УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

77 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 13.02.2020   №2634

Про звіт Комісії

по контролю за фактичним

використанням землі

на території міста Нова Каховка

за IV квартал 2019 року

З метою самоврядного контролю за фактичним використанням землі на території міста Нова Каховка, для виявлення випадків відсутності будівельних робіт на земельних ділянках, які віднесені до земель поточного будівництва,  з метою підтримки розвитку інфраструктури міста, підприємців та орендарів земельних ділянок, на підставі виїзного засідання Комісії по контролю за фактичним використанням землі на території міста Нова Каховка від 20 листопада 2019 року (створена рішенням міської ради від 10.12.2015 року №56), відповідно до статей 187, 189 Земельного кодексу України, статті 34 Статуту територіальної громади міста Нова Каховка, керуючись статтями 26, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт Комісії по контролю за фактичним використанням землі на території міста Нова Каховка за IV квартал 2019 року (додається).

2. Відділу земельних відносин та комунальної власності (Ковальчук Т.А.) забезпечити виконання висновків комісії в частині застосування відповідних ставок орендної плати в діючих договорах оренди та укласти, у разі необхідності, відповідні додаткові угоди до правовстановлюючих документів орендарів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань земельних, природних ресурсів та комунальної власності (Хоменко С.В.).

Міський голова    					                            В.І.Коваленко

Додаток

#### до рішення 77-ї сесії

#### міської ради 7-го скликання

#### від 13.02.2020 року №2634

Звіт комісії

по контролю за фактичним використанням землі

на території міста Нова Каховка за IV квартал 2019 року

| № п/п | Об’єкт¸ який підлягав перевірці | Результат перевірки | Рекомендації комісії та висновки комісії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка площею 1,4618 га по вул.Фабрична, 5-б, для розміщення та обслуговування виробничих приміщень по обробці металу кадастровий номер 6510700000:13:047:0016, яка знаходиться в оренді у ТОВ “Ітек” (відповідно до поданої заяви) | Перевірено. В результаті перевірки встановлено: на приватному комплексі цехів підприємства продовжується виконання внутрішніх оздоблювальних робіт. Виконано облаштування побутової кімнати для працівників. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити повторну перевірку в 2-му кварталі 2020 року для підтвердження застосування пільгової ставки. |
| 2. | Земельна ділянка площею 0,3065 га по вул.Фабрична, 5-а, для розміщення та обслуговування виробничих будівель і споруд, кадастровий номер 6510700000:01:001:1318, яка знаходиться в оренді у ТОВ “Ітек” (відповідно до поданої заяви) | Перевірено. В результаті перевірки встановлено: продовжується монтаж металевих ферм покрівлі цеху фарбування. Проводиться благоустрій території. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити повторну перевірку в 2-му кварталі 2020 року для підтвердження застосування пільгової ставки. |
| 3. | Земельна ділянка площею 1,2070 га по вул.Індустріальна, 37 для розміщення та обслуговування цеху по виробництву та переробці металевих виробів, кадастровий номер 6510700000:25:069:0005, яка знаходиться в оренді у фізичних осіб – підприємців Лук'яненка Анатолія Дмитровича, Корзилова Геннадія Олексійовича, Ольховика Вадима Олександровича (відповідно до поданої заяви) | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: на земельній ділянці заплановано будівництво складів. Протягом року планується здійснити зведення складів та благоустрій території. Проводиться заготовлення будівельних матеріалів. На час перевірки на території знаходились уже завезені бетонні блоки(ФБС), з/б плити перекриття, металеві ферми та інші металеві конструкції для подальшого використання в процесі будівництва. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити повторну перевірку в 4-му кварталі 2020 року для підтвердження застосування пільгової ставки. |
| 4. | Земельна ділянка площею 2,3798 га по вул.Індустріальна, 21, для розміщення та обслуговування виробничої бази по виготовленню дерев'яних та будівельних конструкцій, кадастровий номер 6510700000:25:069:0008, яка знаходиться в оренді у фізичної особи – підприємця Косенка Олександра Михайловича (відповідно до поданої заяви) | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: на земельній ділянці передбачається будівництво складу. Завезені будівельні матеріали: з/б плити перекриття, бетонні блоки (ФБС), цегла, блоки газобетонні, пісок. У зв'язку з скрутним фінансовим становищем немає можливості активно здійснювати будівництво. З настанням сприятливих погодних умов планується розпочати зведення об'єкту. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити повторну перевірку в 2-му кварталі 2020 року для підтвердження застосування пільгової ставки. |
| 5. | Земельна ділянка площею 0,3478 га по вул.Горького, в районі гаражного кооперативу “Сокіл”, для розміщення та обслуговування торгівельно-виставкового майданчику, кадастровий номер 6510700000:01:001:1113, яка знаходиться в оренді у ТОВ “Фаворит” (повторно) | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: замовником продовжується виконання робіт з планування території та облаштування торгівельно-виставкового майданчика. Земельна ділянка огороджена та впорядкована. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити повторну перевірку в 4-му кварталі 2020 року для підтвердження застосування пільгової ставки. |
| 6. | Земельна ділянка земельної ділянки площею 0,2200 га по вул.Французька, згідно з генпланом забудови 2-ї черги мікрорайону №1, під будівництво магазину “Меблі на всі смаки”, кадастровий номер 6510700000:01:016:0108, яка знаходиться в оренді у ФОП Багірова Володимира Маісовича (повторно). | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: дозвільні документи на будівництво та проект об'єкту в наявності. Здійснюються підготовчі та організаційні роботи. Проведена робота по встановленню меж земельної ділянки в натурі. Замовником здійснюється придбання та складування будівельних матеріалів на земельній ділянці. З настанням сприятливих погодних умов планується розпочати будівництво. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити повторну перевірку в 4-му кварталі 2020 року для підтвердження застосування пільгової ставки. |
| 7. | Земельна ділянка площею 1,5388 га по вул.Першотравнева,42-а, для розміщення та обслуговування виробничих споруд по виготовленню олії, кадастровий номер 6510700000:32:075:0012, яка знаходиться в оренді у фізичної особи-підприємця Антонова Сергія Івановича (відповідно до поданої заяви.) | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: замовник планує здійснювати повний цикл для постачання продукції споживачам: від виготовлення олії та комбікормів – до приймання м'яса птиці в морозильні камери та в подальшому її реалізації. Для цього з настанням сприятливих погодних умов заплановано проведення реконструкції складів та придбання морозильного обладнання. Земельна ділянка впорядкована, здійснюються організаційні та підготовчі роботи. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити повторну перевірку в 3-му кварталі 2020 року для підтвердження застосування пільгової ставки. |

Голова комісії					        			        Л.Г.Чурсинов