УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 26.03.2020   №2708

Про хід виконання  у 2019  році  міської Програми

будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів

об’єктів соціальної сфери та інших об’єктів

комунальної власності міста Нова Каховка

на 2019-2021 роки

Заслухавши інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. про хід виконання у 2019 році Заходів міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери  та інших об’єктів  комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки, затверджених рішенням міської ради від  20.12.2018 № 1625 (зі змінами), керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. про хід виконання у 2019 році заходів міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери та інших об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки, взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Тарабаку О.А. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Перетятько В.В.).

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання у 2019 році Заходів міської Програми

будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери   та інших об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка

на 2019-2021 роки

Головним завданням міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери  та інших об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки, є розв’язання пріоритетних завдань регіонального розвитку,  вирішення найбільш гострих проблем жителів міста та сільської місцевості, забезпечення підвищення рівня життя населення, підтримка об’єктів соціальної сфери    у відповідному  стані, розвиток інфраструктури міста, забезпечення стабільного розвитку систем життєзабезпечення населених пунктів, поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста.

В основу Програми покладено пріоритетні напрямки до плану Заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку Херсонської області   на період до 2020 року, а також Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019рік.

Поліпшення інфраструктури міста та якості життя населення, підвищення рівня соціальних гарантій та соціального обслуговування, забезпечення стабільного розвитку систем життєзабезпечення населених пунктів є запорукою динамічного розвитку території Новокаховської міської ради.

Основною метою Програми є визначення цілей, завдань, пріоритетів і напрямів економічного, соціального та культурного розвитку території Новокаховської міської ради на середньострокову перспективу шляхом будівництва реконструкції та капітальних ремонтів об'єктів соціально-культурного призначення та інших об’єктів комунальної власності.

На виконання Заходів щодо реалізації міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери    та інших об’єктів  комунальної власності міста Нова Каховка,   
затверджених рішенням   сесії міської ради   від  20.12.2018   № 1625, відділ капітального будівництва виконавчого комітету міської ради інформує: програма виконується відповідно до основних завдань та напрямків. Протягом зазначеного періоду відділом та відповідальними виконавцями здійснювалась робота по виконанню заходів вищевказаної програми.

По напрямку « Благоустрій території» виконані наступні заходи:

З метою покращення місць загального користування, поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста на замовлення  одержувача коштів КП « НК Екосервіс» виконані наступні роботи:

- реконструкція покриття  тротуарів  по проспекту Дніпровський та парковій зоні. Площа заміни покриття з асфальтобетону на плитку бетонну складає   968,0 м2 Виконана заміна  поребрика довжиною  540 мп.

Вартість виконаних робіт -  985,395  тис. грн.

- капітальний ремонт алей паркової зони в межах кафе «Цитадель» і пам’ятника Т.Г, Шевченку. Виконано заміну покриття з асфальтобетону та улаштування покриття з нової плитку площею 943 м2. Загальна вартість робіт становить 954,777 тис. грн.

З метою поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста, покращення стану місць загального користування,  виконані роботи з  концепції реконструкції сквери сільських будівельників. Вартість робіт становить 65,0 тис. грн.

На замовлення КП «Торгівельний центр» виконані роботи з капітального ремонту покриття тротуарів до будівлі КП «Торгівельний центр» загальною площею 420,0 м2. Загальна вартість виконаних робіт становить 199,931 тис. грн.

На замовлення виконавчого комітету виконані роботі з реконструкції площі біля кінотеатру «Юність» (11 етап). Загальна вартість робіт  реконструкції площі (1-111 черги) становить  1 158,499 тис. грн.     У 2018 році виконані роботи першої черги з улаштуванням тротуарної плитки згідно проектно-кошторисної документації на суму 411,557 тис.грн. площею 548,4 м2 та заміни мереж зовнішнього освітлення. У 2019 році роботи продовжувалися. Виконано улаштування покриття з плитки тротуарної площею 513,6 м2, улаштування парковки для 10-12автомобілів, улаштування газонів, системи водовідведення. Вартість виконаних робіт становить 490,771 тис. грн.

По напрямку «Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт адміністративних будівель та споруд » виконано наступне :

Для вирішення питань взаємовідносин громадян і держави, з метою  подолання застарілих стереотипів діяльності державного сектору і формування нового продукту у сфері надання адміністративних послуг, який значно спростить процедуру отримання документів та забезпечить високий рівень сервісу обслуговування громадян, на замовлення виконавчого комітету міської ради розроблено проектно - кошторисну документацію будівництва Центру надання адміністративних послуг в м. Нова Каховка. Проектом передбачено створення 20-25 нових  робочих місць.

В наявності позитивний експертний висновок ТОВ ”Експертиза МВК”   від 23  березня  2018 року № 12381.Загальна вартість робіт складає               20 691,542 тис.грн. Проект пройшов конкурсний відбір і включений до переліку об’єктів, фінансування яких у 2019 році передбачалося здійснювати за рахунок коштів ДФРР. Міським бюджетом на  2019 рік передбачено співфінансування  державному бюджету   (10% від загальної вартості робіт).  Отримано право власності на земельну ділянку та за рахунок коштів міського бюджету оплачені роботи ПАТ «Електропостачальна компанія «Херсонобленерго» за приєднання до мереж електропостачання.

Інформація про об’єкт розміщена на порталі Мінрегіонбуду за №019002-ХР. Укладено договір з підрядником - переможцем тендерних торгів    25.06.2018 року. Отримано дозвіл ДAБК на виконання будівельних робіт №ХС112181911841.

У 2018 році Сплачено аванс в сумі 5 886,366 тис.грн.(90% - державний бюджет, 10 % - місцевий бюджет).

Виконані роботи з улаштування фундаментів, прокладання зовнішніх та внутрішніх  інженерних мереж, знесенню дерев та  роботи з планування території, часткового встановлення металоконструкцій каркасу. Розпочаті роботи з благоустрою. Оплачено перший акт на виконані роботи в сумі           1 034,704  тис. грн.

У 2019 році передбачалося завершити будівництво, та підрядна організація припинила виконання робіт не повернувши авансовий платіж. З метою вирішення питання виконавчим комітетом міської ради матеріали направлені до правоохоронних органів та суду. У звітному році здійснено оплату виконаних робіт по здійсненню авторського нагляду у сумі 11,862 тис. грн., з них1, 186 тис. грн. - кошти міського бюджету.

Для включення вищевказаного об’єкта до переліку об’єктів ДФРР-2020 до  департаменту економічного розвитку і торгівлі ОДА передано  повний пакет документів для направлення до  Міністерства   розвитку  громад та територій України.

З метою дотримання відповідних санітарно-гігієнічних норм в приміщенні будівлі КП «Міський оздоровчий центр» виконані роботи з капітального ремонту будівлі «Міський оздоровчий центр» на суму 549,976 тис. грн. (роботи з ремонту системи гарячого  водопостачання та внутрішні електромонтажні роботи).

Для покращення умов перебування відвідувачів та забезпечення відповідних  протипожежних  норм в приміщеннях кінотеатру «Юність» розроблено проектно -  кошторисну документацію на улаштування пожежного водопроводу та встановлені протипожежні двері. Вартість виконаних робіт становить 94,806 тис. грн.

З метою покращення стану місць загального користування  та якості послуг що надаються виконані роботи з капітального ремонту (внутрішні опоряджувальні роботи) частини нежитлової будівлі по вул. Горького,11б, у якій розташовано КУ «Трудовий архів». Вартість робіт становить 298,732 тис. грн.

В приміщеннях архівного відділу за  адресою : вул.Гагаріна,8 виконані роботи з монтажу охоронної сигналізації, що значно зменшить витрати на охорону будівлі. Вартість робіт становить 90,506 тис. грн.

З метою соціальної підтримки військовозобов’язаних, покращення умов  їх перебування та забезпечення відповідних санітарних норм виконані проектні роботи з капітального ремонту частини нежитлової будівлі по вул.Горького,22 під територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.  Отримано позитивний експертний висновок. Вартість проектних робіт становить 176,73 тис. грн.

По напрямку «Розвиток інфраструктури населених пунктів»

На замовлення КП «Парк культури і відпочинку» виконані роботи з капітального ремонту фонтану біля літнього театру. Виконані роботи по  відновленню чаші, заміну мереж водопостачання, каналізації, зовнішніх мереж електропостачання, заміну парапетних плит. Зовнішнє освітлення. Загальна вартість робіт становить 831,222 тис. грн.

При виконанні робіт збережені первісні елементи та відновлені так звані «роги добробуту» з яких витікає вода.

У 2020 році планується виконати роботи з благоустрою прилеглої території та заміну зовнішніх мереж електропостачання атракціонів.

Для забезпечення розвитку спортивної культури в місті, покращення інвестиційного клімату та міжнародного іміджу міста на замовлення управління містобудування та архітектури  виконані проектні роботи з будівництва «Центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка»  на суму 211,558 тис. грн. з бюджету розвитку міста, 300 тис.грн. виділено та освоєно з обласного бюджету. До вищезазначених робіт входять: топогеодезична зйомка земельної ділянки, проект котельні для обслуговування будівлі, проекти на зовнішні мережі газопостачання, зовнішні мережі електрозв’язку, зовнішні мережі  водопостачання та водовідведення, робоча документація, екологічна експертиза проекту, зовнішні мережі електрозабезпечення, внутрішньомайданчикові мережі, зовнішні мережі теплопостачання, підвідний газопровід  від вузла обліку до котельні.

Проектні роботи виконані у повному обсязі, проект пройшов комплексну державну експертизу за всіма напрямкам та отримав позитивний експертний висновок і поданий до обласної державної адміністрації для участі у конкурсному відборі проектів, фінансування яких можливо здійснювати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

По напрямку «Розвиток теплового господарства»:

На виконання заходів з енергозбереження, з урахуванням зменшення споживачів теплової енергії, у звітному періоді за рахунок коштів міського бюджету на замовлення одержувача коштів   КП «Теплові мережі міста Нова Каховка» виконані наступні роботи:

- Капітальний ремонт ділянки теплової мережі з заміною діаметра від ТК С20б -1 до ЗОШ № 10 по пр.Перемоги,30 - проектні роботи вартістю 159,3 тис. грн.

- Капітальний ремонт ділянки теплової мережі по вул. Затишній від ТК Э38 до ТК Э38-2. Заміна існуючих трубопроводів на попередньоїзольвані труби Д=110 мм.

- Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від ТК Э38-2 до будівлі Ново каховського техніко - економічного ліцею по вул. Першотравневій,20а

- Реконструкція магістральних теплових мереж з заміною діаметру по вул. Затишна від тк Є37.   Заміна існуючих трубопроводів на попередньоїзольвані труби Д=159 мм.

- Реконструкція магістральних теплових мереж з заміною діаметру по вул. Першотравнева від тк Є22 до Є22б. Заміна існуючих трубопроводів на попередньоїзольвані труби Д=159 мм.

Всього замінено  1 154 п.м. труб на попередньо ізольовані із зменшенням діаметру. Загальна вартість робіт становить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3 556,136 тис. грн.

По напрямку «Розвиток водопровідно - каналізаційного господарства»:

З метою запобігання екологічної катастрофи, для усунення аварійних ситуацій,  що склалася на мережах водопостачання та каналізації  на замовлення КП «Міський водоканал» виконані роботи з капітального ремонту каналізаційного колектору в межах вул. Соборна до НКС №2, в районі СТВС біля ж. будинку по проспекту Перемоги,3 та артезіанської свердовини.

Крім цього за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з міського бюджету виконані роботи з реконструкції водогонів водозабору «Сокіл»  у сумі 4 642,704 тис. грн.

Загальна вартість коштів, залучених на виконання зазначеної програми становить  13 558,255  тис. грн.

Незважаючи на значний обсяг виконаних робіт з реалізації Заходів міської  Програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери міста Нова Каховка на 2019 рік, через обмежені можливості міського бюджету виконання робіт на деяких об’єктах залишилися незавершеними, всі вони внесені до   Заходів   відповідної програми на 2020 рік.

Начальник  відділу

капітального будівництва				                      С.С. Гончаренко