УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

61 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 11.04.2019   №1894

Про результати проведення моніторингу

виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках

Стратегії розвитку Новокаховської міської ради та оцінку

результативності реалізації Стратегії розвитку

Новокаховської міської ради за підсумками 2018 року

Розглянувши звіти про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Новокаховської міської ради та з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Новокаховської міської ради за підсумками 2018 року, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Новокаховської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 07 серпня 2018 року №1419, за 2018 рік       (додаток 1).

2.Затвердити звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Новокаховської міської ради, затвердженої рішенням міської ради від 06 червня 2018 року №1344, за 2018 рік (додаток 2).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів (Розломій П.І.).

Міський голова 								        В.І.Коваленко

Додаток № 1

до рішення міської ради

від 11.04.2019р. №1894

Звіт

про результати проведення моніторингу виконання плану заходів

з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Новокаховської міської ради за 2018 рік

| Номер і найменування завдання стратегії, якій відповідає проект | Одна або кілька цілей, які буде досягнуто в результаті реалізації проекту | Строк реалізації проекту | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн. | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн. | Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту,тис.грн. | Індикатори (показники) результативності реалізації проекту | Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планований | фактичний |  | з початку реалізації проекту | за звітний період | планована | фактична | планована | фактична | Найменування індикатора | один. вим. | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |  |
| Напрям А.«Соціальна відповідальність та добробут» |
| 1.1.Створення інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) |
| А.1.3.Мережа закладів освіти, яка відповідає потребам громади | Забезпечення прав і потреб дітей з особливими потребами | 2018-2020 | - | державна субвенція, міський бюджет | 394,83 | 394,83 | 394,83 | 394,83 | 394,83 | 394,83 | - | - | - | - | - | Частково виконано. У 2018 році розпочала діяльність КУ «Інклюзивно-ресурсний центр». Оснащення ІРЦ здійснювалося за рахунок державної субвенції на інклюзивну освіту, робота персоналу - із міського бюджету. Всі заплановані кошти використано в повному обсязі. Реалізація проекту продовжується й надалі | Приміщення відділу освіти, в якому знаходиться ІРЦ, не відповідає вимогам до Інклюзивно-ресурсного центру. Розпочато ремонтні роботи в приміщенні ЗОШ №10, яке буде орендоване ІРЦ |
| 1.2.Створення сучасної профільної школи – академічний ліцей |
| А.1.3.Мережа закладів освіти, яка відповідає потребам громади | Забезпечення якісною профільною освітою старшої школи | 2018-2020 | - | обласний бюджет, міський бюджет, інші джерела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2018 році проект не реалізовувався. Створення в місті профільної школи - академічного ліцею буде розпочато у 2019 році, фінансування за рахунок обласного бюджету – 500,0 тис.грн., з міського бюджету – 482,93 тис.грн., з благодійного фонду І.Колихаєва–109,2тис.грн. | - |
| 1.5. Реконструкція існуючої будівлі під дитячий садок по вул.Монастирська, 50, с.Корсунка, м.Нова Каховка Херсонської області |
| А.1.3.Мережа закладів освіти, яка відповідає потребам громади | Підтримка мережі дошкільної освіти | 2018 | - | ДФРР, міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2018 році проект не реалізовувався. На 2019 рік заплановано використати кошти у сумі 5977,1тис.грн., в тому числі за рахунок коштів ДФРР – 5379,94тис.грн., за рахунок міського бюджету – 597,77тис.грн. | Через обмежені кошти ДФРР об’єкт до переліку фінансування у 2018 році не включено. На 2019 рік відко-риговану документацію повторно направлено на конкурс до ОДА |
| 1.7.Створення профільної лікарні, що буде входити до Таврійського госпітального округу |
| А.2.1. Нова Каховка в Таврійському госпітальному окрузі | Забезпечення умов для надання якісної медичної допомоги | 2018-2020 | - | міський бюджет, інші джерела,не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Згідно з медичною реформою реформування вторинної ланки (спеціалізованої допомоги) розпочнеться з 2019 року. Станом на 01.01.2019 року склад Таврійського госпітального округу, до якого входить місто Нова Каховка затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 року №197-р «Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Херсонської області». Реалізація проекту продовжується й надалі | Лікарня відчуває постійний брак коштів, які забезпечили б реальне підвищення якості та доступності медичної допомоги, на практиці здебільшого все зводиться до економії видатків на медицину |
| 1.8.Підвищення кваліфікації медичного персоналу |
| А.2.1.Нова Каховка в Таврійському госпітальному окрузі | Створення належних умов з підвищення рівня знань медичного персоналу | 2018-2020 | - | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством е м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Виконано. За даними КНП «ЦПМСД міста Нова Каховка» пройшли підвищення кваліфікації 5 лікарів І кат.; 1 лікар – ІІ кат., І лікар – вищої категорії. Курси інформації та стажування пройшли 2 лікаря. За даними КНП «ЦМЛ міста Нова Каховка Новокаховської міської ради» підвищили свій рівень на передатестаційних циклах 34 лікаря та 53 сестри медичні. Проатестовано 28 лікарів та 42 сестри медичні. Підвищили свій кваліфікаційний рівень на тематичному удосконаленні 20 лікарів. Відвідали курси інформації та стажування – 19 лікарів. Також проводились загально-лікарняні конференції, на яких розглядались питання новітніх і сучасних підходів до лікування різноманітних хвороб та їх діагностики. За 2018 рік проведено 10 конференцій, підготовлено 22 доповіді | - |
| 1.9. Впровадження електронних інформаційних технологій в галузі охорони здоров’я |
| А.2.1.Нова Каховка в Таврійському госпітальному окрузі | Створення умов для якісних і доступних медичних послуг за допомогою безперервного збору інформації, обміну даними та спільної взаємодії між лікувально-профілактичними закладами міста | 2018-2020 | міський бюджет, грантові кошти, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Часткового виконано. Проект в стадії реалізації. На 2019 рік заплановано кошти у сумі 1131 тис.грн. | - |
| 1.10.Капітальний ремонт Амбулаторії загальної практики - сімейної медицини №4, розташованої за адресою: м.Нова Каховка, вул.Таврійська, 3 |
| А.2.1.Нова Каховка в Таврійському госпітальному окрузі | Розбудова медицини первинного рівня у сільській місцевості | 2018 | - | державний бюджет, міський бюджет, інші джерела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2018 році проект не реалізовувався. Планується до реалізації у 2019 році | Субвенцію з державного бюджету у 2018 році не отримано. Направлено запити до народних депутатів України |
| 1.11.Реконструкція електричних мереж лікарняного комплексу №2 ЦМЛ по вул.Свєтлова,1 |
| А.2.1.Нова Каховка в Таврійському госпітальному окрузі | Забезпечення безперебій-ного надання кваліфікованої медичної допомоги | 2018 | - | ДФРР, міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Частково виконано. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету придбано дизель -електростанцію потужністю 160кВт. На 2019 рік заплановано реалізувати проект у сумі 1390,0 тис.грн., в тому числі 1348,3 за рахунок державного бюджету та 41,7 тис.грн. за рахунок міського бюджету. | - |
| 1.13.Реконструкція системи пожежогасіння будівель ЛК№2 ЦМЛ по вул.Свєтлова,1 |
| А.2.1. Нова Каховка в Таврійському госпітальному окрузі | Безперервне проведення необхідних діагностич-них та ліку-вальних маніпуляцій | 2018 | - | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2018 році проект не реалізовано. Планується до реалізації у 2019 році | Для подальшого впровадження проекту є необхідність у коригуванні ПКД |
| 1.14.Будівництво спортивних майданчиків в селах Райської сільської ради |
| А.2.3.Умови для збереження здоров’я | Підтримка здорового способу життя | 2018 | 2018 | бюджет Райської сільської ради | 504,9 | 504,9 | 510,6 | 504,9 | 510,6 | 504,9 | Площа спортивних споруд на одного мешканця | м² | 0,28 | 0,28 | - | Виконано. Бюджетом Райської сільської ради заплановану вартість проекту змінено з 398,3тис.грн. на 510,6 тис.грн. | - |
| 1.15.Будівництво та реконструкція дитячих майданчиків в селах Райської сільської ради |
| А.2.3.Умови для збереження здоров’я | Зміцнити фізичне здоров’я дітей. Організація активного відпочинку в селах Райської сільської ради | 2018 | 2018 | бюджет Райської сільської ради | 593,6 | 593,6 | 593,6 | 592,2 | 593,6 | 592,2 | Площа спортивних споруд на одного мешканця | м² | 0,28 | 0,28 | - | Виконано | - |
| 1.16.Добудова спортивного залу до загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Новокаховської міської ради, розташованої на території Таврійської міської ради |
| А.2.3. Умови для збереження здоров’я | Підвищення рівня якості освіти з фізичної культури та спорту | 2018-2019 | - | державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2018 році проект не реалізовувався. Планується до реалізації у наступних роках | Відсутність фінансування |
| 1.17.Будівництво Центру олімпійських видів спорту «Н2О» Нова Каховка |
| А.2.3.Умови для збереження здоров’я | Будівництво сучасного, комфортного та безпечного спортив- ного комплексу з басейном | 2018-2020 | - | міський бюджет | - | - | - | 382,0 | - | 382,0 | Площа спортивних споруд на одного мешканця | м² | 0,28 | 0,28 | - | Частково виконано. Підписано меморандум між міською радою та Федерацією плавання України щодо розвитку плавання. Виготовлено: -проект землеустрою для будівництва Центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» (в стадії погодження); -топогеодезичну зйомку земельної ділянки; -проектно-кошторисну документацію на будівництво зовнішніх мереж газопоста-чання; -робочий проект будівництва котельні; -робочий проект будівництва зовнішніх мереж електрозабезпечення; -робочий проект будівництва зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення; -робочий проект будівництва зовнішніх мереж електрозв’язку; -робочий проект будівництва внутрішньо-майданчикових мереж; -проект оцінки впливу на навко-лишнє середовище | - |
|  |  |  |  | обласний бюджет |  |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | благодійний фонд Ігоря Колихаєва |  |  |  | 1600,0 |  | 1600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19.Капітальний ремонт будівлі ФОК «Гарт» |
| А.2.3.Умови для збереження здоров’я | Надання якісних послуг населенню, покращення стану місць загального користу-вання | 2018 | - | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2018 році проект не реалізовано. Планується до реалізації у 2019 році | З метою ефективної експлуатації будівлі є необхідність розробити технічну документацію з виконанням вимог термо-санації та термомодер-нізації об’єкта |
| 1.20. Будівництво футбольного поля з синтетичним покриттям |
| А.2.3.Умови для збереження здоров’я | Розвиток футболу серед населення | 2018 | - | ДФРР, міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2018 році проект не реалізовувався. Планується до реалізації у 2019-2020 роках, у сумі 12,5 млн.грн., в тому числі 6,5 млн.грн. за рахунок державного бюджету та 6,5 млн.грн. за рахунок міського бюджету | Відсутність планових асигнувань. Пошук та залучення коштів інвесторів |
| 1.21.Будівництво відкритих площинних спортивних споруд, волейбольних майданчиків, суддівської та будівлі роздягальні по просп.Дніпровський в м.Нова Каховка |
| А.2.3.Умови для збереження здоров’я | Розвиток спорту в місті, організація проведення ігор з пляжного волейболу | 2018 | - | державний бюджет, міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | 23,5 | - | - | - | 48,7 | 23,5 | - | - | - | - | - | Частково виконано. По проекту виготовлено проектну документацію. Проект планується до реалізації у 2019 році у сумі 1431,72 тис.грн., в тому числі за рахунок державного бюджету 1388,77 тис.грн., за рахунок міського бюджету 42,95 тис.грн. | Необхідно усунути зауваження експертизи та отримати позитивний експертний висновок |
| 1.22. Утвердження здорового способу життя через розвиток масового спорту та створення доступних спортивних майданчиків |
| А.2.3.Умови для збереження здоров’я | Створення повноцінних умов для занять фізичної культури та спорту, згідно із сучасними стандартами | 2018-2020 | - | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2018 році проект не реалізовувався. Планується до реалізації у 2019 році | Відсутність планових асигнувань. Пошук та залучення коштів інвесторів |
| 1.23. Створення нового веб-сайту територіальної громади міста Нова Каховка |
| А.3.1. Муніципальне управління | Забезпе-чення прозорості та інформа-ційної відкритості діяльності органів місцевого самовря-дування | 2018 | - | кошти міського бюджету, інші джерела, не аборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | Кількість відвідувачів офіційного сайту міста Нова Каховка | осіб | 60000 | 55654 | -4346 | У 2018 році проект не реалізовувався. Планується до реалізації у 2019 році | Відсутність фінансування |
| 1.25. Розширення мережі пунктів обслуговування громадян |
| А.3.1. Муніципальне управління | Максима-льне набли-ження послуг пенсійного фонду до місць проживання громадян. Досягнення простоти та зручності отримання пенсіонером важливої для нього інформації | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Часткового виконано. У грудні 2018 року у місті Таврійськ розпочав роботу пункт обслуговування громадян Новокаховського сервісного центру з питань пенсійного забезпечення. На протязі 2018 року активно впроваджувалась робота на віддаленому робочому місці при Райській сільській раді | - |
| 1.26.Підтримка молодих сімей – активізація програм розвитку молодіжного житлового кредитування |
| А.3.3. Підтримка молодих сімей та соціально вразливих верств населення, розвиток фонду соціального житла | Підвищення рівня забезпе-чення населення житлом шляхом його участі в державних та місцевих житлових програмах | 2018-2020 | - | державний, обласний, міський бюджет,власні кошти суб’єктів господарювання, кошти комерційних банків | - | - | - | - | - | - | Кількість придбаних квартир для осіб із числа дітей сиріт | одиниць | - | 8 | +8 | Виконано. У 2018 році за рахунок коштів цільової державної субвенції придбано 8 квартир для осіб із числа дітей-сиріт, які перебу-вали на квартирному обліку. Станом на 29 січня 2019 року 5 осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування проживають у квартирах із житлового фонду соціального призначення, перебувають у черзі на отримання соціального житла по закінченню учбових закладів - 3 особи, готується проект рішення виконавчого комітету про надання особі з числа дітей позбавлених батьківського піклування однокімнатної квартири. Підготовлено проект Програми будівництва (придбання) доступного житла в м.Нова Каховка на 2019-2022рр. | - |
| 1.27.Соціалізація внутрішньо переміщених осіб через розв’язання їхньої житлової проблеми |
| А.3.3. Підтримка молодих сімей та соціально вразливих верств населення, розвиток фонду соціального житла | Формування на території міста Нова Каховка житлового фонду соціа-льного призначення для внутрішньо переміщених осіб | 2018-2019 | - | державний бюджет (ЄС), міський бюджет, інші джерела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проект не увійшов до списку переможців конкурсного відбору регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, що проводився у 2017 році | Повторна подача проекту не планується |
| 1.28. Будівництво інженерних мереж МКР учасників антитерористичної операції в межах вулиць Довженка – Дружби - просп.Перемоги – вул.Спортивна |
| А.3.3. Підтримка молодих сімей та соціально вразливих верств населення, розвиток фонду соціального житла | Забезпечення проектно – кошторисною докумен-тацією для будівництва інженерних мереж МКР воїнів антитеро-ристичної операції та ООС | 2018-2020 | - | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Частково виконано. Розроблено перший етап - вертикальне планування території | Значна кошторисна вартість робіт, відсутність механізму державної підтримки проекту |
| 1.29.Реконструкція 38/100 частки нежитлової будівлі адмінбудівлі державної податкової інспекції та кафе-готелю «Барвінок» по вул.Горького,11-а під адміністративну будівлю з готелем (друга черга) |
| А.3.1. Муніципальне управління | Надання якісних послуг населенню, поліпшення стану місць загального користування | 2018-2020 | - | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2018 році проект не реалізовано. Планується до реалізації у 2019 році на суму 300,0 тис.грн. | Відсутність фінансування |
| 1.30.Капітальний ремонт будівлі по просп.Дніпровський, 23 |
| А.3.1. Муніципальне управління | Покращення умов перебування працівників, утримання пам’ятки архітектури місцевого значення у належному стані | 2018-2020 | - | міський бюджет, | 258,6 | 258,6 | 258,6 | 258,6 | 258,6 | 258,6 | Кількість відремонтованих приміщень | одиниць | 4 | 4 | - | Частково виконано. Виконання показників до планового завдання на 2018 рік, склало 32,3%. Проект у процесі подальшої реалізації | - |
| 1.31.Капітальний ремонт будівлі КП «Оздоровчий центр» |
| А.3.1. Муніципальне управління | Надання якісних послуг населенню, покращення стану місць загального користування, розвиток інфраструк-тури міста | 2018-2020 | - | міський бюджет | 250,5 | 250,5 | 250,5 | 249,7 | 250,5 | 249,7 | - | - | - | - | - | Частково виконано. Проект реалізовано сумі 249,7 тис.грн., що на 50,3 тис.грн. менш, ніж планувалось. У 2019 році виконання робіт буде продовжено | - |
| 1.33.Реконструкція будівлі санцеху КП «Екосервіс» |
| А.3.1. Муніципальне управління | Покращення умов пере-бування працівників, утримання будівлі в належному стані | 2018 | 2018 | міський бюджет | 472,1 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | - | - | - | - | - | Виконано. Проект реалізовано на суму 471,3 тис.грн., що на 28,7 тис.грн. менш, ніж планувалось | - |
| 1.34.Будівництво боксів для автобусів з прибудовою адміністративно-побутового корпусу |
| А.3.1. Муніципальне управління | Створення умов для надання якісних транспортних послуг, розвиток інфраструк-тури міста | 2018-2020 | - | міський бюджет | 6,156 | 6,156 | 6,156 | 6,156 | 6,156 | 6,156 | - | - | - | - | - | Частково виконано. Виконано корегування проектно-кошторисної документації, отримано позитивний експертний висновок. У 2019 році проект планується до реалізації у сумі 500,0 тис.грн. | - |
| 1.35.Оновлення пасажирського транспорту НК ПКП «Автоцентр» |
| А.3.1. Муніципальне управління | Забезпечення якісних послуг з перевезення населення пасажирським транспортом, шляхом оновлення транспорт-ного парку | 2018-2020 | - | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | 2191 | 2191 | 2191 | 2191 | Кількість придбаних транспортних засобів для пасажирських перевезень | одиниць | 2 | 2 | - | Виконано на 100% від запланованого. У 2018 році за кошти міського бюджету (2149,0 тис.грн.) придбано новий автобус великої місткості, який пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та один автобус, який був у вжитку (42,0 тис.грн.). Реалізація проекту продовжиться у 2019-2020 роках | - |
| 1.36.Впровадження системи відеоспостереження на території Новокаховської міської ради |
| А.4.1. Розбудова системи муніципальної безпеки | Посилення безпеки громадян. Захист важливих об’єктів міста та комунального майна. Підвищення рівня запобі-гання та розкриття правопорушень | 2018-2020 | - | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | Кількість встановлених камер відеоспостережень | одиниць | 11 | 11 | - | У 2018 році проект не реалізовувався | - |
| 1.37.Модернізація та реконструкція системи оповіщення населення |
| А.4.1.Розбудова системи муніципальної безпеки | Своєчасне оповіщення населення про виникнення надзвичайних ситуацій | 2018-2020 | - | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | У 2018 році заходи з модернізації та реконструкції не здійснювались. Розроблено проект Програми вдосконалення системи центрального оповіщення населення Новокаховської міської ради на 2019-2023 роки | Відсутність планових асигнувань |
| Напрям В. «Еко-територія» |
| 2.1.Будівництво систем дренажу в парковій зоні міста Нова Каховка для захисту від підтоплення і затоплення |
| В.1.1.Екологічно безпечне водоочищення стоків | Покращити належний гідрологічний режим та санітарний стан р.Дніпро в межах паркової зони м.Нова Каховка | 2018-2019 | - | Місцевий бюджет | 642,2 | 280,0 | 280,0 | - | 627,3 | 347,3 | Площа ліквідованих підтоплених ділянок в парковій зоні | га | 2,918 | 0 | -2,918 | У 2018 році проект не реалізовувався, планується до реалізації у 2019 році | Проект не реалізовано у зв’язку із причинами організацій-ного та технічного характеру |
| 2.11.Влаштування водопровідного вводу в житлових будинках по вул.МиколиБукіна, буд.44а, вул.Дружби,буд.51, проспект Перемоги, буд.6, вул.Затишна, буд.42, проспект Перемоги, буд.38, вул.Дружби, буд.53, вул.МиколиБукіна, буд.74а, вул.МиколиБукіна, буд.72 в м.Нова Каховка |
| В.1.2.Безпечна та екологічно дружня система водопостачання | Влаштування нового водопро-відного вводу до житлових будинків | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2018 році проект не реалізовувався, планується до реалізації у 2019-2020рр. | Відсутність фінансування |
| 2.12.Влаштування вузлів комерційного обліку питної холодної води житлових будинків м.Нова Каховка |
| В.1.2.Безпечна та екологічно дружня система водопостачання | Контроль обсягу викорис-таної споживача-ми води на конкретному об’єкті | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2018 році проект не реалізовувався. Планується до реалізації у 2019-2020рр. | Відсутність фінансування |
| 2.13.Будівництво двох напірних башт с.Райське |
| В.1.2.Безпечна та екологічно дружня система водопостачання | Забезпечення населення с.Райське безперебійним водопостачанням | 2018-2020 | - | бюджет Райської сільської ради, інші джерела не заборонені законодавством | 83,1 | 83,1 | 800,0 | 83,1 | 800,0 | 83,1 | - | - | - | - | - | Частково виконано. Виконання показників до планового завдання складає 10%. Проект в процесі реалізації | Довготривале оформлення проектної документації |
| 2.14.Реконструкція мереж водопостачання с.Райське |
| В.1.2.Безпечна та екологічно дружня система водопостачання | Забезпечення населення с.Райське якісною питною водою та безперебій-ним водопос-тачанням | 2018 | - | бюджет Райської сільської ради, інші джерела не заборонені законодавством | 1185,6 | 1185,6 | 1480,1 | 1185,6 | 1480,1 | 1185,6 | - | - | - | - | - | Частково виконано. У 2018 році проект реалізовано на 80%. Бюджетом Райської сільської ради заплановану вартість проекту змінено з 1450,0 тис.грн. на 1480,1тис.грн. Проект в процесі реалізації | Довготривале оформлення проектної документації |
| 2.15.Реконструкція водоводів в/з «Сокіл» в м.Нова Каховка |
| В.1.2.Безпечна та екологічно дружня система водопостачання | Безаварійне та надійне функціону-вання системи водопоста-чання міста | 2018-2020 | - | ДФРР, міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2018 році проект не реалізовувався. Проект заплановано до реалізації у 2019 році на суму 5447,6 тис.грн., в тому числі за рахунок ДФРР 4902,84 тис.грн., за рахунок міського бюджету 544,76 тис.грн. | Об’єкт через обмежені кошти ДФРР до переліку на фінансування у 2018 році не включено. На 2019 рік відко-риговану документацію повторно направлено на конкурс до ОДА |
| 2.16.Термосанація закладів бюджетної сфери |
| В.2.1.Енерго-ефективна соціальна сфера та житло | Забезпечення дотримання температур-ного режиму в установах та закладах бюджетної сфери, скорочення споживання енергетич-них ресурсів | 2018-2020 | - | ісцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | Кількість об’єктів соціальної сфери, на яких проведено роботи/заходи з енергозбереження | одиниць | 7 | 11 | +4 | Закладами бюджетної сфери здійснювались роботи з термосанації (ремонтні роботи з модернізації електрообладнання, заміна вікон і дверей). Розроблено робочу документацію наступних об’єктів: проведення капітального ремонту будівлі ЗОШ по вул.Затишна, 28 з впровадженням енерго- та ресурсозберігаючих заходів, «Реконструкція ДНЗ №14» з виконанням заходів з енергозбереження. Завершується проектування об’єкта «Капітальний ремонт частини нежитлової будівлі по вул.Горького,22, під територіальний центр комплектування та соціальної підтримки». Проектом передбачено проведення робіт з термомодернізації. РРРРозгля-дається питання із замовлення проектної документації на проведення робіт з термосанації та термомодернізації ЗОШ №4, ФОК «Гарт». Реалізація проекту продовжується й надалі | - |
| 2.17. Створення системи енергетичного менеджменту |
| В.2.1.Енерго-ефективна соціальна сфера та житло | Забезпечення ефективного моніторингу споживання енергоресур-сів на території Новокахов-ської міської ради, скоро-чення спожи-вання енерге-тичних ресурсів | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проект є актуальним до реалізації у 2019 році | - |
| 2.18.Впровадження енергії виробленої з альтернативних та відновлювальних джерел |
| В.2.1.Енерго-ефективна соціальна сфера та житло | Підвищення рівня енергетичної безпеки, подальше впровадження енергії виробленої з альтернативних та відновлю-вальних джерел, зниження рівня використання традиційних енергоресурсів на території Новокаховської міської ради | 2018-2020 | міський бюджет, фінансові ресурси суб’єктів господарювання, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У червні місяці 2018 року відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Державним підприємством «Енергія природи» та Новокаховською міською радою. Мета Меморандуму – співпраця та консолідація зусиль у 2018-2020 роках з реалізації інвестиційних проектів із будівництва сонячних та вітрових електростанцій, ТЕС, що працюють на біомасі, біогазових станцій, переробки та сортування сміття та проектів з вирощування | - |
|  |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | біоенергетичних культур на території Новокаховської міської ради. Також на території м.Нова Каховка відведено в оренду земельну ділянку площею 20,14 га по вул.Першотравнева для розміщення об’єкту енергетичної нфраструктури-сонячної електростанції (джерело альтернативної енергетики) товариству з обмеженою відповідальністю «Санлайт НК» терміном на 20 років. Планується розроблення детального плану території земельної ділянки орієнтованою площею 10 га за межами Райської сільської ради для будівництва сонячної електростанції. Реалізація проекту продовжується й надалі | - |
| 2.19.Реконструкція магістральних теплових мереж. Заміна ділянки магістральної теплової мережі котельні №9 від тк Є24 до тк Є22в з Ду 400 мм на Ду 250 мм на попередньоізольовані труби |
| В.2.1.Енерго-ефективна соціальна сфера та житло | Підвищення рівня енерго- ефективності виробництва теплової енергії | 2018 | - | ДФРР, міський бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2018 році проект не реалізовувався. На 2019 рік заплановано використати кошти у сумі 5,0 млн.грн., в тому числі 4,5 млн.грн. за рахунок коштів ДФРР, 0,5 млн.грн. з міського бюджету | - |
| 2.20. Капітальний ремонт ділянки теплової мережі по вул. М.Букіна від. буд. М.Букіна,54 до буд. М.Букіна,58 м.Нова Каховка Херсонської області» |
| В.2.1.Енерго-ефективна соціальна сфера та житло | Підвищення рівня енергоефек-тивності виробництва теплової енергії | 2018 | - | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | - | - | - | - | - | Частково виконано. У 2018 році розроблено проектно-кошторисну документацію. На 2019 рік заплановано використати кошти у сумі 932,1 тис.грн. за рахунок міського бюджету | - |
| 2.21.Переведення газової котельні на альтернативні види палива |
| В.2.1.Енерго-ефективна соціальна сфера та житло | Зменшення споживання енергетичних ресурсів | 2018 | 2018 | кошти інвестора | - | - | 22460 | 22460 | 22460 | 22460 | - | - | - | - | - | Виконано. За рахунок коштів інвестора проект реалізовано на 100% | - |
| 2.22.Проведення інформаційної кампанії про енергозбереження для громадян |
| В.2.1.Енерго-ефективна соціальна сфера та житло | Зменшення витрат на споживання енергоресурсів у будівлях житлового фонду та соціальної сфери | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | кількість публікацій в ЗМІ | од. | 15 | 15 | - | Постійно виконується | - |
| 2.23.Проведення капітального ремонту ліфтів в житловому фонді |
| В.2.1.Енерго-ефективна соціальна сфера та житло | Забезпечення безпеки використання ліфтів | 2018-2020 | - | міський бюджет | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 353,8 | 359,7 | 353,8 | кількість відремонтованих ліфів | одиниць | 6 | 6 | - | Виконання показника до планового завдання на 2018 рік склало 33,2%. Реалізація проекту продовжиться й надалі. На 2019 рік заплановано виконати роботи з капітального ремонту ліфтів по проспекту Перемоги, 36 та вул.М.Букіна, 62а на суму 913,5 тис.грн. за рахунок коштів міського бюджету | - |
| 2.24.Енергоефективне вуличне освітлення |
| В.2.1. Енерго-ефективна соціальна сфера та житло | Економія енергоресурсів за рахунок зменшення споживання електроенергії | 2018-2020 | - | міський бюджет | 939,6 | 649,3 | 649,3 | 649,3 | 649,3 | 649,3 | заміна світильників на енергоощадні | одиниць | 114 | 130 | +16 | Виконання показника до планового завдання на 2018 рік склало 69,1%. Реалізація проекту продовжиться й надалі | - |
| 2.26.Формування системи роздільного збирання побутових відходів та подальша їх переробка |
| В.2.2. Про екологічне поводження з відходами | Упровадження роздільного збирання побутових відходів та подальша їх переробка | 2018-2019 | - | міський бюджет | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | Кількість придбаних контейнерів | одиниць | 41 | 56 | +15 | У 2018 році встановлено 100 контейнерів для збору побутових відходів. Придбано 2 сміттєвози та додаткове обладнання на існуючий сміттєвоз. Реалізація проекту продовжиться й надалі | - |
|  |  |  |  | кошти СГ | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |  |  | 44 | 44 | - |  |  |
| 2.28.Будівництво майданчиків для роздільного збору твердих побутових відходів сіл території Райської сільської ради |
| В.2.2. Про екологічне поводження з відходами | Забезпечення належного санітарного стану населених пунктів сільської ради, роздільне сортування ТПВ | 2018 | 2018 | бюджет Райської сільської ради | 236,2 | 236,2 | 240,3 | 236,2 | 240,3 | 236,2 | - | - | - | - | - | Виконано. Бюджетом Райської сільської ради заплановану вартість проекту змінено з 354,3 тис.грн. на 240,3 тис.грн. | - |
| 2.29.Відведення земельної ділянки під полігон твердих побутових відходів |
| В.2.2. Про екологічне поводження з відходами | Забезпечення належного санітарного стану населених пунктів сільської ради | 2018-2019 | - | бюджет Райської сільської ради, інші джерела не заборонені законодавством | В межах виділених асигнувань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проект в процесі реалізації | - |
| 2.31.Будівництво автодороги від с.Тополівка до автомобільної траси Т-22-06 |
| В.3.1.Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів | Зменшення відстані від населених пунктів сільської ради до траси | 2018 | - | Бюджет райської сільської ради, інші джерела, не заборонені законодавством- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2018 році внесено зміни до бюджету Райської сільської ради, планові показники було знято, роботи не виконувались | - |
| 2.32.Улаштування під’їзної дороги до с.НовіЛагері |
| В.3.1.Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів | Покращення стану місць загального користу-вання | 2018 | - | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | 150,15 | 150,15 | 150,15 | 150,15 | 150,15 | 150,15 | - | - | - | - | - | Частково виконано. Планувалось реалізувати проект на суму 1268,76 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів ДФРР – 1141,88 тис.грн., за кошти міського бюджету 126,88тис.грн. У 2018 році проект реалізовано у сумі 150,15 тис.грн. за рахунок коштів Дніпрянського старостинського округу | Об’єкт через обмежені кошти ДФРР до переліку фінансування у 2018 році не включено |
| 2.33.Реконструкція вул.Першотравнева |
| В.3.1.Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів | Покращення стану місць загального користування | 2018 | - | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2018 році проект не реалізовувався, планується до реалізації у 2019 році | Є необхідність у розробці робочої документації |
| 2.34.Реконструкція вул.Горького |
| В.3.1.Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів | Покращення стану місць загального користування | 2018 | - | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2018 році проект не реалізовувався, планується до реалізації у 2019 році | Необхідно розробити робочу документацію |
| 2.35.Реконструкція просп.Перемоги |
| В.3.1.Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів | Покращення стану місць загального користування | 2018 | - | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2018 році проект не реалізовувався, планується до реалізації у 2019 році | Необхідно розробити робочу документацію |
| 2.36.Реконструкція покриття території по вул.Французька |
| В.3.1.Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів | Покращення стану місць загального користування | 2018 | 2018 | міський бюджет, інші джерела | 276,1 | 276,1 | 276,1 | 276,1 | 276,1 | 276,1 | Площа на якій виконувались роботи | м² | 605 | 605 | - | Виконано. Виконання показників до планового завдання складає 99,3% | - |
| 2.37.Безпека та належне утримання вулично-дорожньої мережі |
| В.3.1.Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів | Подальший розвиток міської мережі доріг з викорис-танням інноваційних технологій та сучасних матеріалів. Впровадження сучасної системи обслуговування доріг у зимовий період | 2018-2020 | - | міський бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | утримання доріг | км. | 61 | 61 | - | Проект реалізовано. На виконання робіт з поточного ремонту та утриманню доріг і встановлення світлофорного об’єкту планувалось використати 5,7 млн.грн. У 2018 році освоєно 7,4 млн.грн. Реалізовано проект «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Дружби в м.Нова Каховка Херсонської області», який здійснювався на умовах співфінансування на суму 3,6 млн.грн. Реалізація проекту продовжиться й надалі. На 2019 рік заплановано виконати роботи з капітального ремонту проїзної частини по вул.Дружби (від вул.Новоселівська до вул.Маяковського – 1,4 км., - 9800 кв.м.) в м.Нова Каховка на суму 4,5 млн.грн. (4,5млн.грн. з державного бюджету, 0,5 млн.грн. з міського бюджету) | - |
|  |  |  |  |  | 5188,1 | 5188,1 | 5188,1 | 5487,9 | 5188,1 | 5187,9 | поточний ремонт доріг | тис.м² | 16,8 | 16,8 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 190,0 | 190,1 | 190,1 | 164,7 | 190,0 | 164,7 | модернізація світлофорного об’єкту | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | міський бюджет | 1403,7 | 1403,7 | 1403,7 | 1403,7 | 1403,7 | 1403,7 | Капітальний ремонт | п.м. | 900 | 900 | - |  |  |
|  |  |  |  | державний бюджет | 2245,3 | 2245,3 | 2245,3 | 2245,3 | 2245,3 | 2245,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.38.Винесення в натурі меж ділянок існуючих об’єктів благоустрою зеленого господарства та винесення їх на картографічні матеріали |
| В.3.1. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів | Упорядку-вання власності громади, розвиток та належне функціону-вання об’єктів благоустрою, забезпечення комфортного відпочинку громадян та туристів | 2018-2020 | - | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | в межах виділених асигнувань | - | - | - | - | - | Площа винесених в натурі благоустрою зеленого господарства (ОБЗГ) | га | - | - | - | Проект не реалізовано. У 2018 році за рахунок коштів міського бюджету (203,9тис.грн.) проведено роботу з паспортизації семи ОБЗГ загальною площею 8,8га. | - |
| 2.39.Створення притулку для тварин |
| В.3.2. Технічне забезпечення благоустрою | Поліпшення санітарно-епідеміологічного стану території міської ради. Поліпшення санітарно-епідеміоло-гічного стану міської території | 2018-2020 | - | міський бюджет, кошти спонсорів, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2018 році проект не реалізовувався та є актуальним у наступних роках | Проект не реалізовано через відсутність фінансових ресурсів. Пропозиції щодо вирішення питання: пошук інвесторів на реалізацію проектів, прийняття участі у грантових проектах та програмах |
| 2.40.Будівництво другої черги міського кладовища |
| В.3.2.Технічне забезпечення благоустрою | Поліпшення стану місць загального користу-вання та розширення місць поховання | 2018-2020 | - | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | 50,142 | 50,142 | 50,14 | 50,142 | 50,142 | 50,142 | - | - | - | - | - | У 2018 році використано коштів у сумі 50,1 тис.грн., що складає 33,3% до виконання планового показника. Проведено роботи з геологічних випробувань. Реалізація проекту продовжується й надалі | Затримується погодження виділеної земельної ділянки на державному рівні |
| Напрям С. «Інфраструктура для розвитку бізнесу та туризму» |
| 3.1.Будівництво Центру надання адміністративних послуг в м.Нова Каховка |
| С.1.1 Якісні адміністративні послуги для бізнесу та громадян: Центр надання адміністративних послуг | Створення умов для надання якісних адміністративних послуг | 2018-2019 | - | ДФРР, міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | 20168,1 | 20168,1 | 20168,1 | 7097,1 | 20168,1 | 7097,1 | - | - | - | - | - | Проект в стадії реалізації. Завершення робіт планується у першому півріччі 2019 року | Питання дозвільних документів у генерального підрядника |
| 3.2. Розширення переліку адміністративних послуг |
| С.1.1 Якісні адміністративні послуги для бізнесу та громадян: Центр надання адміністратив-них послуг | Можливість для громадян отримати максима-льну кількість адміністра-тивних послуг в одному місці, за допомогою принципу «єдиного вікна» | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Кількість послуг, наданих ЦНАП | одиниць | 7431 | 8185 | +754 | Виконано. За 2018 рік до ЦНАПу надійшло 8185 звернення для отримання адміністративних послуг, що на 754 звернення більше планового показника та на 1246 звернення більше показника 2017 року. Проводиться подальша робота щодо збільшення кількості адміністративних послуг | - |
| 3.3.Поетапний перехід на електронний формат надання адміністративних послуг |
| С.1.1 Якісні адміністративні послуги для бізнесу та громадян: Центр надання адміністративних послуг | Якісне поліпшення виконання державних функцій та надання адміністративних послуг. Спрощення, скорочення часу для подання документів та процедур отримання послуг. Зниження операційних витрат | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Виконано. У 2018 році ЦНАП виконавчого комітету Новокаховської міської ради прийнято участь у пілотному впровадженні інформаційної системи «Програмний комплекс автоматизації Центрів наданні адміністративних послуг». Інформаційна система «Вулик» значно прискорює роботу адміністраторів центру, забезпечуючи безперебійне електронне управління документами | - |
| 3.4.Пітримка підприємницької ініціативи безробітних |
| С.1.2. Підтримка інституцій розвитку підп-риємництва: коворкінг бізнес-інкубатори, стартапи | Розвиток підприємництва, створення нових робочих місць | 2018-2020 | - | Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття | - | - | - | - | - | - | Кількість робочих місць, які передбачається вести в дію за рахунок надання одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності | одиниць | 12 | 8 | -4 | У 2018 році було започатковано 8 бізнес-проектів з виплатою одноразової допомоги для відкриття власної справи, що на 4 проекта менше, ніж планувалось | - |
| 3.8. Маркетингове просування туристичного продукту |
| С.2.2.Ефективна система промоції | Створення сприятливих умов для розвитку туризму, як одного із видів бізнесу, забезпечення конкурентоспроможності туристичної пропозиції на туристичному ринку | 2018-2020 | - | міський бюджету, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | Кількість туристів на рік | тис.осіб | 9,5 | 9,5 | - | Постійно виконується. У 2018 році надрукована книга «Кам’яні вишиванки Нової Каховки», розроблені буклети «Місто з будинками у «виши-ванках», брошури Архітектурні родзинки Нової Каховки», буклет-карта міста «Кам’яні вишиванки на мапі Нової Каховки», розроблені 4 екскурсійні маршрути, 3 квеста, вікторина, кросворд, віртуальна екскурсія, створений електронний каталог орнаментальних панно на будинках Нової Каховки, створений веб-сайт, мобільні додатки, мультимедійна презентація | - |
| 3.9.Сприяти розвитку туристичної інфраструктури на території Новокаховської міської ради- |
| С.3.1. Розбудова інфраструктури для розвитку туризму | Забезпечення високих стандартів та безпеки туризму, підвищення рівня обслуговування та якості надання туристичних послуг, сталого розвитку внутрішнього та в’їзного туризму, раціонального використання туристично-рекреаційного потенціалу території | 2018-2020 | - | грантові кошти Українського культурного фонду | - | - | - | 432,0 | - | 432,0 | Кількість туристів на рік | тис.осіб | 9,5 | 9,5 | - | Проект «Кам’яні вишиванки Нової Каховки – патріотичний меседж з минулого молоді сього-дення» здобув перемогу на конкурсі культурно-мистецьких проектів на одержання фінансування від Українського культурного фонду | - |
| 3.10.Сприяння розвитку зеленого туризму як екобізнесу |
| С.3.1. Розбудова інфраструктури для розвитку туризму | Розвиток зеленого туризму як еко бізнесу, підвищення самозай-нятості сільського населення | 2018-2020 | - | міський бюджет, грантові кошти, МТД, кошти СГ | - | - | - | - | - | - | Кількість баз зеленого туризму | одиниць | 3 | 4 | +1 | Станом на 01.01.2019 року на території Новокаховської міської ради функціонує 4 бази зеленого туризму (база зеленого відпочинку «Славутич», сучасний комплекс на воді «Заплава», база відпочинку «Рибацький хуторок» та комплекс відпочинку на воді «Находка») | - |
| 3.11.Створення туристично-інформаційного центру |
| С.3.1. Розбудова інфраструктури для розвитку туризму | Здійснення промоційної та рекламної діяльності у галузі туристичної індустрії; створення та підтримка існуючих баз даних туристично-рекреаційних ресурсів Новокахов-ської міської ради | 2018-2020 | - | міський бюджет, грантові кошти МТД, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2018 році проект не реалізовувався. Рішенням міської ради від 20.12.2018р. №1644 розроблено Програму підтримки комунального підприємства «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради» на 2019-2021 роки. Заходи програми передбачають у 2019-2021рр. створити комунальний туристично-інформаційний центр | - |
| 3.12. Створення історико-рекреаційного комплексу «Козацькі плавні» |
| С.3.1. Розбудова інфраструктури для розвитку туризму | Створення умов для надання якісних туристичних послуг на основі раціонального використання природних ресурсів шляхом облаштування сучасної зони екологічно-пізнавального відпочинку | 2018-2020 | - | міський бюджет, державний бюджет (кошти ЄС), кошти інвесторів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проект не увійшов до списку переможців конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС, що проводився у 2017 році | Повторна подача зазначеного проекту на конкурс не планується |
| 3.13. Реконструкція площі біля кінотеатру «Юність» |
| С.3.1. Розбудова інфраструктури для розвитку туризму | Покращення умов перебування мешканців та гостей міста | 2018 | - | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 411,6 | 500,0 | 411,6 | Площа, на якій проводились роботи | м² | 949 | 949 | 949 | Виконано Перша черга реалізації усього проекту виконана на 100% | - |
| 3.14.Реконструкція паркової зони |
| С.3.1. Розбудова інфраструктури для розвитку туризму | Розвиток інфраструк-тури міста, поліпшення інвестицій-ного середо-вища та міжнарод-ного іміджу міста, підвищення туристич- ної приваб-ливості | 2018-2019 | - | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2018 році проект не реалізовувався | - |
| 3.15.Реконструкція покриття алей в парковій зоні в межах Палацу культури – рятівної станції |
| С.3.1. Розбудова інфраструктури для розвитку туризму | Поліпшення стану місць загального користу-вання, розвиток інфраструк-тури міста | 2018-2019 | - | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2018 році проект не реалізовувався | - |
| 3.17.Капітальний ремонт Палацу культури в м.Нова Каховка (друга черга) |
| С.3.1. Розбудова інфраструктури для розвитку туризму | Підвищення туристичної привабли-вості, покра-щення інвес-тиційного клімату | 2018 | - | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2018 році проект не реалізовувався. Проект планується до реалізації у 2019 році | Об’єкт віднесено до пам’ятників архітектурної спадщини та потребує особливої підготовки документів на ремонтно-відновлю-вальні роботи |
| 3.19.Капітальний ремонт Літнього театру |
| С.3.1. Розбудова інфраструктури для розвитку туризму | Розвиток інфраструк-тури міста, покращення інвестиційної привабливості міста | 2018-2020 | 2018 | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | 737,5 | 732,6 | 737,5 | 732,6 | 737,4 | 732,6 | - | - | - | - | - | Виконано | - |
| 3.20.Капітальний ремонт приміщень Музею історії міста Нова Каховка |
| С.3.1. Розбудова інфраструктури для розвитку туризму | Підвищення туристичної та інвестиційної привабливості міста, розвиток інфраструктури міста, надання якісних послуг населенню | 2018-2020 | - | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2018 році проект не реалізовувався | - |
| 3.21.Капітальний ремонт будівлі Картинної галереї по вул.Історична, 26а |
| С.3.1. Розбудова інфраструктури для розвитку туризму | Підвищення туристичної та інвестиці-йної приваб-ливості міста, розвиток інфраструк-тури міста, надання якісних послуг населенню | 2018-2020 | - | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2018 році проект не реалізовувався | - |

Секретар міської ради 														        О.В.Лук’яненко

Додаток № 2

до рішення міської ради

від 11.04.2019р. №1894

Звіт

з оцінки результативності реалізації

Стратегії розвитку Новокаховської міської ради за 2018 рік

| Найменування цілі Стратегії | Індикатор | Базове значення індикатора (2017 р.) | Прогнозне значення індикатора (2018 р.) | Фактичне значення індикатора (2018 р.) | Стан виконання індикатора (з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозованого) | Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозованого значення індикатора (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А. Соціальна відповідальність та добробут |
| А.1. Система освіти, яка відповідає запитам майбутнього | Кількість робочих місць, створених у сфері підготовки/ перепідготовки кадрів, одиниць | 207 | 220 | 224 | 101,8% | - |
|  | Чисельність працевлаштованої молоді, осіб | 155 | 80 | 128 | 160% | - |
|  | Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури більше 160 балів і вище, відсотків до загальної кількості учнів, що проходили тестування з української мови та літератури | 60 | 57 | 37 | Х | Зниження результатів ЗНО-2018 у порівнянні з минулим навчальним роком обумовлено врахуванням в показники не тільки випускників закладів загальної середньої освіти міста, а й студентів закладів професійно-технічної освіти та випускників минулих років. А також вплинули на результативність зміни в умовах проведення ЗНО з англійської мови – введено аудіювання, підготовка і проведення якого виявило низку проблем технічного, організаційного та дидактичного характеру. Результати випускників закладів загальної середньої освіти та студентів Приладобудівного технікуму забезпечили достойне місце Новій Каховці в обласному рейтингу |
|  | Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 160 балів і вище, відсотків до загальної кількості учнів, що проходили тестування з іноземної мови | 52 | 55 | 27 | Х |  |
|  | Відношення кількості учнів-випускників, які вступили до вищих навчальних закладів, до загальної кількості учнів-випускників, % | 69 | 70 | 75 | Х |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Обсяг фінансування з міського бюджету на одного вихованця ДНЗ, грн. | 24621 | 27892 | 27407 | 98,3% | Зменшення обсягу фінансування з міського бюджету на одного учня відбулося за рахунок економії енергоносіїв у 2018 році |
|  | Обсяг фінансування з міського бюджету на одного учня школи, грн. | 14936 | 17002 | 17002 | 100% | - |
| А.2. Ефективна система охорони здоров’я | Питома вага пролікованих мешканців Новокаховської громади, що скористалися медичними послугами за місцем проживання, в їх загальній кількості, % | 61,8 | 64,7 | 65,2 | Х | - |
|  | Очікувана тривалість життя при народженні по Херсонській області, роки | Обидві дві статті - 70,80, з них чоловіки -65,71 жінки - 75,75 | 70,50 | - | Термін звітності у червні 2019 року | - |
|  | Охоплення щепленнями дітей молодшого віку, %: АКДС; | 62 (вакцинація) 28,9 (ревакци-нація) | 95 | 72,6 (вакци-нація) 74,5 (ревакци-нація) | Х | Не виконання прогнозованого показника пов’язано з великою кількістю відмов від проведення щеплень та протипоказів. За 2018 рік зареєстровано відмов 141, довготривалих протипоказів 38 та тимчасових протипоказів 189. Вирішити дане питання можна за допомогою широкого висвітлення проблеми профілактичних щеплень у засобах масової інформації, як на місцевому рівні, так і в цілому по Україні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | КПК | 98,7 (вакцинація) 96,9 (ревакци-нація) | 98 | 89,7 (вакци-нація) 89,7 (ревакци-нація) | Х | Прогнозований показник не виконаний по причині відмов від щеплень, тимчасових і довготривалих протипоказів та недостатньо упорядкованої роботи з даного питання. Вирішення: широке висвітлення проблеми профілактичних щеплень у засобах масової інформації, зміна відношення населення до проведення щеплень, як єдиного профілактичного засобу впливу на інфекційні захворювання |
|  | Охоплення населення профілактичними оглядами, % | 46,9 (флюоро-графічні) 58,8 (онкологічні) 100 (шкідливі умови праці) | 35 | 47,01 (флюоро-графічні) 58,2 (онкологічні) 100 (шкідливі умови праці) | Х | - |
|  | Кількість населення, яке охоплено всіма видами фізичної культури та спорту, осіб, у тому числі: | 17891 | 18338 | 18372 | 101,2% | - |
|  | -кількість учнів загальноосвітніх шкіл, що займаються фізичною культурою та спортом, осіб; | 6690 | 6858 | 6872 | 100,2% | - |
|  | -кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів, охоплених фізичною культурою та спортом, осіб; | 1310 | 1357 | 1365 | 100,6% | - |
|  | -кількість студентів вищих начальних закладів, що займаються фізичною культурою та спортом, осіб; | 3610 | 3704 | 3715 | 100,3% | - |
|  | Площа спортивних споруд на одного мешканця, м² | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 100% | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А.3. Активна та відповідальна територіальна громада | Кількість відвідувачів офіційного сайту міста Нова Каховка, осіб | 50716 | 60000 | 55654 | 92,8% | - |
|  | Кількість звернень громадян, осіб | 2297 | 2300 | 2668 | 116% | - |
|  | Кількість неодноразових звернень громадян, одиниць | 239 | 80 | 711 | у 8,9 разів більше | - |
|  | Кількість молодіжних громадських організацій, одиниць | 8 | 9 | 10 | +1 один. | - |
|  | Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складаних життєвих обставинах, територіальним центром соціального обслуговування до загальної кількості таких осіб, % | 93,6 | 98 | 93,5 | -4,5 в.п. | - |
|  | Кількість поданих проектів МТД за участю ГО, АРР, одиниць | 5 | 5 | 19 | +14 один. | - |
|  | Площа прийнятого в експлуатацію житла, тис.м² | 2,53 | 4,65 | 7,6 | 163,4% | - |
| А.4. Безпечна територіальна громада | Кількість встановлених камер відеоспостережень, одиниць | - | 5 | - | -5 один. |  |
| В. Еко-територія |
| В.1. Територія на чистому Дніпрі | Обсяг скидання забруднених стічних вод в р.Дніпро, млн.м³ | 2,888 | 2,918 | 2,719 очік | -0,199 млн.м³ | Зменшення обсягів скидання стічних вод у р.Дніпро зумовлено: -зменшенням обсягів водокористування; -удосконаленням системи обліку піднятої та використаної води |
|  | Площа ліквідованих підтоплених ділянок в парковій зоні, га | 2,14 | 2,0 | - | -2,0 га | Виконання заходів з ліквідації підтоплення в парковій зоні у 2018 році не здійснювалось у зв’язку із причинами організаційного та технічного характеру |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| В.2. Територія зелених технологій | Кількість об’єктів соціальної сфери, на яких проведено роботи/заходи з енергозбереження, одиниць |  | 7 | 11 | +4 (на 9 об’єктах закладів освіти здійснено заміну 20 вікон, 4 дверей та 1 покрівлі. На 1 об’єкті ЛК №1 здійснено заміну вікна. В дитячій школі мистецтв проведено роботи з капітального ремонту систем опалення) | - |
|  | Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених пунктів міста до загальної кількості світоточок | 66 | 74 | 72 | 97% | - |
|  | Обсяги споживання природного газу, тис.м³ | 31660,4 | 29902,0 | 29902,0 (очік.) | 100% | - |
|  | Обсяги споживання електроенергії, (МВт-год), в тому числі: | 199342,6 | 205394,8 | 164950,8 (очік) | 80,3% | - |
|  | -населення; | 76972,7 | 85398,6 | 62733,1 (очік.) | 73,5% | - |
|  | -промисловість | 50875,89 | 51634,2 | 42066,6 (очік.) | 81,5% | - |
|  | Обсяги споживання питної води у розрізі споживачів, тис.м³, в тому числі: | 2274,6 | 2274,6 | 2205,1 | 97% | - |
|  | - населення | 1719,3 | 1912,3 | 1666,7 | 87,2% | - |
|  | Кількість закуплених спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення відходів як вторинної сировини, одиниць на рік | - | 2 | 3 | 150% | - |
|  | Кількість встановлених контейнерів для роздільного збирання відходів, одиниць на рік | 39 | 100 | 100 | 100% | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| С. Інфраструктура для розвитку бізнесу та туризму |
| С.1. Інформаційна та ресурсна підтримка бізнесу | Кількість послуг, наданих центром надання адміністративних послуг, одиниць | 6939 | 7431 | 8185 | 110,1 | - |
|  | Кількість робочих місць, які передбачається ввести в дію за рахунок надання одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності, робочих місць | 2 | 12 | 8 | 66,7% | Направлення у цьому напрямку здійснюється в межах розподілених коштів |
|  | Кількість суб’єктів малого підприємництва, всього, в тому числі: | 5165 | 5000 | 5185 | 103,7% | - |
|  | - кількість суб’єктів господарювання - юридичних осіб | 1267 | 1300 | 1330 | 102,3% | - |
|  | - кількість фізичних осіб-підприємців, осіб | 3898 | 3700 | 3855 | 104,2% | - |
|  | Кількість суб’єктів середнього підприємництва, одиниць | 22 | 21 | 22 | 104,8% | - |
| С.2. Розширення інвестиційних можливостей для бізнесу | Кількість придбаних транспортних засобів для пасажирських перевезень, одиниць | 1 | 2 | 2 | 100% | - |
|  | Обсяг капітальних інвестицій на одну особу, грн. | 2627,7 | 3173,7 | 2685,6 очік. | 84,6% | - |
|  | Темп зростання/зменшення обсягів експорту товарів та послуг, % | 120,0 | 104,6 | 85,4 | Х | - |
|  | Кількість баз зеленого туризму, одиниць | 4 | 3 | 4 | +1 один. | - |
| С.3. Інституційні умови для розвитку бізнесу і туризму | Кількість туристів на рік, тис.осіб | 2,3 | 9,5 | 9,5 | 100% | - |

Секретар міської ради 														      О.В.Лук’яненко