УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

58 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 07.02.2019   №1793

Про звіт Комісії

по контролю за фактичним

використанням землі

на території міста Нова Каховка

за IV квартал 2018 року

З метою самоврядного контролю за фактичним використанням землі та території міста Нова Каховка, для виявлення випадків відсутності будівельних робіт на земельних ділянках, які віднесені до земель поточного будівництва,  на підставі виїзного засідання Комісії по контролю за фактичним використанням землі на території міста Нова Каховка від                      13 грудня 2018 року (створена рішенням міської ради від 10.12.2015 року №56, від 23 грудня 2015 року), відповідно до статей 187, 189 Земельного кодексу України, статті 34 Статуту територіальної громади міста Нова Каховка, керуючись статтями 26, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт Комісії по контролю за фактичним використанням землі на території міста Нова Каховка за IV квартал 2018 року (додається).

2. Відділу земельних відносин та комунальної власності        (Ковальчук Т.А.) забезпечити виконання висновків комісії в частині застосування відповідних ставок орендної плати в діючих договорах оренди та укласти, у разі необхідності, відповідні додаткові угоди до правовстановлюючих документів орендарів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань земельних, природних ресурсів та комунальної власності (Хоменко С.В.).

Міський голова    					                            В.І.Коваленко

#### Додаток

#### до рішення 58-ї сесії

#### міської ради 7-го скликання

#### від 07.02.2019 року №1793

Звіт комісії

по контролю за фактичним використанням землі

на території міста Нова Каховка за IV квартал 2018 року

| № п/п | Об’єкт¸ який підлягав перевірці | Результат перевірки | Рекомендації комісії та висновки комісії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка площею 0,3478 га по вул.Горького, в районі гаражного кооперативу “Сокіл”, для розміщення та обслуговування торгівельно-виставкового майданчику, кадастровий номер 6510700000:01:001:1113, яка знаходиться в оренді у ТОВ “Фаворит”(відповідно до поданої заяви). | Перевірено. За результатами огляду встановлено: замовником ведуться роботи з облаштування торгівельно-виставкового майданчика та впорядкування території. | Орендована земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити планову перевірку у ІV кварталі 2019 року. |
| 2. | Земельна ділянка площею 1,4618 га по вул.Фабрична, 5-б, для розміщення та обслуговування виробничих приміщень по обробці металу кадастровий номер 6510700000:13:047:0016, яка знаходиться в оренді у ТОВ “Ітек” (відповідно до поданої заяви) | Перевірено повторно. В результаті перевірки встановлено: на приватному комплексі цехів підприємства здійснюються підготовчі роботи по ремонту покрівлі, виконано роботи з облаштування приміщення випробувальної лабораторії. | Орендована земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити планову перевірку у ІІ кварталі 2019 року. |
| 3. | Земельна ділянка площею 0,3065 га по вул.Фабрична, 5-а, для розміщення та обслуговування виробничих будівель і споруд, кадастровий номер 6510700000:01:001:1318, яка знаходиться в оренді у ТОВ “Ітек” (відповідно до поданої заяви) | Перевірено повторно. В результаті перевірки встановлено: ведуться підготовчі роботи щодо влаштування лінії по обмотці, механічної лінії та цеху фарбування. | Орендована земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити планову перевірку у ІІ кварталі 2019 року |
| 4. | Земельна ділянка площею 2,2887 га по просп.Дніпровський, 1-ц, для розміщення та обслуговування виробничої бази будівельних матеріалів, кадастровий номер 6510700000:01:001:1347, яка знаходиться в оренді у ФОП Щербак Н.М. (відповідно до поданої заяви) | Перевірено. В результаті перевірки встановлено: орендарем земельної ділянки виконано ремонт покрівлі об’єкту. Планується влаштування цеху по ремонту двигунів. З настанням сприятливих погодних умов буде розпочато влаштування підлоги, нових вікон та дверей | Орендована земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. |
| 5. | Земельна ділянка площею 0,1430 га по вул.Французька, згідно з генпланом забудови 2-ї черги мікрорайону №1, під будівництво магазину на першому поверсі та житлової квартири на другому поверсі, яка знаходиться в оренді у ФОП Сидоренко Ірини Олександрівни та суборенді ФОП Хоменка Сергія Вікторовича | Перевірено. Дозвільні документи в наявності. Здійснюються заходи з будівництва, організаційні заходи для проведення робіт за сприятливих погодних умов. | Орендована земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. |
| 6. | Земельна ділянка площею 0,3600 га по вул.Новокаховське шосе, в районі автозаправної станції для будівництва та обслуговування об’єктів дорожнього сервісу, кадастровий номер 6510700000:01:001:0790, яка знаходиться в оренді у громадянки Алавердян Гаяне Маісівни (відповідно до поданої заяви) | Перевірено. В результаті перевірки встановлено: право оренди земельної ділянки набуто за результатом проведення аукціону. Розпочато будівництво об’єкту та розпланування території. На час перевірки будівництво об’єкту не велось. | Рекомендувати замовнику оформити об’єкт незавершенного будівництва та здійснити заходи щодо викупу земельної ділянки. Оскільки право оренди земельної ділянки набуто за результатом проведення аукціону за фіксованою сумою, рекомендувати міській раді не застосовувати пільгову орендну ставку за землю. |
| 7. | Земельна ділянка площею 20,1400 га по вул.Першотравнева (між заводом будівельних матеріалів та вул.Індустріальна) для розміщення об’єкту енергетичної інфраструктури – сонячної електростанції (джерело альтернативної енергетики), кадастровий номер 6510700000:01:001:1166, яка знаходиться в оренді у ТОВ «САНЛАЙТ НК» (відповідно до поданої заяви) | Перевірено. В результаті перевірки встановлено: Орендарем зареєстровано договір оренди земельної ділянки. Ведеться робота щодо пошуку та залучення інвесторів. З настанням сприятливих погодних умов планується виконання робіт з розпланування території. | Орендована земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити планову перевірку у ІV кварталі 2019 року. |
| 8. | Земельна ділянка площею 0,0112 га по вул.Першотравнева,11-а під будівництво та обслуговування складської будівлі, кадастровий номер 6510700000:01:002:0102, яка знаходиться в оренді ФОП Акулова Сергія Валентиновича (відповідно до поданої заяви) | Перевірено повторно. В результаті перевірки встановлено: будівництво об’єкту в стадії завершення та введення в експлуатацію. | Орендована земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити планову перевірку у І кварталі 2019 року. |

Голова комісії					        			        Л.Г.Чурсинов