УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

58 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 07.02.2019   №1782

Про затвердження тексту Договору  підряду на

виконання проектних робіт з додатками,  для

обслуговування будівлі «Центр олімпійських

видів спорту «Н2О Нова Каховка» по проспекту

Дніпровський18-а у місті Нова Каховка Херсонської області

З метою реалізації  інвестиційного  проекту , визначення принципової можливості будівництва Центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка», а також створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою і водними видами спорту, керуючись статтею 25 Закону України « Про місцеве самоврядування України», міська рада

ВИРІШИЛА:

1..Затвердити текст Договору підряду на виконання проектних робіт (з додатками). для обслуговування будівлі« Центр олімпійських видів спорту « Н2О Нова Каховка» по проспекту Дніпровський 18-а у місті Нова Каховка Херсонської області (додається)

2.Директору комунального підприємства «АкваСпорт» Новокаховської міської ради Лисенко.О.В. підписати договір підряду на виконання проектних робіт з додатками, для обслуговування будівлі «Центр олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» по проспекту Дніпровський 18-а у місті Нова Каховка Херсонської області.

3. Договір підряду №2 від 15 лютого 2018 року затверджений рішенням  міської ради № 1189 від 08.02.2018 року вважати таким ,що втратив чинність, у зв’язку із закінченням терміну дії договору (лист № 1 від 29.01.2018.р).

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г., постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів (Розломій П.І.) та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Перетятько.В.В.).

Міський голова								        В.І.Коваленко

Додаток 1

до рішення міської ради

від 07.02.2019р. №1782

ДОГОВІР  ПІДРЯДУ    № 01

на виконання проектних робіт

м.Нова Каховка                                                                                     ____  __________  2019р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «СПОРТПРОЕКТ» (надалі за текстом – ПІДРЯДНИК), на підставі кваліфікаційних сертифікатів відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури серія АА №001281 від 27 лютого 2013 р. та серія АР №006513 від 26 лютого 2013 р., в особі директора Шуміліна Володимира Олександровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Комунальне підприємство «АкваСпорт» Новокаховської міської ради (надалі за текстом – ЗАМОВНИК), в особі директора підприємства Лисенко Оксани Вікторівни, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, далі за текстом - Сторони, уклали цей Договір (надалі Договір) про наступне:

1.ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ.

1.1. В цьому Договорі використовуються терміни та поняття в такому розумінні:

1.1.1. ЗАМОВНИК – Комунальне підприємство «АкваСпорт» Новокаховської міської ради.

1.1.2. ПІДРЯДНИК – Генпроектувальник – Товариство з обмеженою відповідальністю «СПОРТПРОЕКТ».

1.1.3. СУБПРОЕКТУВАЛЬНИКИ – компанії, що працюють по договорам з ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ.

1.1.4. Акт приймання виконаних Робіт – акт приймання виконаних підрядних робіт в узгодженій Сторонами формі.

1.1.5. Договір - документ, включаючи всі додатки та доповнення до нього, що підписані Сторонами та встановлюють і регламентують погоджені права та обов'язки учасників договірних правовідносин.

1.1.6. Кошторис - зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошторисні розрахунки, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою, на основі яких визначається кошторисна вартість будівництва і Ціна договору.

1.1.7. Кошторисна документація - кошториси та інші документи, пов'язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо), і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва та Ціни договору.

1.1.8. Пошукові роботи – роботи по виконанню топографічної зйомки території, по виконанню геологічних вишукуваннь, по виносу меж території на ділянку будівництва з відповідними звітами та актами, отримання ТУ, що виконуються СУБПІДРЯДНИКАМИ по прямим Договорам із ЗАМОВНИКОМ.

1.1.9. Об'єкт будівництва – «Будівництво Центру Олімпійських видів спорту 
«Н2О Нова Каховка» по проспекту Дніпровський,18-а у м. Нова Каховка, Херсонської області».

1.1.10. Проектно-кошторисна документація - затверджені в установленому порядку текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси Об’єкту будівництва, що передаються ЗАМОВНИКУ відповідно до умов цього Договору.

1.1.11. Ціна договору – визначена на основі Кошторисної документації, узгоджена Сторонами, закріплена у Договорі загальна ціна (вартість) Робіт, яка деталізована у Договірній ціні (у формі Додатку №1 до цього Договору), що визначає об’єми та вартість робіт.

1.2. Визначення інших понять, що зустрічаються в цьому Договорі, ідентичні визначенням, передбаченим чинним Законодавством України.

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ПІДРЯДНИК зобов'язується розробити за завданням Замовника проектно-кошторисну документацію по об’єкту: «Будівництво Центру Олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» по проспекту Дніпровський,18-а у м.Нова Каховка, Херсонської області», що має відповідати
ДБН А.2.2-3-2014, підготувати необхідну документацію для отримання дозволу на будівництво та документів для здачі об’єкту в експлуатацію, ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти виконані роботи, та оплатити їх.

2.1.1. Сторони домовились, що роботи з виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту виконуватимуться в дві стадії – «проект» (П) на весь об’єкт в цілому та «робоча документація» (Р).

Для виконання комплексу робіт по проектуванню, згідно п. 2.1 цього Договору, ПІДРЯДНИК отримує від ЗАМОВНИКА попередньо розроблений комплект проектної документації, що знаходиться в розпорядженні ЗАМОВНИКА.

Проектна документація передається ПІДРЯДНИКУ в електронному вигляді у форматі «dwg» згідно Додатку №1.

Подальше виконання робіт, згідно цього Договору, ПІДРЯДНИК виконує на підставі отриманої від ЗАМОВНИКА, попередньо розробленої проектної документації.

2.2. Перелік, обсяг та інші умови визначено у Кошторисі №1 (Додаток № 1 до Договору), Протоколі погодження договірної ціни (Додаток №2), Календарному плані на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації (Додаток №3), Технічному завданні на виконання проектно-кошторисної документації (Додаток №4).

2.3. Передача вихідних даних ЗАМОВНИКОМ для проектування ПІДРЯДНИКОМ:

2.3.1. Впродовж 10 (десяти) робочих днів після підписання Договору ЗАМОВНИК передає ПІДРЯДНИКУ підписані вихідні матеріали:

2.3.1.1. Рішення міської ради про дозвіл на розробку проекту землеустрою, щодо відведення конкретної земельної ділянки під будівництво об’єкту.

2.3.1.2. Витяг з реєстру про реєстрацію речового права на земельну ділянку з межами ділянки та з цільовим призначенням її під будівництво об’єкту.

2.3.1.3. Детальний план забудови території та схему земельної ділянки під будівництво об’єкту.

2.3.1.4. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки від управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради.

2.3.1.5. Топографічну зйомку території ділянки забудови у М1:500, що дійсна не пізніше одного року в електронному вигляді у форматі «dwg», узгоджену головним архітектором управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради та нанесеними червоними лініями з відповідним написом на топозйомці та печаткою.

2.3.1.6. Топографічну зйомку ділянок зовнішніх інженерних мереж згідно виданих ТУ, що виходять за межі ділянки будівництва  -  в процесі проектування на стадії «проект».

2.3.1.7. Затверджені ЗАМОВНИКОМ остаточні архітектурно-планувальні та об’ємні рішення по Центру Олімпійських видів спорту «Н2О-Нова Каховка» з матеріалами та конструкціями та Технічне завдання на проектування.

2.3.1.8. Звіт про виконання геолого-вишукувальних робіт на території ділянки під забудову з фізико-механічними характеристиками ґрунтів основи. (Кількість свердловин уточнюється з ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»).

2.3.1.9. Технічні умови (ТУ), отримані ЗАМОВНИКОМ на підключення будівель та споруд Центру Олімпійських видів спорту «Н2О-Нова Каховка» до існуючих інженерних мереж, які є невід’ємною частиною даного Договору і необхідні ПІДРЯДНИКУ для виконання проектних робіт по розділам проекту:

- Зовнішні мережі водопостачання та каналізація;

- Зовнішні мережі теплопостачання (у випадку підключення до центральних міських тепломереж);

- Зовнішні мережі газопостачання (у випадку необхідності проектування окремо стоячої котельні);

- Зовнішні мережі електропостачання, електроосвітлення та електрообладнання;

- Зовнішні мережі зв’язку, радіо та інтернету.

Всі вихідні дані для виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об’єкту ЗАМОВНИК передає ПІДРЯДНИКУ офіційно по накладній.

2.4. У випадку не передачі вихідних даних ЗАМОВНИКОМ для проектування ПІДРЯДНИКУ згідно п.2.3.1 впродовж 10 (десяти) робочих днів після підписання цього Договору, строк передачі готової проектно-кошторисної документації переноситься на відповідний строк, про що Сторони узгоджують додатково у двосторонній Додатковій угоді до цього Договору.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ.

3.1. Повна ціна Договору становить:

Всього - 38 100 грн. (Тридцять вісім тисяч сто грн 00 коп.), в тому числі 20%ПДВ,

що складає 6 350,00 грн. (Шість тисяч триста  п’ятдесят  грн. 00 коп.)

Ціна Договору обґрунтована розрахунком (Додаток № 1).

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА СТРОКИ ПЕРЕДАЧІ ДОКУМЕНТАЦІЇ.

4.1. Після підписання цього Договору ПІДРЯДНИК приступає до виконання проектно-кошторисної документації на стадії «проект» (П).

4.2. Після підписання Сторонами Актів здавання-передачі проектно-кошторисної документації на стадії «проект» (П) та отримання ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ експертизи по об’єкту, ПІДРЯДНИК приступає до розробки проектно-кошторисної документації на стадії «Робоча документація» (Р).

4.3. Після передачі ЗАМОВНИКУ проектно-кошторисної документації на стадії «Робоча документація» (Р) протягом 10 (десяти) днів та у випадку відсутності зауважень від ЗАМОВНИКА до документації Сторони підписують Акти здавання-передачі проектно-кошторисної документації на стадії «Робоча документація» (Р), а Замовник відповідно оплачує повну вартість проектно-кошторисної документації у розмірі:

Всього - 38 100 грн. (Тридцять вісім тисяч сто грн 00 коп.), в тому числі 20%ПДВ,

що складає 6 350,00 грн. (Шість тисяч триста  п’ятдесят  грн. 00 коп.)

4.4. Розрахунки здійснюються в національній валюті.

4.5. Строки передачі проектно-кошторисної документацію по будівництву об’єкту

визначені у Календарному плані на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації (Додаток №3 до Договору), який являється невід’ємною частиною цього Договору.

4.6. Плату за проведення експертизи проекту ЗАМОВНИК сплачує Виконавцю по окремому договору. ЗАМОВНИК та ПІДРЯДНИК визначають Виконавця робіт по експертизі проекту. ПІДРЯДНИК супроводжує роботи по експертизі проекту.

5. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

5.1. ЗАМОВНИК зобов’язаний:

5.1.1. В обумовлений цим Договором строк виконати оплату проектних робіт із ЗАМОВНИКОМ.

5.1.2. Додатково замовити по окремому Договору з місцевою проектною організацією проектну-кошторисну документацію на виконання розділів проекту:

- по зовнішніх інженерних мережах;

- на проект окремо стоячої газової котельні (у випадку необхідності згідно ТУ);

- на проект окремо стоячої Трансформаторної підстанції (у випадку необхідності згідно ТУ);

- на проект «Оцінка впливу на навколишнє середовище» (ОВНС) та забезпечити отримання Технічних Умов.

5.1.3. Проекти зовнішніх мереж та їх підключення, договори на постачання електричної енергії, постачання природного газу, теплопостачання, водозабезпечення та каналізування, проект окремо стоячої газової котельні (у випадку необхідності згідно ТУ), проект окремо стоячої Трансформаторної підстанції (у випадку необхідності згідно ТУ), проект ОВНС по об’єкту погодити з Генеральним проектувальником.

5.1.4. Здійснити приймання проектно-кошторисної документації по об’єкту в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

5.1.5. Вчасно передати ПІДРЯДНИКУ передбачені п. 2.3 цього Договору документи.

5.1.6. Не передавати авторські права та копії проектної документації третім особам і не використовувати проектну документацію повторно.

5.2. ЗАМОВНИК не має права:

- використовувати проектно-кошторисну документацію, одержану від ПІДРЯДНИКА для інших цілей, не встановлених Договором;

- передавати проектно-кошторисну документацію іншим особам;

- розголошувати дані, що містяться в документації без згоди ПІДРЯДНИКА;

- передавати авторські права третім особам.

5.3. ПІДРЯДНИК зобов’язаний:

5.3.1. Виконувати роботи відповідно до вихідних даних на виконання проектно-кошторисної документації та згідно з Договором.

5.3.2. Погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із ЗАМОВНИКОМ, а вразі необхідності – також з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

5.3.3. Передати ЗАМОВНИКОВІ готову проектно-кошторисну документацію.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ.

6.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством:

6.1.1. Порушенням умов Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

6.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

6.1.3. Сторона вважається не винуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів, щодо належного виконання цього Договору.

6.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по даному Договору ЗАМОВНИК та ПІДРЯДНИК несуть відповідальність згідно діючого законодавства України.

6.3. Сплата штрафних санкцій не звільняють ПІДРЯДНИКА від обов’язків та відповідальності передати проектно-кошторисну документацію по будівництву об’єкту у власність ЗАМОВНИКА та виконати роботи з розроблення проектно-кошторисної документації в обумовлені даним Договором строки.

6.4. За прострочення здійснення розрахунків відповідно до даного Договору ЗАМОВНИК зобов’язаний за вимогою ПІДРЯДНИКА виплатити останньому пеню у розмірі подвійної ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день затримки, але не більше 5% від суми Договору.

6.5. За прострочку у видачі проектно-кошторисної документацію по об’єкту ПІДРЯДНИК зобов'язаний за вимогою ЗАМОВНИКА виплатити останньому пеню у розмірі подвійної ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день затримки, але не більше 5% від суми Договору.

6.6. Сторони погодились, що у випадку зміни інфляційних процесів більше ніж на 5% вони мають право перегляду ціни по цьому Договору.

6.7. У випадку затримки оплати та термінів узгодження прийнятих рішень, термін виконання робіт подовжується по узгодженню сторін.

6.8. ПІДРЯДНИК відповідає  за недоліки проектно-кошторисної документації, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об’єкта, створеного на основі проектно-кошторисної документації.

6.9. У разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації, ПІДРЯДНИК на вимогу ЗАМОВНИКА зобов’язаний безоплатно переробити проектно-кошторисну документацію, згідно діючого законодавства України.

7.ФОРС-МАЖОР.

7.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання зобов’язань за Договором внаслідок надзвичайних обставин (повінь, землетрус, військові дії, страйки, пожежа, зміни в чинному законодавстві України).

7.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання договірних зобов’язань внаслідок дії надзвичайних обставин повинна оповістити іншу Сторону про настання і припинення таких обставин не пізніше 10 днів з моменту виникнення (припинення) таких обставин.

7.3. Якщо форс-мажор триває більше 30 (тридцяти) днів, то кожна з Сторін може перервати дію цього Договору. Наявність, тривалість та припинення дії надзвичайних обставин підтверджується довідками Торгово-промислової палати України, або документом іншого уповноваженого органу.

8. ДІЯ ДОГОВОРУ.

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та скріплення печатками Сторін та діє до 31.12.2019 року, а в частині зобов’язань – до повного їх виконання.

8.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору

8.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору.

8.5. Цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору.

8.7. Факсові, електронні копії документів отримані за допомогою електронної пошти, якими обмінюються сторони в рамках цього договору, в тому числі додаткові угоди, мають силу оригіналів

8.8. У випадку, якщо одна із Сторін цього Договору змінила статус платника податку, вона повинна письмово повідомити про це іншу Сторону Договору протягом 5 календарних днів з моменту зміни статусу.

9. АВТОРСЬКІ ПРАВА.

9.1. Авторські права регулюються Цивільним кодексом України, Законом України «Про архітектурну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», належать автору проекту – ТОВ «СПОРТПРОЕКТ» та не передаються Замовнику та Субпроектувальнику.

9.2. Результати робіт по цьому Договору не можуть бути використані повторно без згоди автора.

10. ІНШІ УМОВИ.

10.1. Будь-які специфікації, додатки, зміни, доповнення, угоди та додаткові угоди до Договору є його невід'ємною частиною та є дійсними, якщо вони складені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.

10.2. Посилання на пункти, статті, угоди означатиме посилання на відповідні пункти, статті, угоди до Договору.

10.3. Договір складений українською мовою, у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

10.4. Строки виконання робіт перериваються при необхідності проведення додаткових досліджень (вишукуваннь) та на час, який використовувався ЗАМОВНИКОМ для вирішення питань, віднесених до його компетенції.

10.5. Відповідальною особою за виконанням робіт від ПІДРЯДНИКА призначається Грицовнік Адам Володимирович.

10.6. Відповідальною особою за виконанням робіт від ЗАМОВНИКА призначається –  директор Комунального підприємства «АкваСпорт» Новокаховської міської ради Лисенко Оксана Вікторівна

10.7. Вартість експертизи проекту не входить у вартість Договору.

10.8. Вартість робіт по авторському нагляду за будівництвом об’єкту не входить у вартість Договору.

11. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ.

11.1. Невід’ємною частиною даного договору є додатки:

11.1.1. Кошторис №1 (Додаток №1);

11.1.2. Протокол погодження договірної ціни (Додаток №2);

11.1.3. Календарний план на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації (Додаток № 3);

11.1.4. Технічне завдання на виконання проектно-кошторисної документації (Додаток №4).

11.2. Всі додатки до Договору є його невід’ємною частиною, якщо вони підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками.

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

| ЗАМОВНИК | ПІДРЯДНИК |
| --- | --- |
| Комунальне підприємство «АкваСпорт» Новокаховської міської ради | ТОВ «СПОРТПРОЕКТ» |
| Юридична адреса: 74900, м.Нова Каховка вул.Дружби, 60 а Код ЄДРПОУ 41904584 (Банківські реквізити) Директор __________________ О.В.Лисенко | Юридична адреса: 08132, Київська обл. Києво-Святошинський р-н м.Вишневе, вул.Святошинська, буд. 42 Поштова адреса: 03057, м.Київ, вул.Антона Цедіка, 10 А п/р 26002052649755 у РЦ Приватбанку м.Києва МФО 380649 Код ЄДРПОУ 33077887 ІПН 330778810131 тел.: (044) 537 26 86 e-mail: info@atmpool.com Директор __________________ В.О.Шумілін |

Додаток №1

до Договору підряду на

виконання проектних робіт

№ 01   від ___ _________ 2019 р.

# Форма №2-П

# Кошторис №1

# на виконання проектних робіт

«Будівництво Центру Олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка»
по проспекту Дніпровський,18-а у м. Нова Каховка, Херсонської області»

Двостадійне проектування. Стадії: «проект» (П) та «робоча документація» (Р).

(Найменування об’єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації – ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»

| Чер-гове число | Характеристика об’єкта будівництва або виду робіт | Назва документа обґрунтування та № № частин, глав, таблиць, пунктів | Розрахунок вартості | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Будівництво Центру Олімпійських видів спорту «Н2О-Нова Каховка» по проспекту Дніпровський,18-а у м.Нова Каховка, Херсонської області». Орієнтовна загальна площа будівлі – 12 980м2; Загальна площа території басейну-пляжу – 1370м2. Клас наслідків (відповідальності)–СС3 Розрахункова база: (253 400,00 – 17 000,00):1,2= =197 000 тис. грн. | К1=3,58% - усереднений відсотковий показник вартості проектних робіт (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Додаток А, табл. А.1п.9 зі зміною №3 від 16 жовтня 2018 р. Наказ ДП «УкрНДНЦ» №334 від 24 вересня 2018 р.) К2=1,0- двох стадійне проектування (табл. 3 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013) К3= 0,00441361 (п.2.4 абз.2 «Загальні вказівки до застосування ЗЦ на проектні роботи для будівництва») К4=2% (1,02) (п.3.6 –витрати Генпроектувальника «Загальні вказівки до застосування ЗЦ на проектні роботи для будівництва») | Вартість проектних робіт: 197 000,00 *0,0358* *1,0*0,00441361* *1,02= =31, 750тис. грн. | 31 750,00 |
|  | Разом | - | - | 31 750,00 |
|  | ПДВ 20% | - | - | 6 350,00 |
|  | Всього з ПДВ 20%) |  |  | 38 100,00 |

Всього за кошторисом: 33 333,33 грн. (Тридцять три тисячі  триста тридцять три  грн. 33 коп. ),  плюс 20% ПДВ –6 666,67 грн. (Шість тисяч  шістсот шістдесят шість  грн. 67  коп.)

Всього -  40 000,00 грн. (Сорок  тисяч  грн. 00 коп. )

(сума прописом)

| Директор ТОВ «СПОРТПРОЕКТ» | В.О.Шумілін |
| --- | --- |
| Головний архітектор | С.О.Шумілін |
| Кошторис склав | А.В.Грицовнік |

Додаток №2

до Договору підряду на

виконання проектних робіт

№01  від _________  2019 р.

# ПРОТОКОЛ  ПОГОДЖЕННЯ  ДОГОВІРНОЇ  ЦІНИ

м.Нова Каховка          	                       		                    «____»   ___________  2019р.

Ми, що нижче підписалися, комунальне підприємство «АкваСпорт» Новокаховської міської ради (надалі за текстом – ЗАМОВНИК), в особі директора Лисенко Оксани Вікторівни, яке діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «СПОРТПРОЕКТ» (надалі за текстом – ПІДРЯДНИК), в особі директора Шуміліна Володимира Олександровича, яке діє на підставі Статуту, з іншої сторони, що надалі поіменовані, як «Сторони», а кожен окремо «Сторона», засвідчуємо, що Сторонами досягнуто погодження про розмір договірної ціни виготовлення проектно-кошторисної документації на стадіях: «Проект» (П) та «Робоча документація» (Р) по об’єкту: «Будівництво Центру Олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» по проспекту Дніпровський,18-а у м.Нова Каховка, Херсонської області».

Вартість проектно-кошторисної документації визначена у Кошторисі №1 (Додаток №1 до Договору) є твердою та становить:

Всього - 38 100 грн. (Тридцять вісім тисяч сто грн 00 коп.), в тому числі 20%ПДВ,

що складає 6 350,00 грн. (Шість тисяч триста  п’ятдесят  грн. 00 коп.)

| ЗАМОВНИК | ПІДРЯДНИК |
| --- | --- |
| Комунальне підприємство «АкваСпорт» Новокаховської міської ради | ТОВ «СПОРТПРОЕКТ» |
| Директор __________________ О.В.Лисенко | Директор __________________ В.О.Шумілін |

Додаток №3

до Договору підряду на

виконання проектних робіт

№01 від ___ ________  2019 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об’єкту:
  «Будівництво Центру Олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» 
по проспекту Дніпровський, 18-а у м. Нова Каховка, Херсонської області».

| № п/п | Найменування робіт та етапів. | Термін виконання робіт та етапів |
| --- | --- | --- |
|  |  | Початок | Закінчення |
| 1. | Отримання від ЗАМОВНИКА попередньо розробленої проектної документації, вихідних документів для початку виконання проектних робіт ПІДРЯДНИКОМ на стадії «проект» (П) від ЗАМОВНИКА зазначених у п. 2.3 цього Договору | З дня підписання Договору сторонами | Через 30 (тридцять) робочих днів з дня підписання Договору сторонами |
| 2. | Розроблення проектно-кошторисної документації на стадії «Проект» (П) та передача в експертизу | З дня отримання вихідних документів від ЗАМОВНИКА зазначених у п.2.3 та підписання цього Договору сторонами | Протягом 56 (п’ятдесяти шести) робочих днів з дня отримання ПІДРЯДНИКОМ вихідних документів та підписання цього Договору сторонами |
| 3. | Проходження експертизи та зняття зауважень Підрядником з отриманням Експертного звіту щодо розгляду проектно-кошторисної документації на стадії «Проект» (П) по об’єкту. | З дня передачі Замовником документації Виконавцю експертизи та укладення з ним Договору | Протягом 21 (двадцяти одного) робочого дня, включаючи зняття зауважень |
| 4. | Розроблення проектно-кошторисної документації на стадії «Робоча документація» (Р) | З дня отримання від ЗАМОВНИКА експертного висновку по стадії «проект» (П) | Протягом 84 (восьмидесяти чотирьох) робочих днів з дня отримання ПІДРЯДНИКОМ від ЗАМОВНИКА експертного висновку по стадії «проект» (П) |
| ЗАМОВНИК | ПІДРЯДНИК |
| Комунальне підприємство «АкваСпорт» Новокаховської міської ради | ТОВ «СПОРТПРОЕКТ» |
| Директор __________________ О.В.Лисенко | Директор __________________ В.О.Шумілін |

Додаток №4

до Договору підряду на

виконання проектних робіт

№01 від __________  2019 р.

| «ЗАТВЕРДЖУЮ» ЗАМОВНИК | «УЗГОДЖЕНО» ПІДРЯДНИК |
| --- | --- |
| Комунальне підприємство «АкваСпорт» Новокаховської міської ради Директор _________ О.В.Лисенко «____» ___________ 2019 р. | Товариство з обмеженою відповідальністю «СПОРТПРОЕКТ» Директор _________ В.О.Шумілін «____» ___________2019р. |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту:

«Будівництво Центру Олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» 
по проспекту Дніпровський, 18-а у м. Нова Каховка, Херсонської області»

| № з/п | Найменування | Перелік основних даних та вимог |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назва об’єкту | «Будівництво Центру Олімпійських видів спорту «Н2О-Нова Каховка» по проспекту Дніпровський,18-а у м. Нова Каховка, Херсонської області». |
| 2. | Місцезнаходження об’єкту | м.Нова Каховка, проспект Дніпровський,18-а, Херсонської області. |
| 3. | Підстава для проектування | Договір підряду №01 на виконання проектних робіт від _________________ 2019 р. |
| 4. | Вид будівництва | Нове будівництво |
| 5. | Замовник проекту | Комунальне підприємство «АкваСпорт» Новокаховської міської ради |
| 6. | Джерело фінансування | Кошти Замовника |
| 7. | Дані про генерального проектувальника (Генпроектувальника) | Товариство з обмеженою відповідальністю «СПОРТПРОЕКТ» Юридична адреса: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Святошинська, буд.42 Поштова адреса: 03057, м.Київ, вул.Антона Цедіка, буд.10-а п/р 26002052649755 у РЦ Приватбанку МФО 320649 Код ЄДРПОУ 33077887 ІПН 330778810131 тел.: (044) 537 26 86 e-mail: info@atmpool.com |
| 8. | Стадійність проектування | Проектування виконати в дві стадії: «Проект» (П); «Робоча документація» (Р). |
| 9. | Перелік розділів проекту, що розробляються Генпроектувальником (Субпроектувальником) | Генпроектувальник виконує проектно-кошторисну документацію в наступному складі розділів: ПЗ- загальна пояснювальна записка; ГП – генеральний план; ПОБ - проект організації будівництва; АР - архітектурні рішення: АР-1 - архітектурні рішення. Спортивне обладнання та меблі; КЗ - конструкції залізобетонні; КМ – конструкції металеві; ОВ - опалення, вентиляція та кондиціювання внутрішнього повітря; ВК - внутрішні мережі водопроводу та каналізації; ТХ - технологічне обладнання водопідготовки басейнів та парних; ЕМ, - внутрішні мережі електропостачання, електроосвітлення та електрообладнання; АПС, ОП - автоматична пожежна сигналізація, оповіщення людей про пожежу; СКД - система управління та контролю доступом; ВД - автоматична система відеоспостереження; СД - система диспетчеризації інженерного обладнання; СЗ - система контролю загазованості; СКС - структурована кабельна система; СЛО – система локального оповіщення (ст. 53 Кодексу цивільного захисту України); ЗКР - зведений кошторисний розрахунок; ЛК – Локальні кошториси. Субпроектувальник (місцева проектна організація) виконує проектно-кошторисну документацію по прямих Договорах із Замовником по наступних розділах проекту: ЗВК - зовнішні мережі водопроводу, каналізації та дощової каналізації; ЗТ - зовнішні мережі теплопостачання (у випадку необхідності - котельня); ГПЗ – зовнішні мережі газопостачання (у випадку необхідності проектування газової котельні); ЗЕМ - зовнішні мережі електропостачання, електроосвітлення та електрообладнання (у випадку необхідності ТП); ЗМЗ- зовнішні мережі зв’язку, радіо та інтернет; ОВНС - проект оцінки впливу на навколишнє середовище |
| 10 | Інженерні вишукування | Перед початком виконання проектних робіт Замовник зобов’язаний надати Підряднику матеріали топогеодезичних вишукуваннь ділянки, відведеної під забудову, згідно БН А.2.1-1-2014 з підземними спорудами та мережами, погодженими їх Власниками та нанесеними червоними лініями і межами території забудови, завірені відповідними місцевими службами та зареєстровані в управлінні містобудування та архітектури Новокаховської міської ради |
| 11. | Особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювані і підтоплювані території тощо) | При проектуванні об’єкту прийняти умови будівництва, відповідно до державної класифікації геофізичних та кліматичних умов в Україні |
| 12. | Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | Будівництво Центру Олімпійських видів спорту «Н2О-Нова Каховка» передбачити в одну чергу |
| 13. | Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об’єкта | Проектно-кошторисна документація повинна бути розроблена з дотриманням діючих нормативних документів, інструкцій про порядок розробки, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво, будівельних норм. Загальні вимоги, що пред'являються до об'єкту проектування. Даним технічним завданням на проектування передбачити нове будівництво будівлі Центру Олімпійських видів спорту «Н2О-Нова Каховка», що являтиме собою багатофункціональний спортивний комплекс, що матиме наступні приміщення та функціональні зони: 1. Одноповерховий блок з критими басейнами 25х21 м та 12х4 м, трибунами та підвалом; 2. Одноповерховий універсальний ігровий зал з трибунами; 3. Двоповерховий центральний блок з підвалом; 4. Дві закриті тренувальні універсальні зали; 5. Зона басейну-пляжу з відкритою ванною25х16 м, літнім кафе зі стійкою бару з санвузлами, літньою сценою та трибунами. Передбачити наступну експлуатацію комплексу – упродовж всього року, окрім басейну-пляжу, експлуатація якого передбачити в період – 5 (п’ять) місяців (з травня по вересень місяць). Будівлю запроектувати загальною площею, орієнтовно – 12 980 м2. Зону басейну-пляжу з відкритою ванною, літньою сценою, трибунами запроектувати загальною площею, орієнтовно – 1 370 м2. Проектом передбачити наступний склад обслуговуючого персоналу – 62 особи, в тому числі: Черговий рецепції – 2 особи.; Касир – 2 особи; Адміністратор – 2особи; Бармен - 2 особи; Керівник спорткомплексу – 1особа; Головний інженер – 1особа; Бухгалтер – 2 особи; Медпрацівник (медсестра ) - 2 особи; Охорона – 6 осіб; Тренери – 30 осіб, в тому числі: Плавання - 6 осіб; Волейбол, баскетбол, гандбол, міні-футбол – 5 осіб; Теніс –4 особи; Боротьба, єдиноборства, тренажерний зал – 5 осіб; Студії – 4 особи; Стрільба із лука – 6 осіб. Інженерно-технічний персонал – 12 осіб, в тому числі: Сантехнік ВК - 2особи; Сантехнік ОВ - 2 особи; Електрик - 2 особи; Прибиральники - 6 осіб. Проектом передбачити одноразову пропускну спроможність всього комплексу: Блок з критими басейнами: - відвідувачі басейнів –73 особи (спортсмени); - глядачі залу басейнів – 150 осіб. Універсальний ігровий зал: - відвідувачі універсального ігрового залу – 24-48 осіб (спортсменів); - глядачі універсального ігрового залу – 500 осіб. Двоповерховий центральний блок з підвалом: - відвідувачі залу боротьби - 30осіб (спортсменів); - відвідувачі залу боксу - 20 осіб (спортсменів); - відвідувачі тренажерного залу – 70 осіб (спортсменів); - відвідувачі студій – 46 осіб (спортсменів); - обслуговуючий персонал з адміністрацією – 62 особи. Блок з двома критими універсальними тренувальними залами: - відвідувачі – 48 – 96 осіб (спортсменів). Басейн-пляж з відкритою ванною літнім кафе зі стійкою бару з санвузлами, сценою та трибунами: - відвідувачі басейну з відкритою ванною – 48 осіб (спортсменів); - глядачі басейну з трибунами – 120 осіб. Проектом передбачити загальну одноразову пропускну спроможність будівлі Центру Олімпійських видів спорту «Н2О-Нова Каховка» в режимі проведення ЗМАГАНЬ у випадку: А- (плавання + три універсальні тренувальні зали): відвідувачів – 73 (аквазал)+48 (відкритий басейн) + +144 (три універсальні зали) = 265 осіб (спортсменів); глядачів залів в комплексі та зовні – 150 + 300 +120 = 570 осіб. Б - (два тренувальні зали + ігри в ігровому залі): відвідувачів –72 + 48 = 120 осіб (спортсменів); глядачів в комплексі – 300 осіб. Передбачити загальну одноразову пропускну спроможність будівлі Центру Олімпійських видів спорту «Н2О-Нова Каховка» в режимі проведення ТРЕНУВАНЬ - 379 осіб (спортсменів), в тому числі: А - плавання: відвідувачів – 73 (аквазал) + 48 (відкритий басейн) + 20 (СПА) = 141 особа (спортсмени, жителі); Б – універсальні тренувальні зали: відвідувачів - 48 осіб (спортсменів); В – ігри в ігровому залі: відвідувачів – 24 особи (спортсмени); Г – боротьба: відвідувачів - 30 осіб (спортсменів); Д – бокс: відвідувачів – 20 осіб (спортсменів); Є – тренажерний зал: відвідувачів - 70 осіб (спортсменів); Ж – групові заняття в студіях: відвідувачів - 46 осіб (спортсменів); Робота багатофункціонального спортивного комплексу Центру Олімпійських видів спорту «Н2О-Нова Каховка» передбачається: у будні дні – з 7:00 год. до 23:00 год. у вихідні дні – з 9:00 год. до 21:00 год. Проектована будівля повинна відповідати наступним вимогам: Висока пропускна здатність будівлі – 379 спортсменів/зміну; Гнучка система експлуатації; Централізована система контролю і управління потоками клієнтів, ресурсами; Комфортне перебування клієнтів; Мінімальна кількість постійного обслуговуючого персоналу; Зручність та комфортність для роботи тренерів і персоналу, передбачивши звукопоглинаючі матеріали в оздобленні аквазалу будівлі, універсальному ігровому залі; Енергоефективні інженерні рішення, що знижують експлуатаційні витрати; Сучасне обладнання та матеріали з високими показниками по безпеці і енергоспоживанню. Архітектурно-планувальні рішення. Архітектурно-планувальні рішення мають бути направлені на створення яскравого образу спортивної споруди, що запам'ятовується, призначеної для популяризації видів спорту, таких як: Спортивне плавання; Водне поло; Стрільба із лука; Боротьба та єдиноборства; Бокс; Силова підготовка в тренажерному залі; Волейбол; Баскетбол; Гандбол Міні-футбол; Теніс. Бадмінтон. 1.1. Передбачити режими роботи: Для плавальних басейнів: спортивні змагання; тренування; сімейне плавання; нічний режим економічної експлуатації; навчання плаванню; оздоровче плавання. Для одного тренувального універсального залу передбачити можливість проведення занять в зимовий період по стрільбі із лука, а також передбачити наступні режими роботи: тренування в стрільбі із лука; навчання стрільбі із лука; змагання в стрільбі із лука. Для приміщень залів боротьби та єдиноборств, боксу, тренажерного залу, студій: тренування; навчання єдиноборствам та боксу; навчання танцям, аеробіці, шейпінгу та інше. Для приміщення універсальної спортивної зали з трибунами: спортивні змагання з волейболу, баскетболу, гандболу, міні-футболу, боротьби, єдиноборств, боксу; тренування з волейболу, баскетболу, гандболу, міні-футболу. Для блоку із закритими двома універсальними тренувальними залами: спортивні змагання; тренування; навчання. 2.Вимоги до будівлі Центру Олімпійських видів спорту «Н2О-Нова Каховка» 2.1. Будівлю запроектувати: виразною на вигляд; зручною і зрозумілою по внутрішньому плануванню; ефективною з точки зору економії ресурсів на експлуатаційні витрати; з доступних конструкцій, що легко та швидко зводяться; професійною, з точки зору можливості проведення тренування та змагань з Олімпійських видів спорту. Будівлю багатофункціонального комплексу виконати з необхідними допоміжними приміщеннями для її успішної експлуатації. Конструкції будівлі запроектувати з застосуванням залізобетонних конструкцій та металевого каркасу. Фасади передбачити із застосуванням металевих вентильованих конструкцій з потепленням мінеральною ватою. Гідроізоляцію покрівлі виконати з ПВХ мембрани, що клеїться на покрівлі. Водовідведення з покрівлі виконати з внутрішніми водостоками. Вітражі і вікна зовнішніх стін виконати з алюмінієвого профілю із заповненням склопакетами. У вітражах і вікнах передбачити стулки для провітрювання. За завданням розробників розділів проекту ОВ, ВК, ЕМ передбачити в стінах і перекриттях отвори, прорізи, шахти, закладні деталі та інше для проходу комунікацій. 2.2. Внутрішні перегородки. Внутрішні перегородки запроектувати з цегли, гіпсокартону та скла. Перегородки вологих приміщень виконувати з повнотілої глиняної цегли. За характеристиками міцності стіни і перегородки повинні забезпечити можливість кріплення навісного обладнання, в окремих випадках можливе застосування підсилюють конструктивних елементів (заставні, направляючі і інші способи кріплення). 2.3. Підлоги. По всьому комплексу для покриття підлог застосовувати наступні покриття: для студій, тренажерного залу, залу боротьби та боксу виконати зі спеціалізованого спортивного ПВХ покриття; для універсального спортивного залу прийняти спеціалізоване дерев’яне покриття; для покриття підлоги в двох критих універсальних тренувальних залах - спеціалізоване спортивне ПВХ покриття; для аквазалу та у мокрих зонах роздягалень і душових, а також для басейну пляжу – із спеціалізованої керамічної плити з дотриманням нормативу по категорії ковзання (згідно DIN 51097). У залі басейнів підлоги виконати з підігрівом, з розуклонкою до трапів і (або) дренажних каналів К1. Попадання води з обхідних доріжок в лоток рециркуляції басейну не допускається; для громадських приміщень – із керамічної плити. 2.4. Покриття стін і перегородок. Фарба; Керамічна плитка; Мозаїка; На кутах стін і перегородок у місцях інтенсивного руху людей передбачити захисні кутові накладки на висоту 2 м. 2.5. Стеля. Фарба; Модульні підвісні стелі; Звукопоглинаюча стельова плитка в об’ємі, необхідному для шумопоглинання в приміщенні басейнів та в універсальному ігровому залі. Всі застосовувані матеріали повинні мати сертифікати відповідності санітарно-гігієнічним і протипожежним вимогам. 2.6. Зовнішнє освітлення. Передбачити зовнішнє освітлення будівлі комплексу, рекламних вивісок і табличок щоб поліпшити її сприйняття. Зовнішнє освітлення, яке використовується для освітлення поверхонь будівлі (включаючи фасади, навіси, дахи і підлоги), має управлятися так, щоб висвітлювалися тільки певні поверхні будівлі. Світло не повинне поширюватися за межі поверхні будівлі на прилеглі зони або небо. Всі джерела зовнішнього освітлення повинні мати узгоджену колірну палітру і характеристики. Все освітлення на об'єкті має контролюватися по зонах і в цілому. При проектуванні приміщень комплексу прийняти наступну освітленість: для аквазалу – 1000 лк (змагання) та 300 лк (тренування); для універсального ігрового залу та залу для тенісу і залів для стрільби із лука – 1000 лк (змагання) та 300 лк (тренування); для тренажерного залу, студій, боротьби та єдиноборств, боксу – 300 лк; для всіх інших приміщень – не менше 200 лк. 2.7. Планувальні вимоги до приміщень будівлі. У комплексі повинні бути передбачені такі зони і приміщення: А. Двоповерховий центральний блок будівлі з підвалом. 1-й поверх центрального блоку: Тамбур; Вестибюль зі стійкою рецепції; Пост охорони; Каси; Бар; Офісне приміщення; Приміщення для медичного обслуговування, включаючи допінг-контроль; Приміщення для тренерів та суддів; Роздягальні – чоловіча та жіноча з парними, душовими, санвузлами та місцями для інвалідів – 2шт.; Роздягальні командні з душовими та санвузлами – 4шт; Роздягальна сімейна з душовими та санвузлами - 1шт.; Інвентарні; Сходові клітини. 2-й поверх центрального блоку: Зал боротьби; Зал боксу; Тренажерний зал; Приміщення двох студій; Сходові клітини; Приміщення адміністрації; Санітарні вузли; Інвентарна; Вентиляційне приміщення. Підвал центрального блоку: Приміщення гардеробу; Конференц-зал (приміщення преси); Побутові приміщення обслуговуючого персоналу; Побутові приміщення тренерського складу; Приміщення сурдоперекладачів; Приміщення обладнання зв’язку; Технічне приміщення з технологічним обладнанням водопідготовки басейнів; Індивідуальний тепловий пункт та насосна; Електрощитова; Вентиляційне приміщення; Сходові клітини; Інвентарні. Б. Блок з критими басейнами та СПА. На першому поверсі приміщення басейнів 25х21 м та 12х4 м, зона СПА; В підвалі - технічне приміщення водопідготовки басейнів. В. Одноповерховий блок з універсальним спортивним ігровим залом для гри у волейбол, баскетбол, гандбол, міні-футбол. Г. Блок із закритими двома універсальними тренувальними залами (один з можливістю проведення змагань та тренувань в стрільбі з лука). Д. Зона басейну-пляжу з відкритою ванною 25х16 м, літнім кафе зі стійкою бару з санвузлами, сценою та трибунами. 3.Основні вимоги до приміщень будівлі «Н2О-Нова Каховка» 3.1. Вестибюль. У вестибюлі передбачити стійку рецепції, що проглядається зі входу, меблі для очікування й роздягання, місце установки банкомату, лайтбоксів. Повинен бути забезпечений огляд залу басейнів через вітраж. Прохід у роздягальні виконати через турнікети. Забезпечити доступ з вестибюлю в медичний кабінет. Передбачити місце для зберігання цінних речей та електричні розетки для телефонів, касового апарату, терміналу, комп'ютерів, факсу тощо. 3.2. Роздягальні. У чоловічих, жіночих, сімейних та командних роздягальнях мінімізувати площу приміщень, застосувати двох-ярусні шафи. Кількість шаф для перевдягання повинно в 2 рази перевищувати пропускну спроможність спортивних зон. У роздягальнях передбачити наявність сушок для волосся, раковин для миття рук, дзеркал і полиць для речей. Передбачити роздягальні для маломобільних груп населення. Запроектувати роздільні блоки санвузлів і душових (чоловічі та жіночі). Кабіни в санвузлах і душових передбачити збірні, меблевого типу. Поруч з раковинами передбачити розміщення дзеркал, сушок для рук, полиць для мила (шампуню), дозатор з рідким милом, урн для сміття, гачків для рушників. Душові забезпечити поличками для мила, шампуню, гачками-вішалками для речей та рушників. Покриття підлоги прийняти категорії ковзання В. На виході з душових в зал басейнів передбачити ножні ванни. 3.3. Зал басейнів та СПА. Зал передбачає щоденні заняття плаванням, навчання плаванню, тренування, проведення змагань міського та районного формату з плавання, сімейного плавання, проведення шоу і свят з водними виступами. Передбачити розміщення 2-х басейнів – 25х21 м, глиб.3,0-1,3 м та 12х4 м, глиб.0,6-0,9 м. У залі басейнів передбачити розсувні трибуни для глядачів, підставку для нагородження та місце для її зберігання. Під стелею передбачити просторову конструкцію для монтажу системи освітлення - додаткові світильники для проведення телетрансляцій, відеокамер для фіксації фінішу, рекламної продукції, прапорів. Конструкція повинна являти собою жорстку напрямну, яка в плані повторює контур великого басейну. Виконати заходи для захисту від шуму. передбачити захист вітражів від ушкодження м’ячем при грі в водне поло. Зона СПА передбачає релаксацію спортсменів з медико- поновлюючими заходами у відповідному переліку приміщень. 3.3.1.Великий плавальний басейн - 25х21 м. Глибина 3,0-1,3 м, (або 2 м по всій довжині) 8 (вісім) плавальних доріжок. Система переливу води – «Фінляндія». Переливний лоток по всьому периметру басейну. Конструкція басейну – монолітна залізобетонна чаша з опорядженням керамплитою (або конструкція чаші: збірна, із нержавіючої сталі компанії Mirta Pools) Облицювання та розмітка за стандартами FINA (Міжнародної федерації плавання). Система подачі води у басейн повинна забезпечувати рівномірний розподіл її по всьому об’ємі для підтримки постійності температури води і концентрації дезінфектантів. Для видалення забрудненого верхнього шару води по периметру басейнів повинні передбачатися переливні жолоби (лотки переливу). Передбачити при проектуванні: сучасні стартові тумби (знімні); роздільні сходи - вбудовані в борт керамічні щаблі, а зверху - окремі поручні; систему збирання канатів з їх видаленням в під басейнове технічне приміщення; поштовхові панелі (знімні); при проведенні змагань можливість монтажу електронних панелей фінішу в чаші басейну, настінного інформаційного табло, суддівської апаратури, які будуть синхронізовані між собою; підйомник для інвалідів; на підлозі біля бортів написи із зазначенням глибини; рулонний, змотуваний пристрій для накриття басейну в неробочий час. 3.3.2. Малий басейн для навчання плаванню - 12х4 м. Глибина басейну для навчання плаванню – 0,9 - 0,6 м. Система переливу води – «Фінляндія». Передбачити переливний лоток по всьому периметру басейну. Конструкція басейну – залізобетонна чаша з облицюванням керамплитою. Роздільні сходи - вбудовані в борт керамічні щаблі, а зверху - окремі поручні. Виконати на підлозі біля бортів написи із зазначенням максимальної глибини. Передбачити роздільні сходи - вбудовані в борт керамічні щаблі, а зверху окремі поручні. Виконати на підлозі біля бортів написи із зазначенням максимальної глибини. 3.4.Студії на другому поверсі центрального блоку. Передбачити робоче місце тренера-адміністратора в зоні входу з можливістю підключення аудіо комплексу для проведення групових занять, індивідуальних тренувань. Передбачити повну звукофікацію залів. Передбачити місце установки кулера з питною водою. Передбачити місця для встановлення моніторів для можливості трансляції телепрограм. Встановити настінні годинники, які будуть чітко видні з усіх точок студії. Передбачити максимальну кількість дзеркал на стінах. Для покриття підлоги застосувати спеціалізоване ПВХ покриття. Приміщення повинно бути забезпечені природним світлом. 3.5. Приміщення персоналу. Необхідно обладнати індивідуальними шафами для зберігання одягу, окремими душовими та санвузлами. 3.6. Кімната прийому їжі. Для прийому їжі персоналом передбачити окрему кімнату, обладнану мийкою, холодильником. 3.7. Технічні приміщення. Виконати за завданнями і узгодженнями суміжних інженерних розділів проекту. 4. Основні вимоги до басейну-пляжу з відкритою ванною літнім кафе зі стійкою бару з санвузлами, сценою та трибунами Зону басейну-пляжу з відкритої сторони від стін будівлі відгородити прозорою огорожею з евакуаційним виходом. 4.1. Плавальний басейн-пляж з відкритою ванною - 25х16 м. Глибина 2,1-1,3 м, 6 (шість) плавальних доріжок. Система переливу води – «Фінляндія». Переливний лоток по всьому периметру басейну. Конструкція басейну – монолітна залізобетонна чаша з опорядженням керамплитою. Облицювання та розмітка за стандартами FINA (Міжнародної федерації плавання). Система подачі води у басейн повинна забезпечувати рівномірний розподіл її по всьому об’єму для підтримки постійності температури води і концентрації дезінфектантів. Для видалення забрудненого верхнього шару води по периметру басейнів повинні передбачатися переливні жолоби (лотки переливу). Передбачити при проектуванні: сучасні стартові тумби (зйомні); роздільні сходи - вбудовані в борт керамічні щаблі, а зверху - окремі поручні; поштовхові панелі (зйомні); при проведенні змагань можливість монтажу електронних панелей фінішу в чаші басейну, настінного інформаційного табло, суддівської апаратури, які будуть синхронізовані між собою; підйомник для інвалідів; на підлозі біля бортів написи із зазначенням глибини; рулонний, змотуваний пристрій для накриття басейну в неробочий час. 4.2. Трибуни. Проектом передбачити трибуни для глядачів в період змагань в універсальному ігровому залі та аквазалі, а також зовні біля басейну-пляжу. 4.3. Сцена. Сцену передбачити стаціонарною для можливості проведення шоу-програм та нагород спортсменів. 4.4. Літнє кафе. Приміщення літнього кафе передбачити з санвузлами, що примикають до блоку з тренувальними залами. Перед кафе передбачити стійку бару з встановлення літніх столиків зі стільцями |
| 14. | Визначення класу наслідків (відповідальності) та установленого строку експлуатації | Розрахувати та прийняти при проектуванні об’єкту: Клас наслідків (відповідальності) – СС3. Термін експлуатації об’єкту – 100 років (згідно ДБН В.1.2-14-2009*) |
| 15. | Основні вимоги до інженерного обладнання | Внутрішній басейн 25х21 м глибиною 3,0-1,3 м. Проектом передбачити оборотну схему очищення води басейну. Глибоке очищення води басейну справити на швидкісних фільтрах, швидкість фільтрації 30м3/ч/м2, висота фільтруючого шару 1000 мм. Переключення режимів роботи фільтрів «Фільтрація», «Зворотня промивка», «Пряма промивка» здійснювати за допомогою батареї в ручному режимі вентилів по перепаду тиску або за часом -"ΔP або t". Дезінфекцію басейну прийняти комбіновану. Для басейну передбачити опромінення УФ лампами середнього тиску, доза опромінення 60 мДж/см2, з введенням гіпохлориду натрію на ділянці трубопроводу перед подачею в басейн. Контроль параметрів води басейну здійснити автоматичною станцією за параметрами рН, Redox, вільний Cl., t град.С. Дозування хімічних реагентів здійснити мембранними пропорційно дозуючими насосами. Розташування технологічного обладнання передбачити в технологічному приміщенні басейну на позначці – 3,300. Напірні трубопроводи передбачити з непластифікованого полівінілхлориду, РN10. Безнапірні, відвід води з лотка переливу в компенсаційну ємність, виконувати з не пластифікованого полівінілхлориду. Матеріал лицьових панелей обладнання чаші басейну – АBS пластик. Для підігріву води в басейні передбачити установку водо-водяних теплообмінників. Передбачити підйомник для людей з обмеженими можливостями, розділювальні канати типу «Москва», пристрій для змотування та зберігання канату. Передбачити поручні з нержавіючої сталі біля сходин в чашу басейну, по два поручні на кожні сходи. Передбачити встановлення зйомних стартових тумб. Передбачити пристрої для опускання та зберігання канатів в під басейнове технічне приміщення. Передбачити можливість встановлення обладнання для проведення змагань, та обладнання системи хронометражу. Внутрішній басейн 12х4 м глибиною 0,9-0,6м. Проектом передбачити оборотну схему очищення води басейну. Глибоке очищення води басейну передбачити на швидкісних фільтрах, швидкість фільтрації 30м3/ч/м2, висота фільтруючого шару 1000 мм. Переключення режимів роботи фільтрів «Фільтрація», «Зворотня промивка», «Пряма промивка» здійснювати за допомогою шестипозиційного клапана в ручному режимі за перепадом тиску або за часом -"ΔP або t". Дезінфекцію басейну прийняти комбіновану. Для басейну передбачити опромінення УФ-лампами середнього тиску, доза опромінення 60 мДж/см2, з введенням гіпохлориду натрію на ділянці трубопроводу перед подачею в басейн. Контроль параметрів води басейну здійснити автоматичною станцією за параметрами рН, Redox, вільний Cl., t град.С. Дозування хімічних реагентів здійснити мембранними пропорційно дозуючими насосами. Розташування технологічного обладнання передбачити в технологічному приміщенні басейну на позначці – 3,300. Напірні трубопроводи передбачити з непластифікованого полівінілхлориду, РN10. Безнапірні трубопроводи, відвід води з лотка переливу в компенсаційну ємність, запроектувати з непластифікованого полівінілхлориду. Матеріал лицьових панелей обладнання чаші басейну – АBS пластик. Для підігріву води в басейні передбачити установку водо-водяних теплообмінників. Передбачити влаштування технології підйомної підлоги в дитячому басейні. Передбачити поручні з нержавіючої сталі біля сходин в чашу басейну, по два поручні на кожні сходи. Параметри внутрішніх басейнів будівлі комплексу. № з/п Назва об’єкта S, дзеркало води T Об’єм м² град. С м³ 1. Басейн для плавання 25х21 м, глиб. 3,0-1,3 м 525 28 1129 2. Басейн для навчання плаванню 12х4м, глиб.0,9-0,6 м 48 28-30 36 Зовнішній басейн з відкритою чашею 25х16м, глибиною 2,1 - 1,3 м. Система переливу води – «Фінляндія». Переливний лоток по всьому периметру басейну. Проектом передбачити оборотну схему очищення води басейну. Глибоке очищення води басейну справити на швидкісних фільтрах, швидкість фільтрації 30м3/ч/м2, висота фільтруючого шару 1000 мм. Переключення режимів роботи фільтрів «Фільтрація», «Зворотня промивка», «Пряма промивка» здійснювати за допомогою батареї в ручному режимі вентилів по перепаду тиску або за часом -"ΔP або t". Дезінфекцію басейну прийняти комбіновану. Для басейну передбачити опромінення УФ-лампами середнього тиску, доза опромінення 60 мДж/см2, з введенням гіпохлориду натрію на ділянці трубопроводу перед подачею в басейн. Контроль параметрів води басейну здійснити автоматичною станцією за параметрами рН, Redox, вільний Cl., t град.С. Дозування хімічних реагентів здійснити мембранними пропорційно дозуючими насосами. Розташування технологічного обладнання передбачити в підземному технологічному приміщенні під глядацькими трибунами. Напірні трубопроводи передбачити з непластифікованого полівінілхлориду, РN10. Безнапірні, відвід води з лотка переливу в компенсаційну ємність, виконувати з непластифікованого полівінілхлориду. Матеріал лицьових панелей обладнання чаші басейну – АBS пластик. Для підігріву води в басейні передбачити установку водо-водяних теплообмінників. Передбачити підйомник для людей з обмеженими можливостями, розділювальні канати типу «Москва», пристрій для змотування та зберігання канату. Передбачити поручні з нержавіючої сталі біля сходин в чашу басейну, по два поручні на кожні сходи. Передбачити встановлення зйомних стартових тумб. Передбачити можливість встановлення обладнання для проведення змагань, та обладнання системи хронометражу. Параметри зовнішнього басейну. № з/п Назва об’єкта S, дзеркало води T Об’єм м² град. С м³ 1. Басейн з відкритою ванною 25х16 м, глиб.2,1-1,3м 400 28 680 |
| 16. | Вимоги з енергозбереження та енергоефективності | Застосувати сучасне інженерне обладнання як вітчизняних, так і іноземних виробників, згідно з вимогами до будівель такого типу та існуючих нормативних документів. У розрахунках системи водопостачання приймати тиск води на вводі у будівлю, що проектується, – не менше 3,5 атм (у випадку меншого тиску в центральних мережах – згідно ТУ). Систему обігріву будівлі та гарячого водопостачання передбачити від ІТП, який запроектувати у підвалі будівлі. Проектом передбачити систему внутрішнього пожежогасіння, систему протипожежної сигналізації, охоронного відеоспостереження, систему контролю та управління доступом, диспетчеризації інженерного обладнання, систему сигналізації загазованості відповідно до діючих норм. Передбачити кондиціювання адміністративних приміщень будівлі. Вентиляцію приміщення залу басейнів передбачити з застосування енергоефективного обладнання з рекуперацією внутрішнього повітря та його осушенням. Виключити в місцях находження скупчення людей в аквазалі відкриті джерела тепла (батареї опалення). Технічне приміщення басейнів забезпечити вентиляцією згідно з вимогами ДБН. Для вентиляції приміщень комплексу прийняти: 1. Для аквазалу з басейнами: Рухливість повітря - 0,2м/с; Відносну вологість повітря - 60-65%; Температуру повітря - на 3⁰С вище температури води в басейнах - плюс 30⁰С . 2. Для приміщення студій: Рухливість повітря -0,3 м/с; Відносну вологість повітря - 30-60%; Температуру повітря - плюс 18⁰С . 3. Для універсального ігрового залу та блоку з тренувальними залами: Рухливість повітря - 0,5 м/с; Відносну вологість повітря - 30%; Температуру повітря - плюс 18⁰С . Вентиляцію приміщення залу басейнів передбачити з застосування енергоефективного обладнання з рекуперацією внутрішнього повітря та його осушенням. Виключити в місцях находження скупчення людей в аквазалі відкриті джерела тепла (батареї опалення). Технічне приміщення басейнів забезпечити вентиляцією згідно з вимогами ДБН. Передбачити кондиціювання адміністративних приміщень будівлі. Інші показники для приміщень будівлі прийняти згідно з діючими ДБН. Зовнішні мережі теплопостачання (газопостачання). Проектом передбачити теплопостачання від центральних мереж згідно ТУ, що будуть отримані Замовником. У випадку відсутності теплопостачання від центральних мереж проектом передбачити окремо стоячу газову котельню з мережами газопостачання згідно з отриманими ТУ. Проектом передбачити навантаження для ТУ з врахуванням перспективної забудови території, включаючи будівлю готелю та аквапарк. Зовнішні мережі водопостачання та каналізування. Проектом передбачити водопостачання від центральних мереж згідно з отриманими ТУ. Каналізування передбачити в центральні мережі каналізації згідно з отриманими ТУ. Проектом передбачити навантаження для ТУ з врахуванням перспективної забудови території, включаючи будівлю готелю та аквапарк. Для території автостоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів передбачити очисні споруди. Зовнішні мережі електропостачання, електроосвітлення та електрообладнання. Проектом передбачити електропостачання об’єкту від центральних мереж згідно з отриманими ТУ. У випадку відсутності необхідної потужності згідно з ТУ проектом передбачити проектування окремо стоячої трансформаторної підстанції. Проектом передбачити навантаження для ТУ з врахуванням перспективної забудови території, включаючи будівлю готелю та аквапарк. Зовнішні мережі зв’язку, радіо та інтернет. Проектом передбачити мережі зв’язку, радіо та інтернет до об’єкту від центральних мереж згідно з отриманими ТУ. Проектом передбачити навантаження для ТУ з врахуванням перспективної забудови території, включаючи будівлю готелю та аквапарк |
| 17. | Вимоги до благоустрою майданчика | Проектом передбачити ефективні матеріали в стінових та покрівельних конструкціях, в технологічних рішеннях по інженерним мережам та обладнанню басейнів, з точки зору виконання вимог державних норм щодо енергозбереження та енергоефективності. На схемі генерального плану передбачити автостоянку для тимчасового зберігання легкових автомобілів згідно з ДБН 360-92** та зону відпочинку |
| 18. | Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» | Склад, обсяг та зміст ОВНС розробити згідно з ДБН А.2.2-1-2003 |
| 19. | Вимоги щодо розроблення розділу «Проект організації будівництва» | Склад, обсяг та зміст ПОБ розробити згідно з ДБН А.3.1-5:2016 |
| 20. | Вимоги до основних конструктивних рішень, матеріалів, несучих та огороджуючих конструкцій, опорядження будівлі | При проектуванні врахувати: використання сучасних будівельних та оздоблювальних матеріалів відповідно до технічних умов на будівельні матеріали та конструкції; внутрішні колони та рамні прольотні конструкції виконати металевими; зовнішні стінові конструкції виконати з металевими вентильованими фасадами |
| 21. | Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони). | Вимоги щодо розроблення даного розділу проекту – не передбачаються |
| 22. | Вимоги щодо кількості примірників проектно-кошторисної документації. | Проектно-кошторисну документацію розробити згідно з вимогами ДБН А.2.2-3-2014 та передати Замовнику в 4-х (чотирьох) примірниках у паперовому вигляді та 1 (одну) електронну копію на CD-диску. Проектно-кошторисну документацію виконати українською мовою |

Головний архітектор проекту                                                                                  С.О. Шумілін

Директор комунального підприємства

«АкваСпорт» Новокаховської міської ради			                           О.В.Лисенко