НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від   « ____ » 22.08.2018   20 ____  р.   № 278		_____

м.Нова Каховка

Про результати роботи відділу капітального

будівництва виконавчого комітету по освоєнню

коштів бюджету розвитку у  першому півріччі 2018  року

Заслухавши інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. щодо освоєння коштів бюджету розвитку у першому півріччі 2018 року, виконавчий комітет Новокаховської міської ради відзначає цілеспрямовану систематичну роботу відділу по виконанню повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування у сфері капітального будівництва, капітальних ремонтів та реконструкцій об’єктів житлово-цивільного, комунального та інженерного призначення, поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста, покращення утримання місць загального користування, координації будівельної діяльності забудовників  на  об’єктах  соціальної сфери міста.

Відділом проводиться постійний облік та аналіз використання коштів бюджету розвитку, контролюється ефективність їх використання та виконання договірних відносин при здійсненні будівельно-монтажних робіт. Своєчасно готуються пропозиції до проектів бюджету міста, програми соціально-економічного розвитку, інших цільових програм, заходи яких фінансуються за рахунок коштів  бюджету розвитку міста.

Разом з тим, потрібні додаткові заходи щодо вдосконалення роботи з головними розпорядниками бюджетних коштів, проектними  та підрядними організаціями, посиленню контролю над виконавчою дисципліною та якістю виконання будівельно-монтажних робіт, застосуванню нових технологій виконання будівельно-монтажних робіт та сучасних матеріалів.

Керуючись статтею 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Інформацію відділу капітального будівництва по освоєнню коштів бюджету розвитку у   першому півріччі  2018 року прийняти до відома (додається).

Міський голова                                                                   			В.І.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про результати роботи відділу капітального будівництва

виконавчого комітету по освоєнню коштів бюджету розвитку у  першому півріччі 2018 року

Бюджетом   розвитку міста Нова Каховка на  виконання  ремонтно-будівельних робіт на об’єктах міської комунальної власності  на   2018 рік  передбачено 11 315,382  тис. грн., що у порівняні   до    відповідного періоду 2017 року становить 96,3% ( у     2017 році на вищезазначені заходи  передбачалося  11 745,528    тис. грн.).

Крім цього, на виконання робіт з поточних ремонтів у  першому півріччі   2018 року передбачено      923,067 тис. грн. , що у порівнянні до показників відповідного періоду      2017 року становить  360,3%     (у 1 півріччі  2017 року на поточні ремонти передбачалося   256,166 тис. грн.).

Запланований  обсяг   будівельно - монтажних робіт за рахунок усіх джерел фінансування складає   12 238,449 тис. грн , що у порівнянні до обсягів   2017 року становить    102,0% ( 12 001,694 тис. грн. у  2017 році).

Заплановані кошти розподілені наступним чином:

По головному розпоряднику коштів - виконавчий комітет міської ради (разом з комунальним закладом Центральна міська лікарня  як розпорядником 3-го рівня та одержувачами бюджетних коштів) для видатків капітального характеру -    7 098,898   тис. грн.

Виділені кошти  передбачені для виконання зазначених робіт:

- 258,612 тис. грн. - на   капітальний  ремонт  будівлі по пр. Дніпровський,23;

-  150,0 тис. грн. -  на     капітальний ремонт  сантехнічних систем 5-ти поверхової будівлі ЛК№2 по вул. Свєтлова,1;

-    80,0 тис. грн. - на     капітальний ремонт  ліфта в дитячій поліклініці по вул.Свєтлова,1;

-    1 000,0   тис. грн. -  на  капітальний ремонт  5-ти поверхової будівлі на лікарняному комплексі №2 по вул.Свєтлова,1(заміна віконних блоків);

- 94,414 тис. грн.   -   на   капітальний ремонт  системи опалення в  3- поверховій будівлі ЛК№1 ЦМЛ  по вул. Героїв України,33а;

- 17,0 тис. грн. - для експертного обстеження ліфтів по вул.Затишна,29 та вул.М.Букіна,64-а,вул,Зорге,10;

- 472,108 тис. грн. -  на   капітальний ремонт покрівлі будівлі санітарного цеху  КП"НК Екосервіс" по вул.Першотравнева,39а;

- 116,822 тис.грн. – на капітальний ремонт електричного устаткування на підстанції ТП №3 котельні №9 по вул.Індустріальній;

- 200,0   тис.грн. - для будівництва міського кладовища;

- 150,0 тис.грн. - для  будівництва другої черги  міського кладовища (проектні роботи);

- 2 000,0 тис. грн. - для будівництва Центру надання адміністративних послуг;

- 500,000 тис.грн.  – для будівництва центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка»;

-    30,0 тис.грн. - для будівництва боксів для автобусів з прибудовою адміністративно-побутового корпусу;

-     278,015 тис. грн. -  для  реконструкції покриття території по вул. Французька;

-     500,0 тис. грн.  - для реконструкції площі біля кінотеатру "Юність";

-     250,536 тис. грн.  -  на    капітальний  ремонт  будівлі КП" Міський оздоровчий центр";

-     493,020 тис. грн. -   на    капітальний ремонт  Літнього театру м. Нова Каховка;

-         244,448 тис.грн.  -     на капітальний ремонт  покрівлі Літнього театру;

-      19,517 тис.грн.  -    на розроблення 2 етапу історико-містобудівного обгрунтування місця розташування центру олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка;

-         79,682  тис.грн. - експертиза проекту по капіт. ремонту дороги по вул. Дружби;

-       164,724 тис .грн.   -  модернізація світлофорного об’єкту.

-         493,02   тис. грн.  -   на капітальний ремонт літнього театру.

По розпоряднику коштів - відділ освіти  -   3 243, 981  тис. грн., у тому числі дошкільні заклади освіти   -  1 645,758 тис. грн.:

-   183,264 тис. грн. - на капітальний ремонт    електромережі д/с №1 "Гвоздичка";

-      100,00 тис. грн. – на капітальний ремонт будівлі я/с № 11 «Золотий ключик» (заміна вікон).

-     290,00 тис. грн. – на капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №5 "Казка";

-      100,00 тис. грн. – на капітальний ремонт будівлі я/с № 5 "Казка"(заміна вікон);

-      240,0 тис. грн. – на капітальний ремонт сантехнічних систем    я/с №9 "Оленка";

-        100,0 тис. грн. – на капітальний ремонт будівлі я/с №8 "Черемушки";

-    200,0 тис.грн.  – на капітальний ремонт сантехнічних систем  я/с №8 "Черемушки”;

- 290,00 тис.грн.- на капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №1 „Дюймовочка”;

-   100,099 тис. грн. – на капітальний ремонт харчоблоку я/с №7 „Ромашка”;

-     42,395 тис.грн.   -  на капітальний ремонт сантехнічних систем я/с»Джерельце»;

Шкільні заклади освіти -   1  598,223 тис. грн.

-  100,0 тис. грн.        - на капітальний ремонт сантехнічних систем НВК №2;

- 671,632 тис. грн. - на капітальний ремонт  спортивної зали  ЗОШ№7    м.Таврійськ,вул.Гайдара,1;

-   429,031 тис. грн. - на капітальний ремонт   актової   зали   ЗОШ№10 ;

-     50,00 тис.грн.  - на капітальний ремонт перекриття другого поверху центральної частини будівлі НВК №2 із заміною підвісної стелі. (проектні роботи);

-     347,560 тис.грн. - на капітальний ремонт будівлі Маслівської школи (заміна вікон).

По розпоряднику коштів - відділ культури і туризму  -  972,503   тис. грн.,

в тому числі:

-     672,503   тис. грн. - на  капітальний ремонт  Палацу культури;

-   300,0 тис. грн. - на капітальний ремонт  системи опалення будівлі дитячої школи мистецтв по вул. Соборній,33а;

Загальний обсяг виконаних будівельно - монтажних робіт за рахунок усіх джерел фінансування  у 1 півріччі 2018 року становить  4 498,808  тис. грн., з них:  4 022,515 тис. грн. - кошти бюджету розвитку та 476,293  тис. грн. - кошти загального бюджету, направлені на виконання робіт поточного характеру  і становить  111 %  % до відповідного періоду 2017 року (4 052,548 тис.грн.- 1 півріччя 2017 року). Оплачено  4 498,808 тис. грн.   Заборгованість за виконані обсяги робіт  відсутня.

Із запланованих на    2018 рік   38  об’єктів бюджету розвитку у повному обсязі виконані роботи на   14 об’єктах. На 24 об’єктах роботи продовжуються. Виконані роботи поточного характеру на   4  об’єктах.

Виділені кошти використані наступним чином:

По розпоряднику коштів - виконавчий комітет міської ради (разом з комунальним закладом центральна міська лікарня  як розпорядником 3-го рівня)  -   2 362,495    тис. грн.,  з них:

- 250,165тис. грн. - на виконання капітального ремонту будівлі по пр. Дніпровський,23;

-   94,174  тис. грн. -  на виконання капітального ремонту системи опалення 3- поверхової будівлі ЛК №1 по вул. Героїв України,33а;

- 17,0 тис. грн. – на виконання експертного обстеження ліфтів по капітальному ремонту в ж/б.;

- 493,02 тис.грн. –   на капітальний ремонт Літнього театру м.Нова Каховка.

- 50,142 тис.грн. - на виконання проектних робіт по будівництву другої черги міського кладовища;

- 77,127 тис.грн.  – на отримання позитивного експертного висновку по будівництву ЦНАП ;

- 50,0 тис.грн. аванс на придбання матеріалів по реконструкції покриття території по вул.Французька;

- 500,0 тис.грн. - на будівництво центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка;

- 3,646 тис.грн. – на реконструкцію площі біля  кінотеатру «Юність»(проектні роботи);

- 51,526 тис.грн. – на капітальний ремонт покрівлі Літнього театру;

- 192,321 тис.грн. - на    капітальний  ремонт  будівлі КП  «Міський оздоровчий центр»;

- 19,517 тис.грн. – на   розроблення 2 етапу історико - містобудівного обгрунтування місця розташування центру олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка;

- 9,864 тис.грн. - експертиза проекту по капіт.ремонту дороги по вул.Дружби;

-   164,724 тис.грн.- модернізація світлофорного об ’єкту;

-   309,252 тис.грн. – на   капітальний ремонт покрівлі будівлі санітарного цеху  КП"НК Екосервіс" по вул.Першотравнева,39а;

-   80,016 тис. грн. – на капітальний ремонт 5-ти поверхової будівлі на ЛК№2 по вул. Свєтлова,1 (заміна вікон).

По розпоряднику коштів - відділ освіти: 1 610,36   тис. грн., з них:

Надання дошкільної освіти: 461,793 тис. грн., з них:

-      100,0 тис. грн. -  на капітальний ремонт будівлі я/с №8 "Черемушки";

-  290,00 тис. грн.- на капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №1 „Дюймовочка”;

-        29,448 тис. грн. - на капітальний ремонт харчоблоку я/с №7 „Ромашка”;

-        42,345 тис.грн.   -  на капітальний ремонт сантехнічних систем я/с»Джерельце».

Шкільні заклади освіти -   1 148,567тис. грн.

-   571,365 тис. грн. - капітальний ремонт  спортивної зали  ЗОШ№7 м.Таврійськ,вул.Гайдара,1;

-     43,717 тис. грн. -   на виконання проектних робіт з капітального  ремонту перекриття другого поверху центральної частини будівлі НВК №2 із заміною підвісної стелі;

-      157,738 тис. грн. - на капітальний ремонт   актової   зали   ЗОШ№10 ;

-     29,39 тис.грн.  - на капітальний ремонт  сантехнічних систем   НВК №2  ;

-     346,357 тис.грн. - на капітальний ремонт будівлі Маслівської школи (заміна віконних блоків  на енергоощадні).

У 2018 році  за рахунок   коштів загального бюджету  з’явилася можливість  спрямовувати  кошти  на виконання поточних  ремонтів бюджетних установ. Загальна сума планових призначень  складає  923,067  тис. грн.   З них:  45,168 тис. грн. передбачено на об’єкти міського відділу освіти  (роботи  з поточного ремонту  павільйону  в я/с „Червоненька квіточка” для розміщення візків дітей з обмеженими фізичними можливостями).

На виконання робіт з поточних ремонтів об’єктів ЦМЛ передбачено  534,87 тис. грн. ( виконані роботи із  з відновлення туалетів поліклініки по вул. героїв України,33а з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями - 155,91 тис. грн.), виконана заміна водостічної системи 3-х поверхової будівлі ЛК№1 - 11,754 тис. грн.),  заміна вузла приготування гарячої води на ЛК№2 по вул.Свєтлова,1- 199,206 тис.грн., та улаштування системи вентиляції в оперблоках ЛК №2 по вул.Свєтлова,1 - 168,00 тис. грн. -  в стадії виконання .Освоєно та оплачено 167,664 тис. грн.

Для виконання робіт з поточного ремонту приміщень виконавчого комітету міської ради передбачено 209,00 тис. грн.  Виділені кошти спрямовані  на підтримання будівлі виконавчого комітету міської ради у належному стані.  Освоєно  208,5036 тис.грн.

У відділі культури і туризму передбачено 134,029 тис.грн. на виконання робіт поточного характеру, з них: 14,736 тис.грн, на проектні роботи по улаштуванню системи вентиляції та 63,154 тис.грн. на проектні роботи  з встановлення системи охолодження міського палацу культури, 56,138 тис.грн. виконання робіт з технічного обслуговування вентиляційної системи, з них виконано та оплачено 100,128 тис.грн.( 14,736 тис.грн, на проектні роботи з системи вентиляції, 63,154 тис.грн. на проектні роботи  з встановлення системи охолодження, 22,237 тис.грн. авннс на придбання оснащення на  виконання робіт з технічного обслуговування вентиляційної системи).

З метою  залучення коштів до  бюджету розвитку від приватизації майна міської комунальної власності перевірено 5 об’єктів, що відлягають приватизації. Перевірено та складено  2 акти обстеження об’єктів, стан яких визнано незадовільним. Проведено  9 нарад з питання будівництва та проектування об’єктів, фінансування яких у   2018 року здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку.

На виконання ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та рішення сесії міської ради «Про Порядок залучення,  розрахунку розміру коштів пайової участі на розвиток інфраструктури» проводиться певна робота із суб’єктами підприємницької діяльності .

За 1 півріччя  2018 року від  виконання вищевказаних заходів отримано 96,5    тис. грн., що складає 48,3 % до річного плану (план  на рік - 200,0 тис. грн.).

З метою активізації роботи щодо участі у загальнодержавних   проектах та програмах (розроблення інвестиційних проектів, бізнес-планів, іншої проектно-кошторисної документацій) для участі у конкурсному відборі проектів, фінансування яких у 2018р. передбачається здійснювати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку відділом    підготовлений повний пакет документів і направлений до ОДА  проект будівництва Центру надання адміністративних  послуг в м. Нова Каховка. Загальна вартість робіт складає 20 691,952 тис.грн. Міським бюджетом передбачено співфінансування  державному бюджету у сумі  2 000,0 тис. грн.  Обсяг фінансування з державного бюджету передбачається в сумі 18 000,0тис. грн.Отримано право власності на земельну ділянку під будівництво ЦНАП та за рахунок коштів міського бюджету оплачені роботи ПАТ «Електропостачальна компанія «Херсонобленерго» за приєднання до мереж електропостачання.

Інформація про об’єкт  розміщена на порталі Мінрегіонбуду за №019002-ХР.

Станом на 01.07.2018 року  освоєно коштів  міського бюджету  у  обсязі  615,225 тис. грн. на виконання проектно - кошторисної документації та інших витрат замовника (2017 рік) та 77,127 тис. грн. на отримання експертного висновку (експертний висновок ТОВ  «Експертиза МВК» від 23.03.2018 року № 12381) та остаточний розрахунок  за проектні роботи в 1 півріччі 2018 року.

Проведено   процедуру державних закупівель, визначено генпідрядну організацію  - ТОВ «СК Укрстрой» з м. Києва , авторський та технічний нагляд за будівництвом. Через відсутність розпорядчих документів з боку держави, фінансування зазначеного об’єкта не здійснювалося, кошти державного бюджету не використовувалися. Будівництво зазначеного об’єкта внесено до заходів  міської Програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери, та інших об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки.

Також для участі у попередньому конкурсному відборі інвестиційних проектів регіонального розвитку, що можуть у 2018 році реалізовуватися за рахунок коштів  ДФРР до департаменту економічного розвитку та торгівлі Херсонської ОДА направлено  у 3-х примірниках повні пакети документів у відповідності до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.04.2016р. №80 наступних об’єктів, розташованих на території Новокаховської міської ради: „Реконструкція існуючої будівлі під дитячий садок по вул. Монастирська, 50 с. Корсунка” -     4 937,49 тис. грн.,  „Реконструкція водоводів в/з „Сокіл” в м. Нова Каховка” - 2 241,2 тис. грн.

Об’єкти оцінені обласною конкурсною комісією та через обмежені кошти ДФРР, що передбачені на область до відповідного переліку не включені.

Для включення робіт з   капітального ремонту об’єктів охорони здоров’я  м. Нової Каховки  до переліку об’єктів, фінансування яких у 2018 році  передбачається здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету до      народного депутата України   Паламарчука М.П.. направлено звернення щодо включення об’єкту: Капітальний ремонт Амбулаторії загальної практики - сімейної медицини  №4 розташованої за адресою:м. Нова Каховка, вул. Таврійська,3  у сумі - 1 393 тис. грн.

На виконання заходів з енергозбереження підготовлені пропозиції щодо включення робіт із завершення заміни віконних блоків в ЗОШ №3 на енергоощадні із залученням кошті з державного бюджету.

Незважаючи на певні складності, будівельним організаціями міста виконані значні обсяги будівельно - монтажних робіт. З підприємств будівельної галузі, що  працювали   на об’єктах міської комунальної власності,  слід відзначити:  ПрАТ «Фірма «Херсоноблагробуд» (генеральний директор Подофа А.І.),  Прат «БМУ-8» (начальник Найдьонов О.П.), ПМП “Віра” (директор Ляхов Р.В.), ТОВ “Монтажник” (директор Мосієнко Ю.Ю.), ТОВ «Технотеплосервіс» (директор Мосієнко Н.О.),  КП «Новокаховське ШЕУ» (директор Гуртовий А.П.), КП «Екосервіс» (начальник Нікулін В.М.), КП «Новокаховське ЖЕУ» (начальник Канєвський Г.О.), ПП Дрегваль, ПП Шатохін, ПП Передерій.

Начальник відділу

капітального будівництва                                                                           С.Гончаренко