НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від   « ____ » 25.09.2018   20 ____  р.   № 305		_____

м.Нова Каховка

Про готовність господарського комплексу міста

до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 року

Заслухавши інформацію про виконання заходів по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 року, затверджених рішенням виконавчого комітету від 24 квітня 2018 року №108 "Про підсумки роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 2017/18 року та заходи по підготовці господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 року ", керуючись статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт про виконання заходів по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 року прийняти до відома (додається).

2. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Гайдаманчуку І.І., головному лікарю комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Зінченко З.І., начальнику відділу освіти  Якубовій О.О., начальнику відділу культури і туризму Зарудній Н.С.:

2.1. Забезпечити впровадження організаційних заходів, спрямованих на раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів.

2.2. До початку опалювального сезону забезпечити своєчасне укладання договорів на отримання послуг з теплопостачання.

2.3. Щоденно, протягом опалювального сезону, надавати до відділу комунального господарства виконкому інформацію про стан опалення об'єктів соціальної сфери.

3. Керівникам комунальних підприємств:

3.1. Створити на випадок надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2018/19 року триденний резервний запас паливно-мастильних матеріалів.

3.2. Забезпечити стовідсоткові розрахунки очолюваних підприємств за енергоносії та споживачів за надані житлово-комунальні послуги про що інформувати відділ комунального господарства виконкому щомісяця до 25 числа.

3.3. До 01 жовтня 2018 року розробити та погодити з Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення оперативні плани спільних дій, спрямованих на запобігання аваріям у системах тепло-, водопостачання та водовідведення.

4. Директорам КП "Теплові мережі міста Нова Каховка" Дем'яненку І.І., ТОВ "Теплоінвест-Херсон" та ТОВ "Теплоінвест-Сокіл" Стержантовій О.С., ТОВ "Спецтеплопостач" Бернадському Г.К.  до початку опалювального сезону здійснити розрахунки тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії.

5. Начальнику КП "Новокаховське шляхово-експлуатаційне управління" Гуртовому А.П., директору КП "Новокаховське ЖЕУ" Канєвському Г.О., директору КП "Основа" Чечину О.О., директору КП "НК Екосервіс"  Нікуліну В.М., головам ОСББ та ЖБК до 01 листопада 2018 року здійснити комплекс заходів щодо безпечної експлуатації дорожніх мереж, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів і прибудинкових територій та пересування на них в осінньо-зимовий період.

6. Начальнику КП "Новокаховське шляхово-експлуатаційне управління" Гуртовому А.П.:

6.1. До 01 листопада 2018 року створити аварійні бригади та диспетчерський пункт, розробити маршрути руху спецтехніки під час снігопадів та ожеледиці, укласти угоди на залучення додаткової спеціалізованої техніки у разі виникнення надзвичайних ситуацій, створити резервний фонд паливно-мастильних матеріалів та шанцевих інструментів.

6.2. Забезпечити цілодобове чергування аварійних бригад з 15 листопада 2017 року.

7. Начальнику фінансового управління Фурсєєвій І.В., керівникам бюджетних установ забезпечити своєчасне проведення розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

8. Комунальним підприємствам "Новокаховське ЖЕУ" 
(Канєвський Г.О.), "Міський водоканал" (Радованець В.В.), "Основа" 
(Чечин О.О.), "Новокаховський гуртожиток" (Калита А.І.), Управлінню праці та соціального захисту населення (Стоянчук О.М.), головам ОСББ та ЖБК постійно проводити роз'яснювальну роботу серед мешканців міста щодо надання субсидій на житлово-комунальні послуги, ощадливого споживання енергоресурсів та необхідності своєчасної оплати за житлово-комунальні послуги.

9. Відділу комунального господарства здійснювати оперативний контроль за проходженням опалювального періоду та про результати інформувати Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації.

10. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Виконуючий обов`язки міського голови				        Л.Г.Чурсинов

### Звіт

про хід виконання заходів по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи

в осінньо-зимовий період 2018/19 року

станом на 20.09.2018 р.

| № п/п | Назва заходу (робіт) | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Сума затрат, тис. грн. | Джерело фінансування | Виконано | Сума затрат, тис. грн. | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | міський бюджет, тис. грн. | власні кошти, тис. грн. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |
| 1. | Підготовка водопровідно–каналізаційної мережі: |
| 1.1. | заміна та ремонт пожежних гідрантів | од. | 10 | 15,0 | - | 15,0 | 10 | 15,0 | 100 |
| 1.2. | ремонт запірної арматури | од. | 38 | 15,0 | - | 15,0 | 24 | 14,68 | 97 |
| 1.3 | заміна запірної арматури | од. | 12 | 22,0 | - | 22,0 | 12 | 22,0 | 100 |
| 1.4 | ремонт колодязів | од. | 30 | 27,5 | - | 27,5 | 35 | 27,5 | 117 |
| 1.5. | чищення колодязів | од. | 320 | 70,0 | - | 70,0 | 319 | 67,0 | 99 |
| 1.6. | установка кришок на люки | од. | 25 | 10,0 | - | 10,0 | 55 | 27,5 | 220 |
| 1.7. | ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж | км | 0,11 | 15,0 | - | 15,0 | 0,112 | 16,5 | 102 |
| 1.8. | ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж | км | 0,11 | 8,0 | - | 8,0 | 0,151 | 25,6 | 137 |
| 1.9. | промивка з прочисткою каналізаційних мереж | км | 2,2 | 25,0 | - | 25,0 | 1,95 | 22,8 | 95 |
| 2. | Підготовка споруд та обладнання: |
| 2.1. | водопровідних насосних станцій ІІ підйом | од. | 1 | 3,0 | - | 3,0 | 1 | 3,0 | 100 |
| 2.2. | каналізаційних насосних станцій/КНС/ | од. | 15 | 17,2 | - | 17,2 | 14 | 16,2 | 93 |
| 2.3. | каналізаційних очисних споруд /КОС/ | од. | 3 | 32,0 | - | 32,0 | 3 | 30,7 | 95 |
| 2.4. | свердловин /АС/ | од. | 18 | 18,0 | - | 18,0 | 18 | 17,0 | 95 |
| 2.5. | поля фільтрації | од. | 2 | 10,0 | - | 10,0 | 1 | 11,35 | 100 |
|  | Разом: |  |  | 287,7 | - | 287,7 |  | 316,83 | 111 |
| Теплове господарство |
| 1. | Котельні: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | поточний ремонт обладнання котельні №9 | об'єкт | 1 | 60,0 | - | 60,0 | 1 | 54,0 | 90 |
| 1.2. | ремонт електрообладнання котельні №9 (ТП-3, ТП-12) | об'єкт | 1 | 116,8 | 116,8 | - | 1 | 116,8 | 100 |
| 1.3. | переведення котельні №9 на альтернативні види палива | об'єкт | 1 |  | - | - | 1 | - | 95 |
| 2. | Теплові мережі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | капітальний ремонт ділянки теплових мереж (вул.М.Букіна 54-56) | км | 0,206 | 825,2 | 825,2 | - | не передбачено бюджетом |
| 2.2. | ремонт ділянки теплових мереж (вул. Історична) | км | 0,1 | 200,0 | - | 200,0 | 0,25 | 162,0 | 250 |
| 2.3. | ревізія теплових мереж | км | 23,2 | 47,0 | - | 47,0 | 18,5 | 13,0 | 80 |
| 2.4. | ревізія арматури | шт. | 202 | 22,0 | - | 22,0 | 162 | 11,0 | 80 |
| 2.5. | гідравлічне випробування | км | 23,2 | 8,0 | - | 8,0 | - | - | - |
| 2.6. | облаштування теплової камери ТК-1 на території кот.№9 для можливості роботи вугільних/газових котлів (перепідключення в систему тепломережі ЦО) | об’єкт | 1 | 31,5 | - | 31,5 | 1 | 31,5 | 100 |
| 2.7. | відновлення теплоізоляції тепломережі (вул. М. Букіна, вул. Горького) | кв.м | 82 | 12,0 | - | 12,0 | 65,6 | 9,6 | 80 |
|  | Разом: |  |  | 1322,5 | 942,0 | 380,5 |  | 397,9 | 97 |
| Житлове господарство |
| 1. | герметизація міжпанельних швів | м/п | 90 | 11,3 | - | 11,3 | 90 | 11,3 | 100 |
| 2. | фарбування зовнішніх газопроводів | м/п | 838 | 11,7 | - | 11,7 | 838 | 11,732 | 100 |
| 3. | скління під'їздів та слухових вікон | м² | 24,85 | 3,7 | - | 3,7 | 24,85 | 3,7 | 100 |
| 4. | ремонт покрівель | од. | 24 | 246,0 | - | 246,0 | 24 | 246,0 | 100 |
| 5. | ремонт систем водовідведення | од. | 20 | 71,5 | - | 71,5 | 20 | 71,5 | 100 |
| 6. | ремонт систем холодного водопостачання | од. | 12 | 57,9 | - | 57,9 | 13 | 48,7 | 108 |
| 7. | перевірка димових та вентиляційних каналів | од. | 186 | 119,5 | - | 119,5 | 186 | 111,456 | 100 |
| 8. | ремонт столярних виробів (вхідні двері) | од. | 10 | 16,3 | - | 16,3 | 10 | 16,3 | 100 |
| 9. | профілактика розподільчих електрощитових | од. | 47 | 62,0 | - | 62,0 | 47 | 62,0 | 100 |
| 10. | герметизація інженерних вводів | од. | 17 | 7,3 | - | 7,3 | 17 | 7,3 | 100 |
| 11. | ремонт оголовків димових труб | од. | 22 | 38,2 | - | 38,2 | 22 | 38,2 | 100 |
| 12. | заготівля протиожеледних матеріалів | м³ | 72 | 33,6 | - | 33,6 | 4,8 | 1,2 | 14 |
|  | Разом: |  |  | 679,0 |  | 679,0 |  | 629,39 | 94 |
| Об'єкти соціальної сфери |
| 1. | Об'єкти освіти: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | капітальний ремонт електромережі д/с № 1 "Гвоздичка" | об'єкт | 1 | 183,3 | 183,3 | - | - | - | - |
| 1.2. | капітальний ремонт будівлі я/с №5 "Казка" (заміна вікон) | об'єкт | 1 | 100,0 | 100,0 | - | 1 | 98,75 | 100 |
| 1.3. | капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №8 "Черемушки" | об'єкт | 1 | 200,0 | 200,0 | - | не передбачено бюджетом |
| 1.4. | капітальний ремонт будівлі я/с №8 "Черемушки" | об'єкт | 1 | 100,0 | 100,0 | - | 1 | 100 | 100 |
| 1.5 | капітальний ремонт будівлі я/с №11 "Золотий ключик" (заміна вікон) | об'єкт | 1 | 100,0 | 100,0 | - | 1 | 98,76 | 100 |
| 1.6. | капітальний ремонт будівлі Маслівської ЗОШ (заміна вікон та дверей) | об'єкт | 1 | 347,6 | 347,6 | - | 1 | 346,4 | 100 |
| 1.7 | капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №1 "Дюймовочка" | об'єкт | 1 | 290,0 | 290,0 | - | 1 | 290,0 | 100 |
| 1.8 | капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №5 "Казка" | об'єкт | 1 | 204,2 | 204,2 | - | 1 | 190 | 100 |
|  | Разом: |  |  | 1525,1 | 1525,1 |  |  | 1123,91 | 100 |
| 2. | Об'єкти охорони здоров'я: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | проведення реконструкції електричних мереж ЛК-2 ЦМЛ по вул. Свєтлова,1 | об'єкт | 1 | 1390,3 | 1390,3 | - | не передбачено бюджетом |
| 2.2. | проведення капітального ремонту сантехнічних систем 5-ти поверхової будівлі лікарняного комплексу №2 по вул. Свєтлова,1 | об’єкт | 1 | 150,0 | 150,0 | - | - | 149,62 | 100 |
| 2.3. | проведення капітального ремонту 5-ти поверхової будівлі на лікарняному комплексі №2 по вул. Свєтлова,1 (заміна віконних блоків)- проектні роботи | об’єкт | 1 | 80,02 | 80,02 | - | - | 80,02 | 100 |
| 2.4. | заміна віконних блоків в 3-х поверховій будівлі лікарняного комплексу №1 по вул. Героїв України,33а | об’єкт | 1 | 383,7 | 383,7 | - | не передбачено бюджетом |
| 2.5 | Капітальний ремонт системи опалення блоків в 3-х поверховій будівлі лікарняного комплексу №1 по вул. Героїв України,33а | об’єкт | 1 | 94,41 | 94,41 | - | 1 | 94,17 | 100 |
| 2.6. | ревізія запірної арматури в рамках управління (ЛК №1, ЛК №2) | шт. | 36 | 5,0 | 5,0 | - | 36 | 5,0 | 100 |
| 2.7. | придбання вугілля для ФАПів | т | 2,0 | 7,0 | 7,0 |  | 3,5 | 7,0 | 175 |
|  | Разом: |  |  | 2110,43 | 2110,43 | - |  | 335,81 | 115 |
| 3. | Об'єкти культури: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | капітальний ремонт системи опалення будівлі Дитячої школи мистецтв (Соборна,33а) та капремонт зовнішньої мережі теплопостачання ДШМ | об'єкт | 1 | 299,6 | 299,6 | - |  | 113,98 | 130 |
| 3.2. | перевірка вентиляційних каналів на об'єктах з індивідуальним опаленням | об'єкт | 6 | 3,5 | 3,5 | - | 6 | 3,5 | 100 |
| 3.3. | повірка теплових лічильників | шт. | 2 | 24,0 | 24,0 | - | 2 | 24,0 | 100 |
| 3.4. | повірка газових лічильників | шт. | 2 | 0,5 | 0,5 | - | 2 | 0,5 | 100 |
| 3.5 | повірка заземлення газових котлів | об'єкт | 6 | 9,05 | 9,05 |  | 6 | 9,05 | 100 |
| 3.6. | повірка датчиків загазованості | об’єкт | 5 | 5,7 | 5,7 | - | 5 | 5,7 | 100 |
| 3.7 | придбання вугілля для сільських бібліотек | т | 1,13 | 5,6 | 5,6 | - | 1,52 | 5,6 | 135 |
|  | Разом: |  |  | 347,95 | 347,95 | - |  | 162,33 | 109 |
| Об’єкти благоустрою |
| 1. | поточний ремонт дорожнього одягу вулиць та доріг | тис.кв.м | 18,0 | 3940,0 | 3940,0 | - | 14,79 | 3623,9 | 82 |
| 2. | прочистка приямків зливової каналізації | шт. | 204 | 100,0 | 100,0 | - | 204 | 100 | 100 |
| 3. | заготівля піску для посипки вулично-дорожньої мережі | т | 1000 | 30,0 | 30,0 | - | 1000 | 30,0 | 100 |
|  | Разом: |  |  | 4070,0 | 4070,0 | - |  | 3753,9 | 94 |
|  | Всього: |  |  | 10342,7 | 8995,48 | 1347,2 |  | 6720,1 | 103 |
| Перший заступник міського голови Л.Г.Чурсинов |