УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від   « ____ » 23.02.2016  20 ____  р.   № 59	       ________

м.Нова Каховка

Про результати роботи відділу капітального

будівництва виконавчого комітету по освоєнню

коштів бюджету розвитку у   2015 році

Заслухавши інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. щодо освоєння коштів бюджету розвитку у  2015 році, виконавчий комітет Новокаховської міської ради відзначає цілеспрямовану систематичну роботу відділу по виконанню повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування у сфері капітального будівництва, житлової політики, капітального ремонту та реконструкції об’єктів житлово-цивільного, комунального та інженерного призначення,   координації будівельної діяльності підприємств-забудовників усіх форм власності на території міста.

Відділом проводиться постійний облік та аналіз використання коштів бюджету розвитку, контролюється ефективність їх використання та виконання договірних відносин при здійсненні будівельно-монтажних робіт, своєчасно готуються проекти бюджету міста, програм соціально-економічного розвитку, інших цільових програм, заходи яких фінансуються за рахунок коштів  бюджету розвитку міста.

Разом з тим, потрібні додаткові заходи щодо вдосконалення роботи з головними розпорядниками бюджетних коштів та підрядними організаціями, посиленню контролю над виконавчою дисципліною та якістю виконання будівельно-монтажних робіт.

Керуючись статтею 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.Інформацію відділу капітального будівництва по освоєнню коштів бюджету розвитку у 2015 році прийняти до відома (додається).

2. Начальнику відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. при підготовці звітів забезпечити надання інформації головними розпорядниками бюджетних коштів по освоєнню коштів бюджету розвитку за відповідні періоди та їх особисту участь у засіданні виконавчого комітету міської ради.

Міський голова                                                       			        В.І.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про результати роботи відділу капітального будівництва

виконавчого комітету по освоєнню коштів бюджету розвитку у   2015 році

Бюджетом   розвитку міста Нова Каховка у 2015 році    для виконання ремонтно-будівельних робіт на об’єктах міської комунальної власності передбачено планових асигнувань  в сумі  15 384,45  тис. грн., що у порівнянні до 2014 року становить 115%. ( У 2014 році з  бюджету розвитку  на виконання робіт капітального характеру направлено   12 534,45   тис. грн.).

Заплановані кошти розподілені наступним чином:

По розпоряднику коштів - виконавчий комітет міської ради (разом з комунальним закладом центральна міська лікарня  як розпорядником 3-го рівня)  -   для видатків капітального характеру - 11 228,165  тис. грн.

Виділені кошти розподілені наступним чином:

- 2 605,7  тис. грн. за рахунок коштів, направлених на поповнення статутних капіталів суб’єктів підприємницької діяльності;

-   4 113,45 тис. грн. - для виконання капітального ремонту об’єктів житлового фонду (2 749,1 тис. грн. - капітальний ремонт ліфтового господарства,  410,217 тис. грн. - для ремонту покрівель 2-х житлових будинків, 698,409 тис. грн.   - для ремонту внутрішньо квартальних проїздів в місті, з них 147,006 тис. грн. - кредиторська заборгованість 2014 року  та 257,123 тис. грн.  для капітального ремонту внутрішньо квартальних проїздів мікрорайону Центральна Основа. 705,257 тис. грн. направлено для капітального ремонту житлових будинків ОСІБ (9 житлових будинків).

- 875,3 тис. грн. - для капітальних ремонтів об’єктів ЦМЛ;

-  2 094,504 тис. грн. - для будівництва та  реконструкції об’єктів ЦМЛ та виконавчого комітету міської ради;

- 271,718 тис. грн. - для капітального ремонту адмінбудівлі  виконкому по пр. Дніпровський,23;

- 1 246,677 тис. грн. - для капітального ремонту міських доріг;

По розпоряднику коштів - міський відділ освіти - 2 877,473 тис. грн., з них:

-  300,417 тис. грн. -  капітальний ремонт 4-х дошкільних закладів (д. садки «Оленка», «Червоненька квіточка», «Ромашка», «Сонечко»);

- 2 484,712 тис. грн. - на   капітальний ремонт шкільних навчальних закладів;

-  106,571 тис. грн. - для  будівництва та реконструкції об’єктів.

По розпоряднику коштів - відділ культури і туризму  - 1  541,466 тис. грн., з них:

-   1 261,466  тис. грн. - на реконструкцію міського палацу культури;

-     130,00  тис. грн. -  на капітальний ремонт дитячої школи мистецтв по вул. Щорса,33;

-    150,0 тис. грн. - на капітальний ремонт будівлі картинної галереї по вул. Леніна,26 а.;

По розпоряднику коштів  - відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту - 69,5 0 тис. грн. для капітального ремонту асфальтобетонного покриття тенісних кортів.

По розпоряднику коштів архівний відділ - 65,379 тис. грн. для капітального ремонту покрівлі будівлі.

У 2015 році  передбачалося 450,0  для  надання   субвенцій Таврійській, Дніпрянській   радам, у тому числі:

- Субвенція  Таврійській міській раді у сумі 200,0 тис. грн., - для капітального ремонту будівлі по вул. Червонопрапорній, 38 у с. Плодове, в якому розміщені вузол зв’язку та приміщення бібліотеки, яке  орендує  відділ культури і туризму.

- Субвенція Дніпрянській селищній раді у сумі 100,0 тис. грн., для реконструкції     клубу у с. Нові Лагері.

- Субвенція обласному бюджету для виконання ремонтних робіт та оснащення оперативно-диспетчерської служби обласного територіального центру екстреної медичної допомоги у сумі  - 150,0 тис. грн.

Всього бюджетом розвитку на 2015 рік   виконано робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту на 111 об’єктах, в тому числі на 34 ліфтах, 8 об’єктах ОСББ.

На території Таврійської, Дніпрянської, рад  виконані роботи на 2 об’єктах.

На 20     виконані  роботи за рахунок коштів  внесків до  статутних фондів комунальних підприємств.

За   2015 рік  на виконання робіт капітального характеру освоєно коштів бюджету розвитку  у сумі 15 384,45 тис. грн., оплачено -    15 834,45 тис. грн.  Заборгованість за виконані обсяги робіт  відсутня.   Проведено органами державної казначейської служби - 15 834,45 тис. грн. (в тому числі заборгованість  за виконані у 2014 році обсяги робіт та видатки, передбачені у статутних капіталах суб’єктів підприємницької діяльності    у сумі 1 109,451 тис. грн.).      Обсяг виконаних та оплачених робіт за    2015 рік  до річного  плану    2015 року складає  99,6% та 115 % до відповідного періоду 2014року).

Зменшення відсотку виконаних та оплачених робіт до планових показників обумовлено тим, що  значний обсяг коштів було зарезервовано для спів фінансування з міського бюджету робіт з реконструкції палацу культури для отримання коштів державного  фонду регіонального розвитку. Враховуючи, що на реконструкції вищезазначеного об’єкта  із 10,7 млн. грн. освоєно 8,998 млн. грн., зменшилася доля співфінансування. Невикористані кошти повернуті до міського бюджету.

За рахунок коштів, направлених на поповнення статутних капіталів суб’єктів підприємницької діяльності у сумі 2 605,7 тис. грн. виконані  та оплачені   роботи на 20 об’єктах: кап. ремонт асфальтобетонного покриття в Центральній Основі - 60,0 тис. грн., переключення ж. будинку по вул. Фабричній,3 до електропостачання від КТП №90 - 29,7 тис. грн., кап. ремонт тепломережі до я./садка  «Черемушки» - 169,1 тис. грн., виконання режимно-налагоджувальних робіт міських котелень при підготовці до опалювального сезону -197,9 тис. грн., кап. ремонт житлового фонду КП «Гуртожиток» (кап. ремонт ел. мереж, покрівлі, сантехнічні роботи, заміна трансформаторів, розподільчих електронних щитів, всього  9 об’єктів) - 343,0 тис. грн., реконструкція паркової зони - 675,3 тис. грн., кап. ремонт споруд паркової зони - 644,4 тис. грн., кап. ремонт споруд парку «Слави» - 142,0 тис. грн., реконструкція водопроводу в парковій зоні -16,97 тис. грн., кап. ремонт літнього театру - 100,0 тис. грн., реконструкція двох ниток водопроводу до котельні №9 - 112,1 тис. грн., ремонт фонтану біля кінотеатру «Юність» - 40,0 тис. грн., придбання газового устаткування КП «Оздоровчий центр» - 75,226 тис. грн.

По розпоряднику  коштів  виконавчий комітет  міської ради (разом з КЗ «Центральна міська лікарня, як розпорядника третього рівня):

За  2015 р  виконано та оплачено  робіт  на загальну суму  15 946,871тис. грн.,

Здійснено оплату за виконані    роботи на таких об’єктах:

- кап. ремонт сантехнічних систем будівель ЛК №2 ЦМЛ

по вул. Свєтлова,1                                                                       -  201,42 тис. грн.;

- кап. ремонт сантехсистем 3-поверхової будівлі

поліклініки ЛК №2 по вул. Светлова,1                                 -    175,047 тис. грн.;

- кап. ремонт покрівлі над вхідною частиною в 5-ти

поверховій будівлі  ЛК №2 КЗ ЦМЛ по вул. Свєтлова,1     -      25,38 тис. грн.;

- кап. ремонт сантехсистем 5-ти поверхової будівлі

ЛК №2 по вул. Свєтлова,1                                                      -   147,721 тис. грн.;

- капітальний ремонт сантхесистем дитячого відділення

ЛК №2 ЦМЛ по вул. Свєтлова,1                                      -    79,292 тис. грн.

-  капітальний ремонт покрівлі будівлі станції

швидкої допомоги по вул. Свєтлова,1                                   -   236,178 тис. грн..

- капітальний ремонт будівлі пральні ЛК №2 по

вул. Свєтлова,1                                                                         -   102,665 тис. грн.;

- капітальний ремонт будівлі по пр. Дніпровський,23     -  220,549 тис. грн.;

- реконструкція інфекційного відділення для дорослих - 758,738  тис. грн.;

- кап. ремонт доріг                                                              -1 246,675 тис. грн.

- будівництво міського кладовища (корег. документації) -  2,310   тис. грн.

- реконструкції 38/100 частки адмінбудівлі податкової

інспекції та кафе-готелю «Барвінок» під адміністративну

будівлю  з готелем                                                                   -   673,990, тис. грн.

- реконструкція системи відеоспостереження                -     99,908 тис. грн.

- реконструкція майданчика в районі будинку №19

по вул. Першотравневій під встановлення МАФ

скульптурної композиції, присвяченої освітянам                 -    100,0  тис. грн.

- реконструкція дільниці головного самопливного

колектору до КНС-2а від КК61 до КК62 в м. Нова Каховка  - 124,132 тис. грн.

- реконструкція системи пожежегасіння будівель ЛК №2

по вул. Свєтлова,1                                                            -    289,835 тис. грн.

- реконструкція котельні №9 по вул. Індустріальна,15

із заміщенням газового обладнання на вугільне         -      25,225 тис. грн.;

- кап. ремонт житлового фонду                                          - 4 113,45 тис. грн.

Для погашення кредиторської заборгованості 2014 року на об’єктах  житлового фонду (в тому числі за кап. ремонт внутрішньо квартальних проїздів, виконання   робіт з капітального ремонту ліфтового господарства) КП «Новокаховське ЖЕУ»   перераховано  611,318  тис. грн., з них: 147,007 тис. грн. за кап. ремонт внутрішньо квартальних проїздів, 464,311 тис. грн. - за капітальний ремонт ліфтів.

У 2015 році виконані роботи з капітального ремонту  34 ліфтів наступних ж. будинків:  пр. Перемоги,13 під’їзди   №№11,12,13, вул. Горького,9 під’їзди №№1-6, пр. Перемоги,33 під’їзд№1, пр. Перемоги,35, під’їзд №1,2, вул. Піонерська,29, п.№3, вул. Букіна,36а, під’їзд №1,2, вул. Щорса,53 під’їзд №№1,2, вул. Горького,34 під’їзд №1,2, вул.Букіна,6а під’їзди №№1,2,  вул. Піонерська,44 під’їзди №№1,2, вул. Свєтлова,9 під’їзди №№1-6, пр. Перемоги,40, під’їзд №2, вул. Першотравнева,33 під’їзд №2, вул. Букіна,62а під’їзди №№1-3.

На виконання робіт з  капітального ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у 2015 році направлено 808,526 тис. грн., з них 257,123 тис. грн. у мікрорайоні Центральна Основа, 551,4 тис. грн. -  на території міста.

На замовлення КП «Основа» виконані роботи з капітального ремонту покрівлі ж. будинку по   проспекту Дніпровський,283  у сумі 314,61 тис. грн.,  та покрівлі житлового будинку проспекту Дніпровський,289 на суму 94,216 тис. грн.

На виконання робіт  з  капітальному ремонту   об’єктів ОСББ передбачено    у 2015 році освоєно 599,7 тис. грн., в т.ч.

- кап. ремонт електричних мереж гуртожитку

по пр. Перемоги,3-а                                                                   - 107,386 тис. грн.,

- кап. ремонт покрівлі гуртожитку по

пр. Перемоги, 3-а                                                                      -   96,662 тис. грн.,

-  кап. ремонт покрівлі житлового будинку №63

по пр. Дніпровський                                                                   - 103,14тис. грн.,

- кап. ремонт покрівлі ж. будинку

по вул. К.Маркса,76                                                                   - 115,0 тис. грн.,

- кап. ремонт сходових клітин гуртожитку

по вул. Дзержинського,49,                                                         -  89,78 тис. грн.

- кап. ремонт електричних мереж

ОСББ Щорса,23                                                                           -    6,491 тис. грн.,

- кап. ремонт електричних мереж ОСББ

«Дзержинського,27»                                                                   - 31,625 тис. грн.,  - кап. ремонт покрівлі ОСББ «Перемоги,17»                            - 100,0 тис. грн.

На виконання заходів підтримки ОСББ  використано 599,7 тис. грн.  Із запланованих 9-ти об’єктів,  роботи в повному обсязі виконані на 8 об’єктах. Голова ОСББ по пр. Перемоги,17 звернулася до керівництва міста з проханням перенести заплановані роботи та планові  асигнування на 2016 рік.

Для  виконання підготовки земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах та експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають приватизації у 2015 році передбачено  10,5 тис. грн.   Кошти освоєні в повному обсязі.

Для завершення робіт з розроблення містобудівної документації по розпоряднику коштів - управління містобудування та архітектури передбачено   171,363 тис. грн., використано 75,181 тис. грн.

По розпоряднику коштів -  відділ освіти:

Для виконання будівельно-ремонтних робіт передбачено 2 484,712 тис. грн., виконано та оплачено робіт  на суму  2 484,712 тис. грн., в тому числі 171,118 тис. грн. за обсяги робіт, виконаних у 2014 році. Оплачена уся сума, проведено казначейською службою. Заборгованість за виконані обсяги робіт відсутня. Оплачено виконані  роботи на таких об’єктах:

- кап. ремонт будівлі ЗОШ.№1                                            - 243,164 тис. грн.

- кап. ремонт системи опалення ЗОШ.№1                          -  25,747 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі ЗОШ.№10                                        -  45,408 тис. грн.

- кап. ремонт спортивної зали ЗОШ.№10                          -   99,506  тис. грн.

- кап. ремонт будівлі              ЗОШ.№7                            -   869,894  тис. грн.

- кап. ремонт санвузлів СЗОШ №8                                   -   122,287 тис. грн.

- кап .ремонт будівель Корсунської НВК                          -  402,669 тис. грн.

- кап. ремонт приміщень Дніпрянської ЗОШ                   -  290,877 тис. грн.

- кап. ремонт системи водопостачання ЗОШ.№4             -   18,727 тис. грн.

- кап. ремонт приміщень гімназії                                       -  145,576 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі ЗОШ.№5                                          -   41,254 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі НВК №2                                          -    48,672 тис. грн.

- кап. ремонт будівлі Маслівської школи                           -   49,864 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі НК ТЕЛ                                           -    81,065 тис. грн.

- кап. ремонт сантехсистем я.с. «Оленка»                          -   59,039 тис. грн.

- кап. ремонт огорожі д.с. «Червона квіточка»                  -   63,066 тис. грн.

- кап. ремонт електричних мереж я/с №2 «Сонечко»       -   15,116 тис. грн.

- кап. ремонт сантехнічних систем я/с.№15

«Червона квіточка»                                                                    -  149,598 тис. грн.

-  кап. ремонт електромережі я/с №7 «Ромашка»             -    13,598 тис. грн.

- будівництво відкритих спортивних майданчиків           -   14,970 тис. грн.

- будівництво огорожі спортивного майданчика

ЗОШ.№3                                                                                      - 77,375 тис. грн.

По розпоряднику коштів - відділ культури і туризму:

Передбачено планових призначень у сумі 1 541,466 тис. грн., в тому числі                1 261,466 тис. грн. - на реконструкцію міського палацу культури,  121,76 тис. грн. на капітальний ремонт дитячої школи мистецтв по вул. Щорса,33а., та 118,46 тис. грн. для капітального ремонту покрівлі картинної галереї.

Профінансовано: 1 147,797 тис. грн., в т.ч.: 899,825 тис. грн. на реконструкцію міського палацу культури як співфінансування з міського бюджету державному бюджету,118,46 тис. грн. - для кап. ремонту картинної галереї,  121,76 тис. грн. - на капітальний ремонт школи мистецтв по вул. Щорса,33а.

У 2015 році на реконструкцію міського палацу культуру з державного бюджету направлено 7 996,322 тис. грн., співфінансування з міського бюджету склало 899,825 грн. Загальний обсяг виконаних робіт становить 8 896,147 тис. грн., з них: 8 691,4 тис. грн. - будівельно-монтажні роботи, 204,7 тис. грн. -   витрати замовника.

На замовлення відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спору виконано капітальний ремонт асфальтобетонного покриття на тенісних кортах. Вартість виконаних робіт складає 65,642 тис. грн.

У 2015 році виконано капітальний ремонт покрівлі будівлі архівного відділу по вул. Гагаріна,8. на суму 65,376 тис. грн.

За рахунок перевиконання загального бюджету, у 2015 році вперше за багато років з’явилася можливість спрямовувати кошти на поточні ремонти бюджетних установ. Це дозволило виконати роботи на об’єктах центральної міської лікарні на суму 57,311 тис. грн., з них: ремонт системи опалення харчоблоку ЛК №1 на суму 34,3 тис. грн., та ремонт системи опалення будівлі поліклініки ЛК №1 - 23,0 тис. грн.

Центром первинної медико-санітарної допомоги на поточний ремонт ФАПу в СМТ Дніпряни використано 47,066 тис. грн.

На поточні ремонти об’єктів відділу освіти використано 184,120 тис. грн., виконані наступні роботи: ремонт приміщень я/с №1 «Дюймовочка», ремонт обладнання газової котельні я/с №5 «Казка», ремонт покрівлі я/с №15 «Червоненька квіточка», ремонт покрівлі ЗОШ. №1, ремонт  системи опалення спортивної зали ЗОШ.№1, ремонт учбових кабінетів та класів ЗОШ №1, ремонт каналізації харчоблоку Корсунської ЗОШ, ремонт асфальтобетонного покриття Будинку дитячої творчості. Загальна сума коштів, направлених на виконання  поточних ремонтів складає 288,497 тис. грн.

За рахунок коштів державного бюджету, бюджету м. Нова Каховка та Райської сільської ради у 2015 році введено в експлуатацію першу чергу дитячого садка у с. Обривка на 30 місць.

Для забезпечення стабільного водопостачання СМТ Дніпряни розроблено проектно-кошторисну документацію реконструкції системи водопостачання з улаштуванням пожежного водогону. Враховуючи значну вартість робіт (понад 16,0 млн. грн.), виділено першу чергу реконструкції, відкоригована проектно-кошторисна документація центрального водогону по вул. Корсунській з улаштуванням протипожежного водогону, здійснено погодження з інженерними службами. Обсяг виконаних та оплачених у 2015 році робіт склав 104,4 тис. грн.

Підключення домогосподарств планується здійснювати за кошти населення.

Для включення об’єктів міста до переліку об’єктів, фінансування яких у 2015 - 2016  роках  передбачається здійснювати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку  до обласної державної адміністрації  для участі у конкурсному відборі направлені всі  необхідні данні  на об’єкти:   реконструкція інфекційного відділення для дорослих     ЦМЛ - 2 200,0 тис. грн.,  реконструкції котельні №1-13 308,0 тис. грн., реконструкція котельні №9 - 30 126, тис. грн..

Для включення об’єктів міста до переліку об’єктів, фінансування яких у 2016 році передбачається здійснювати за рахунок  коштів обласного бюджету   до   державної адміністрації   направлені пакети документів наступних об’єктів: улаштування твердопаливного котла в фельдшерсько - акушерському пункті в с. Нові Лагері - 216, 954 тис. грн. улаштування твердопаливного котла та системи опалення в фельдшерсько-акушерському пункті в с. Форсунка - 339, 343 тис. грн.,  Реконструкція  будівлі по вул.Червонопрапорна,38 „а” у с. Плодове - 216,765 тис. грн. Реконструкція  системи опалення  бібліотеки №2 по пр.Перемоги,42  в м. Нова Каховка -193, 558 тис. грн. Реконструкція мереж водопостачання селища міського типу Дніпряни - 1 093,0653 тис. грн.

Протягом 2015 року виконано значний обсяг будівельно - монтажних робіт та виконано заходів з підтримання бюджетної сфери у належному стані, та є ряд питань, вирішення яких суттєво вплине на  соціально - культурний розвиток всієї територіальної громади:

2015 рік будівельна галузь міста зустріла з кредиторською заборгованістю у сумі   1 109,106 тис. грн. за обсяги виконаних у 2014 році робіт на об’єктах соціальної та комунальної форм власності. Заборгованість виникла через не проведення органами Державної казначейської служби платежів. Кризова ситуація в галузі склалася з вересня - жовтня місяця 2012 року коли дозволили закривати платежі лише податками до державного та частково місцевого бюджетів. Обсяги кредиторської заборгованості 2014 року та не проведені платежі одержувачів бюджетних коштів на початку 2015 року були повторно включені до бюджету 2015 року. Погашення заборгованості здійснено лише  у лютому місяці, що негативно вплинуло на фінансово - господарчу діяльність підприємств будівельної галузі.

Незважаючи на вищенаведене, усі об’єкти бюджетної сфери підготовлені до роботи у осінньо - зимовий період, виконані заходи по забезпеченню закладів відповідним температурним режимом та безпечними умовами перебування.

Зменшення темпів житлового будівництва через довготривалий термін оформлення земельних ділянок під будівництво та високі відсоткові ставки банків за користування житловими кредитами ( 30-35%). Низький рівень   платоспроможності населення, який не дозволяє вирішувати власні житлові проблеми шляхом будівництва житла.

Обмеженість бюджетних асигнувань у житлове будівництво, розвиток інфраструктури та підтримання бюджетної сфери у належному стані.

Зростання вартості будівельних матеріалів, машин та механізмів. (за останні 2 роки виросли на 40-60 %).

Недостатній обсяг  фінансування з боку держави об’єктів усіх форм власності, розташованих на території міської ради, в тому числі бюджетної сфери що приводить до значних капіталовкладень з міського бюджету, як приклад облаштування мікрорайону комплексної садибної забудови території  в районі меморіального скверу по вул. Маяковського (163 земельні ділянки)  інженерними мережами можливо лише після створення об’єднання учасників АТО. Проектування та улаштування інженерних мереж за рахунок коштів міського бюджету можливо лише за умови виконання робіт з вертикального планування усієї виділеної території  - 27,39 га з урахуванням об’єктів соціально - побутового призначення.

Відсутність в бюджетних установах ремонтних груп, або дільниць, для виконання робіт з підтримання будівель у належному стані, що в подальшому, значно збільшують вартість ремонтних робіт.

Відсутність на території міської ради інспекції архітектурно державного контролю. Отримання дозвільних документів через Херсонський дозвільний центр та обласне управління  ДБІ суттєво збільшує терміни початку робіт та введення об’єктів в експлуатацію.

Відсутність  контролю за технологією виконання будівельно-монтажних робіт та їх якістю,  застосуванням матеріалів і конструкцій  без сертифікатів якості, призводить до погіршення експлуатаційних характеристик будівель та безпечності перебування в них.

Для поліпшення ситуації, необхідно виконати наступні заходи:

Зменшення об’єктів незавершеного будівництва в тому числі  житлових будинків  шляхом передачі їх на добудову, або спільна діяльність інвесторів та органів місцевого самоврядування; (приклад: житловий будинок по проспекту Перемоги,12а перша черга якого введена в експлуатацію у грудні 2012 року, друга -  у першому півріччі 2014 року, та по вул. Щорса передані інвесторам на добудову);

Передача, або продаж інвесторам   об’єктів комунальної власності,    що знаходяться у незадовільному стані, за залишковою вартістю для подальшого відновлення.

Залученні коштів інвесторів всіх форм власності для будівництва житла. Відновлення фінансування програми «Доступне житло». Виділенні  10 земельних ділянок в с. Нові Лагері, земельна ділянка  по вул. 60 років Радянської Влади та по вул. Р. Зорге для  будівництва за програмою, так і залишилися  неосвоєними, реалізація програми   будівництва житла для молодих сімей. Виділення додаткових земельних ділянок для реалізації програми, залучення коштів населення та банківських кредитів для реалізації програми.

Поліпшення житлово-побутових умов мешканців  сільській місцевості шляхом надання довгострокових пільгових кредитів в тому числі за програмою «Власний дім» на будівництво, добудову, придбання житла, спорудження інженерних мереж. Для виконання цієї програми Дніпрянською селищною радою розроблено проектно-кошторисну документацію «Реконструкція системи водопостачання СМТ Дніпряни» яким передбачено  повну заміну системи водогонів та улаштування системи зовнішнього пожежегасіння, яка в даний час відсутня.

Підвищення рівня інженерного забезпечення об’єктів в тому числі у сільській місцевості із залученням коштів бюджетів усіх рівнів та коштів населення. Для виконання реконструкції водопостачання СМТ Дніпряни можливо залучення коштів ради та за програмою «Власний дім».

Застосування сучасних та енергозберігаючих архітектурно-будівельних рішень. Залучення коштів бюджетів усіх рівнів та недержавних  фондів на виконання програм «Енергоефективність» та «Енергозбереження»,     попередньо виконавши енергоаудит будівель соціальної сфери;

Встановлення приладів обліку споживання енергетичних ресурсів у всіх бюджетних закладах.

Запровадження улаштування систем відео спостереження на вулицях міста, громадських  та начальних закладах в рамках програми «Безпечне місто»;

Вирішення питання допомоги правоохоронним органам в  ремонті приміщень поліції та опорних пунктів.

Вирішення питання встановлення твердопаливних котлів в приміщеннях ФАПів с. Нові Лагері та Корсунка та ін. закладах.

Залучення коштів інвесторів. Для цього розробити інвестиційні паспорти проектів з виділенням та оформленням земельної ділянки, забезпечення інженерними мережами за рахунок коштів міського бюджету, створення привабливого інвестиційного клімату;

Передача гуртожитків агроколеджу  з державної до комунальної власності територіальної громади з метою їх реконструкції за програмою «Доступне житло», або  будівництва соціального та муніципального житла із залученням коштів інвесторів. Розглянути можливість використання вищезазначених гуртожитків для житла військовослужбовців, або переміщеним із зони АТО;

Залучення коштів  міського бюджету для фінансування робіт по капітальному ремонту  житлових будинків ОСББ;

Активізація роботи по введенню в експлуатацію об’єктів незавершеного будівництва усіх форм власності в тому числі, кафе «Небіт-Даг», готель «Дружба», індивідуальної забудови та ін.;

Залучення інвесторів для здійснення реконструкції будинків перших масових серій із заміною застарілого житлового фонду ( приклад: будівництво житлових будинків по вул. Леніна 5,а, К.Маркса,6) в рамках програми  комплексної реконструкції застарілого житлового фонду;

Залучення коштів з різних джерел на розвиток інфраструктури міста що зробить його більш привабливим для інвесторів;

Активізація роботи бюджетних установ, комунальних підприємств та громадських організацій по залученню коштів іноземних грантів та недержавних коштів;

Виведення з «тіні» незареєстрованих будівельних підприємств. Вирішення цього питання на державному рівні.

Створення при одному з комунальних підрозділів (КП ЖЕУ, КП УКГ або ін.), дільниці для обслуговування та виконання робіт з підтримання об’єктів бюджетної сфери у належному стані.

Створення інспекції архітектурно - будівельного контролю на території міської ради. Посилення контролю за забудовниками усіх форм власності.

Основною та найбільш гострою проблемою розвитку будівельної галузі в соціальній сфері міста є недостатній обсяг фінансування об’єктів, в тому  з державного  бюджету (за останні 3 роки на виконання заходів соціально-економічного розвитку регіонів з державного бюджету надійшло лише   8,0  млн. грн.). Недостатній обсяг фінансування з бюджету  розвитку міста на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів міської комунальної власності ( близько 30% від річної потреби), та  відсутність  у загальному бюджеті у повному обсязі коштів для підтримання об’єктів соціальної сфери в належному стані (поточних ремонтів та надійної експлуатації).

Робота бюджетних установ у осінньо - зимовий період виявила велику кількість покрівель, фасадів, систем опалення водопостачання та каналізації, які, потребують негайного ремонту. Термін експлуатації обладнання та устаткування об’єктів бюджетної сфері перевищив нормативний: електричні  плити, бойлери, системи вентиляції кухонь потребують негайного ремонту, а в деяких дитячих закладах системи вентиляції в харчоблоках  відсутні повністю. Мережі електропостачання відслужили два нормативних терміна і потребують негайної заміни. Холодна зима виявила ряд установ, в яких температурний режим не відповідає нормативним показникам і будівельним організаціям прийшлося терміново виконувати роботи по ремонту сантехнічних систем дитячих садків  та шкіл,  будівлі терапевтичного відділення ЦМЛ по вул. К.Маркса,33а, будівель ЛК №2 по вул. Свєтлова,1.

За результатами обстеження об’єктів ЦМЛ встановлено, що сантехнічні системи ЛК №2 по вул. Свєтлова,1 знаходяться у незадовільному стані, система пожежегасіння комплексу зруйнована і потребує негайного відновлення. У незадовільному стані перебувають будівля  лівого крила поліклініки по вул. К.Маркса,33 та 5- ти поверхової будівлі ЛК №2 по вул. Свєтлова,1а. Необхідно виконати цілу низку заходів із забезпеченням обох лікарняних комплексів резервним електричним живленням, на ЛК №2 необхідно передбачити улаштування дизель - генераторної підстанції. Особливе занепокоєння викликає стан  5-ти поверхової будівлі ЛК №2 по вул. Свєтлова,1. Через незадовільний стан  відомщення,  атмосферні опади та вода зливової каналізації потрапляють під фундаменти будівлі, через що здійснюється їх руйнація.  Просідання будівлі спричиняє тріщини на покрівлі та її руйнацію. Ганки «відриваються» від будівлі, стіни та стелі  приміщень четвертого та третього поверхів мають численні тріщини.

Стан об’єктів міського відділу освіти викликають  занепокоєння: через довготривалий термін експлуатації об’єктів без капітальних ремонтів, деякі з них знаходяться у край незадовільному стані, непридатні до подальшої експлуатації і потребують негайного відновлення.  Особливу увагу необхідно приділити встановленню приладів обліку споживання води,  відновленню спортивних майданчиків в навчальних закладах, стану їх покриття, ремонту спортивних залів.

Необхідність виконання заходів з енергозбереження у навчальних закладах (продовжити практику ремонту спортивних залів за прикладом Дніпрянської школи, зменшивши площі віконних заповнень). На виконання заходів з енергозбереження провести масову заміну дерев’яних віконних блоків на енергозберігаючі з  металопластику в закладах освіти.

В місті виникла необхідність термінового виконання робіт в будівлях спорту: приміщення міського стадіону,  (ФОК «Гарт» знаходиться у вкрай незадовільному стані),  улаштування спортивних майданчиків та  спортивних комплексів за місцем проживання.

Недостатність коштів на  здійснення реконструкції та проведення ремонтних робіт на об’єктах соціальної сфери не дозволяє   в повному обсязі з дотриманням технології виконання будівельно-монтажних робіт. Виконані «окремими місцями» роботи не вирішують питання повноцінного функціонування установи та  в подальшому вимагають значних додаткових капіталовкладень.

Ще однією проблемою, яка зменшила темпи будівельно-монтажних робіт є впровадження норм Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та підзаконних документів які, з одного боку, спрощують процес будівництва, реконструкції та капітального ремонту, а з другого, через недосконалість норм та вимог, значно збільшують перелік документів, необхідних для здійснення будівельної діяльності.

Реєстрація декларацій на початок робіт, вимагає  документ, що підтверджує право на земельну ділянку, яке у більшості замовників відсутнє.

Відділом проведено аналіз макроекономічних показників та заходів програми економічного, соціального та культурного розвитку міста. За підсумками роботи будівельної галузі протягом січня-грудня  2015 року обсяг виконаних будівельних робіт складає 82,1 млн. грн. і становить 132,4 % до річних прогнозних показників. (очікуваний показник на 2015 рік становив  62,0 млн. грн.) і 60,7 % до аналогічного періоду 2014 року (60,0тис. грн.).

З підприємств будівельної галузі, що виконали   значні обсяги робіт  на об’єктах міської комунальної власності  слід відзначити: ПАТ «Фірма «Херсоноблагробуд», ПАТ “БМУ-8”, ПМП “Віра”, ТОВ “Монтажник”, ТОВ «Технотеплосервіс», КП «Екосервіс», ТОВ «Каховгідромонтаж», ТОВ «ХХI-сторіччя», ТОВ «Агропродтехніка», ПП «Кочкарьов», ПП «Артемчук», ПП «Улиттич», КП «Новокаховське ШЕУ», НДІпроектреконструкція.

Начальник відділу

капітального будівництва                                                          	С.Гончаренко