УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від   « ____ »  24.02.2015  20 ____  р.   № 52	       ________

м.Нова Каховка

Про результати роботи

відділу капітального будівництва

виконавчого комітету по освоєнню

коштів бюджету розвитку у 2014 році

Заслухавши інформацію начальника відділу  капітального будівництва Гончаренко С.С. щодо освоєння коштів бюджету розвитку у   2014 році, виконавчий комітет Новокаховської міської ради відзначає цілеспрямовану систематичну роботу відділу по виконанню повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування у сфері капітального будівництва, житлової політики, капітального ремонту та реконструкції об’єктів житлово-цивільного, комунального та інженерного призначення,   координації будівельної діяльності підприємств-забудовників усіх форм власності на території міста.

Відділом проводиться постійний облік та аналіз використання коштів бюджету розвитку, контролюється ефективність їх використання та виконання договірних відносин при здійсненні будівельно-монтажних робіт, своєчасно готуються проекти бюджету міста, програм соціально-економічного розвитку, інших цільових програм, заходи яких фінансуються за рахунок коштів  бюджету розвитку міста.

Разом з тим, потрібні додаткові заходи щодо вдосконалення роботи з головними розпорядниками бюджетних коштів та підрядними організаціями, посиленню контролю над виконавчою дисципліною та якістю виконання будівельно-монтажних робіт.

Керуючись статтею 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Інформацію відділу капітального будівництва по освоєнню коштів бюджету розвитку у 2014 році прийняти до відома (додається).

Виконуючий обов’язки

міського голови								      Л.Г.Чурсинов

ІНФОРМАЦІЯ

Про результати роботи відділу капітального будівництва

виконавчого комітету по освоєнню коштів

бюджету розвитку у    2014 році

Бюджетом   розвитку міста Нова Каховка на    2014 рік   (зі змінами) для виконання ремонтно-будівельних робіт на об’єктах міської комунальної власності, поповнення статутних капіталів суб’єктів підприємницької діяльності, містобудівної та землевпорядної документації  передбачено планових асигнувань  в сумі   17 784,667 тис. грн., в тому числі:

По розпоряднику коштів - виконавчий комітет міської ради (разом з комунальним закладом центральна міська лікарня  як розпорядником 3-го рівня)  -  13 623,628 тис. грн.,  з них:

- 7 153,271 тис. грн. - поповнення статутних фондів комунальних підприємств міста;

- 2 536,342 тис. грн. - для виконання капітального ремонту об’єктів житлового фонду, в тому числі   361,108 тис. грн. для капітального ремонту житлових будинків ОСІБ(6 житлових будинків);

- 25,0 тис. грн. - для  виконання експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу;

- 50,0 тис. грн. - для підготовки земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах;

- 283,3 тис. грн. - для завершення робіт із розроблення містобудівної документації;

- 80,0 тис. грн. - для придбання житла дітям - сиротам;

- 1 426,97 тис. грн. - для капітальних ремонтів об’єктів ЦМЛ;

- 1 785,872 тис. грн. - для будівництва та  реконструкції об’єктів ЦМЛ та виконавчого комітету міської ради;

- 126,40 тис. грн. - для капітального ремонту адмінбудівлі  виконкому по проспекту Дніпровський,23.

- 116,480 для придбання медичного обладнання та технічного переоснащення бюджетних установ.

По розпоряднику коштів - міський відділ освіти - 2 613,138  тис. грн., з них:

- 331,145 тис. грн. -  капітальний ремонт дошкільних закладів;

- 2 281,993 тис. грн. - на   капітальний ремонт шкільних навчальних закладів.

По розпоряднику коштів - відділ культури і туризму  - 772,791 тис. грн., з них:

- 18,041тис. грн.  - на капітальний ремонт музичної школи (погашення кредиторської заборгованості 2013 року);

- 504,750  тис. грн. - на реконструкцію міського палацу культури;

- 250,00  тис. грн. -  на капітальний ремонт дитячої школи мистецтв по вул. Щорса,33.

У 2014 році  775,11 тис. грн. передбачалося для виділення  субвенції й Таврійській, Дніпрянській та Райській радам, у тому числі:

- Субвенція  Таврійській міській раді у сумі 433,11 тис. грн., з них: 253,11 тис. грн. - для погашення кредиторської заборгованості за улаштування автономного опалення школи мистецтв ( в тому числі 100,0 тис. грн. - кошти міського бюджету, 153,11 тис. грн. - кошти обласного бюджету), 80,0 тис. грн. - для погашення кредиторської заборгованості з улаштування дитячого спортивного майданчика та 100,0 тис. грн. - для капітального ремонту будівлі по вул. Червонопрапорній, 38 у с. Плодове, в якому розміщені відділення Укрпошти  та бібліотека відділу культури.

- Субвенція Райській сільській раді у сумі 142,0 тис. грн.,  -  для  розрахунків за виконані роботи у 2012 році по капітальному ремонту клубу у с. Обривка.

- Субвенція Дніпрянській селищній раді у сумі 200,0 тис. грн., в тому числі: 100,0 тис. грн. - для реконструкції другої черги вуличного освітлення в СМТ Дніпряни,   100,0 тис. грн. -  для реконструкції  клубу у с. Нові Лагері.

На виконання заходів, передбачених субвенцією радам, з міського бюджету перераховано 683,051 тис. грн. Оплачено органами державної казначейської служби 574,718. Станом на 01.01.2015р. зареєстровано кредиторську заборгованість у сумі 8 334,3  тис. грн..  -  за проектні роботи по реконструкції клубу у с. Нові Лагері. Перераховані у повному обсязі кошти субвенції Таврійському виконкому для  реконструкції будівлі по вул. Червонопрапорній,38а у с. Плодове у сумі 100,0  тис. грн. повернуті до міського бюджету. Кошти субвенції Дніпрянській селищній раді для виконання другої черги освітлення СМТ Дніпряни освоєні у повному обсязі, роботи виконано.

Всього бюджетом розвитку на 2014 рік передбачалося  виконання  робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту на 89 об’єктах (в тому числі 9-ти ліфтах, та здійснити розрахунки  за виконані  у 2014 році роботи на 15 ліфтах). На території Таврійської, Дніпрянської,  Райської  рад передбачалося виконати роботи на 6 об’єктах.  На  10 об’єктах   передбачалося  виконати  роботи за рахунок коштів  внесків до  статутних капіталів комунальних підприємств.

У   2014 році освоєно  коштів бюджету розвитку  у сумі    15 640,427 тис грн., оплачено - 15 640,427 тис. грн.  Проведено органами державної казначейської служби - 14 530,975 тис. грн. Заборгованість  за виконані обсяги робіт та видатків, передбачених у статутних капіталах суб’єктів підприємницької діяльності   складає 1 109,451 тис. грн.  Обсяг виконаних та оплачених робіт по бюджету розвитку складає 90%  до річного плану (  140,0 % до відповідного періоду 2013 року).

Зменшення відсотку виконаних та оплачених робіт до планових показників обумовлено тим, що органами державної казначейської служби фінансування капітальних видатків протягом бюджетного року  здійснювалося в обмежених обсягах, розрахунки за виконані роботи та послуги, в основному, проводилися шляхом взаємозаліків з податків усіх рівнів.

ПКМУ від 01.03.2014 р. №65 «Про економію державних коштів та недопущення витрат бюджету» заборонено здійснювати фінансування робіт в  приміщеннях, крім аварійних, а кредиторська заборгованість  за виконані у попередній рік обсяги робіт, фінансується після перевірки органами фінансової інспекції,  яка на об’єктах міста  відбувалася лише у липні - серпні місяцях. Крім цього, проведення коштів за роботи з капітальних ремонтів  здійснювалося казначейською службою після підтвердження їх аварійного стану спеціалізованою проектною організацією, або спеціалістом, що має відповідний сертифікат.

Зменшення темпів виконання будівельно-монтажних робіт пов’язано з тим, що органами державної казначейської служби    не здійснювалася оплата незахищених статей бюджету. Це не дало можливості замовникам перерахувати підрядним організаціям авансові платежі, а ті, в совою чергу, не змогли розпочати роботи. Розрахунки за виконані обсяги робіт, в основному, здійснювалися заліками по податках до бюджетів усіх рівнів.  Лише наприкінці серпня - початку вересня місяців ситуація поступово почала вирівнюватися, але  станом на 01.0.12015 р. частина робіт так і залишилася неоплаченою.

В цій непростій фінансовій ситуації керівниками ОСББ за адресами вул. Горького,26 та пр. Перемог, 17  прийнято рішення про відмову фінансування робіт з ремонту покрівлі ж. будинків за рахунок коштів міського бюджету і виконання їх власним рахунком, або перенесення фінансування робіт на 2015 рік.

У 2014 році 6 682,7  тис. грн. (із запланованих  7 153,271 тис. грн.) направлено на поповнення статутних фондів комунальних підприємств, що становить   93% річних планових призначень. Проведено казначейською службою - 6 384,8 тис. грн. Кредиторська заборгованість складає - 297,9 тис. грн.  Кошти направлені  на погашення заборгованості 2013 року, придбання  основних та обігових фондів, виконання робіт з капітальних ремонтів приміщень і будівель «КП «Міський оздоровчий центр», придбання засобів малої механізації «КП «Екосервіс» та КП «ЖЕУ»), реконструкції системи водопостачання (КП «Міський водоканал), кап. ремонт покрівель (КП «Основа»), медикаментів (КП «Центральна міська аптека Новокаховської міської ради»), капітальний ремонт об’єктів житлового фонду (КП «Новокаховський гуртожиток»), капітальний ремонт теплопостачання (КП «Управління комунального господарства»), а також погашення заборгованості із заробітної плати  працівникам комунальних підприємств:

- КП «КП УКГ»                                                                      -    851,140 тис. грн.

- КП «НК Екосервіс»                                                             - 1 518,18  тис. грн.

- КП «Центральна аптека Новокаховської міської ради»  -    355,0   тис. грн.

- КП «Основа»                                                                         -   241,9тис. грн.

- КП «Міський оздоровчий центр»                                       -    227,67тис. грн.;

- КП «ШЕУ»                                                                           - 1 200,0тис. грн.;

- КП «Автоцентр»                                                                  -   629,998 тис. грн.;

- КП «НК Гуртожиток»                                                         -   269,73тис. грн.;

- КП «Міський водоканал»                                                    -  600,0  тис. грн.;

- КП «ЖЕУ»                                                                            -  221,55  тис. грн;

- КП «Міський кінотеатр «Юність»                                     -  269,6     тис. грн.

По розпоряднику  коштів  виконавчий комітет  міської ради (разом з КЗ «Центральна міська лікарня, як розпорядника третього рівня):

За  2014 рік   виконано робіт та придбано устаткування на загальну суму   12 116,765  тис. грн., оплачено 11 186,766 тис. грн.

Здійснено оплату за виконані    роботи на таких об’єктах:

- кап. ремонт сантехсистем шкіро -  неврологічного

диспансеру                                                                                      -   21,150 тис. грн.;

- кап. ремонт сантехнічних систем будівель ЛК №2 ЦМЛ

по вул. Свєтлова,1                                                                        -  409,846 тис. грн.;

- кап. ремонт сантехсистем 3-поверхової будівлі

Поліклініки ЛК №2 по вул.. Светлова,1                                     - 202,443 тис. грн.,

- кап. ремонт покрівлі 3-поверхової будівлі ЦМЛ

по вул. К.Маркса,33а                                                                     -     1,580тис. грн.;

- кап. ремонт сантехсистем 3- поверхової будівлі ЦМЛ

по вул.К.Маркса,33а                                                                      - 340,285 тис. грн.;

- кап. ремонт 3- поверхової будівлі ЦМЛ (ел. мережі)       -        0,852 тис. грн.;

- кап. ремонт покрівлі дитячого відділення                          -   34,991 тис. грн.;

- кап. ремонт покрівлі 5-ти поверхової будівлі ЛК-2          -  168,864 тис. грн.;

- реконструкція інфекційного відділення для дорослих   -   1 123,929тис. грн.;

- кап. ремонт будівлі виконкому                                         -      122,662 тис. грн.;

- будівництво міського кладовища (корег. документації)  -      2,14 тис. грн. ;

- кап. ремонт покрівлі східного крила поліклініки по

вул. К.Маркса,33а                                                                        -     164,196 тис. грн.;

- кап. ремонт ФАПу в с. Піщане                                           -       39,905 тис. грн.;

- реконструкції 38/100 частки адмінбудівлі податкової

інспекції та кафе-готелю «Барвінок» під адміністративну

будівлю  з готелем                                                                        -       19,927 тис. грн.;

- реконструкцію вул. Першотравневої                                 -    294,854 тис. грн.;

На погашення кредиторської заборгованості 2013 року на об’єктах  житлового фонду ( в тому числі за кап. ремонт внутрішньо квартальних проїздів,   та робіт з капітального ремонту ліфтового господарства) КП «Новокаховське ЖЕУ» перераховано 792,542 тис. грн.

В поточному році виконано капітальний ремонт ліфтового господарства за адресами: пр. Перемоги,8 (5 ліфтів), вул. Першотравнева,25а (2 ліфти), вул. Р.Зорге,4 (2 ліфта). Виконано ремонт 5 300 м2 асфальтобетонного покриття внутрішньо квартальних проїздів. Всього на виконання заходів з капітального ремонту житлового фонду виконано робіт на суму 2 153,471 грн., проведено казначейською службою 1 542,153 тис. грн., на 611,317 тис. грн. робіт залишилося неоплаченими.

Для виконання робіт по капітальному ремонту   об’єктів ОСББ розроблено проектно-кошторисну документацію, отримано позитивні експертні висновки та декларації на початок робіт на об’єкти: кап. ремонт покрівель житлових будинків по вул. Леніна №№56,61,63, капітальний ремонт системи водопостачання ж.б.№17 по пр. Перемоги 1, капітальний ремонт ел. мереж житлового  будинку по вул. Дзержинського,27 та пр. Перемоги,3а. На капітальні ремонти об’єктів ОСББ передбачено 361, 108 тис. грн.  Фінансування вищенаведених робіт  здійснено у обсязі   88,007 тис. грн. На жаль, кошти не використані і повернуті замовниками до міського бюджету.

Для  виконання підготовки земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах та експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають приватизації у 2014 році передбачено 75,0 тис. грн., оплачено  та  перераховано казначейською службою  8,188 тис. грн. Заборгованість  відсутня.

На завершення робіт з розроблення містобудівної документації передбачалося 283,3 тис. грн., виконано робіт на суму 194,048 тис. грн., проведено казначейською службою 173,298 тис. грн., заборгованість складає 20,750 грн.

По розпоряднику коштів -  відділ освіти:

Планових призначень заплановано 2 613,138  тис. грн., виконано робіт на суму  2 177,362 тис. грн.,  оплачена уся сума, проведено казначейською службою 2 006,245 тис. грн.  Кредиторська заборгованість складає 171,177 тис. грн. Оплачено виконані  роботи на таких об’єктах:

- кап. ремонт опалення ЗОШ №3                                           - 164,375 тис. грн.

- кап. ремонт приміщень гімназії                                           -    79,085тис. грн.

- кап. ремонт підсобної будівлі НВК№2                              - 167,130 тис. грн.

- кап. ремонт сантехнічних систем НВК №2                       -     0,708 тис. грн.

- кап. ремонт будівлі НВК №4                                               -     0,301тис. грн.

- кап. ремонт будівлі ЗОШ.№1                                              -  37,59 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі ЗОШ.№10                                         - 115,764 тис. грн.

- кап. ремонт сантехнічних систем ЗОШ.№10                    - 117,782 тис. грн.

- кап. ремонт сантехнічних систем ЗОШ.№7                     -  110,662 тис. грн.

- кап. ремонт санвузлів СЗОШ №8                                      -  227,148 тис. грн.

- кап. ремонт харчоблоку д.с. «Гвоздичка»                         -    48,382 тис. грн.

- кап. ремонт сантехсистем д.с. «Ромашка»                        -     92,074 тис. грн.

- кап. ремонт сантехсистем д.с. «Сонечко»                         -     5,790 тис. грн.

- кап. ремонт д.с «Журавлик»                                               -    79,432 тис. грн.

- кап. ремонт д.с. «Золотий ключик»                                    -     1,064 тис. грн.

- кап. ремонт сантехнічних систем д.с. «Казка»                  -  67,637 тис. грн.

- кап .ремонт будівель Корсунської НВК                            - 544,214 тис. грн.

- кап. ремонт сантехсистем техніко-економічного ліцею  - 147,017 тис. грн.

На об’єктах міського відділу освіти у неповному обсязі виконані заплановані роботи на таких об’єктах: капітальний ремонт приміщень гімназії (керівництво гімназії за допомогою спонсорів виконало певний обсяг робіт, тому  направлення коштів міського бюджету на кап. ремонт вищезазначеного об’єкта призупинено). Частину робіт з капітального  ремонту будівлі ЗОШ.№1 (заміну вікон у спортивній залі) не виконано через пізню перевірку органами фінансової інспекції обсягів робіт виконаних у 2013 році, що дало змогу лише листопаді місяці розрахуватися за виконані роботи, та різке підвищення цін на комплектуючі для виготовлення енергозберігаючих віконних блоків. Через різке подорожчання обладнання (вентиляторів, ємкісних  водонагрівачів) у неповному обсязі виконані роботи з капітального ремонту сантехнічних систем я/с «Сонечко».

Усі ці роботи внесені до Заходів «Міської програми освітньої галузі» і будуть виконані у 2015 році.

По розпоряднику коштів - відділ культури і туризму:

Передбачено планових призначень у сумі  772,791 тис. грн., в тому числі                504,75 тис. грн. - на реконструкцію міського палацу культури, 18,041 для погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи по кап. ремонту будівлі дитячої музичної школи по вул. Жовтневій,8, та 250,0 тис. грн.. на капітальний ремонт дитячої школи мистецтв по вул. Щорса,33а.

Профінансовано: 763,247 тис. грн., в т.ч.  погашена  кредиторська заборгованості по реконструкції палацу культури у сумі 504,75 тис. грн.,  18,040 тис. грн. - за кап. ремонт дитячої музичної школи та  здійснені розрахунки за виконані обсяги робіт дитячої школи мистецтв у сумі 240,458 тис. грн. Усі виконані роботи оплачені у повному обсязі.

Для  залучення коштів до  бюджету розвитку перевірено  12 об’єктів міської комунальної власності, що відлягають приватизації. Перевірено та складено  14 актів обстеження об’єктів соціальної сфери, стан яких визнано незадовільним. Проведено 35 нарад з питання будівництва та проектування об’єктів, фінансування яких у 2014 році здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку.

На виконання ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та рішення сесії міської ради «Про порядок залучення коштів на розвиток інфраструктури» проводиться певна робота із суб’єктами підприємницької діяльності. Розіслано більше 100 повідомлень про необхідність укладання угод. Юридичному відділу направлено повний пакет документів для стягнення вищевказаних коштів у примусовому порядку.

В комунальній газеті «Нова Каховка» опублікована стаття «Відповідальність забудовників - вимога сьогодення» з роз’ясненнями норм вищезгаданого закону.  Відповідна інформація розміщена на офіційному веб -сайті міста та транслювалася по міському радіо.

В поточному році на виконання вищевказаних заходів з розвитку інфраструктури отримано  254,357 тис. грн., що складає  363% до запланованого показника.

Для включення об’єктів міста до переліку об’єктів, фінансування яких у 2015-2017 роках передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету до обласної державної адміністрації направлені всі  необхідні данні за програмами: «Виконання заходів  на соціально-економічний розвиток регіонів», «Загальнодержавна програми розвитку ЖКГ», «Програма енергозбереження», Програма «Питна вода України» на загальну суму  42,2 млн. грн.

За підтвердженням Херсонської обласної державної адміністрації до переліку об’єктів, фінансування яких передбачається за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку включено реконструкцію міського палацу культури у сумі 2 542,4 тис. грн.  На жаль, протягом 2014 року кошти з державного бюджету не надходили.

Додатково направлені матеріали для включення у додатковий перелік реконструкцію інфекційного відділення для дорослих на ЛК №1 по вул. К.Маркса,33а, реконструкція котелень №№1,9 із застосуванням альтернативних видів палива.

У 2014 році кошти субвенції з державного бюджету не надходили, тому  фінансування робіт капітального характеру за рахунок коштів державного бюджету не здійснювалося.

На виконання ПКМУ  від 4 липня 2012 р. № 656  «Питання державного фонду регіонального розвитку» до Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації направлено повний пакет документів для включення до переліку об’єктів, фінансування, яких у 2015 році передбачається здійснювати за рахунок коштів фонду регіонального розвиту, об’єктів, розташованих на території міської ради.

З метою підтримання об’єктів соціальної сфери в належному стані, розроблено кошторисну документацію по капітальному ремонту  поліклініки по вул. 60 років Радянської Влади,3 електропостачання ЛК №1,№2 ЦМЛ з визначенням технічного стану та кошторисної вартості робіт.  Для забезпечення  відповідної категорії з електропостачання, на лікарняному комплексі №2 по вул. Свєтлова,1 передбачено встановлення дизельної підстанції. Виконано проектно-кошторисну документацію капітального ремонту будівлі НВК №2, яка передбачає посилення міжповерхового перекриття та заміну елементів покрівлі. На жаль, через значну вартість робіт, відсутність стабільного проведення  фінансування органами державної казначейської служби та зміни умов постачальників обладнання, виконання робіт  на цих об’єктах у 2014 році не здійснювалося, строки  виконання перенесені.

Для стабільного забезпечення якісною питною водою та виконання вимог із забезпечення СМТ Дніпряни системою пожежегасіння, розроблено проектно-кошторисну документацію «Реконструкція системи водопостачання СМТ Дніпряни».   Враховуючи значний обсяг робіт та вартість проекту понад 15,0 млн. грн., реалізація проекту потребує значних капітальних вкладень. Вирішення питання можливе шляхом залучення різних джерел фінансування: коштів бюджету Дніпрянської селищної ради, коштів «Державного фонду будівництва на селі», коштів підприємств та населення.

2014 рік будівельна галузь міста зустріла з кредиторською заборгованістю у сумі 2 025 тис. грн. за обсяги виконаних у 2013 році робіт на об’єктах соціальної та комунальної форм власності. Заборгованість виникла через не проведення органами Державної казначейської служби платежів. Кризова ситуація  в галузі склалася з вересня  2012 року коли розрахунки за виконані роботи здійснювалися, в основному, заліками по  податках до державного та   місцевого бюджетів. У 2014 році ситуація майже не змінилася.

Всі ці фактори не дозволяють підрядним організаціям своєчасно приступити до виконання будівельно-монтажних робіт, виконати їх в установлений термін та негативно впливають на розвиток галузі, показники виконання обсягів будівельно-монтажних робіт та надходжень до місцевого бюджету. Крім, цього, негативно впливають на фінансово-господарчу  діяльність  підрядних організацій.

У цій непростій ситуації міська влада прийняла рішення про першочергове виконання заходів по підготовці об’єктів міського відділу освіти до нового навчального року та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період -  це виконання робіт по ремонту систем опалення та покрівель, підготовку приміщень Корсунської НВК до нового навчального року, а також виконання невідкладних та аварійних  робіт. Роботи в приміщеннях  перенесені на 4-й квартал.

Основною та найбільш гострою проблемою розвитку будівельної галузі в соціальній сфері міста є недостатній обсяг фінансування об’єктів, в тому числі з державного  бюджету (за останні 3 роки на виконання заходів соціально-економічного розвитку регіону з державного бюджету надійшло лише  6,98 млн. грн.). Недостатній обсяг фінансування з бюджету  розвитку міста на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів міської комунальної власності      ( близько 30% від річної потреби), та  відсутність  у загальному бюджеті коштів для підтримання об’єктів соціальної сфери в належному стані (поточних ремонтів).

Робота бюджетних установ у осінньо - зимовий період виявила велику кількість покрівель, фасадів та систем опалення які, потребують негайного ремонту. Термін експлуатації обладнання та устаткування об’єктів бюджетної сфері перевищив нормативний: електричні  плити, бойлери, системи вентиляції кухонь потребують негайного ремонту, а в деяких дитячих закладах системи вентиляції  відсутні повністю. Мережі електропостачання відслужили два нормативних терміна і потребують негайної заміни. Холодна зима виявила ряд установ, в яких температурний режим не відповідає нормативним показникам і будівельним організаціям прийшлося терміново виконувати роботи по ремонту сантехнічних систем дитячих садків  та шкіл,  будівлі терапевтичного відділення ЦМЛ по вул. К.Маркса,33а, роботи по ремонту системи водопостачання та водовідведення будівель ЛК №2 по вул. Свєтлова,1.

Довготривалий термін експлуатації будівель бюджетних установ без проведення ремонтних робіт приводять   до руйнації не тільки окремих елементів, а конструкцій в цілому. При обстежені  будівель в рамках підготовки до роботи в осінньо - зимовий період виявлено ряд додаткових об’єктів, які потребували негайного втручання: капітальний ремонт покрівлі ФАПу в с. Піщане, покрівлі східного крила поліклініки по вул. К.Маркса,33-а, підсобної будівлі  НВК №2,  системи опалення ліцею, системи пожежегасіння  та ремонт приміщень ЛК№2 по вул. Свєтлова,1.

З метою забезпечення якісною освітою учнів сільських населених пунктів, та створення відповідного санітарного режиму, виконано капітальний ремонт приміщень Корсунської НВК з заміною опалювальних котлів на альтернативному виді палива (вугіллі).

Недостатність коштів на  здійснення реконструкції та проведення ремонтних робіт на об’єктах соціальної сфери не дозволяє   в повному обсязі з дотриманням технології виконання будівельно-монтажних робіт. Виконані «окремими місцями» роботи не вирішують питання повноцінного функціонування установи та  в подальшому вимагають значних додаткових капіталовкладень.

Незважаючи на  певні складності, будівельні підприємства продовжують  працювати на об’єктах міської комунальної власності та  збільшують  обсяги будівельні - монтажних робіт, проводять заходи  щодо зменшення заборгованості по заробітній платі та  обов’язковим платежам до бюджетів усіх рівнів, підвищенню прибутковості підприємств.

Відділом проведено аналіз макроекономічних показників та заходів програми економічного, соціального та культурного розвитку міста. За підсумками роботи будівельної галузі протягом січня-грудня  2014 року обсяг виконаних будівельних робіт складає 60,17 млн. грн. і становить 100,3 % до річних прогнозних показників. (очікуваний показник на 2014 рік становив  60,0 млн. грн.) і 72 % до аналогічного періоду 2013 року (84,3 тис. грн.).

З підприємств будівельної галузі, що виконали   значні обсяги робіт  на об’єктах міської комунальної власності у  2014 році слід відзначити: ПАТ «Фірма «Херсоноблагробуд», ПАТ “БМУ- 8”, ПМП “Віра”, ТОВ “Монтажник”, ТОВ «Технотеплосервіс», ТОВ «Газпром», ПП «Артемчук»,  НДІпроектреконструкція, ТОВ «ХХI - сторіччя «Херсонсервіс», КП «Новокаховське шляхове -  експлуатаційне управління».

Начальник відділу

капітального будівництва                                                                         С.Гончаренко