УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

68 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 16.09.2014   №1709

Про хід виконання міської Програми

енергозбереження для бюджетної сфери

та житлово-комунального господарства

міста Нова Каховка на 2011-2015 роки

Заслухавши інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. про хід виконання міської Програми енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства міста Нова Каховка на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради від 09.06.2011 року №299, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. про хід виконання міської Програми енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства міста Нова Каховка на 2011-2015 роки, взяти до відома (додається).

2. Всім виконавцям Програми забезпечити виконання заходів Програми енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства міста Нова Каховка на 2011-2015 роки в частині, що їх стосується.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Найдьонов О.П).

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання міської Програми енергозбереження

для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства

міста Нова Каховка на 2011-2015 роки

(станом на 01.07.2014 року)

На виконання рішення 11 сесії міської ради 6-го скликання 
від 09.06.2012 року №299 «Про міську Програму енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства міста Нова Каховка на 2011-2015 роки» відділ капітального будівництва виконавчого комітету міської ради інформує: програма виконується відповідно до основних завдань. Протягом зазначеного періоду відділом та відповідальними виконавцями здійснювалась робота по виконанню заходів вищевказаної програми.

По напрямку «Житлово-комунальне господарство» виконані наступні заходи:

- Комунальним підприємством «Новокаховське Управління комунального господарства» розроблено проектно-кошторисну документацію реконструкції котельні №1 по вулиці Леніна з встановленням твердопаливного котла на альтернативному паливі. Проектом передбачено модернізацію теплотехнічного обладнання та встановлення твердопаливного котла. Застосування вищевказаного обладнання в період незначних теплових навантажень дозволить вивести з експлуатації потужні котли та працювати на альтернативному паливі, що значно зменшить споживання газу та негативний вплив на навколишнє середовище.

Проект пройшов державну експертизу. Вартість робіт складає 4500 тис.грн. В даний час робоча документація знаходиться на погоджені в Державній агенції екологічних інвестицій для включення до переліку об’єктів, фінансування яких передбачається здійснювати за рахунок різних програм та іноземних грантів.

- Комунальним підприємством «Новокаховське Управління комунального господарства» розроблено проектно-кошторисну документацію реконструкції котельні №9 по вулиці Індустріальній, 15. Проектом передбачено заміна пальникових пристроїв на котлоагрегатах та встановлення когенераційної установки, що збільшить коефіцієнт корисної дії устаткування, зменшить споживання газу та негативний вплив на навколишнє середовище. Вартість будівельно-монтажних робіт складає 19 800 тис.грн. Проект пройшов державну експертизу та погодження в Державній агенції екологічних інвестицій для включення до переліку об’єктів, фінансування яких передбачається здійснювати за рахунок коштів «Кіотського протоколу».

Обласною комісією з оцінки та конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися у 2014 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку включені вищевказані проекти та направлені до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та міністерства економічного розвитку і торгівлі України для подальшого розгляду.

Відновлено капітальний ремонт ділянки тепломережі від котельні №9 по вул.Індустріальній,15. вартість робіт складає 60,4 тис. грн., капітальний ремонт ділянки тепломереж на території ЛК№1 вартістю 36,0 тис. грн., виконано реконструкцію вузла обліку споживання газу на котельні №9.

Розроблено проект «Електрозабезпечення електроустановки котельні №1» та «Реконструкція котельні №9  по вул. Індустріальній,15 в м. Нова Каховка з встановленням твердопаливного котла на альтернативному виді палива».

Комунальним підприємством «НК ЖЕУ» виконано поточний ремонт покрівель 156 житлових будинків на суму 459,3 тис. грн. Ремонт та заміну 117 вхідних дверей та 68 вікон в під’їздах, ремонт та заміну 70 слухових вікон, скління 160 м2 віконних блоків. Загальна вартість виконаних робіт складає 175,82 тис. грн. Виконано поточний ремонт 95 систем водопостачання та 47 водовідведення. Вартість сантехнічних робіт складає 129,45 тис. грн.

Комунальним підприємством «Основа» виконано капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пр.Дніпровський ,279 на суму 72,0 тис.грн. На 10 артезіанських свердловинах виконано ремонт комерційних вузлів обліку холодної води вартістю 27,8 тис.грн. Виконано ремонт та заміну устаткування глибинних насосів на артезіанських свердловинах, вартість робіт складає 27,40 тис. грн.

Комунальним підприємством «Міський водоканал» за рахунок власних коштів підприємства виконано капітальні та поточні ремонти покрівель КНС №№7,8 та виробничих приміщень топкової  міських очисних споруд на суму 17,8 тис. грн. Виконано утеплення приміщень, заміна шибок, заміна та ремонт дверних блоків виробничих приміщень та КНС №№2а,4,7,8,9 на суму 5,429 тис. грн.

Для опалення адмінбудівлі підприємства змонтовано автономну газову котельню, загальна вартість робіт складає 293,5 тис. грн.

Комунальним підприємством «Новокаховський гуртожиток» виконано  роботу по ремонту  кабельної лінії 0,4 до ж. будинку по вул. Дзержинського,49, заміну устаткування РЩО-04 в ж. будинках по вул. Дзержинського,49,51, пр. Перемоги,3а.

Виконано ремонт та часткову заміну внутрішніх мереж водопостачання та каналізації у 8 гуртожитках. Повірені лічильники споживання ел. енергії в будинках за адресами: вул. Світлова,2, Горького,48, Букіна,72.

В житлових будинках за адресами: проспект Перемоги, 3, 3-а відремонтовано підвальні приміщення з встановленням утеплених дверей та виконано герметизацію інженерних вводів у будівлі.

Комунальним підприємством «Міський оздоровчий центр» виконані роботи 
по ремонту сантехнічних систем, проведено профілактичні ремонти сантехнічних систем
 з регулюванням запірної арматури, герметизація інженерних вводів у будівлю. Встановлені енергозберігаючі лампи 8 шт., замінені віконні блоки на металопластикові у кількості 10 шт.

На об’єктах відділу освіти виконано: капітальні ремонти сантехнічних систем д.садка «Ромашка», я/с №4 «Журавлик», кап. ремонт опалення ЗОШ №3, кап. ремонт будівлі гімназії, кап. ремонт підсобної будівлі ЗОШ№ 2, кап. ремонт сантехнічних систем НВК №2, кап. ремонт сантехнічних систем ЗОШ.№10, кап. ремонт покрівлі ЗОШ.№10. В спортивній залі ЗОШ.№1 частково поміняні віконні блоки на енергозберігаючі, вартість робіт складає 103, тис. грн. Загальна вартість робіт становить 716,2 тис. грн.

Розроблено проектно-кошторисну документацію реконструкція покрівлі НВК №2, проектом передбачено повний комплекс заходів з енергозбереження: заміна утеплювача ту конструкцій покриття, регулювання системи вентиляції та відновлення слухових вікон.

На виконання заходів державної програми по заміні вікон на енергозберігаючі в НВК №2 та Новокаховської гімназії за рахунок коштів державного бюджету передбачалося виконати роботи на суму 390,0 тис.грн. Співфінансування у сумі 11,7 тис.грн. було передбачено міським бюджетом. Замовником вищенаведених робіт визначено Управління капітального будівництва ОДА. Нажаль, кошти з державного бюджету не надходили, тому роботи не виконувалися.

Здійснено заміну вхідних дверних блоків у ЗОШ №11, д. садку №15 «Червона квіточка», та 7 віконних блоків з металопластику у д. садку «Казка» загальною площею 150 м2. Здійснено заміну 150 освітлювальних приладів на енергозберігаючі. Виконано регулювання та ревізію систем опалення та герметизацію інженерних вводів. В ЗОШ. №7 встановлено новий прилад обліку споживання води.

На об’єктах центральної міської лікарні виконано капітальний ремонт покрівель дитячого відділення,  лікарняного комплексу №2 по вулиці Свєтлова, 1, та  3 поверхової будівлі терапевтичного відділення по вулиці Карла Маркса, 33-а. Капітальний ремонт сантехнічних систем 3 поверхової будівлі ЦМЛ, та сантехнічних систем поліклініки. Обсяг виконаних робіт складає 1 247,9 тис.грн. Виконано заміну 42 електричних освітлювальних приладів на енергозберігаючі. За рахунок коштів міського бюджету виконано проектно-кошторисну документацію та отримані позитивні експертні висновки наступних об’єктів: Реконструкція мереж електропостачання лікарняних комплексів №1, №2 Центральної міської лікарні. Проекти виконані з урахуванням вимог енергозбереження.

Продовжується роботи з реконструкції інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ по вул. К.Маркса, 33а. Виконані роботи по заміні утеплювача горища, заміну матеріалу покриття, інженерних мереж, заміну зовнішніх мереж теплопостачання з ізоляцією трубопроводів. Виконано утеплення огорожуючих конструкцій прибудови. Загальна вартість виконаних робіт складає 1534,8 тис. грн.

Проведено профілактичні ремонти сантехнічних систем з регулюванням запірної арматури, герметизація інженерних вводів у будівлі.

Розроблено кошторисну документацію капітального ремонту покрівлі південного крила поліклініки ЦМЛ по вул. К.Маркса,33а та ФАПу у с. Піщане.

Комунальне підприємство «Центральна міська аптека Новокаховської міської ради виконало роботи з ремонту та заміні сантехнічних систем аптечних пунктів №4, ЦМА №60, аптеки №145 в м. Таврійську. Виконано заміну ламп накалювання на енергозберігаючі на суму 450,75 грн. Замінені люмінесцентні світильники в аптечних пунктах №№2,3,4, ЦМА №60,аптеці №145

На об’єктах відділу культури і туризму виконано заміну електричних освітлювальних приладів на енергозберігаючі. Розроблено кошторисну документацію капітального ремонту покрівлі дитячої школи мистецтв по вул. Щорса, 33а.

На об’єктах фізичної культури та спорту здійснено заміну дверного блоку ФОК «Гарт», заміну 4- віконних шибок площею 10 м2, виконано заміну зовнішнього освітлення (ФОК «Гарт» та стадіону «Енергія» із заміною ламп освітлення на світлодіодні. Виконано профілактичні ремонти сантехнічних систем з регулюванням запірної арматури у ФОК «Гарт» та перевірку приладів обліку споживання теплової енергії.

Незважаючи на значний обсяг виконаних заходів міської Програми енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства для забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів на об’єктах бюджетної сфери міста, економії видатків на енергоносії, переведення економіки міста на енергозберігаючий шлях розвитку, шкідливого впливу на навколишнє середовище необхідно продовжувати їх виконання.

Начальник відділу

капітального будівництва                                                                                  С.С.Гончаренко