УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

68 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 16.09.2014   №1710

Про хід виконання міської Програми

фінансової підтримки комунальних

підприємств міста Нова Каховка за 2013 рік

Заслухавши інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. про хід виконання міської Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Нова Каховка за 2013 рік, затвердженої рішенням міської ради від 16.02.2012 року №563, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. про хід виконання міської Програми фінансової підтримки комунальних підприємств  міста Нова Каховка за 2013 рік, взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Найдьонов О.П).

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання міської Програми

фінансової підтримки комунальних підприємств

міста Нова Каховка за 2013 рік

## Головним завданням міської Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Нова Каховка на 2013 рік є вирішення найбільш гострих проблем жителів міста за допомогою організації ефективного управління підприємствами комунальної власності, створення механізмів ефективного використання майна, що належить до спільної власності територіальної громади міста, економічного стимулювання, підвищення технічного забезпечення підприємств, поліпшення якості послуг та умов проживання населення.

В основу Програми покладено пріоритетні напрямки Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області на 2013 рік, а також програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2013 рік.

Поліпшення стану об’єктів інфраструктури та якості життя населення, підвищення рівня обслуговування, забезпечення стабільного розвитку систем життєзабезпечення населених пунктів є запорукою динамічного розвитку території Новокаховської міської ради.

Головною метою Програми є підвищення ефективності та надійності функціонування об’єктів комунальної сфери, рівня обслуговування споживачів, поліпшення якості комунальних послуг, покращання благоустрою міста, його санітарного стану, шляхом внесків органу місцевого самоврядування до статутних фондів підприємств для здійснення ними поточних та капітальних видатків.

На виконання Заходів  щодо реалізації міської Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Нова Каховка на 2013 рік, затверджених рішенням 21-ї сесії міської ради 6-го скликання від 16.02.2012 року №563 відділ капітального будівництва виконавчого комітету міської ради інформує: програма виконується відповідно до основних завдань та напрямків. Протягом зазначеного періоду відділом та відповідальними виконавцями здійснювалась робота по виконанню заходів вищевказаної програми.

За напрямком « Благоустрій території» виконані наступні заходи:

- КП «Новокаховське ШЕУ»  виконало ремонт основних фондів на суму 213,972 тис. грн., в тому числі: ремонт компресорів - 26,066 тис. грн., ремонт автомобілів (КАМАЗ,ЗІЛ, ГАЗ, автонавантажувач, грейдер, екскаватор, каток, гідроходозменшувач) на суму 187,906 тис. грн.

Придбано обладнання та предметів довгострокового користування на суму 345,555 тис. грн., в тому числі: автомобіль ГАЗ 5201, насос води, Трактор МТЗ-82.1-26.43, двигун Д-243 та модернізація шасі на ГАЗ 5201.

Виконано капітальний ремонт ганку адмінбудівлі вартістю 31,639 тис. грн.

Всього на поповнення статутного фонду підприємства направлено 591,116 тис. грн.

- КП «НК Екосервіс» придбало  та встановило обладнання для дитячих майданчиків на суму 30,0тис.грн., встановило огорожу проспекту Дніпровського - 36,48 тис. грн., придбало 5 біотуалетів на суму 25,0 тис. грн.,  Придбано: автомобіль вартістю 77,9 тис. грн., деревоподрібнювач -55,0 тис. грн., засобів малої механізації (мотокоси, мотоблоки, бензопили та ін.) на суму 46,45 тис. грн.. На 40,0 тис. грн. придбано оргтехніки. Для розрахунків за виконані роботи в парковій зоні (біля пам’ятника О.Довженку) використано 28,074 тис. грн.

Загальна сума використаних коштів складає 338,902 тис. грн.

- КП «МК «Юність» здійснено оплату в сумі 24,287тис. грн. за  придбання меблів.

За напрямком «Житлове господарство» виконані наступні заходи:

- КП «НК ЖЕУ» придбано та встановлено   основних засобів на суму 26,090 тис. грн. (малі архітектурні форми для дитячих майданчиків).

Придбано оргтехніки на суму 49,96 тис. грн.

Загальна сума використаних коштів складає 76,058 тис. грн.

- КП «Основа» виконано капітальний ремонт  вузлів обліку споживання води на 10 артезіанських свердловинах. Загальна сума використаних коштів складає 27,76 тис.грн.

- КП «Новокаховський гуртожиток» виконало капітальний ремонт ТП №70 по вул.Дзержинського, 30 вартістю 15,4 тис. грн., 10 616 тис. грн. направлено на кап. ремонт ТП 86/87 по пер. Перемоги,3. Виконано кап. ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Дзержинського, 49 вартістю 56,808 грн. Загальна сума використаних коштів складає 82, 830 тис.грн.

За напрямком «Водопровідно-каналізаційне господарство» виконані наступні заходи:

- КП «Міський водоканал» розробило проектно-кошторисну документацію та виконало роботи з будівництва підвідного газопроводу середнього тиску для встановлення автономного опалення об’єктів виробничої бази КП «Міський водоканал» по вул.Електромашинобудівників,3.

Загальна вартість робіт складає: 293,5 тис. грн.

За напрямком «Теплопостачання» виконані наступні заходи:

- КП «Новокаховське управління комунального господарства» виконало роботи з реконструкції мереж електрозабезпечення котельні №9 по вул. Індустріальній,15 на суму 70,0 тис. грн., електрозабезпечення електроустановки по реконструкції котельні №1.на суму 16,2 тис. грн, капітальний ремонт ділянки тепломережі на території ЛК 31- 35,44 тис. грн., реконструкцію вузла обліку споживання газу котельні №9 – 131,59 тис. грн., придбано допоміжне котельне обладнання по об’єкту «капітальний ремонт котельні №5 по вул. К.Маркса,33 а». Сума виконаних робіт з реконструкції та капітальних ремонтів складає 352,44тис. грн.

Крім цього, на 284,91 тис. грн. виконано проектних робіт: «Реконструкція котельні №9 з використанням когенераційної установки», «реконструкція котельні №1 з встановленням котла на альтернативному виді палива», «Реконструкція котельні №9 з використанням твердопаливного котла».

Загальна кошторисна вартість використаних коштів складає 637,35 тис. грн.

За напрямком «Транспортні послуги» виконані наступні заходи:

- КП «Автоцентр» придбано автобус вартісю 36,78 тис. грн. та паливно- мастильних матеріалів на суму 44,993 тис. грн. Обсяг використаних коштів становить 88 773, тис. грн.

За напрямком «Медичні послуги» виконані наступні заходи:

- КП «Центральна міська аптека Новокаховської міської ради» профінсовано 25,0 тис. грн. для придбання касових апаратів, через не проведення органами державної казначейської служби платежів, кошти повернуті до міського бюджету.

За напрямком «Фізкультурно-оздоровчий комплекс» виконані наступні заходи:

- КП « Міський оздоровчий центр» виконало роботи з капітального ремонту будівлі по вул. Щорса,26. Обсяг виконаних та оплачених робіт складає 172,2 тис. грн.

Незважаючи на значний обсяг виконаних робіт та заходів з реалізації міської Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Нова Каховка на 2013 рік, через обмежені можливості міського бюджету та не проведенням платежів органами державної казначейської служби, ряд заходів залишилися виконаними не в повному обсязі. Для підвищення ефективності та надійності функціонування об’єктів комунальної сфери, рівня обслуговування споживачів, поліпшення якості комунальних послуг, покращання благоустрою міста, його санітарного стану необхідно продовжувати їх виконання.

Начальник відділу

капітального будівництва                                                                 С.Гончаренко