УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

50 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 31.10.2013   №1293

Про цільову програму захисту населення

і територій від надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру

Новокаховської міської ради на 2013-2017 роки

Відповідно до Закону України „Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки”, рішення ХХІІІ сесії шостого скликання Херсонської обласної ради від 23.04.2013 № 720 „Про регіональну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки”, керуючись пунктом 22 частини І статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити цільову програму захисту населення і територій 
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Новокаховської міської ради на 2013-2017 роки (додається).

2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради щокварталу до 05 числа місця наступного за звітним періодом інформувати управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації про хід виконання заходів і завдань передбачених у Програмі.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г.

Міський голова                                                                                     В.І.Коваленко

Додаток

до рішення 50 сесії

міської ради 6 скликання

від 31.10.2013 року №1293

Цільова програма

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного

та природного характеру Новокаховської міської ради на 2013-2017 роки

- Загальні положення

Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Новокаховської міської ради на 2013-2017 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України „Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки” та на підставі відповідної регіональної програми, затвердженої рішенням ХХІІІ сесії шостого скликання Херсонської обласної ради від 23.04.2013 № 720.

2. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі – надзвичайних ситуацій) на території міської ради, підвищення рівня безпеки населення і захисту територій від наслідків таких ситуацій.

Основним завданням програми є:

- запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях, що характеризуються незадовільним техногенним та екологічним станом ;

- підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації через реконструкцію автоматизованої системи централізованого оповіщення населення міської ради.

Основною метою проведення реконструкції регіональної системи централізованого оповіщення є створення умов для забезпечення безпеки населення і територій, підвищення рівня їх захисту від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів шляхом удосконалення системи централізованого оповіщення  для своєчасного оповіщення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій і постійне інформування органів цивільного захисту і населення про їх перебіг з використанням сучасних цифрових технологій.

Завдання і заходи Програми наведені у додатку 2.

2. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів у межах наявних фінансових ресурсів згідно з додатком 1 до Програми.

Орієнтовні загальні витрати на фінансування заходів Програми складають 66,927 млн. грн., в тому числі за рахунок коштів:

-  державного бюджету -  29,887 млн.грн.;

-  обласного бюджету   -   36,538 млн.грн.;

-   міського бюджету      -  0,502  млн.грн.

Обсяги фінансування  Програми розроблені на підставі типового проекту регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення затвердженого наказом МНС України від 29.08.2008 та уточнюються під час складання проектів державного, обласного та місцевого бюджетів на відповідний рік відповідальними за виконання окремих завдань і заходів Програми та в цілому за Програму.

3.Очікувані результати, ефективність Програми

3.1. Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності території міської ради від надзвичайних ситуацій;

- знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки;

- підвищити ефективність використання коштів, які спрямовуються на здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

- забезпечити проведення реконструкції системи централізованого оповіщення населення на території міської ради.

3.2. Ефективність виконання Програми полягає у створені оптимальної та результативної ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту, зменшенні кількості постраждалих та загиблих внаслідок надзвичайних ситуацій.

Секретар міської ради                                                                                                                             О.В.Лук’яненко

Додаток 1

до цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Новокаховської міської ради на 2013-2017 роки

Обсяги фінансування цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру Новокаховської міської ради на 2013 - 2017 роки

| Джерело фінансування | Обсяг фінансування за етапами виконання | Всього за програмою |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |  |
| Державний бюджет | 6,645 | 6,292 | 9,49 | 2,588 | 4,872 | 29,887 |
| Обласний бюджет | 1,34 | 6,245 | 9,107 | 10,379 | 9,467 | 36,538 |
| Міський бюджет | - | 0,036 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1554 | 0,502 |
| Разом | 7,985 | 12,573 | 18,7523 | 13,1223 | 14,4944 | 66,927 |

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника

управління з питань надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення міської ради                                         				                                В.Д.Іпатов

Додаток 2 до цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Новокаховської міської ради на 2013-2017 роки

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру Новокаховської міської ради на 2013 - 2017 роки

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника | Найменування заходу | Виконавці програми | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет тощо) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн грн | У тому числі за роками, млн грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях, що характеризуються незадовільним техногенним та екологічним станом |
| 1. Приведення дніпровських судноплавних гідротехнічних споруд (шлюзів) у безпечний стан: Каховського суд-ноплавного шлюзу | Кількість проектів | 1 | 1 |  |  |  |  | Розроблення проекту заміни робочих воріт верхньої голови шлюзу | Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Мінінфраструктури України | Державний бюджет | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 |  | 59,5 | 40,5 |  |  | Заміна робочих воріт верхньої голови шлюзу | Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Мінінфраструктури України | Державний бюджет | 4,2 | - | 2,5 | 1,7 | - | - |
|  | Кількість проектів | 1 |  | 1 |  |  |  | Розроблення проекту заміни аварійно-ремонтних воріт верхньої голови шлюзу | Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Мінінфраструктури України | Державний бюджет | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 |  |  | 62,5 | 37,5 |  | Заміна аварійно-ремонтних воріт верхньої голови шлюзу | Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Мінінфраструктури України | Державний бюджет | 4,0 | - | - | 2,5 | 1,5 | - |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 |  |  |  |  | 100 | Капітальний ремонт робочих двостулкових воріт нижньої голови шлюзу | Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Мінінфраструктури України | Державний бюджет | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 |
|  | Кількість проектів | 1 | 1 |  |  |  |  | Розроблення проекту капітального ремонту шпонок водопровідних галерей та судноплавної камери шлюзу | Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Мінінфраструктури України | Державний бюджет | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 |  | 30 | 40 | 15 | 15 | Капітальний ремонт шпонок стін судноплавної камери та водопровідних галерей | Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Мінінфраструктури України | Державний бюджет | 1,541 | - | 0,4 | 0,6 | 0,319 | 0,222 |
|  | Кількість проектів | 1 | 1 |  |  |  |  | Розроблення проекту капітал-ьного ремонту затворів водопровідних галерей та їх закладних | Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Мінінфраструктури України | Державний бюджет | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 | 20 | 30 | 50 |  |  | Капітальний ремонт затворів водопровідних галерей та їх закладних | Державна слу-жба України з надзвичайних ситуацій, Мінінфраструктури України | Державний бюджет | 3,455 | 0,6 | 0,855 | 2,0 | - | - |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 | 100 |  |  |  |  | Капітальний ремонт систе-ми осушення судноплавної камери шлюзу | Державна слу-жба України з надзвичайних ситуацій, Мінінфраструктури України | Державний бюджет | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 | 100 |  |  |  |  | Капітальний ремонт п'єзометричної мережі шлюзу | Державна слу-жба України з надзвичайних ситуацій, Мінінфраструктури України | Державний бюджет | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 | 100 |  |  |  |  | Капітальний ремонт будів-лі, у якій роз-ташовані ме-ханізми верх-ньої голови шлюзу | Державна слу-жба України з надзвичайних ситуацій, Мінінфраструктури України | Державний бюджет | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 | 50 | 50 |  |  |  | Капітальний ремонт систем електропостачання та електроживлення шлюзу | Державна служба Украї-ни з надзвича-йних ситуацій, Мінінфраструктури України | Державний бюджет | 0,388 | 0,188 | 0,2 | - | - | - |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 | 28,6 | 71,4 |  |  |  | Капітальний ремонт мережі керування технологічними процесами | Державна служба Украї-ни з надзвича-йних ситуацій, Мінінфраструктури України | Державний бюджет | 0,35 | 0,1 | 0,25 | - | - | - |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 |  | 50 | 50 |  |  | Капітальний ремонт технологічного електрообладнання шлюзу | Державна служба Украї-ни з надзви-чайних ситуа-цій, Мінін-фраструктури України | Державний бюджет | 0,515 | - | 0,25 | 0,265 | - | - |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 |  |  | 100 |  |  | Заміна вантажопідйомного технологічного крана | Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Мінінфраструктури України | Державний бюджет | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 | 25 | 30 | 25 | 10 | 10 | Капітальний ремонт швартових плавучих римів шлюзу та їх напрям-них шляхів | Державна служба Украї-ни з надзви-чайних ситуа-цій, Мінін-фраструктури України | Державний бюджет | 2,65 | 0,85 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Капітальний ремонт залізобетонних конструкцій судноплавної камери шлюзу | Державна служба Украї-ни з надзви-чайних ситуа-цій, Мінін-фраструктури України | Державний бюджет | 1,533 | 0,207 | 0,337 | 0,289 | 0,3 | 0,4 |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 |  |  |  |  | 100 | Капітальний ремонт бетон-них конструк-цій водопро-відних галерей шлюзу | Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Мінінфраструктури України | Державний бюджет | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 |  | 100 |  |  |  | Капітальний ремонт будівлі маяка дамби хвилеріза | Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Мінінфраструктури України | Державний бюджет | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 |  | 44 | 18,9 | 37,1 |  | Капітальний ремонт бетон-них констру-кцій парапетів верхньої голови шлюзу | Державна служба Украї-ни з надзвича-йних ситуацій, Мінінфраструктури України | Державний бюджет | 0,455 | - | 0,2 | 0,086 | 0,169 | - |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 | 33,3 | 66,7 |  |  |  | Капітальний ремонт покрівлі виробничих приміщень | Державна служба Украї-ни з надзвича-йних ситуацій, Мінінфраструктури України | Державний бюджет | 0,3 | 0,1 | 0,2 | - | - | - |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 | 100 |  |  |  |  | Капітальний ремонт системи зв'язку шлюзу | Державна служба Украї-ни з надзви-чайних си-туацій, Мінін-фраструктури України | Державний бюджет | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 |  |  | 58,3 |  | 41,7 | Капітальний ремонт механічних приводів воріт та затворів | Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Мінінфраструктури України | Державний бюджет | 0,6 | - | - | 0,35 | - | 0,25 |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 |  |  |  |  | 100 | Капітальний ремонт сміттє-затримних ґрат | Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Мінінфраструктури України | Державний бюджет | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 |
| Разом за завданням І |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | 29,887 | 6,645 | 6,292 | 9,49 | 2,588 | 4,872 |
| ІІ. Підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації |
| 1.Проектування та створення системи централізованого оповіщення населення Херсонської області | Обсяг виконаних робіт (відсотків) (всього з усіх бюджетів) | 100 | 02 | 12 | 28 | 30 | 28 | Реконструкція регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Херсонської області | Управління з питань надзви-чайних ситу-ацій та у спра-вах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, Міськ-виконкоми, райдержад-міністрації | Обласний бюджет | 22,222 | 0,45 | 2,635 | 6,107 | 6,743 | 6,287 |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 | 100 |  |  |  |  | Проведення аналізу існую-чої РАСЦО з метою визна-чення можли-вості викорис-тання наявної інфраструктури та інших ресу-рсів і форму-вання вимог до РАСЦО, що проектується | Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації | Обласний бюджет | 2,14 | 0,445 | 1,695 | - | - | - |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 | 21 | 79 |  |  |  | Підготовка проектно-кошто-рисної докумен-тації по розвитку та модернізації РАСЦО (техніч-ного завдання, технічного проекту, робочої документації, спеціалізованого програмного забезпечення) | Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації | Обласний бюджет | 2,14 | 0,445 | 1,695 | - | - | - |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 |  | 100 |  |  |  | Придбання комплексу апаратури для обладнання автоматизованих робочих місць пунктів управ-ління (міського та позаміського) цивільного захисту області | Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації | Обласний бюджет | 0,22 | - | 0,22 | - | - | - |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 |  | 100 |  |  |  | Придбання комплексу апара-тури для облад-нання автоматизо-ваних робочих місць пункту управління м. Нова Каховка | Новокаховський виконавчий комітет | Міський бюджет | 0,036 | - | 0,036 | - | - | - |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 |  |  | 33 | 33 | 34 | Придбання апаратури для управління (перехоплення) радіотрансляційними вузлами, стійками центра-лізованого вик-лику, станціями радіомовлення FМ- діапазону, мережами ефір-ного та кабель-ного телебачення, сиренами та гучномовцями | Новокаховський виконавчий комітет | Міський бюджет | 0,348 | - | - | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 |  |  | 33 | 33 | 34 | Придбання кін-цевих засобів оповіщення (сирен та гучномовців) | Новокаховський виконавчий комітет | Міський бюджет | 0,118 | - | - | 0,0393 | 0,0393 | 0,0394 |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 |  |  |  | 100 |  | Придбання системного та спеціального програмного забезпечення | Управління з питань надзви-чайних ситуа-цій та у справах захисту насе-лення від на-слідків Чорно-бильської ка-тастрофи обл-держадміністрації | Обласний бюджет | 0,636 | - | - | - | 0,636 | - |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 |  |  | 39 | 39 | 22 | Проведення будівельно-монтажних робіт | Управління з питань надзви-чайних ситуа-цій та у справах захисту насе-лення від на-слідків Чорно-бильської ка-тастрофи обл-держадміністрації | Обласний бюджет | 7,62 | - | - | 3,0 | 3,0 | 1,62 |
|  | Обсяг виконаних робіт (відсотків) | 100 |  |  |  |  | 100 | Проведення пусконалагоджувальних робіт апаратури РАСЦО та постановка її на чергування | Управління з питань надзви-чайних ситуа-цій та у справах захисту насе-лення від на-слідків Чорно-бильської кат-астрофи обл-держадміністрації | Обласний бюджет | 1,56 | - | - | - | - | 1,56 |
| Разом за завданням ІІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 36,538 | 1,34 | 6,245 | 9,107 | 10,379 | 9,467 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет | 0,502 | - | 0,036 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1554 |
| Всього за програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | 29,887 | 6,645 | 6,292 | 9,49 | 2,588 | 4,872 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 36,538 | 1,34 | 6,245 | 9,107 | 10,379 | 9,467 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет | 0,502 | - | 0,036 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1554 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом | 66,927 | 7,985 | 12,573 | 18,7523 | 13,1223 | 14,4944 |

Т.в.о. начальникауправління з питань надзвичайних

ситуацій та цивільного захисту населення міської ради                      							                                 В.Д.Іпатов