УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

25 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 20.06.2012   №712

Про хід виконання

Програми установки квартирних

лічильників води на 2006-2012 роки

Заслухавши інформацію директора комунального підприємства «Міський водоканал» Радованця В.В. про хід виконання Програми установки квартирних лічильників води на 2006-2012 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.09.2006 року №119, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора комунального підприємства «Міський водоканал» Радованця В.В. про хід виконання Програми установки квартирних лічильників води на 2006-2012 роки взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Найдьонов О.П.).

Міський голова                                                                                 В.І.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Програми установки квартирних лічильників води

на 2006-2012 роки

Програма установки квартирних лічильників води на 2006-2012 роки затверджена рішенням 8-ї сесії Новокаховської міської ради 5-го скликання 
від 22 вересня 2006 року №119. Рішенням 9-ї сесії Новокаховської міської ради 5-го скликання від 11 жовтня 2006 року №176 внесені зміни до програми.

Станом на 08.05.2012р. прийнято до експлуатації 9440 квартирних лічильників, що складає 52 відсотки від загальної кількості споживачів. Розрахунок за послуги з водопостачання та водовідведення за показниками будинкових водолічильників проводиться в 11 житлово-будівельних кооперативах.

В 2012 році за період з 01 січня по 08 травня було прийнято до експлуатації 190 квартирних водолічильників, а за цей же час в 2011 році прийнято до експлуатації 263 лічильників, що свідчить про зменшення росту встановлення квартирних водолічильників. КП "Міський водоканал" не може вплинути на споживачів, які встановлюють водолічильники за власні кошти в той же час коли доходи громадян зменшуються. Також низький рівень встановлення водолічильників може пояснити тим, що середній рівень норм водоспоживання нижче ніж в інших містах України. КП "Міський водоканал" не має коштів на зміну норм водоспоживання, для розробки яких необхідно звертатись до організації, яка має ліцензію на такий вид робіт.

На виконання рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 26.04.2011 року №176 «Про квартирне абонентське обслуговування в будинках ЖБК та ОСББ» п’ять ЖБК відмовилось від будинкового лічильника води та перейшли на по квартирний абонентський облік.

Відповідно до рішення Новокаховської міської ради від 28.04.2011 року №260 «Про внесення доповнень до Програми установки квартирних лічильників води на 2006-2012 роки» за період з січня по травень 2012 року встановлено 7 приладів обліку за рахунок інвестиційної складової тарифу.

КП "Міський водоканал" постійно проводить роз’яснювальну роботу серед населення про необхідність розрахунків за фактично спожиті послуги, але населення в більшості випадків встановлення квартирних водолічильників розраховує вигідно чи ні встановлювати водолічильник.

Працівники КП "Міський водоканал" постійно проводять роботу по виявленню випадків нераціонального використання води населенням та підприємствами та складають акти при без обліковому використанні води.

Директор КП «Міський водоканал»				    В.В.Радованець