УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

26 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 24.07.2012   №755

Про хід виконання міської Програми

енергозбереження для бюджетної сфери

та житлово-комунального господарства

міста Нова Каховка на 2011-2015 роки

Заслухавши інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. про хід виконання міської Програми енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства міста Нова Каховка на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради від 09.06.2011 року №299, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. про хід виконання міської Програми енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства міста Нова Каховка на 2011-2015 роки, взяти до відома (додається).

2. Всім виконавцям Програми забезпечити виконання заходів Програми енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства міста Нова Каховка на 2011-2015 роки в частині, що їх стосується.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Найдьонов О.П).

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання міської Програми енергозбереження

для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства

міста Нова Каховка  на 2011-2015 роки

станом на 01.07.2012року

На виконання рішення 11 сесії міської ради 6-го скликання від 09.06.2012 року №299 «Про міську Програму енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства міста Нова Каховка на 2011-2015 роки» відділ капітального будівництва виконавчого комітету міської ради інформує: програма виконується відповідно до основних завдань. Протягом зазначеного періоду відділом та відповідальними виконавцями здійснювалась робота по виконанню заходів вищевказаної програми.

По напрямку «Житлово-комунальне господарство» виконані наступні заходи:

- КП «Новокаховське Управління комунального господарства» розроблено проектно-кошторисну документацію реконструкції котельні №1 по вул.Леніна з встановленням твердопаливного котла на альтернативному паливі. Проектом передбачено модернізацію теплотехнічного обладнання та встановлення твердопаливного котла. Застосування вищевказаного обладнання в період незначних теплових навантажень дозволить вивести з експлуатації потужні котли та працювати на альтернативному паливі, що значно зменшить споживання газу та негативний вплив на навколишнє середовище.

Проект пройшов державну експертизу. Вартість робіт складає 
4 500 тис.грн. В даний час робоча документація знаходиться на погоджені в Державній агенції екологічних інвестицій для включення до переліку об’єктів, фінансування яких передбачається здійснювати за рахунок різних програм та іноземних грантів.

- КП «Новокаховське Управління комунального господарства» розроблено проектно-кошторисну документацію реконструкції котельні №9. Проектом передбачено заміна пальникових пристроїв на котлоагрегатах та встановлення когенераційної установки, що збільшить коефіцієнт корисної дії устаткування, зменшить споживання газу та негативний вплив на навколишнє середовище. Вартість будівельно-монтажних робіт складає 19 800 тис.грн. Проект пройшов державну експертизу та погодження в Державній агенції екологічних інвестицій для включення до переліку об’єктів, фінансування яких передбачається здійснювати за рахунок коштів «Кіотського протоколу».

Мінрегіонбудом вищевказані об’єкти включено до загальнодержавного реєстру на 2013 рік для фінансування за програми з енергозбереження.

Виконано ізоляцію газоходів автономної котельні лікарняного комплексу №2 по вулиці Свєтлова, 1.

КП «Основа» встановлені перетворювачі частоти на двох артезіанських свердловинах, що значно зменшить витрати електроенергії.

На об’єктах житлового фонду виконано капітальний ремонт та реконструкцію 5-ти покрівель за адресами: Піонерська, 24, Щорса, 23, Букіна, 20, Перемоги, 19, Свєтлова, 2 на загальну суму 233,102 тис.грн.

КП «Міський водоканал» виконано заміну аварійних ділянок самопливного колектора по вулиця Заводська - проспект Дніпровський довжиною 610,0 м. Загальна вартість виконаних робіт складає 1 601,697 тис грн.

КП «Нк гуртожиток» проводиться робота по заміні внутрішньо будинкових мереж електропостачання з встановленням індивідуальних лічильників обліку споживання електричної енергії.

На об’єктах відділу освіти встановлено прилади обліку споживання  теплової енергії (дитячий сад «Оленка», дитячий сад «Соколятко», приміщенні відділу освіти), замінено лічильники тепла в ЗОШ №1 та ЗОШ №3. Виконано заміну 333 віконних блока на металопластикові в ЗОШ №8 та 40метрів квадратних в дитячому садку «Казка». В ЗОШ №1, №,3, гімназії та дитячих садках «Червона квіточка», «Золота рибка», «Гвоздичка», «Ромашка», «Теремок» виконано заміну вхідних дверей на утеплені металеві та з металопластику. Виконано заміну 285 освітлювальних приладів на енергозберігаючі.

В дитячих садках «Дюймовочка», «Теремок», «Гвоздичка» виконано заміну 6 бойлерів нагрівальних на сучасні з меншим споживанням електричної енергії. В дитячому садку «Казка» виконуються роботи по заміні внутрішніх електричних мереж та освітлювальної арматури.

Проведено капітальний ремонт та реконструкцію 6 покрівель (дитячі садки «Казка», Черемушки», «Оленка», НВК №4, ЗОШ. №6) обсяг виконаних робіт складає 564,342 тис.грн.

На об’єктах центральної міської лікарні виконано капітальний ремонт покрівель дитячого інфекційного відділення, дитячої поліклініки лікарняного комплексу №2 по вулиці Свєтлова, 1 та західного крила поліклініки по вулиці К.Маркса, 33а. Обсяг виконаних робіт складає 300,064 тис.грн.

Виконано заміну 8 дверей на металеві та з металопластику (психоневрологічний диспансер, західне крило поліклініки №1, кардіологічне відділення ЦМЛ), 6-віконних блоків (кардіологічне відділення, дитяче інфекційне відділення) та заміну 25 електричних освітлювальних приладів на енергозберігаючі.

Встановлено 2 лічильника обліку споживання води (ФАП в селі Плодове та західне крило поліклініки по вул.К.Маркса, 33а) та 1 лічильник обліку електроенергії (ФАП в селищі Плодове).

На 3-х об’єктах відділу культури і туризму встановлені прилади обліку споживання теплової енергії (музей історії міста, картинна галерея та дитяча музична школа), та заміну 40 електричних освітлювальних приладів на енергозберігаючі.

На об’єктах фізичної культури та спорту встановлено 2 лічильника обліку споживання води (ФОК «Гарт», стадіон «Енергія») та 1 лічильник обліку споживання теплової енергії (ФОК «Гарт»), замінено 3 віконних блока на металопластикові та 34 лампи.

Встановлено прилад обліку споживання теплової енергії в будівлі міського архіву.

За рахунок коштів міського бюджету виконано проектно-кошторисну документацію та отримані позитивні експертні висновки наступних об’єктів:

Реконструкція мереж електропостачання лікарняних комплексів №1, №2 Центральної міської лікарні, реконструкція інфекційного відділення для дорослих. Розпочато проектування реконструкції будівлі ЗОШ №5 з прибудовою туалетів. Проекти виконані з урахуванням вимог енергозбереження.

Незважаючи на значний обсяг виконаних заходів міської Програми енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства для забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів на об’єктах бюджетної сфери міста, економії видатків на енергоносії, переведення економіки міста на енергозберігаючий шлях розвитку, шкідливого впливу на навколишнє середовище необхідно продовжувати їх виконання.

Начальник відділу

капітального будівництва                                                                 С.Гончаренко