УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

31 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 15.11.2012   №844

Про хід виконання Програми розвитку

систем централізованого водопостачання

та водовідведення комунального підприємства

"Міський водоканал" на 2010-2014 роки

Заслухавши доповідь директора комунального підприємства "Міський водоканал" Радованця В.В. про хід виконання Програми розвитку систем централізованого водопостачання та водовідведення комунального підприємства "Міський водоканал" на 2010-2014 роки за січень-вересень 2012 року, затвердженого рішенням міської ради від 12.10.2010 року №1676, керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Програми розвитку систем централізованого водопостачання та водовідведення комунального підприємства "Міський водоканал" на 2010-2014 роки за січень-вересень 2012 року взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Найдьонов О.П.).

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

Інформація

про хід виконання Програми розвитку

систем централізованого водопостачання та водовідведення

комунального підприємства “Міський водоканал” на 2010-2014 роки

за січень-вересень 2012 року

| № з/п | Назва заходу (робіт) | Виконано за січень-вересень 2012 року |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кількість, од. | Сума затрат, тис.грн. з ПДВ | Джерело фінансування, |
| 1. | Встановлення квартирних приладів обліку. | 11 | 5,49 | КП “Міський водоканал” |
| 2. | Придбання та заміна запірної арматури на технологічних трубопроводах КНС. | 10 | 18,6 | КП “Міський водоканал” |
| 3. | Ремонт покрівель об’єктів КП "Міський водоканал". | 730 м2 | 18,73 | КП “Міський водоканал” |
| 4. | Придбання та установка кришок люків на каналізаційні колодязі. | 10 | 0,58 | КП “Міський водоканал” |
| 5. | Ремонт ділянки водоводу на в/з "Сокіл". | 9м | 0,48 | КП “Міський водоканал” |
| 6. | Ремонт вентиляційних систем КНС №2, КНС №5. |  | 0,48 | КП “Міський водоканал” |
| 7. | Ремонт напірного колектору КНС №7. |  | 2,62 | КП “Міський водоканал” |
| 8. | Ремонт технологічних трубопроводів КНС №1, 2. |  | 1,16 | КП “Міський водоканал” |
| 9. | Ремонт аварійних ділянок водопроводу різного діаметру. | 0,01 км | 15,9 | КП “Міський водоканал” |
| 10. | Ремонт електродвигуна насосного агрегату №5 КНС №2-а. | 1 | 1,13 | КП “Міський водоканал” |
| 11. | Ремонт електричних систем об’єктів (АС14, КНС №6, 8, лабораторії питної води). |  | 1,6 | КП “Міський водоканал” |
|  | Всього |  | 66,77 тис.грн. |

Директор КП "Міський водоканал"								         В.В.Радованець