УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

17 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 10.11.2011   №407

Про хід виконання Програми

поводження з твердими побутовими

відходами на території Новокаховської

міської ради на період 2006-2011 роки

Заслухавши інформацію начальника екологічної інспекції міської ради Лимаря О.М. про хід виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Новокаховської міської ради на період 2006-2011 роки станом на 01 вересня 2011 року, згідно зі статтею 15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Новокаховської міської ради на період 2006-2011 роки взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати Таврійській міській, Дніпрянській селищній та Райській сільській радам здійснити заходи, визначені даною Програмою.

3. Керівникам підприємств, установ, організацій, відповідальним за виконання Програми, вжити необхідних заходів щодо її реалізації.

4. Начальнику екологічної інспекції міської ради Лимарю О.М. в тримісячний термін після затвердження обласної програми поводження з відходами винести на розгляд міської ради відповідну міську програму.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань земельних та природних ресурсів (Загоруйко К.П.).

Міський голова 						 		     В.І.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Програми поводження

з твердими побутовими відходами

на території Новокаховської міської ради

на період 2006-2011 роки

станом на 01 вересня 2011 року

Рішенням міської ради від 08 листопада 2005 року №1042 затверджена Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Новокаховської міської ради на період 2006-2011 роки.

Основними завданнями Програми є:

- зменшення обсягів захоронення побутових відходів шляхом упровадження сучасних методів їх збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та знешкодження;

- удосконалення системи санітарного очищення населених пунктів;

- контроль за діючими сміттєзвалищами для запобігання їх шкідливого впливу на довкілля та здоров’я людини, рекультивація земельних ділянок недіючих звалищ;

- поступове впровадження механізованого сортування побутових відходів з вилученням ресурсно-цінних компонентів, переробка їх на матеріали і вироби.

Виконання заходів, передбачених даною Програмою, із-за неналежного фінансування у звітному періоді здійснювалось на недостатньому рівні, хоча певна робота була проведена.

Рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 25 травня 2011 року №194 комунальному підприємству “Наше місто” надано дозвіл на проектування та будівництво сміттєпереробного комплексу на виділеній раніше земельній ділянці площею 10,0 га по вул.Індустріальна. Проектування та будівництво комплексу здійснюється за рахунок коштів інвестора (приватне підприємство “Шалом”) згідно із договором про співробітництво від 15 лютого 2010 року.

Рішенням міської ради від 05 серпня 2011 року № 341 комунальному підприємству НК “Екосервіс” надано дозвіл на розробку проекту землеустрою та технічної документації на земельну ділянку орієнтовною площею 3,0 га по вул.Дзержинського для розміщення та обслуговування тимчасового полігону твердих побутових відходів. На разі проект землеустрою знаходиться у стадії погодження.

Комунальним підприємством “Комунальний сервіс” міста Таврійська здійснюється збір матеріалів вибору місця розташування земельної ділянки площею 2,0 га для розміщення та обслуговування полігону твердих побутових відходів в південно-західній частині міста Таврійська на колишніх очисних спорудах ліквідованого м'ясокомбінату.

Комунальним підприємством НК “Екосервіс” у звітний період виконувалися роботи із утилізації відходів на міському сміттєзвалищі на площі 0,7 га. За час дії Програми міським природоохоронним фондом профінансовано робіт з утилізації відходів на суму 91,2 тис.грн. Кошторисом міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2011 рік передбачено виділення до кінця поточного року коштів на утилізацію відходів у сумі 40,0 тис.грн.

Комунальними службами у звітний період ліквідовано 9 стихійних та несанкціонованих звалищ відходів на території населених пунктів  міської ради загальною площею 4,3 га. Зокрема, у липні поточного року ліквідовані стихійні звалища біля населених пунктів смт Дніпряни, сіл Корсунка, Обривка, Тополівка.

Виконкомом Таврійської міської ради та комунальним підприємством “Комунальний сервіс” здійснюються заходи з ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища в південно-східній частині міста Таврійська. Станом на 01 вересня 2011 року приведено в належний стан близько 50% території сміттєзвалища.

Порядок очищення населених пунктів здійснюється згідно із планом та схемами, розробленими комунальними службами. Разом з тим, до цього часу не впроваджено механізм організованого вивозу та утилізації побутових відходів в населених пунктах Дніпрянської селищної та Райської сільської рад.

За період дії Програми комунальними підприємствами міста Нова Каховка придбано і встановлено 238 сміттєвих контейнерів, у тому числі 
210 шт. за рахунок коштів міського бюджету (181,8 тис.грн.) та 28 шт. – за рахунок власних коштів підприємства (22,0 тис.грн.). Виконано ремонт 18 сміттєвих майданчиків на загальну суму 179,3 тис.грн., у тому числі 16 майданчиків відремонтовано за рахунок коштів підприємства “Новокаховське ДЄЗ” (153,1 тис.грн.) і 2 майданчика – за рахунок коштів міського бюджету (26,2 тис.грн.). У звітному періоді комунальним підприємством “НК Екосервіс” за рахунок коштів міського бюджету 
(50,0 тис.грн.) придбано і встановлено 49 сміттєвих контейнерів.

Разом з тим, у населених пунктах Новокаховської міської ради щороку утворюється близько 100 тис.куб. метрів твердих побутових відходів, збирання, видалення та захоронення яких є основним завданням санітарного очищення населених пунктів. Проте, рухомий склад комунальних підприємств застарілий, більше 80% автомобілів відпрацювали свій ресурс. Внаслідок недосконалого механізму розвантаження сміттєвих контейнерів, останні швидко деформуються та псуються. Із-за відсутності роздільного збирання відходів на прилеглих до сміттєвих майданчиків територіях виникають стихійні звалища будівельних відходів, обрізаних гілок та іншого.

Захоронення відходів здійснюється на міському сміттєзвалищі та на несанкціонованих звалищах м.Таврійськ, смт Дніпряни та інших населених пунктів. Жодне із діючих на сьогоднішній день сміттєзвалищ не відповідає екологічним та санітарним вимогам. Не дотримується технологічний процес захоронення відходів, відсутній належний контроль за їх надходженням. Ухиляння окремих суб'єктів господарської діяльності від укладання угод з комунальними підприємствами на організований вивіз відходів призводить до утворення стихійних звалищ у населених пунктах, прибережних смугах, лісосмугах, пустирях. Особливу екологічну небезпеку становлять несанкціоновані та стихійні звалища у сільських населених пунктах, де, окрім складування, не виконується жодних робіт із захоронення відходів.

Вирішення питань, пов'язаних з поводженням з побутовими відходами на території міської ради, можливе за умови реалізації заходів даної Програми, головними з яких є будівництво підприємства по переробці побутових відходів, будівництво полігону побутових відходів, впровадження механізму роздільного збирання та сортування відходів з вилученням ресурсноцінних компонентів, переробкою їх на матеріали і вироби.

Начальник екологічної інспекції					           О.М.Лимар