УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

17 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 10.11.2011   №415

Про хід виконання Стратегічного

плану дій комунального підприємства

«Міський водоканал» м.Нова Каховка

на 2007-2012 рр.

Заслухавши доповідь директора комунального підприємства «Міський водоканал» Радованця В.В. про хід виконання Стратегічного плану дій комунального підприємства «Міський водоканал» м.Нова Каховка 
на 2007-2012 рр., затвердженого рішенням міської ради від 26.02.2008 року №672, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Стратегічного плану дій комунального підприємства «Міський водоканал» м.Нова Каховка 
на 2007-2012 рр. за січень-серпень 2011року взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Найдьонов О.П.).

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

Інформація

про хід виконання Стратегічного плану дій

комунального підприємства "Міський водоканал" м.Нова Каховка на 2007-2012 рр.

за січень-серпень 2011 року

| № з/п | Найменування заходу | Згідно із Стратегічним планом на 2007-2012 рр. | Виконано за січень-серпень 2011року | Відсоток вико-нання за 2011 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кількість, од. | Сума затрат, тис.грн. з ПДВ | Кіль-кість, од. | Сума затрат, тис.грн. з ПДВ | Джерело фінансування, тис.грн. з ПДВ |  |
| Водопостачання |
| Таблиця ПК1-1.ВК |
| 1 | Заміна запірної арматури різних діаметрів. | За потребою | - | 11 | 8,80 | Кошти підприємства | 100 |
| Водовідведення |
| Таблиця ПК1-4. ВК |
| Реконструкція каналізаційних насосних станцій |
| 2 | Заміна запірної арматури різних діаметрів. | За потребою | - | 2 | 2,78 | Кошти підприємства | 100 |
| 3 | Ремонт насосного агрегату №1 КНС 1 | За потребою | - | 1 | 1,85 | Кошти підприємства | 100 |
| 4 | Заміна дренажного насосу | За потребою |  | 1 | 1,35 | Кошти підприємства | 100 |
| ТаблицяПК1-8.ВК |
| Заміна самопливних каналізаційних колекторів |
| 5 | Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по просп.Дніпровський - вул.Заводська м.Нова Каховка | 607м | 2069,8 | 160 | 422,65 | Позика МБРР | 26 |
| 6 | Заміна ділянки самопливного каналізаційного колектору біля КНС 5. | 6м | 7 | 6 | 7,04 | Кошти підприємства | 100 |
| Очисні споруди каналізації |
| Таблиця ПК1-5.ВК |
| Модернізація аераційної системи очисних споруд каналізації |
| 7 | Капітальний ремонт повітродувки | За потребою | - | 1 | 3,20 | Кошти підприємства | 100 |
| Додатково виконано: |
| 8 | Розробка проектно-кошторисної документації «Технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій №3,4,6,7,8,10,11 та насосних станцій очисних споруд» | 1 проект | 185,00 | 1 | 185,00 | Міський бюджет | 100 |
| 9 | Автошина | За потребою | - | 4 | 4,65 | Кошти підприємства | 100 |
| 10 | Мотокоса | За потребою | - | 1 | 1,20 | Кошти підприємства | 100 |
| 11 | Акумулятор 6ст-10А | За потребою | - | 1 | 0,77 | Кошти підприємства | 100 |
| 12 | Реконструкція вентиляційної системи на КНС №3,5,7,6 | 4 об’єкта | 5,00 | 4 | 5,00 | Кошти підприємства | 100 |
| 13 | Державна експертиза проектів будівництва | За потребою | - | 2 | 11,48 | Кошти підприємства | 100 |
| 14 | Оптимізація гідравлічної моделі системи водопостачання | 1 модель | 90,00 | 0,5 | 20,00 | Кошти підприємства | 22 |
| 15 | Підготовчі роботи для облаштування огорожі зони санітарної охорони КНС№3 | 1 об’єкт | 3,50 | 1 | 3,50 | Кошти підприємства | 100 |
| Всього тис.грн. | 679,27 |

Директор КП "Міський водоканал"									В.В.Радованець