УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від   « ____ »  26.08.2014  20 ____  р.   № 259	       ________

м.Нова Каховка

Про результати роботи відділу капітального будівництва

виконавчого комітету по освоєнню коштів

бюджету розвитку у  першому півріччі  2014 року

Заслухавши інформацію начальника відділу  капітального будівництва Гончаренко С.С. щодо освоєння коштів бюджету розвитку у  першому півріччі 2014 року, виконавчий комітет Новокаховської міської ради відзначає цілеспрямовану систематичну роботу відділу по виконанню повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування у сфері капітального будівництва, житлової політики, капітального ремонту та реконструкції об’єктів житлово-цивільного, комунального та інженерного призначення,   координації будівельної діяльності підприємств-забудовників усіх форм власності на території міста.

Відділом проводиться постійний облік та аналіз використання коштів бюджету розвитку, контролюється ефективність їх використання та виконання договірних відносин при здійсненні будівельно-монтажних робіт, своєчасно готуються проекти бюджету міста, програм соціально-економічного розвитку, інших цільових програм, заходи яких фінансуються за рахунок коштів  бюджету розвитку міста.

Разом з тим, потрібні додаткові заходи щодо вдосконалення роботи з головними розпорядниками бюджетних коштів та підрядними організаціями, посиленню контролю над виконавчою дисципліною та якістю виконання будівельно-монтажних робіт.

Керуючись статтею 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Інформацію відділу капітального будівництва по освоєнню коштів бюджету розвитку прийняти до відома (додається).

Міський голова                                                                                       В.І.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки роботи відділу капітального будівництва

виконавчого комітету міської ради

по виконанню ремонтно-будівельних робіт

на об’єктах міської комунальної власності

та виконання бюджету розвитку  у   першому півріччі 2014 року

Бюджетом   розвитку міста Нова Каховка на    2014 рік   (зі змінами) передбачено планових асигнувань  в сумі   17 117,332 тис. грн., в тому числі:

По розпоряднику коштів - виконавчий комітет міської ради (разом з комунальним закладом центральна міська лікарня  як розпорядником 3-го рівня)  -  12 003, 915 тис. грн.; з них:

- 6 020,203 тис. грн. - поповнення статутних фондів комунальних підприємств міста;

- 2 325,108 тис. грн. - для виконання капітального ремонту об’єктів житлового фонду, в тому числі   421,108 тис. грн. для капітального ремонту житлових будинків ОСББ (7 житлових будинків);

- 25,0 тис. грн. - для  виконання експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу;

- 150,0 тис. грн. - для підготовки земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах;

- 283,3 тис. грн. - для завершення робіт із розроблення містобудівної документації;

- 188,294 тис грн. - для пайового внеску у будівництво багатоквартирного житлового будинку на розі вул. Горького та пр. Перемоги;

- 80,0 тис. грн. - для придбання житла дітям - сиротам;

- 768,078 тис. грн. - для капітальних ремонтів об’єктів ЦМЛ;

- 1 921,052 тис. грн. - для будівництва та  реконструкції об’єктів ЦМЛ та виконавчого комітету міської ради;

- 126,40 тис. грн. - для капітального ремонту адмінбудівлі  виконкому.

- 116,480 для придбання медичного обладнання та технічного переоснащення бюджетних установ.

По розпоряднику коштів - міський відділ освіти - 1 451,283   тис. грн., з них:

- 305,202 тис. грн. -  капітальний ремонт дошкільних закладів;

- 1 1406,081 тис. грн. - на   капітальний ремонт шкільних навчальних закладів.

По розпоряднику коштів - відділ культури і туризму  - 2  757,024 тис. грн., з них:

- 18,041тис. грн.  - на капітальний ремонт музичної школи (погашення кредиторської заборгованості 2013 року);

- 2  488,983 тис. грн. - на реконструкцію міського палацу культури;

-      250,00  тис. грн. -  на капітальний ремонт дитячої школи мистецтв по вул. Щорса,33.

У 2014 році    передбачено субвенцій радам у сумі 965,11 тис. грн., у тому числі:

- Субвенція  Таврійській міській раді у сумі 433,11 тис. грн., з них 253,11 тис. грн. - для погашення кредиторської заборгованості за улаштування автономного опалення школи мистецтв ( в тому числі 100,0 тис. грн. - кошти міського бюджету, 153,11 тис. грн. - кошти обласного бюджету), 80,0 тис. грн. - для погашення кредиторської заборгованості з улаштування дитячого спортивного майданчика та 100,0 тис. грн. - для капітального ремонту бібліотеки у с. Плодове.

- Субвенція Райській сільській раді у сумі 232,0 тис. грн., з них: 142,0 тис. грн. -  для  розрахунків за виконані роботи у 2012 році по капітальному ремонту клубу у с. Обривка та 90,0 тис. грн. - для капітального ремонту будинку культури у с. Райське.

- Субвенція Дніпрянській селищній раді у сумі 300,0 тис. грн., в тому числі: 100,0 тис. грн. - для реконструкції вуличного освітлення в СМТ Дніпряни, 100,0 тис. грн. - для капітального ремонту клубу у с. Піщане, 100,0 тис. грн. -  для капітального ремонту клубу у с. Нові Лагері.

Всього бюджетом розвитку на 2014 рік передбачається  виконання  робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту на 86 об’єктах (в тому числі 32-х ліфтах) та  на 7-х об’єктах на території Таврійської, Дніпрянської,  Райської  рад. На  8 об’єктах   передбачається  виконати  роботи за рахунок внесків до статутних фондів комунальних підприємств.

За   перше півріччя  2014 року освоєно  коштів бюджету розвитку  на суму   5 276,602 тис грн., оплачено -  5 276,602 тис. грн. Заборгованість  за виконані обсяги робіт   складає  відсутня.  Обсяг виконаних робіт по бюджету розвитку складає 32%  до річного плану (  123% до відповідного періоду 2013 року).

Профінансовано -   5 276,602 тис. грн. Оплата виконаних робіт складає  31 % до річного плану  та 120% до відповідного періоду попереднього року.

Зменшення відсотку виконаних та оплачених робіт обумовлено тим, що органами державної казначейської служби фінансування капітальних видатків не здійснюється, а ПКМУ від 01.03.2014 р. №65 «Про економію державних коштів та недопущення витрат бюджету» заборонено здійснювати фінансування робіт прощень крім аварійних, кредиторська заборгованість  за виконані обсяги робіт фінансується після перевірки органами фінансової інспекції, яка у першому півріччі поточного року  здійснена лише на об’єктах культури.

Зменшення темпів виконання будівельно-монтажних робіт пов’язано з тим, що органами державної казначейської служби практично не здійснювалася оплата незахищених статей бюджету. Це не дало можливості замовникам розрахуватися за виконані обсяги робіт, перерахувати підрядним організаціям авансові платежі, а ті, в свою чергу, не змогли розпочати роботи. Розрахунки за виконані обсяги робіт, в основному, здійснювалися заліками по податках до бюджетів усіх рівнів.

В цій непростій фінансовій ситуації керівником ОСББ за адресою Горького,26 прийнято рішення про відмову фінансування робіт з ремонту покрівлі ж. будинку за рахунок коштів міського бюджету і виконання їх власним рахунком.

У першому  півріччі  2014 року  1 562,553 тис. грн. направлено на поповнення статутних фондів комунальних підприємств, що становить   26% річних планових призначень,  кошти направлені  на погашення заборгованості 2013 року, основних та обігових фондів  наступних комунальних підприємств:

- КП «КП УКГ»                                                                       -  77,776 тис. грн.

- КП «НК Екосервіс»                                                              - 287,579тис. грн.

- КП «Центральна аптека Новокаховської міської ради»   -  25, тис. грн.

- КП «Основа»                                                                         -  73,0 тис. грн.

- КП «Міський оздоровчий центр»                                       - 198,221тис. грн.;

- КП «ШЕУ»                                                                            - 600,00тис. грн.;

- КП «Автоцентр»                                                                   -   50,0 тис. грн.;

- КП «НК Гуртожиток»                                                          - 51,161тис. грн.;

- КП «Міський водоканал»                                                    - 189,70 тис. грн.

По розпоряднику  коштів  виконавчий комітет  міської ради (разом з КЗ «Центральна міська лікарня, як розпорядника третього рівня):

За перше півріччя 2014 року   виконано робіт та придбано устаткування на загальну суму   4 065,207 тис. грн., оплачено 3 799,150 тис. грн.

Здійснено оплату за виконані    роботи на таких об’єктах:

- кап. ремонт покрівлі 3-поверхової будівлі ЦМЛ

по вул. К.Маркса,33а                                                            -     1,580тис. грн.

- кап. ремонт сантехсистем 3- поверхової будівлі ЦМЛ

по вул. к.Маркса,33а                                                            -  340,883 тис. грн..

- кап. ремонт 3- поверхової будівлі ЦМЛ (ел.мережі)       -     0,852тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі дитячого відділення                        -    34,991 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі 5-ти поверхової будівлі ЛК-2         -   53,62 тис. грн.

- реконструкція інфекційного відділення для дорослих    -  755,944тис. грн.

- кап. ремонт будівлі виконкому                                           -    21,504 тис. грн.

- будівництво міського кладовища (корегування

документації)                                                                        -      2,14 тис. грн.

- реконструкції 38/100 частки адмінбудівлі податкової

інспекції та кафе-готелю «Барвінок» під адміністративну

будівлю з готелем                                                                      - 19,927 тис. грн.

- реконструкцію вул. Першотравневої                                      - 89,738 тис. грн.

Для погашення кредиторської заборгованості 2013року на   об’єктах  житлового фонду ( в тому числі за кап. ремонт внутрішньо квартальних проїздів, капітальних ремонтів ліфтового господарства та виконання експертного обстеження ліфтів) КП «Новокаховське ЖЕУ»   перераховано 792,542 тис. грн.

Для виконання робіт по капітальному ремонту   об’єктів ОСББ розроблено проектно-кошторисну документацію, отримано позитивні експертні висновки та декларації на початок робіт на об’єкти: кап. ремонт покрівель житлових будинків по вул. Леніна №№56,61,63, капітальний ремонт системи водопостачання ж.б.№17 по пр. Перемоги 1, капітальний ремонт електричних  мереж ж. будинку по вул. Дзержинського,27 та пр. Перемоги,3а. На капітальні ремонти об’єктів ОСББ передбачено 431,026тис. грн.  Фінансування вищенаведених робіт у першому півріччі  здійснено у обсязі 56,357 тис. грн.

Для підготовки земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах перераховано 8,188 тис. грн.

По розпоряднику коштів -  відділ освіти:

Планових призначень заплановано 1 451,283 тис. грн., виконано робіт на суму 381,695 тис. грн.,  оплачено 381,695 тис. грн., для погашення кредиторської заборгованості що склалася станом на 01.01.2014 року.   Оплачено виконані  роботи на таких об’єктах:

- кап. ремонт опалення ЗОШ №3                                           - 46,3752 тис. грн.

- кап. ремонт приміщень гімназії                                           -   0,781тис. грн.

- кап. ремонт підсобної будівлі НВК№2                               - 137,14 тис. грн.

- кап. ремонт сантехнічних систем НВК №2                        -     0,708 тис. грн.

- кап. ремонт будівлі НВК №4                                                -    0,301тис. грн.

- кап. ремонт будівлі ЗОШ.№1                                               -   43,886 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі ЗОШ.№10                                           -   14,96  тис. грн.

- кап. ремонт сантехнічних систем ЗОШ.№10                     - 117,782 тис. грн.

- кап. ремонт сантехнічних систем ЗОШ.№7                       -     1, 132 тис. грн.

- кап. ремонт санвузлів СЗОШ №8                                        -     1,320 тис. грн.

- кап. ремонт харчоблоку д.с. «Гвоздичка»                          -     7, 110 тис. грн.

- кап. ремонт сантехсистем д.с. «Ромашка»                         -      0,938 тис. грн.

- кап. ремонт сантехсистем д.с. «Сонечко»                          -     5,790 тис. грн.

- кап. ремонт д.с «Журавлик»                                                -     0,831 тис. грн.

По розпоряднику коштів - відділ культури і туризму:

Передбачено планових призначень у сумі 2 757,024 тис. грн., в тому числі                2 488,983 тис. грн. - на реконструкцію міського палацу культури та 18,041 для погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи по кап. ремонту будівлі дитячої музичної школи по вул. Жовтневій,8, капітальний ремонт дитячої школи мистецтв по вул. Щорса,33а.

Профінансовано: 1 095,757 тис. грн., в т.ч. - для погашення кредиторської заборгованості по реконструкції палацу культури у сумі 576,396 тис. грн. та 18,040 тис. грн. - за кап. ремонт дитячої школи мистецтв.

Для  залучення коштів до  бюджету розвитку перевірено  13 об’єктів міської комунальної власності, що відлягають приватизації. Перевірено та складено  12 актів обстеження об’єктів соціальної сфери, стан яких визнано незадовільним. Проведено 22 наради з питання будівництва та проектування об’єктів, фінансування яких у 2014 році здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку.

На виконання ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та рішення сесії міської ради «Про порядок залучення коштів на розвиток інфраструктури» проводиться певна робота із суб’єктами підприємницької діяльності. Розіслано 57 повідомлень про необхідність укладання угод, в комунальній газеті «Нова Каховка» опублікована стаття «Відповідальність забудовників – вимога сьогодення» з роз’ясненнями норм вищезгаданого закону. Проведено 1 засідання комісії по залученню коштів на розвиток інфраструктури. В поточному році на виконання вищевказаних заходів отримано 43,5 тис. грн.

Для включення об’єктів міста до переліку об’єктів, фінансування яких у 2014-2015 роках передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету до обласної державної адміністрації направлені всі  необхідні данні за програмами: «Виконання заходів  на соціально-економічний розвиток регіонів», «Загальнодержавна програми розвитку ЖКГ», «Програма енергозбереження», Програма «Питна вода України» на загальну суму   42,2 млн. грн., в т.ч.:   реконструкція міського палацу культури - 10,5 млн. грн., реконструкція котельні №1 з встановленням   котлу на альтернативному виді палива у сумі 6,564 млн. грн., реконструкція котельні №9 з використанням когенераційної установки вартістю 19,747 тис. грн., реконструкція інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ по вул. К.Маркса,33а в сумі 2,0 млн. грн., «Вузол знезараження стічних вод на очисних спорудах каналізації м. Нова Каховка Херсонської області», водопостачання МК «Сосновий» у сумі 2,0 млн. грн.

За підтвердженням Херсонської обласної державної адміністрації до переліку об’єктів, фінансування яких передбачається за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку включено реконструкцію міського палацу культури у сумі 2 542,4 тис. грн. Співфінансування міського бюджету буде передбачено у сумі 133,8 тис. грн.

Кошти субвенції з державного бюджету (фонд регіонального розвитку) в першому півріччі 2014 року не надходили.

На виконання ПКМУ  від 4 липня 2012 р. № 656  «Питання державного фонду регіонального розвитку» до Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації направлено повний пакет документів для включення до переліку об’єктів, фінансування, яких у 2015 році передбачається здійснювати за рахунок коштів фонду регіонального розвиту, об’єктів, розташованих на території міської ради.

З метою підтримання об’єктів соціальної сфери в належному стані, розроблено кошторисну документацію по капітальному ремонту  поліклініки по вул. 60 років Радянської Влади,3 електропостачання ЛК №1,№2 ЦМЛ з визначенням технічного стану та кошторисної вартості робіт.  Для забезпечення  відповідної категорії з електропостачання, на лікарняному комплексі №2 по вул. Свєтлова,1 передбачено встановлення дизельної підстанції. Виконано проектно-кошторисну документацію капітального ремонту будівлі НВК №2, яка передбачає посилення міжповерхового перекриття та заміну елементів покрівлі. На жаль, через значну вартість робіт, відсутність стабільного проведення  фінансування органами державної казначейської служби та зміни умов постачальників обладнання, роботи на цих об’єктах до теперішнього часу не розпочато.

2014 рік будівельна галузь міста зустріла з кредиторською заборгованістю у сумі 2 025 тис. грн. за обсяги виконаних у 2013 році робіт на об’єктах соціальної та комунальної форм власності. Заборгованість виникла через не проведення органами Державної казначейської служби платежів. Кризова ситуація  в галузі склалася з вересня  2012 року коли розрахунки за виконані роботи здійснювалися, в основному, заліками по  податках до державного та   місцевого бюджетів. У 2014 році ситуація не змінилася.

Всі ці фактори не дозволяють підрядним організаціям своєчасно приступити до виконання будівельно-монтажних робіт, виконати їх в установлений термін та негативно впливають на розвиток галузі, показники виконання обсягів будівельно-монтажних робіт та надходжень до місцевого бюджету. Крім, цього, негативно впливають на фінансово-господарчу  діяльність  підрядних організацій.

У цій непростій ситуації міська влада прийняла рішення про першочергове виконання заходів по підготовці об’єктів міського відділу освіти до нового навчального року та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період -  це виконання робіт по ремонту систем опалення та покрівель а також невідкладних робіт. Роботи в приміщеннях  перенесені на 4-й квартал.

Основною та найбільш гострою проблемою розвитку будівельної галузі в соціальній сфері міста є недостатній обсяг фінансування об’єктів, в тому числі з державного  бюджету (за останні 3 роки на виконання заходів соціально-економічного розвитку регіону з державного бюджету надійшло лише  6,98 млн. грн.). Недостатній обсяг фінансування з бюджету  розвитку міста на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів міської комунальної власності      ( близько 30% від річної потреби), та  відсутність  у загальному бюджеті коштів для підтримання об’єктів соціальної сфери в належному стані (поточних ремонтів).

Робота бюджетних установ у осінньо - зимовий період виявила велику кількість покрівель, фасадів та систем опалення які, потребують негайного ремонту. Термін експлуатації обладнання та устаткування об’єктів бюджетної сфері перевищив нормативний: електричні  плити, бойлери, системи вентиляції кухонь потребують негайного ремонту, а в деяких дитячих закладах системи вентиляції  відсутні повністю. Мережі електропостачання відслужили два нормативних терміна і потребують негайної заміни. Холодна зима виявила ряд установ, в яких температурний режим не відповідає нормативним показникам і будівельним організаціям прийшлося терміново виконувати роботи по ремонту сантехнічних систем дитячих садків  та шкіл,  будівлі терапевтичного відділення ЦМЛ по вул. К.Маркса,33а, роботи по ремонту системи водопостачання та водовідведення будівель ЛК №2 по вул. Свєтлова,1.

Довготривалий термін експлуатації будівель бюджетних установ без проведення ремонтних робіт приводять   до руйнації не тільки окремих елементів, а конструкцій в цілому. При обстежені  будівель в рамках підготовки до роботи в осінньо - зимовий період виявлено ряд додаткових об’єктів, які потребують негайного втручання: капітальний ремонт покрівлі ФАПу в с. Піщане, покрівлі західного крила поліклініки по вул. К.Маркса,33-а, покрівлі підсобних приміщень д. садка «Казка», система опалення ліцею, сантехнічних системи, системи пожежегасіння  та ремонт приміщень ЛК№2 по вул. Свєтлова,1.

Недостатність коштів на  здійснення реконструкції та проведення ремонтних робіт на об’єктах соціальної сфери не дозволяє   в повному обсязі з дотриманням технології виконання будівельно-монтажних робіт. Виконані «окремими місцями» роботи не вирішують питання повноцінного функціонування установи та  в подальшому вимагають значних додаткових капіталовкладень.

Незважаючи на  певні складності, будівельні підприємства продовжують  працювати на об’єктах міської комунальної власності та  збільшують  обсяги будівельні - монтажних робіт, проводять заходи  щодо зменшення заборгованості по заробітній платі та  обов’язковим платежам до бюджетів усіх рівнів, підвищенню прибутковості підприємств.

З підприємств будівельної галузі, що виконали   значні обсяги робіт  на об’єктах міської комунальної власності у  першому півріччі 2014 року слід відзначити: ПАТ «Фірма «Херсоноблагробуд», ПАТ “БМУ- 8”, ПМП “Віра”, ТОВ “Монтажник”, ТОВ «Технотеплосервіс»,  ТОВ «Газпром»,  ПП «Артемчук»,  НДІпроектреконструкція.

Начальник відділу

капітального будівництва                                                                         С.Гончаренко