УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від   « ____ »  26.02.2013  20 ____  р.   № 41                     	_______

м.Нова Каховка

Про результати роботи відділу капітального будівництва

виконавчого комітету по освоєнню у 2012 році

коштів бюджету розвитку

Заслухавши інформацію начальника відділу  капітального будівництва Гончаренко С.С. щодо освоєння у 2012 році коштів бюджету розвитку, виконавчий комітет Новокаховської міської ради відзначає цілеспрямовану систематичну роботу відділу по виконанню повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування у сфері капітального будівництва, житлової політики, капітального ремонту та реконструкції об’єктів житлово-цивільного, комунального та інженерного призначення,   координації будівельної діяльності підприємств-забудовників усіх форм власності на території міста.

Відділом проводиться постійний облік та аналіз використання коштів бюджету розвитку, контролюється ефективність їх використання та виконання договірних відносин при здійсненні будівельно-монтажних робіт, своєчасно готуються проекти бюджету міста, програм соціально-економічного розвитку, інших цільових програм, заходи яких фінансуються за рахунок коштів  бюджету розвитку міста.

Разом з тим, потрібні додаткові заходи щодо вдосконалення роботи з головними розпорядниками бюджетних коштів та підрядними організаціями, посиленню контролю над виконавчою дисципліною та якістю виконання будівельно-монтажних робіт.

Керуючись статтею 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Інформацію відділу капітального будівництва по освоєнню коштів бюджету розвитку прийняти до відома (додається).

Міський голова                                                                                    В.І.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки роботи відділу капітального будівництва

виконавчого комітету міської ради

по виконанню ремонтно-будівельних робіт

на об’єктах міської комунальної власності

та виконання бюджету розвитку  у   2012 році

Бюджетом   розвитку міста Нова Каховка на 2012 рік  (із змінами)  передбачено планових асигнувань  в сумі   10 115,177 тис. грн., в тому числі:

- по розпоряднику коштів - виконавчий комітет міської ради (разом з комунальним закладом центральна міська лікарня як розпорядником 3-го рівня) – 7 113,664  тис. грн.; з них:  3 737,685 тис. грн. - поповнення статутних фондів комунальних підприємств міста;

- по розпоряднику коштів - міський відділ освіти             -  1 791,056 тис. грн.

- по розпоряднику коштів - відділ культури і туризму     -  1 109,222 тис. грн.

- комітет з питань фізичної культури та спорту                 -     50,6 тис. грн.

- архівний відділ                                                                     -     15, 866 тис. грн.

Субвенція Дніпрянській селищній раді на виконання робіт по освітленню вулиці  Корсунській в смт Дніпряни в сумі 86,0 тис. грн, та Таврійській міській раді на виконання робіт по капітальному ремонту житлового будинку з вбудованими приміщеннями аптеки по вул.Молодіжній, 33 у сумі 76,089 тис. грн.

Всього за рахунок коштів бюджету розвитку у 2012 році здійснювалися  роботи по  будівництву, реконструкції та капітальним ремонтам на  72 об’єктах, в тому числі на 2-х об’єктах на території Таврійської та Дніпрянської рад. На 12 об’єктах здійснювалися  роботи за рахунок внесків до статутних фондів комунальних підприємств.

У 2012 році освоєно  коштів бюджету розвитку на суму 9 776,024 тис. грн., в тому числі 100,7 тис. грн. на  придбання - медичного устаткування, 26,800 тис. грн. - на капітальні видатки, 25, 947 тис. грн. - на придбання інвентарю.  На  3 737,685 тис. грн. виконано робіт, придбано матеріалів та устаткування за рахунок коштів, направлених на поповнення статутних фондів комунальних підприємств. Обсяг виконаних робіт  складає  96,6%  до річного плану   та 107 % до аналогічного періоду попереднього  року.

Профінансовано - 8 727,857 тис. грн., в тому числі кредиторська заборгованість що склалася станом на 01.01.2012 року в сумі 929,8 тис. грн. Оплата виконаних робіт складає  96,3 % до річного плану. Заборгованість за виконані обсяги робіт, устаткування та обладнання станом на 01.01.2013 року становить  тис. грн.

Будівельними організаціями всіх форм власності на об’єктах міської комунальної власності у 2012 році виконано будівельно-монтажних та проектних робіт на суму 5 075,09  тис. грн. Профінансовано будівельно-монтажних робіт на суму 4 212,95 тис. грн. У зв’язку з не проведенням платежів органами державної казначейської служби станом на 01.01. 2013 року зареєстровано кредиторську заборгованість за виконані обсяги робіт у сумі 872,99 тис. грн. У 2012 році 3 573,435 тис. грн. направлено на поповнення статутних фондів комунальних підприємств, що становить 96,0  % річних планових призначень та 127% до аналогічного періоду 2011 року. Кошти направлені на поповнення статутних фондів наступних комунальних підприємств :

- КП «ШЕУ»                           	                                         -   1 0400,0 тис. грн.

- КП «Новокаховське управління комунального

господарства”                                                                        	-  122,608 тис. грн.

- КП ”Автоцентр”                                                               	-  350,00 тис. грн.

- КП «НК Екосервіс»                                                          	-  775,00 тис. грн.

- КП ”Новокаховський міський центр” Спорт

для  всіх”                                                                            	-  212,0 тис. грн.

- КП” Центральна  міська аптека „ Новокаховської

міської ради”                                                                       	-  200,0 тис. грн.

- КП «Новокаховський гуртожиток»                                  	-  123,7 тис. грн.

- КП «Основа»                                                                       	-  281,17 тис. грн.

- КП «Міський водоканал»                                                 	-  400,0 тис. грн.

- КП «Народна аптека»                                                         	-    12,9 тис. грн.

- КП «НК ЖЕУ»                                                                   	-    30,0 тис. грн..

- КП «Міський кінотеатр «Юність»                                   	-      5,976 тис. грн..

- КП «Торгівельний центр»                                                 	-    20,0 тис. грн.

Виділені кошти дозволили  придбати матеріали та виконати роботи по поточному ремонту міських доріг,  здійснювати перевезення пільгових категорій населення,  придбати  медичне обладнання для КП «Центральна міська аптека Новокаховської міської ради» та медикаменти для пільгової категорії населення.

КП «НК Екосервіс» придбано та встановлено дитячий майданчик з малими архітектурними формами  по проспекту  Перемоги, огорожу сходів  на пристані та проспекті Дніпровському, встановлені малі архітектурні форми, придбано екскаватор, грейферну установку, контейнери та запчастини для рухомого складу підприємства, виконано благоустрій паркової зони в районі пам’ятника О.Довженку.

Значна сума коштів направлена на підтримання об’єктів міської комунальної власності в належному стані: виконано капітальний ремонт мереж теплопостачання, проектні роботи реконструкції котельні №9 з використанням когенераційної установки, реконструкції котельні №1 з використанням котлів на альтернативному виді палива, реконструкцію міського стадіону «Енергія» з встановленням індивідуальних стільців для вболівальників, встановлення лічильнику обліку споживання теплової енергії в ФОК «Гарт», придбано мотопилу, мотокосарку та мінітрактор для стадіону, виконано значний обсяг робіт в гуртожитках міста. КП «Основа» виконано ремонт  покрівлі житлового будинку по вул. 60-років Радянської Влади,6.

За рахунок статутного фонду    КП «Міський водоканал» виконані проектні роботи технічного переоснащення артезіанських свердловин та  каналізаційних насосних станцій міських очисних споруд.

По розпоряднику  коштів  виконавчий комітет  міської ради разом з КЗ «Центральна міська лікарня, як розпорядника третього рівня):

У   2012 році  виконано робіт та придбано устаткування на загальну суму 2 464,0 тис. грн., оплачено 2 007, тис. грн., в тому  числі погашено кредиторську заборгованість 2011 року  в сумі 561,196 тис. грн. Заборгованість за виконані обсяги робіт складає 148,743 тис. грн. Виконано    та оплачено роботи на таких об’єктах:

-    ремонт будівлі поліклініки    по вул. К.Маркса,33 а,

західне крило                                                                        -  343,235 тис. грн.

- капітальному ремонту покрівлі дитячого інфекційного

відділення                                                                                  - 84,598 тис. грн.

- проектні роботи 3-поверхової будівлі ЦМЛ

по вул. К.Маркса,33а                                                             -  14,351тис. грн.

- кап. ремонт сантехнічних систем ЛК №2                               - 262,43 тис. грн.

- кап. ремонт сантехнічних систем гаражів станції

швидкої допомоги                                                                       - 38,284 тис. грн.

- капітальний ремонт покрівлі харчоблоку ЛК№1                    - 31,783 тис. грн.

- капітальний ремонт кардіологічного відділення  ЛК№1        - 80,0     тис. грн.

- капітальний ремонт травматологічного відділення ЛК32     - 165,99 тис. грн.

- капітальний ремонт покрівлі дитячого відділення

ЛК №2 по вул. Свєтлова,1                                                       -   89,828 тис. грн.

- реконструкції електричних мереж ЛК №1                            -   24,422 тис. грн.

- реконструкції мереж електропостачання ЛК №1

по вул. К.Маркса,33а                                                                -  17,289 тис. грн.

- реконструкції ел. мереж ЛК №2                                              -  19,370 тис. грн..

- реконструкції інфекційного відділення для дорослих          - 229,118 тис грн..

- реконструкції котельні №5                                                      -   80,0    тис. грн.

- будівництво пам’ятника О.Довженку                                     -   95,0     тис. грн.

На   об’єктах  житлового фонду виконано робіт на суму 917,760 тис. грн., з них :

- експертне обстеження ліфтів                                                    - 20,8     тис. грн.

- кап. ремонт ліфтів вул. Першотравнева,33                              - 28,956 тис. грн.

- кап. ремонт ліфтів вул. Горького,34                                         - 47,542 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі ж. будинку Щорса, 23                            - 69,262 тис. грн.

- кап. ремонт  ліфтів пр. Перемоги,31                                         - 34,032 тис. грн.

- кап. ремонт  ліфтів пр. Перемоги,29                                         - 54,468 тис. грн.

- кап. ремонт  ліфтів вул. Піонерська,42                                    - 76,667 тис. грн.

- кап. ремонт  ліфтів пр. Перемоги,8                                           - 45,525 тис. грн.

- кап. ремонт  ліфтів пр. Перемоги,13                                         - 162,554тис. грн.

- кап. ремонт  покрівлі  пр. Перемоги, 33                                   -  23,03  тис. грн.

- кап. ремонт  покрівлі  К.Маркса,52                                          -  39,602 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі гуртожитку вул.Дзержинського,49      -  78,943 тис. грн.

На об’єктах ОСББ виконані роботи на суму 162,459 тис. грн., з них:

- кап. ремонт гуртожитку по вул. Першотравнева,30               - 77,694 тис. грн.

(електромонтажні роботи, ремонт покрівлі)

- кап. ремонт водопроводу та каналізації ж. будинку

по вул. Букіна,52                                                                         - 54,765 тис. грн.

- кап. ремонт каналізації по вул. Горького,26                            - 30,0    тис. грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку  придбано медичного обладнання на суму  180,260 тис. грн.,  виконано на суму 6,570 грн. та оплачено 5,190 тис. грн.   робіт по виготовленню землевпорядної документації.

По розпоряднику коштів архівний відділ:

По реконструкції будівлі по вул. Гагаріна,8 під міський архів  погашено кредиторську заборгованість в сумі 15,866рн.  За встановлення приладу обліку споживання теплової енергії.

По розпоряднику коштів відділ освіти:

Заплановано планових призначень  1 791,056  тис. грн.,  виконано будівельно-монтажних робіт  на суму  1 779,399 тис. грн., оплачено 1 724,77 тис. грн.., в тому числі  погашено  кредиторську заборгованість в сумі   182,592 грн. за виконані у 2011 році обсяги робіт.     Виконано та оплачені роботи на таких об’єктах:

-   кап. ремонт системи опалення д.с. «Гвоздичка»                 -   79,74 тис. грн.

- кап. ремонт системи опалення  д.с. «Золотий ключик»    - 251,459 тис. грн.

-   кап. ремонт  системи каналізації та водопостачання

НК ТЕЛ                                                                                    -  33,873  тис. грн.

-   кап. ремонт  покрівлі  ЗОШ.№6                                            -   2,452 тис. грн.

-   кап. ремонт системи водопостачання д/с

«Червона квіточка»                                                                 -  28,720 тис. грн.

-   кап. ремонт будівлі ЗОШ.№6                                                -  263,869 тис. грн.

-   кап. ремонт будівлі я/с „Теремок”                                        -  30,00 тис. грн.

-   кап. ремонт системи гарячого водопостачання я/с №1

„Дюймовочка”                                                                         -  23,32 тис. грн.

-   кап. ремонт  ЗОШ № 2                                                           -    8,726 тис. грн.

-   кап. ремонт покрівлі Маслівської школи                             - 170,960 тис. грн.

-  реконструкція плит покриття спортивного залу

ЗОШ №6                                                                               -  65,385 тис. грн.

- реконструкція будівлі я/с  №15 «Червона квіточка»            -    6,999 тис. грн

-  будівництво автономного палення я\с «Сонечко»              - 86,289 тис. грн.

-  реконструкція  будівлі ЗОШ № 5 з прибудовою                 -  333,490 тис. грн.

- кап. ремонт сантехнічних систем ЗОШ.№4                          - 105,365 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі я/с №5 «Казка»                                     - 109,783 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі я/с «Дюймовочка»                               - 128,532 тис. грн.

По розпоряднику коштів - відділ культури і туризму:

Для реконструкції об’єктів відділу передбачено планових призначень у сумі 1 109,222 тис. грн., погашено кредиторську заборгованість 2011 року в сумі  170,999 тис. грн. за виконані обсяги робіт по реконструкції  Палацу культури.

За рахунок коштів міського бюджету на об’єктах відділу культури і туризму  освоєно 1 105,885тис.грн. та оплачено 1 026,359 тис. грн. В поточному році продовжувалися роботи  по реконструкції Палацу культури, (виконано робіт на суму 970,53 тис. грн., оплачено   944,687 тис. грн.).  Станом на 01.01. 2013 року зареєстровано кредиторську заборгованість місцевого бюджету у сумі 25,843 тис. грн.

У 2012 році за рахунок коштів державного бюджету здійснювалося фінансування робіт по реконструкції Палацу культури. Загальний обсяг фінансування, передбачений на 2012 рік становив 10 500,0 тис. грн., з них: 4 500,0 тис. грн. - кошти Державного фонду регіонального розвитку та 6 000,0 тис. грн. - кошти Державних капітальних видатків, що розподіляються Кабінетом Міністрів України.

На рахунок розпорядника коштів відділу культури і туризму Новокаховської міської ради  фактично надійшло 9 873,3 тис. грн. Станом на 01.01.2013 року касові видатки становлять 4 446,092 тис. грн. Через затримку здійснення платежів органами Державної казначейської служби 5 427,208  тис. грн.. залишилися не проведеними.

Обсяг виконаних підрядною організацією робіт становить 10 500, 0 тис. грн., таким чином, зареєстрована кредиторська заборгованість станом на 01.01.2013 року становить 6 053,908 тис. грн.

Виконані роботи по  капітальному ремонту системи опалення дитячої музичної на суму 56,007 тис. грн., капітальному  ремонту музею ім. А. Бахути в сумі 23,207 тис. грн. та покрівлі дитячої школи мистецтв по вул. Щорса,33а на суму 53,682 тис. грн.

На замовлення комітету з питань фізичної культури та спорту виконано капітальний ремонт приміщень туалетів тенісних кортів вартістю 47,385 тис. грн.

На виконання субвенції Таврійській міській раді  виконані роботи по капітальному ремонту житлового будинку з вбудованими приміщеннями аптеки по вул. Молодіжній,33. (ремонт покрівлі, внутрішніх мереж електропостачання та внутрішні опоряджувальні роботи) вартістю 73,697 тис. грн., Дніпрянській селищній раді - роботи по реконструкції вуличного освітлення вул. Наддніпрянської в СМТ Дніпряни. Вартість виконаних робіт складає 76,126 тис. грн.

У 2012 році здійснювалися роботи по реконструкції дитячого садка у           селі Обривка Райської сільської ради. За рахунок коштів державного бюджету виконано робіт на загальну суму 562, 33 тис.грн., за рахунок коштів Райської сільської ради - 104,5 тис.грн. станом на 01.01.2013 року зареєстровано кредиторську заборгованість у сумі 45,66 тис.грн. Для завершення робіт і введення в експлуатацію вищевказаного об’єкта до 01.09. 2013 передбачено 271,7 тис. грн., з них: 200,0 тис. грн. – субвенція Райській сільській раді та 71,7 тис. грн. - власних надходжень Райської  сільської ради.

З метою залучення коштів державного бюджету на реконструкцію та будівництво об’єктів міської комунальної власності  підготовлена та направлена до обласної державної адміністрації, інформація про включення об’єктів міста до переліку об’єктів, фінансування яких у 2013 році передбачено здійснювати за рахунок коштів державного бюджету:  реконструкція котельні №1 з встановленням   котлу на альтернативному виді палива у сумі 6,564 млн. грн., реконструкція котельні №9 з використанням когенераційної установки вартістю 19,747 млн. грн., реконструкція інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ по вул. К.Маркса,33а в сумі 2,0 млн. грн.

На виконання заходів загальнодержавної програми «Питна вода України» до Управління житлово-комунального господарства ОДА передано проектно-кошторисну документацію на об’єкт «Вузол знезараження стічних вод на очисних спорудах каналізації м. Нова Каховка Херсонської області»  з позитивним експертним висновком. Для  залучення коштів до  бюджету розвитку перевірено  9 об’єктів міської комунальної власності, що відлягають приватизації. Перевірено та складено  12 актів  обстеження об’єктів соціальної сфери, стан яких визнано незадовільним. Проведено 25 нарад з питання будівництва та проектування об’єктів, фінансування яких у 2012 році здійснюється за рахунок кошті бюджету розвитку. Проведено 6 технічних нарад в тому числі 2 з питання можливості подальшої експлуатації будівлі терапевтичного відділення центральної міської лікарні по вул.. К.Маркса, 33 а.,  2-з питання опалення об’єктів освіти.

У 2012 році зберігалася тенденція збільшення обсягів введення в експлуатацію житла:  у грудні  місяці замовник ТОВ «Фінансові резерви»   ввів в експлуатацію першу чергу на 31 квартиру  житлового будинку по проспекту Перемоги12,а, загальною площею 2,6 тис. м2.  У 2013 році  планується ввести в експлуатацію ще дві блок-секції житлового будинку  на 84 квартири.

За інформацією замовника ТОВ «Система-майстер», введення в експлуатацію 42-х  квартирного житлового будинку на території школи-інтернат (вул. Куйбишева, 2б) та житлового будинку на 49 квартир по вул. Леніна, 46  планується  у  2013 році.

Житловий будинок по вул. Гагаріна,4 готується до введення в експлуатацію  у першому кварталі  2013 року. Розпочато будівництво житлового будинку по вул.. Щорса.

З метою підтримання об’єктів соціальної сфери в належному стані, розроблено кошторисну документацію по капітальному ремонту травматологічного відділення лікарняного комплексу №2 по вул. Свєтлова, 1, мереж електропостачання ЛК №1,№2 ЦМЛ з визначенням технічного стану та кошторисної вартості робіт. Робочою документацією передбачається встановлення дизельних підстанцій на обох комплексах. Реалізація вищевказаних проектів дозволить забезпечити  безперебійне    енергозабезпечення лікарняних комплексів.

Для включення об’єктів міста до переліку об’єктів, фінансування яких у 2012 році передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету до обласної державної адміністрації направлені всі необхідні данні за програмами: «Виконання заходів на соціально-економічний розвиток регіонів», «Загальнодержавна програми розвитку ЖКГ», «Програма енергозбереження», Програма «Питна вода України» на загальну суму   28 311 тис. грн.

Всі документи, необхідні для здійснення фінансування за вищевказаною програмою направлені до управління капітального будівництва ОДА.

На жаль, не все, що заплановано, вдалося реалізувати:

У 2012 році зберігається тенденція зменшення обсягів будівельно-монтажних робіт та  продукції будівництва. За 12 місяців 2012 року індекс продукції будівництва до відповідного періоду 2011 року,  становив 65%.  і становив 79 млн. грн.. Це обумовлено як об’єктивними так і суб’єктивними факторами: несприятливими  погодним  умови минулої зими; довготривалим терміном оформлення земельних ділянок під будівництво, високими відсотковими ставки банків за користування житловими кредитами (до 30%), низьким рівнем платоспроможності населення, який не дозволяє вирішувати власні житлові проблеми шляхом будівництва житла,  обмеженістю бюджетних асигнувань у житлове будівництво, розвиток інфраструктури та підтримання бюджетної сфери у належному стані, зростанням вартості будівельних матеріалів, машин та механізмів  (за останні 2 роки вони виросли на 25-28%), недостатнім обсягом фінансування з боку держави об’єктів усіх форм власності, розташованих на території міської ради, в тому числі бюджетної сфери, відсутністю контролю з боку держави та низької фінансової дисципліни замовників за виконанням договірних відносин.

Відділом КБ проведено моніторинг обсягів виконаних робіт: заборгованість лише 12-ти провідним будівельним організаціям міста становить понад 10,0 млн.грн. При підписання актів на виконані роботи, вищевказані підприємства звітували б до органів статистики, що значно б покращило рейтингові показники міста. Обсяг будівельно - монтажних робіт орієнтовно становив би  понад 90 млн.грн.

Для поліпшення ситуації міською владою вживаються певні заходи, направлені на зменшення об’єктів незавершеного будівництва в тому числі  житлових будинків  шляхом передачі їх на добудову, або спільна діяльність інвесторів та органів місцевого самоврядування; (приклад: житловий будинок по проспекту Перемоги,12а перша черга якого введена в експлуатацію у грудні 2012 року, та по вул. Щорса), залучення коштів інвесторів для будівництва житла (житловий  будинок по вул. Куйбишева, 2б, Леніна, 46, Гагаріна, 4),  введення в експлуатацію яких планується у 2013 році. Введення в експлуатацію вищевказаних житлових будинків значно покращить вирішення житлової проблеми в місті.

Залучення будівельних організацій, зареєстрованих на території міста до виконання робіт по використанню коштів державного бюджету (приклад: з метою освоєння коштів державного бюджету на реконструкції міського палацу культури прийнято рішення про залучення міських будівельних організацій на виконання субпідрядних робіт, на реконструкцію дитячого садка в селі Обривка за рахунок коштів Райської сільської ради залучено ПМП «Віра».

Виділено 10 земельних ділянок в с. Нові Лагері, та земельні ділянки по вул. 60 років Радянської Влади і вул. Р. Зорге для  будівництва за програмою «Доступне житло». Поліпшення житлово-побутових умов населення та рівня інженерного забезпечення   сільській місцевості із залученням мешканців  сільській місцевості шляхом надання довгострокових пільгових кредитів в тому числі за програмою «Власний дім» на будівництво, добудову, придбання житла, спорудження інженерних мереж, передачі гуртожитків  з державної до комунальної власності територіальної громади з метою їх реконструкції за програмою «Доступне житло» та будівництва як муніципального так і комерційного житла, залучення коштів державного бюджету для фінансування робіт по капітальному ремонту гуртожитків та житлових будинків ОСББ, залучення інвесторів для здійснення реконструкції будинків перших масових серій із заміною застарілого житлового фонду.

Ще одним питанням, яке необхідно вирішити на державному  рівні –необхідність виведення з «тіні» незареєстрованих будівельних підприємств.

Основною та найбільш гострою проблемою розвитку будівельної галузі в соціальній сфері міста є недостатній обсяг фінансування об’єктів, в тому  з державного  бюджету (за останні 3 роки на виконання заходів соціально-економічного розвитку регіонів з державного бюджету надійшло лише                  7,0- млн.грн.). Недостатній обсяг фінансування з бюджету  розвитку міста на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів міської комунальної власності (близько 30% від річної потреби), та  відсутність  у загальному бюджеті коштів для підтримання об’єктів соціальної сфери в належному стані (поточних ремонтів).

Враховуючи, що протягом останніх років через обмежені можливості міського бюджету, підрядні організації змушені працювати в борг, вони являються основними інвесторами в бюджетну сферу.

Недостатність коштів на  здійснення реконструкції та проведення ремонтних робіт на об’єктах соціальної сфери не дозволяє   в повному обсязі з дотриманням технології виконання будівельно-монтажних робіт. Виконані «окремими місцями» роботи не вирішують питання повноцінного функціонування установи та  в подальшому вимагають значних додаткових капіталовкладень.

Ще однією проблемою, яка зменшила темпи будівельно-монтажних робіт є впровадження норм Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та підзаконних документів які, з одного боку, спрощують процес будівництва, реконструкції та капітального ремонту, а з другого, через недосконалість норм та вимог, значно збільшують перелік документів, необхідних для здійснення будівельної діяльності.

Реєстрація декларацій на початок робіт, вимагає  документ, що підтверджує право на земельну ділянку, яке у більшості замовників відсутнє.  .

Несприятливі погодні умови минулої зими негативно  вплинула  на роботу будівельних організацій міста, зменшилися обсяги  будівельно – монтажних робіт не тільки в бюджетній сфері, а  і в цілому по місту, та будівельні підприємства  поступово нарощують  темпи та  збільшують обсяги виконаних робіт, проводять заходи  щодо зменшення заборгованості по заробітній платі та  обов’язковим платежам до бюджетів усіх рівнів, підвищенню прибутковості підприємств.

З підприємств будівельної галузі, що виконали   значні обсяги робіт  на об’єктах міської комунальної власності у першому кварталі 2012 року слід відзначити: ПАТ «Херсоноблагробуд», ПАТ “БМУ-8”, ПМП “Віра”, ТОВ “Монтажник”, ТОВ «Технотеплосервіс», ТОВ «Южтехсторой», ПП “Артемчук”,  ПП  «Алекс-строй-сервіс»,   НДІпроектреконструкція, ТОВ „Проектний центр”, ПП «Улитич».

Начальник відділу

капітального будівництва                                                                       С.Гончаренко