26.07.2011  № 252

Про хід підготовки господарського

комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий

період 2011-2012 років

Підготовка господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років проводиться відповідно до рішення виконавчого комітету від 26 квітня 2011 року №153 "Про підсумки 
роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 
2010-2011 років та заходи по підготовці господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років".

Станом на 01 липня 2011 року фактично підготовлено:

- котельні : № 1 – 85%, № 2 – 85%, № 3 – 80%, № 5 – 85%, № 9 – 82%;

- теплові мережі – 67%;

- виконано капітальний ремонт 1493 м ділянки мережі по вул.Горького від теплового колодязя С-17 до теплового колодязя С-20;

- виконано ревізію арматури – 100 %;

- відновлено теплоізоляцію 165м теплових мереж на лікарняному комплексі №2 та частково на вул. М.Букіна.

Підготовлені водопровідні насосні станції ІІ підйому (25%), обладнання каналізаційних насосних станцій – 30%, артезіанських свердловин – 22%, встановлені покришки на люки (3%), частково проведено заміну водопровідних мереж, виконано заміну та ремонт запірної арматури – 50%.

В житловому фонді виконано капітальний ремонт покрівель по просп. Перемоги, 19 та по вул. М.Букіна, 20, поточний ремонт 17 покрівель (23%), поточний ремонт систем холодного водопостачання – 45%, виконано профілактику розподільчих електрощитових – 51%), перевірено димові та вентиляційні канали – 33%.

Проведено ямковий ремонт 5,0 тис. кв. м комунальних доріг (28% від запланованого).

Здійснено капітальний ремонт покрівель я/с “Оленка”, НВК №2, ЗОШ №6, капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення я/с “Оленка”, НВК №4, харчоблоку ЗОШ №8 та гімназії. Виконано реконструкцію системи гарячого водопостачання я/с “Соколятко” з установкою електробойлерів, реконструкцію покрівлі та системи водопостачання і водовідведення ЗОШ №6.

Разом з тим, до цього часу не завершено реконструкцію зовнішніх електромереж лікарняних комплексів №1 та №2 не завершено капітальний ремонт покрівлі дитячої поліклініки.

Недостатнім є виконання робіт по заміні зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж, перевірці димових та вентиляційних каналів, герметизації міжпанельних швів, ремонту покрівель та оголовків димових труб в житловому фонді.

Незадовільною залишається платіжна дисципліна за природний газ комунальним підприємством “Новокаховське управління комунального господарства”. Борг за минулий опалювальний сезон складає 1564,4 тис. грн., весь борг з урахуванням минулих років складає 3697,2 тис. грн.

Керуючись статтями 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Керівникам підприємств КП “Новокаховське ЖЕУ” Канєвському Г.О., КП “Новокаховське управління комунального господарства” Євсікову О.О., КП “Основа” Чечину О.О., КП “Шляхово-експлуатаційне управління” Гуртовому А.П., КП “Новокаховський гуртожиток” Горяйстову Є.Ф., головному лікарю центральної міської лікарні Гайдаманчуку І.І., 
КП “Міський водоканал” Радованець В.В., начальнику відділу освіти Якубовій О.О., начальнику відділу культури і туризму Івановій В.М. вжити термінових заходів щодо усунення наявних недоліків у підготовці об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період.

2. КП “Новокаховське ЖЕУ”, КП “Міський водоканал”, КП “Основа”, КП “Новокаховський гуртожиток”, УПСЗН постійно проводити роз'яснювальну роботу серед населення щодо надання субсидій на житлово-комунальні послуги та необхідності своєчасної оплати за житлово-комунальні послуги та ощадливого споживання енергоресурсів.

3. КП “Новокаховське управління комунального господарства” 
(Євсіков О.О.):

3.1. До початку опалювального сезону вирішити питання погашення заборгованості перед газопостачальним підприємством за спожитий природний газ та забезпечити своєчасне укладання договорів та отримання лімітів на природний газ на початок опалювального сезону.

3.2. В термін до 15 жовтня 2011 року укомплектувати штат працівників котелень та провести їх навчання.

4. КП “Новокаховське ЖЕУ” (Канєвський Г.О.), КП “Новокаховський гуртожиток” (Горяйстов Є.Ф.) КП “Основа” (Чечин О.О.) до 01 жовтня 
2011 року забезпечити видачу паспортів готовності житлових будинків у відповідності до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затвердженого спільним наказом Мінпаливенерго та Мінжитлокомунгоспу від 10 грудня 2008 року №620/378.

5. Управлінню з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення   (Звєрєв С.В.) передбачити у планах оперативних дій залучення спецтехніки підприємств, організацій різних форм власності та відомчої підпорядкованості для ліквідації в осінньо-зимовий період снігових наметів та ожеледиці на автомобільних шляхах.

6. Керівникам комунальних підприємств та центральної міської лікарні створити на випадок надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2011/12 року триденний резервний запас пально-мастильних матеріалів.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г.

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко