НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від «____» 25.01.2022 20 ____  р.  № 12

м.Нова Каховка

Про схвалення проєкту змін до Паспорту та Заходів

міської Програми   будівництва, реконструкції,

капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери

та інших об’єктів комунальної власності

м. Нова Каховка  на 2022-2024  роки

Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Схвалити проєкт змін  до  Паспорту (додаток 1) та Заходів   міської Програми  будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів  об’єктів соціальної сфери та інших  об’єктів комунальної власності  м. Нова Каховка  на 2022-2024  роки  (додаток 2).

2.	Відділу капітального будівництва подати на розгляд міської ради проєкт змін до Паспорту та Заходів Програми разом із рішенням про їх внесення.

3.	Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Виконуючий обов`язки

міського голови								 Олег ТАРАБАКА

Додаток 1

до рішення   виконавчого

комітету

25.01.2022 року № 12

## Проєкт змін до  Міської  Програми

будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери та інших об’єктів комунальної власності м. Нова Каховка на 2022-2024 роки

ПАСПОРТ

| 1. | Ініціатор розробки Програми | Виконавчий комітет міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Відділ капітального будівництва виконавчого комітету міської ради |
| 3. | Співрозробники Програми | Відділи та управління виконавчого комітету міської ради |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | Відділ капітального будівництва, відділ комунального господарства, комунальні підприємства міста, відділи та управління виконавчого комітету |
| 5. | Строки реалізації Програми | 2022-2024 роки |
| 6. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Новокаховської міської територіальної громади |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, тис. грн. | 263 379,882 , в т.ч.: 2022 - 116 511,072 2023 – 137 848,810 2024 - 9 020,000 |
| 8. | у тому числі бюджетних коштів, тис.грн. | 263 379,882 |
| 9. | з них коштів бюджету територіальної громади, тис. грн.. | 63 644,542 |
| 10. | Основні джерела фінансування Програми | Державний бюджет, обласний бюджет та бюджет Новокаховської міської територіальної громади |
| Перший заступник міського голови Олег Тарабака |

Додаток 2

до рішення

виконавчого комітету

25.01.2022року № 12

ЗАХОДИ

міської Програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери та інших  об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка на   2022-2024  роки

| № з/п | Найменування об’єкта | Місце впровадження | Виконавець | Термін виконання | Джерело фінансування, тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Загальний обсяг | У тому числі: спеціальний фонд |  |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | Бюджет Новокаховської міської територіальної громади | Обласний бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Благоустрій території |
| 1. | Реконструкція вул. Першотравневої | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «НК Екосервіс» | 2022 | 500,000 | - | 500,000 | - | Розвиток інфраструктури міста, покращення місць загального користування. Поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста |
|  |  |  |  | 2023 | 800,000 | - | 800,000 | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | 700,000 | - | 700,000 | - |  |
| 2. | Капітальний ремонт покриття алей в парковій зоні в районі Палацу культури - рятівної станції | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «НК Екосервіс» | 2022 | 585,013 | - | 585,013 | - | Розвиток інфраструктури міста, покращення стану місць загального користування. Поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста |
|  |  |  |  | 2023 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | -- |  |  |
| 3. | Капітальний ремонт покриття тротуарів скверу в районі кінотеатру «Юність» - ЦНАП | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет міської ради, КП «НК Екосервіс» | 2022 | 300,000 | - | 300,000 | - | Розвиток інфраструктури міста, покращення стану місць загального користування. Поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста |
|  |  |  |  | 2023 | 300,000 | - | 300,000 | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - |  |
| 4. | Капітальний ремонт покриття прилеглої території до будівлі кінотеатру «Юність» | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет міської ради, КП «Міський кінотеатр «Юність» | 2022 | 294,522 | - | 294,522 | - | Розвиток інфраструктури міста, покращення стану місць загального користування. Поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста |
|  |  |  |  | 2023 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - |  |
| 5. | Капітальний ремонт сидінь лавок Літнього театру | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет міської ради, КП «Парк культури та відпочинку» | 2022 | 284,801 | - | 284,801 | - | Розвиток інфраструктури міста, покращення стану місць загального користування |
|  |  |  |  | 2023 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - |  |
| 6. | Капітальний ремонт благоустрою біля Літнього театру | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет міської ради, КП «Парк культури та відпочинку» | 2022 | 769,770 |  | 769,770 | - | Розвиток інфраструктури міста, покращення стану місць загального користування |
|  |  |  |  | 2023 | 200,000 | - | 200,000 | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - |  |
| 7. | Капітальний ремонт елементів благоустрою скверу пристані | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет міської ради, КП «НК Екосервіс» | 2022 | 500,000 | - | 500,000 | - | Поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста |
|  |  |  |  | 2023 | 500,000 | - | 500,000 | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | 500,000 | - | 500,000 | - |  |
| 8. | Реконструкція скверу Сільських будівельників | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет міської ради, КП «НК Екосервіс» | 2022 | 300,000 | - | 300,000 | - | Розвиток інфраструктури міста, покращення стану місць загального користування |
|  |  |  |  | 2023 | 300,000 | - | 300,000 | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | 400,000 | - | 400,000 |  |  |
| 9. | Реставраційні роботи огорожі Літнього театру | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет міської ради, КП «Парк культури та відпочинку» | 2022 | 829,375 | - | 829,375 | - | Розвиток інфраструктури міста, надання якісних послуг. Покращення інвестиційної привабливості міста |
|  |  |  |  | 2023 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - |  |  |
| 10 | Капітальний ремонт покриття тротуарів по вул. Першотравнева (район ж. будинку №22 до вул. Гагаріна) | м. .Нова Каховка | Виконавчий комітет міської ради, КП «НК Екосервіс» | 2022 | 990,000 | - | 990,000 | - | Розвиток інфраструктури міста, покращення стану місць загального користування |
|  |  |  |  | 2023 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - |  |  |
| Всього: |  | 9 053,481 | - | 9 053,481 | - |  |
| Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт адміністративних будівель та споруд |
| 1. | Капітальний ремонт кінотеатру «Юність» | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Міський кінотеатр «Юність» | 2022 | 576,922 | - | 576,922 | - | Покращення умов перебування відвідувачів та забезпечення відповідних санітарних норм. Розвиток інфраструктури міста, покращення стану місць загального користування |
|  |  |  |  | 2023 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - |  |
| 2. | Капітальний ремонт фонтану кінотеатру «Юність» | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Міський кінотеатр «Юність» | 2022 | 285,000 | - | 285,000 |  | Розвиток інфраструктури міста, покращення інвестиційної привабливості міста |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
| 3. | Капітальний ремонт системи внутрішнього протипожежного водопроводу кінотеатру «Юність» | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Міськи й кінотеатр «Юність» | 2022 | 660,261 | - | 660,261 | - | Покращення умов перебування відвідувачів та забезпечення відповідних санітарних норм. Виконання заходів з пожежної безпеки |
|  |  |  |  | 2023 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - |  |
| 4. | Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою: пров. Тихий,28, м. Нова Каховка. | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради | 2022 | 299,138 | - | 299,138 | - | Покращення умов перебування відвідувачів та забезпечення відповідних санітарних норм |
|  |  |  |  | 2023 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - |  |
| 5. | Реставраційні роботи нежитлової будівлі по вул. Історична(Леніна),13 | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради | 2022 | 800,000 | - | 800,000 | - | Покращення умов перебування відвідувачів та забезпечення відповідних санітарних норм |
|  |  |  |  | 2023 | 800,000 | - | 800,000 | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - |  |
| 6. | Будівництво Центру надання адміністративних послуг | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради | 2022 | 1600,000 | - | 1600,000 | - | Покращення умов перебування відвідувачів та забезпечення відповідних санітарних норм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього: |  | 5 021,321 | - | 5 021,321 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток інфраструктури населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Будівництво інженерних мереж МКР учасників анти терористичної операції в межах вулиць Довженка - Дружби пр. Перемоги - вул. Спортивна | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради | 2022 | 900,000 | - | 900,000 | - | Забезпечення учасників антитерористичної операції житлом |
|  |  |  |  | 2023 | 1 000,000 |  | 1 000,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 500,000 | - | 500,000 |  |  |
| 2. | Будівництво другої черги міського кладовища (проектні роботи) | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради | 2022 | 1 175,385 | - | 1 175,385 | - | Розвиток інфраструктури міста, поліпшення стану місць загального користування |
|  |  |  |  | 2023 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - |  |
| 3. | Будівництво боксів для автобусів з прибудовою адміністративно – побутового корпусу | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради , НПКП «Автоцентр» | 2022 | 4 450,500 | - | 4 450,500 | - | Забезпечення комунального підприємства власною виробничою базою. Покращення умов перебування працівників |
|  |  |  |  | 2023 | 3 000,000 | - | 3 000,000 | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | 3 000,000 | - | 3 000,000 | - |  |
| 4. | Будівництво Центру Олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет міської ради | 2022 | 80 000,000 | 72 000,000 | 8 000,000 | - | Розвиток інфраструктури міста, покращення інвестиційної привабливості міста, створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом |
|  |  |  |  | 2023 | 125 855,456 | 113 269,910 | 12 585,546 | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - |  |
| 5. | Капітальний ремонт існуючих санвузлів кінотеатру «Юність» | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет міської ради | 2022 | 50,653 | - | 50,653 | - | Покращення умов перебування відвідувачів та забезпечення відповідних санітарних норм. Розвиток інфраструктури міста, покращення стану місць загального користування |
|  |  |  |  | 2023 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - |  |
| Всього: |  | 219 931,994 | 185 269,910 | 24 662,084 | - |  |
| Розвиток теплового господарства |
| 1. | Реконструкція ділянки теплової мережі с заміною діаметру трубопроводів від Є 21- Є4 до ВПТУ№№16,14 | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради , КП «Теплові мережі м. Нова Каховка» | 2022 | 1 850,000 | - | 1 850,000 | - | Стабільне забезпечення теплом об’єктів соціальної сфери, виконання заходів з енергозбереження |
|  |  |  |  | 2023 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - |  |
| 2 | Реконструкція ділянки теплової мережі від С22 до С23-1 с заміною діаметру трубопроводу | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради , КП «Теплові мережі м. Нова Каховка» | 2022 | - | - | - | - | Стабільне забезпечення теплом об’єктів соціальної сфери, виконання заходів з енергозбереження |
|  |  |  |  | 2023 | 850,000 | - | 850,000 | - | Стабільне забезпечення теплом об’єктів соціальної сфери, виконання заходів з енергозбереження |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - |  |
| 3 | Реконструкція ділянки теплової мережі с заміною діаметру трубопроводів від С 23-2 до будівлі по вул. Горького,16 (2024 рік -720,0 тис. грн.) | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради , КП «Теплові мережі м. Нова Каховка» | 2022 | - | - | - | - | Стабільне забезпечення теплом об’єктів соціальної сфери, виконання заходів з енергозбереження |
|  |  |  |  | 2023 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | 720,000 | - | 720,000 |  |  |
| Всього: |  | 3 420,000 | - | 3 420,000 | - |  |
| Розвиток водопровідно-каналізаційного господарства |
| 1. | Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання. | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Міський водоканал» | 2022 | 200,000 | - | 200,000 | - | Поліпшення якості надаваємих послуг, запобігання екологічній катастрофі, виконання природоохоронних заходів |
|  |  |  |  | 2023 | 200,000 | - | 200,000 | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | 200,000 | - | 200,000 | - |  |
| 2. | Нове будівництво самопливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм від перехрестя вул. Дружби- Маяковського - М.Букіна м. Нова Каховка | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Міський водоканал» | 2022 | 16 072,700 | 14 465,430 | 1 607,270 | - | Запобігання техногенним катастрофам на об’єктах комунальної власності, безперебійна робота каналізаційних мереж міста, екологічна безпека та ресурсозбереження |
|  |  |  |  | 2023 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - |  |
| 3. | Будівництво каналізаційної мережі від КП «Основа» до очисних споруд (проект) | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Міський водоканал» | 2022 | 400,000 | - | 400,000 | - | Запобігання техногенним катастрофам на об’єктах комунальної власності, безперебійна робота каналізаційних мереж міста, екологічна безпека та ресурсозбереження |
|  |  |  |  | 2023 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - |  |
| 4 | Реконструкції самопливного каналізаційного колектора в районі КНС №5 по вул.Заводська м.Нова Каховка, Херсонської області, | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Міський водоканал» | 2022 | - | - | - | - | Запобігання техногенним катастрофам на об’єктах комунальної власності, безперебійна робота каналізаційних мереж міста, екологічна безпека та ресурсозбереження |
|  |  |  |  | 2023 | 1 063,354 | - | 1 063,354 | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - |  |
| 5. | Реконструкції двох ниток напірного колектора в межах земельної ділянки каналізаційної насосної станції №2а в м.Нова Каховка. | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Міський водоканал» | 2022 | 877,032 | - | 877,032 | - | Запобігання техногенним катастрофам на об’єктах комунальної власності, безперебійна робота каналізаційних мереж міста, екологічна безпека та ресурсозбереження |
|  |  |  |  | 2023 | 1 000,000 | - | 1 000,000 | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2 000,000 | - | 2 000,000 | - |  |
| Всього: |  | 22 013,086 | 14 465,430 | 7 547,656 | - |  |
| Модернізація та ремонт ліфтів у гуртожитках |
| 1. | Капітальний ремонт (відновлення ) пасажирських ліфтів в гуртожитку по пр. Перемоги ,3а, під’їзди №1,2 | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП « Новокаховський гуртожиток» | 2022 | 960,000 | - | 960,000 | - | Забезпечення модернізації та ремонту ліфтів. Створення умов для безпечної життєдіяльності населення |
|  |  |  |  | 2023 | 980,000 | - | 980,000 | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - |  |
| 2 | Капітальний ремонт (відновлення ) пасажирських ліфтів в гуртожитку по пр. Перемоги,3, під’їзди 1,2 | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП « Новокаховський гуртожиток» | 2022 | - | - | - | - | Забезпечення модернізації та ремонту ліфтів. Створення умов для безпечної життєдіяльності населення |
|  |  |  |  | 2023 | 1 000,000 | - | 1 000,000 | - |  |
|  |  |  |  | 2024 | 1 000,000 | - | 1 000,000 | - |  |
| Всього : |  | 3 940,000 | - | 3 940,000 | - |  |
| РАЗОМ:, в т.ч. : |  | 263 379,882 | 199 735,340 | 63 644,542 |  |  |
| 2022 рік |  | 116 511,072 | 86 465,430 | 30 045,642 |  |  |
| 2023 рік |  | 137 848,810 | 113 269,910 | 24 578,900 |  |  |
| 2024 рік |  | 9 020,000 | - | 9 020,000 |  |  |

Перший заступник міського голови                                              Олег Тарабака