УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

81 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 07.05.2020   №2831

Про виконання Програми благоустрою

міста Нова Каховка на 2019-2021 роки за 2019рік

Розглянувши інформацію про виконання Програми благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки за 2019рік, керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію про виконання Програми благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки за 2019 рік прийняти до відома.

Міський голова                                                                       В.І.Коваленко

Інформація про виконання міської цільової

Програми благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки за 2019рік

| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів Програми |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця Програми |
| 3. | _______ | Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки, 20 грудня 2018 року №1626 (зі змінами) |
|  | КВКВ | найменування Програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрям діяльності та заходи міської цільової Програми благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки

(назва програми)

| №№ з/п | Захід | Відповідальний виконавець | Строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього: | у тому числі: | усього: | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | кошти бюджету Новокаховської міської ОТГ | Інші джерела не заборонені діючим законодавством |  | кошти бюджету Новокаховської міської ОТГ | Інші джерела не заборонені діючим законодавством |  |
| 2019 рік |
| 1 | Забезпечення утримання в належному санітарному стані об’єктів дорожнього господарства | КП "НК Екосервіс", КП "Основа", КП "Новокаховське ЖЕУ", КП "Новокаховське ШЕУ" | 2019 | 8029,866 | 8029,866 | - | 8029,866 | 8029,866 | - | Підтримання санітарного стану на дорогах, тротуарах Відновлено доріжки в парковій зоні, набережній. |
| 2 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | КП "НК Екосервіс", КП "Основа" | 2019 | 7387,646 | 7387,646 | - | 7778,504 | 7778,504 | - | Омолодження, висаджування, полив зелених насаджень, видалення сухостою та аварійних дерев, покіс газонів, видалення карантинних рослин, прибирання опалого листя |
| 3 | Забезпечення капітального та поточного ремонту об’єктів благоустрою | КП "НК Екосервіс" | 2019 | 1154,352 | 1154,352 | - | 1129,842 | 1129,842 | - | Відремонтовано територію автобусної зупинки біля монументальної скульптури у вигляді постаменту з шкільним приладдям та алеї паркової зони в межах кафе "Цитадель" і пам'ятника Т.Г. Шевченко |
| 4 | Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо) | КП "НК Екосервіс" | 2019 | 1146,231 | 1146,231 | - | 1138,029 | 1138,029 | - | Підготовка пляжу до літнього сезону (обстеження берегової зони, навчання рятувальників, підготовка рятувальної станції), виконання робіт з благоустрою берегової зони відпочинку (набережної) |
| 5 | Забезпечення благоустрою кладовищ | КП "НК Екосервіс" | 2019 | 580,000 | 580,000 | - | 580,000 | 580,000 | - | Підтримання санітарного стану на території кладовища (покіс газонів, видалення карантинних рослин, прибирання опалого листя, вивезення сміття), ремонтні роботи |
| 6 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | КП «НК Екосервіс» | 2019 | 3973,841 | 3973,841 | - | 3856,989 | 3856,989 | - | Утримання світлоточок та вартість електроенергії на зовнішнє освітлення |
| 7 | Забезпечення поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення | КП "НК Екосервіс" | 2019 | 707,628 | 707,628 | - | 433,622 | 433,622 | - | Виконано поточний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Дружби та просп. Дніпровський (центральна площа) |
| 8 | Забезпечення утримання в належному технічному стані малих архітектурних форм (МАФ) | КП "НК Екосервіс" | 2019 | 1282,463 | 1282,463 | - | 1371,291 | 1371,291 | - | Проведено ремонт та утримання елементів благоустрою (лавки, вази, кулі, урни, бордюри, елементи огорожі), очищення фонтанів, облаштування автобусних зупинок |
| 9 | Облаштування дитячих та спортивних майданчиків | КП "НК Екосервіс" | 2019 | 173,1 | 173,1 | - | 173,100 | 173,100 | - | Придбання дитячого ігрового комплексу "Колумбус з рукоходом", 3-х спортивних тренажерів та їх встановлення в районі житлових будинків №35-№37 по вул. Соборна. |
| 10 | Забезпечення поточного ремонту малих архітектурних форм | КП "НК Екосервіс" | 2019 | 1453,038 | 1453,038 | - | 1396,876 | 1691,876 | - | Відремонтовано 2 альтанки в парковій зоні; 3 зупинки громадського транспорту; паркани в двоповерховій забудові міста; встановлено скульптурну композицію, присвячену закоханим; благоустроєно територію біля монументальної скульптури у вигляді постаменту з шкільним приладдям |
| 11 | Поводження з безпритульними тваринами | КП "НК Екосервіс" | 2019 | 190,000 | 190,000 | - | 190,000 | 190,000 | - | Стерилізовано та вакциновано 127 безпритульних собак |
| 12 | Улаштування міської новорічної ялинки | КП "НК Екосервіс" | 2019 | 190,000 | 190,000 | - | 190,000 | 190,000 | - | Придбано елементи світлових конструкцій (27 шт), сосни (274 шт.) |
| 13 | Утримання дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій | КП "Новокаховське ЖЕУ" | 2019 | 302,095 | 302,095 | - | 302,095 | 302,095 | - | Підтримання санітарного стану, покіс газонів, видалення карантинних рослин, прибирання опалого листя на 40 майданчиках |
| 14 | Облаштування дитячих майданчиків на прибудинкових територіях | КП "Новокаховське ЖЕУ" | 2019 | 295,0 | 295,0 | - | 295,000 | 295,000 | - | Встановлено гойдалки, пісочниці, лавки, гірки на 5 майданчиках, відновлено спортивний майданчик по вул. Соборна,59 |
| 15 | Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | КП "Новокаховське ШЕУ" | 2019 | 2950,0 | 2950,0 | - | 2950,000 | 2950,000 | - | Відновлено 11833,281 м2 асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |
| 16 | Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | КП "Новокаховське ШЕУ" | 2019 | 4002,000 | 4002,000 | - | 4001,982 | 4001,982 | - | Відновлено 12170,146 м2 асфальтового покриття вулично-дорожньої мережі міста |
| 17 | Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури | КП "Новокаховське ШЕУ" | 2019 | 2430,168 | 2430,168 | - | 2430,165 | 2430,165 | - | Зимове утримання вулично-дорожньої мережі міста, ремонт та утримання зливоприймачів, дорожніх знаків, світлофорів, виконання дорожньої розмітки, планування узбіч доріг |
| 18 | Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | Виконавчий комітет | 2019 | 449,551 | 449,551 | - | 449,550 | 449,550 | - | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вул. Дружби та вул. Горького |
| 19 | Субвенція обласному бюджету на проведення ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | Виконавчий комітет | 2019 | 2400,068 | 2400,068 | - | 2400,068 | 2400,068 | - | Співфінансування міського бюджету на виконання робіт з капітального ремонту (2000,0 тис. грн) вул. Дружби та поточного ремонту (400,068 тис. грн) вул. Затишної |
|  | Всього |  | 39097,047 | 39097,047 | - | 39096,979 | 39096,979 | - |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за Програмою

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 39097,047 | 35526,218 | 3570,829 | 39096,979 | 35526,151 | 3570,828 | -0,068 | -0,067 | - 0,001 |

Перший заступник міського голови                                                                                                                                    Л.Г.Чурсинов