УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

66 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 22.08.2019   №2187

Про звіт Комісії

по контролю за фактичним

використанням землі

на території міста Нова Каховка

за IІ квартал 2019 року

З метою самоврядного контролю за фактичним використанням землі на території міста Нова Каховка, для виявлення випадків відсутності будівельних робіт на земельних ділянках, які віднесені до земель поточного будівництва,  з метою підтримки розвитку інфраструктури міста, підприємців та орендарів земельних ділянок, на підставі виїзного засідання Комісії по контролю за фактичним використанням землі на території міста Нова Каховка від 04 червня 2019 року (створена рішенням міської ради від 10.12.2015 року №56, від 23 грудня 2015 року), відповідно до статей 187, 189 Земельного кодексу України, статті 34 Статуту територіальної громади міста Нова Каховка, керуючись статтями 26, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт Комісії по контролю за фактичним використанням землі на території міста Нова Каховка за IІ квартал 2019 року (додається).

2. Відділу земельних відносин та комунальної власності         (Ковальчук Т.А.) забезпечити виконання висновків комісії в частині застосування відповідних ставок орендної плати в діючих договорах оренди та укласти, у разі необхідності, відповідні додаткові угоди до правовстановлюючих документів орендарів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань земельних, природних ресурсів та комунальної власності (Хоменко С.В.).

Міський голова    					                            В.І.Коваленко

#### Додаток

#### до рішення 66-ї сесії

#### міської ради 7-го скликання

#### від 22.08.2019 року №2187

Звіт комісії

по контролю за фактичним використанням землі

на території міста Нова Каховка за IІ квартал 2019 року

| № п/п | Об’єкт¸ який підлягав перевірці | Результат перевірки | Рекомендації комісії та висновки комісії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка площею 0,7900 га по вул.Новокаховське шосе,12-б для будівництва та обслуговування автобази по обслуговуванню та ремонту автобусів та автомобілів, кадастровий номер 6510700000:03:014:0107, яка передана в оренду фізичній особі – підприємцю Перетятьку Віталію Валерійовичу та Перетятьку Володимиру Валерійовичу (відповідно до поданої заяви). | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: проект забудови земельної ділянки розділено на черги. Першу чергу будівництва введено в експлуатацію. Відповідно до 2-ої черги планується завершити будівництво ремонтної зони. Складне фінансове становище не дозволяє завершити будівництво у більш стислий термін. Має заборгованість по сплаті за землю: за даними ДПІ – 120,0 тис.грн. Замовник повідомив, що має борг – 60,0 тис.грн. | за результатом огляду земельної ділянки, заяви замовника та його пояснень, розгляд даного питання відкласти до вирішення замовником питань з другим власником майна (земельна ділянка передана в оренду двом замовникам, а заява надійшла тільки від одного замовника), а також щодо наявної заборгованості оплати за землю. Здійснити повторну перевірку у 3-му кварталі 2019 року. Член Комісії Перетятько Віталій Валерійович подав заяву щодо наявності конфлікту інтересів. В прийнятті Комісією даного рішення участі не приймав. |
| 2. | Земельна ділянка по просп.Дніпровський, 30-б площею 0,1060 га для розміщення та обслуговування танцклубу, кадастровий номер 6510700000:05:010:0007, яка знаходиться в оренді у фізичної особи – підприємця Суршка Володимира Оксановича (відповідно до поданої заяви). | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: всередині танцклубу розпочаті ремонтні роботи, зовні на ділянці цокольної частини виконано підготовчі роботи під штукатурення. Замовнику необхідно першочергово та у найкоротший термін виконати зовні ремонт цоколя. | Врахувати рекомендації Комісії щодо виконання першочергових ремонтних робіт на об’єкті. Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити повторну перевірку у 3-му кварталі 2019 року. |
| 3. | Земельна ділянка по вул.Першотравнева,43 «н» площею 0,4350 га для розміщення та обслуговування ринку будівельних матеріалів, кадастровий номер 6510700000:01:001:0856, яка знаходиться в оренді у фізичної особи – підприємця Ільїна Дмитра Ігоровича (відповідно до поданої заяви) | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: замовником здійснюється будівництво об’єкта. Вирішені питання щодо електоропостачання та водопостачання об'єкта. Працює будівельна техніка, ведуться підготовчі роботи по влаштуванню покрівлі. Територія впорядкована. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю |
| 4. | Земельна ділянка площею 1,4618 га по вул.Фабрична, 5-б, для розміщення та обслуговування виробничих приміщень по обробці металу кадастровий номер 651070000:13:047:0016, яка знаходиться в оренді у ТОВ “Ітек (повторно) | Перевірено повторно. В результаті перевірки встановлено: на приватному комплексі виробничих споруд підприємства здійснюються ремонтні роботи цеху обмотки: ремонт покрівлі, скління віконних прорізів, виконано роботи з влаштування санвузла | Орендована земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю до кінця року. Здійснити планову перевірку у І кварталі 2020 року. |
| 5. | Земельна ділянка площею 0,3065 га по вул.Фабрична, 5-а, для розміщення та обслуговування виробничих будівель і споруд, кадастровий номер 6510700000:01:001:1318, яка знаходиться в оренді у ТОВ “Ітек”(повторно) | Перевірено повторно. В результаті перевірки встановлено: ведуться підготовчі роботи облаштування цеху фарбування, встановлені ферми. Проводиться благоустрій території, на значній території висаджені дерева.. | Орендована земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю до кінця року. Здійснити планову перевірку у І кварталі 2020 року. |
| 6. | Земельна ділянка площею 0,0112 га по вул.Першотравнева,11-а під будівництво та обслуговування складської будівлі, кадастровий номер 6510700000:01:002:0102, яка знаходиться в оренді ФОП Акулова Сергія Валентиновича (повторно). | Перевірено повторно. За результатами перевірки встановлено, що об’єкт будівництва введено в експлуатацію, декларація про готовність об’єкта до експлуатації від 24.04.2019 №ХС141191140383. | Земельна ділянка не відноситься до земель поточного будівництва. Термін дії пільгової ставки орендної плати сплив 01.04.2019 року. |
| 7. | Земельна ділянка площею 0,1655 га по вул.Промислова, для будівництва та обслуговування складу, кадастровий номер 65107000000:03:014:0054, яка знаходиться в оренді у Колесника Дмитра Сергійовича (повторно) | Перевірено повторно. За результатами перевірки встановлено: дозвільні документи на будівництво в наявності, замовником здійснюється будівництво 2-ої черги об’єкта. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва. |
| 8. | Земельна ділянка площею 0,0600 га по вул.Промислова, в районі АТП-2163, для будівництва та обслуговування складу-магазину, кадастровий номер 65107000000:03:014:0079, яка знаходиться в оренді у Колесника Дмитра Сергійовича. (повторно) | Перевірено повторно. За результатами перевірки встановлено: дозвільні документи на будівництво в наявності, замовником здійснюється будівництво 2-ої черги об’єкта. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва. |

Голова комісії					        			        Л.Г.Чурсинов