УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

61 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 11.04.2019   №1895

Про хід виконання  у 2018  році  міської Програми

будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів

об’єктів соціальної сфери та інших об’єктів

комунальної власності міста Нова Каховка

на 2017-2018 роки

Заслухавши інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. про хід виконання у 2018 році міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери  та інших об’єктів  комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки та Заходів до програми на 2018 рік, затверджених рішенням міської ради від  21.12.2017 № 1084,     керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. про хід виконання у 2018 році міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери та інших об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки, взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Тарабаку О.А. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Перетятько В.В.).

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання у 2018 році Заходів міської Програми

будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери   та інших об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка

на 2017-2018 роки

Головним завданням міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери  та інших об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки, є розв’язання пріоритетних завдань регіонального розвитку,  вирішення найбільш гострих проблем жителів міста та сільської місцевості, забезпечення підвищення рівня життя населення, підтримка об’єктів соціальної сфери    у відповідному  стані, розвиток інфраструктури міста, забезпечення стабільного розвитку систем життєзабезпечення населених пунктів, поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста.

В основу Програми покладено пріоритетні напрямки до плану Заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку Херсонської області   на період до 2020 року, а також Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2018 рік.

Поліпшення інфраструктури міста та якості життя населення, підвищення рівня соціальних гарантій та соціального обслуговування, забезпечення стабільного розвитку систем життєзабезпечення населених пунктів є запорукою динамічного розвитку території Новокаховської міської ради.

Основною метою Програми є визначення цілей, завдань, пріоритетів і напрямів економічного, соціального та культурного розвитку території Новокаховської міської ради на середньострокову перспективу шляхом будівництва реконструкції та капітальних ремонтів об'єктів соціально-культурного призначення та інших об’єктів комунальної власності.

На виконання Заходів щодо реалізації міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери    та інших об’єктів  комунальної власності міста Нова Каховка,   
затверджених рішенням 41 -ї сесії міської ради 7-го скликання від  21.12.2017   № 1084 та Заходів програми на 2018 рік, затверджених додатком №2 до рішення міської ради , відділ капітального будівництва виконавчого комітету міської ради інформує: програма виконується відповідно до основних завдань та напрямків. Протягом зазначеного періоду відділом та відповідальними виконавцями здійснювалась робота по виконанню заходів вищевказаної програми.

По напрямку « Благоустрій території» виконані наступні заходи:

З метою покращення місць загального користування, поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста на замовлення  одержувача коштів КП « НК Екосервіс» виконані роботи з реконструкції покриття  території по вул. Французька, площа заміни покриття з асфальтобетону на плитку бетонну складає  470 м2. Виконана заміна  поребрика довжиною  156 м.

Вартість виконаних робіт -  277,843  тис. грн.

На замовлення виконавчого комітету виконані роботі з реконструкції площі біля кінотеатру «Юність» (1 етап). Загальна вартість робіт  реконструкції площі (1-111 черги) становить  1158,499 тис.грн.     У 2018 році виконані роботи першої черги з улаштуванням тротуарної плитки згідно проектно-кошторисної документації на суму 411,557 тис.грн. площею 548,4 м2 та заміни мереж зовнішнього освітлення.

По напрямку «Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт адміністративних будівель та споруд » виконано наступне :

На замовлення виконавчого комітету міської ради ПрАТ «Фірма «Херсоноблагробуд» виконало роботи з капітального ремонту будівлі виконавчого комітету міської ради по пр. Дніпровський, 23.

Для надання якісних послуг населенню і забезпечення стабільної роботи відділів та управлінь виконавчого комітету міської ради виконано  опоряджувальні роботи  кабінетів відділу управлінь проектами, приміщення колишньої бібліотеки, кабінету 3 поверху .

Загальна вартість виконаних та оплачених  робіт з ремонту будівлі по пр. Дніпровський,23 складає 258,612 тис. грн.

Роботи  з ремонту  будівлі планується продовжити у 2019 році.

Для вирішення питань взаємовідносин громадян і держави, з метою  подолання застарілих стереотипів діяльності державного сектору і формування нового продукту у сфері надання адміністративних послуг, який значно спростить процедуру отримання документів та забезпечить високий рівень сервісу обслуговування громадян, на замовлення виконавчого комітету міської ради розроблено проектно - кошторисну документацію будівництва Центру надання адміністративних послуг в м. Нова Каховка. Проектом передбачено створення 20-25 нових  робочих місць.

В наявності позитивний експертний висновок ТОВ ”Експертиза МВК”   від 23  березня  2018 року № 12381.Загальна вартість робіт складає               20 691,542 тис.грн. Проект пройшов конкурсний відбір і включений до переліку об’єктів, фінансування яких у 2018 році передбачалося здійснювати за рахунок коштів ДФРР. Міським бюджетом на  2018 рік передбачено співфінансування  державному бюджету у сумі  2 000 тис. грн. (10% від загальної вартості робіт).  Отримано право власності на земельну ділянку та за рахунок коштів міського бюджету оплачені роботи ПАТ «Електропостачальна компанія «Херсонобленерго» за приєднання до мереж електропостачання.

Інформація про об’єкт розміщена на порталі Мінрегіонбуду за №019002-ХР. Укладено договір з підрядником - переможцем тендерних торгів    25.06.2018 року. Отримано дозвіл ДAБК на виконання будівельних робіт №ХС112181911841.Сплачено аванс в сумі 5 886,366 тис.грн.(90% - державний бюджет, 10 % - місцевий бюджет).

Виконані роботи з улаштування фундаментів, прокладання зовнішніх та внутрішніх  інженерних мереж, знесенню дерев та  роботи з планування території, часткового встановлення металоконструкцій каркасу. Розпочаті роботи з благоустрою. Оплачено перший акт на виконані роботи в сумі 1034,704  тис.грн. У 2018 році оплачено за рахунок усіх джерел фінансування – 7097,077 тис.грн. У 2019 році планується  завершити виконання робіт на будівництві ЦНАП.Для цього до департаменту економічного розвитку і торгівлі ОДА направлено повний пакет документів для направлення в Міністерство регіонального розвитку та житлово-комунального господарства.

З метою дотримання відповідних санітарно-гігієнічних норм в приміщенні будівлі КП «Міський оздоровчий центр» виконані роботи з капітального ремонту будівлі «Міський оздоровчий центр» на суму 249,746 тис.грн. (роботи з ремонту системи гарячого  водопостачання та внутрішні електромонтажні роботи).

По напрямку «Розвиток інфраструктури населених пунктів»

У 2018 році на замовлення КП «Парк культури та відпочинку» виконані роботи  з капітального ремонту Літнього театру з вартістю виконаних робіт - 493,02  тис. грн. та роботи з капітального ремонту покрівлі Літнього театру з вартістю виконаних робіт 244,448 тис.грн. Підрядною організацією було повністю відновлено поверхню покрівлі з черепиці «бобровий хвіст» німецької фірми « KREATON». Дерев’яні балки перекриття було замінено або посилено, повністю 100% замінено решетування, частково замінено та відремонтовано крокви. Карнизи відремонтовані зі збереженням первісного орнаменту. Вздовж тераси Літнього театру виконано освітлення сучасними енергозберігаючими світильниками.

У 2019 році  планується виконати роботи з відновлення фонтану.

З метою вирішення питання розвитку інфраструктури міста, поліпшення стану надання якісних послуг населенню та поліпшенню стану місць загального користування (місць поховання) на замовлення виконавчого комітету виконані проектно-вишукувальні роботи ( геологічні випробування) на  будівництві другої черги міського кладовища на суму 50,142 тис.грн.	Площа земельної ділянки - 33,6 га. У 2019 році планується продовжити зазначені роботи. На ці цілі міським бюджетом передбачено 745,049 тис. грн., у тому числі кошти на викорчування зелених насаджень, що знаходяться на  виділеній земельній ділянці

Крім цього, планується продовження будівництва першої черги міського кладовища. Міським бюджетом передбачено 200,0 тис. грн.

На замовлення одержувача коштів ПКП «Автоцентр» виконано корегування робочої документації та перерахунок  кошторисної документації по будівництву боксів для автобусів з прибудовою адміністративно - побутового корпусу з отриманням позитивного висновку ДП «Укрдержбудекспертиза» на суму 6,156 тис.грн. Загальна площа приміщень 426,3 м2. У 2019 році планується розпочати зазначене будівництво. Міським бюджетом передбачено 500,0 тис. грн.

Для забезпечення розвитку спортивної культури в місті, покращення інвестиційного клімату та міжнародного іміджу міста на замовлення управління містобудування та архітектури  виконані проектні роботи з будівництва «Центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка»  на суму 332,226 тис.грн. з бюджету розвитку міста, 500 тис.грн. виділено та освоєно з обласного бюджету. До вищезазначених робіт входять: топогеодезична зйомка земельної ділянки, проект котельні для обслуговування будівлі, проекти на зовнішні мережі газопостачання, зовнішні мережі електрозв’язку, зовнішні мережі  водопостачання та водовідведення, екологічна експертиза проекту, зовнішні мережі електрозабезпечення, внутрішньомайданчикові мережі, зовнішні мережі теплопостачання, підвідний газопровід  від вузла обліку до котельні.

По напрямку «Розвиток теплового господарства»:

На виконання заходів з енергозбереження, з урахуванням зменшення споживачів теплової енергії, у звітному періоді за рахунок коштів міського бюджету на замовлення одержувача коштів   КП «Теплові мережі міста Нова Каховка» виконані проектні роботи. Проектом передбачається зниження  понаднормативні втрати теплової енергії в мережах, тобто зменшити використання паливно-енергетичних ресурсів та забезпечити безаварійну експлуатацію теплових мереж. Виготовлено робочий проект з реконструкції теплових магістральних мереж із заміною діаметру   по вул. Першотравнева від ТК Є 21а до ТК Є21 загальною вартістю  43,110 тис.грн.

Проект планується реалізувати у 2019 році.

На виконання заходів з енергозбереження,  стабільного забезпечення теплом  об’єктів соціальної  сфери на замовлення одержувача коштів КП «Теплові мережі   міста Нова Каховка» виконані роботи з капітального ремонту електричного устаткування на підстанції ТП №3 котельні №9 по вул. Індустріальній  на суму 116,817 тис. грн.

Для зниження понаднормативних втрат теплової енергії в тепломережах виникла необхідність в заміні  магістральної мережі  в двотрубовому обчисленні діаметром 108 мм,   в зв’язку з чим   розроблена проектно-кошторисна документація з капітального ремонту ділянки теплової мережі по вул. М.Букіна від буд.М.Букіна,54 до буд.М.Букіна,58 на суму 40,873 тис.грн.

По напрямку «Розвиток водопровідно - каналізаційного господарства»:

З метою запобігання екологічної катастрофи, для усунення аварійної ситуації,  що склалася на дільниці   самопливного колектору у 2018 році , з  бюджету розвитку міста  профінансовано 229,518 тис. грн. на виконання   проектно - кошторисної документації  нового будівництва самопливного колектору  діаметром 600 мм від перехрестя вул. Дружби – Маяковського- М.Букіна.   В даний час проект розроблено в  повному обсязі і передано для проходження комплексної державної експертизи. Після отримання позитивного висновку проект буде направлено до ОДА для участі у конкурсному відборі проектів, фінансування яких  у 2019 році можливо здійснювати за рахунок коштів ДФРР.

З метою продовження  робіт з енергоощадження на виконання ПКМУ  від 4 липня 2012 р. № 656 «Питання державного фонду регіонального розвитку» до Департаменту економічного розвитку та торгівлі, Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації направлено повні пакети документів для включення до переліку об’єктів, фінансування, яких у 2019 році передбачається  здійснювати за рахунок коштів зазначеного фонду наступного об’єкта «Реконструкція водогонів в/з «Сокіл» в м. Нова Каховка  Кошторисна вартість робіт становить   5 461,67 тис. грн. Співфінансування з міського бюджету забезпечено у повному обсязі -  550,0 тис. грн.

По напрямку «Капітальний ремонт виробничих будівель та споруд» виконано наступне:

У 2018 році на замовлення одержувача коштів КП «НК Екосервіс» виконані роботи з капітального ремонту  покрівлі та фасаду санцеху ( будівля  КП «Екосервіс» площею 439 м2).

Вартість виконаних робіт становить 471,108 тис. грн.

Загальна вартість коштів, залучених на виконання зазначеної програми становить  10 822,253 тис.грн.

Незважаючи на значний обсяг виконаних робіт з реалізації Заходів міської  Програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери міста Нова Каховка на 2018 рік, через обмежені можливості міського бюджету виконання робіт на деяких об’єктах залишилися незавершеними.

Для вирішення найбільш гострих проблем жителів об’єднаної територіальної громади та сільської місцевості, забезпечення підвищення рівня життя населення, підтримки об’єктів соціальної сфери   у відповідному  стані, розвитку інфраструктури міста, забезпечення стабільного розвитку систем життєзабезпечення населених пунктів, їх інвестиційної привабливості у відповідності до стратегії та перспективного плану розвитку міста, рішенням 56-і сесії міської ради 7-го скликання №1625 затверджено нову редакцію відповідної програми  на 2019-2021 роки.

Начальник  відділу

капітального будівництва				   	               С.С.Гончаренко