УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

41 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 21.12.2017   №1081

Про затвердження Програми технічної експертизи,

модернізації та ремонту ліфтів у багатоквартирних

житлових будинках та гуртожитках на період 2018-2020 роки

З метою забезпечення належної технічної експлуатації, модернізації та ремонту ліфтів в житловому фонді у м. Новій Каховці, які відпрацювали 25-річний ресурс, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму технічної експертизи, модернізації та ремонту   ліфтів у багатоквартирних житлових будинках та гуртожитках на період 2018-2020 роки (далі Програма), що додається.

2. Видатки на реалізацію Програми проводити у межах коштів, передбачених на відповідний бюджетний період.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 24.12.2015 №88 «Про затвердження Програми фінансової підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків для проведення капітального ремонту житлового фонду на 2016-2018 роки» (із змінами від 25.02.2016 №178, від 09.06.2016 №284, від 21.07.2016 №340, від 15.09.2016 №404, від 06.10.2016 №467, від 06.12.2016 №572, від 05.10.2017 №940).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г., постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування Перетятько В.В.

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

Додаток

до рішення 41 сесії

Новокаховської міської ради 7-го скликання

від 21.12.2017р. №1081

ПРОГРАМА
технічної експертизи, модернізації та ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках  та гуртожитках на період 2018-2020 роки

1. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Відділ комунального господарства |
| 3. | Співрозробник Програми | Відділ комунального господарства, комунальні підприємства, ОСББ. |
| 4. | Виконавці (учасники) Програми | Відділл комунального господарства, КП «Новокаховське ЖЕУ», КП «Новокаховський гуртожиток», ОСББ, спеціалізовані підприємства, які проводять технічне обслуговування ліфтів |
| 5. | Мета Програми | Забезпечення безпечного проживання та обслуговування мешканців міста через проведення ремонтних робіт ліфтів у багатоквартирних будинках та гуртожитках. |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2018 – 2020 роки |
| 7. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Міський бюджет міста Нова Каховка |
| 8. | Загальний обсяг фінансування | 2704,8 тис.грн |

2. Аналіз проблем та перспектив ліфтового господарства у житловому фонді

У багатоквартирних житлових будинках та гуртожитках міста Нова Каховка  налічується 163 ліфти, технічне обслуговування яких здійснюють дві спеціалізовані організації: ТОВ «ХХІ сторіччя Херсонсервіс» та           ТОВ «Каховліфт».

Ліфти, які відпрацювали 25-річний ресурс, підлягають технічному обстеженню для вирішення питання їх ремонту і подальшої експлуатації.
Ці ліфти вимагають ремонту чи модернізації, оскільки є небезпечними для користувачів.

Із 163 ліфтів тільки 16 ліфтів експлуатуються менше 25 років, але із них в 6 ліфтах термін експлуатації спливає в 2018 році а в 2 ліфтах в 2019 році.  Ще 6 ліфтів потребують відновлення, так як були розкрадені і не експлуатуються понад 15 років.

3. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення безпечного проживання та обслуговування мешканців міста шляхом здійснення технічної експертизи та проведення ремонтних робіт ліфтів у багатоквартирних будинках.

4. Основні завдання і заходи Програми

4.1. Основними а завданнями Програми є:

4.1.1. Проведення технічної експертизи ліфтів, які відпрацювали 25-річний ресурс.

4.1.2. Проведення ремонту та модернізації ліфтів, які відпрацювали 25-річний ресурс.

4.1.3.Проведення відновлення роботи ліфтів, які не експлуатуються понад 15 років.

4.2. Заходи Програми та необхідні обсяги фінансування наведено у додатку до Програми.

5. Фінансове забезпечення

5.1. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету у межах кошторисних призначень, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік.

5.2. Головним розпорядником коштів на виконання заходів програми є Виконавчий комітет Новокаховської міської ради.

5.3. Одержувачами бюджетних коштів, необхідних для фінансування заходів Програми є комунальні підприємства та ОСББ.

6. Очікувані результати впровадження Програми

6.1. Реалізація Програми дасть змогу:

6.1.1. Забезпечити стабільність роботи, належні умови технічної експлуатації ліфтів у житлових будинках.

6.1.2. Провести технічну експертизу 14 ліфтів.

6.1.3. Провести ремонт 8 ліфтів, які відпрацювали 25- річний  ресурс.

6.1.4. Відновити роботу 6 ліфтів, які не експлуатуються.

Секретар міської ради                                                                    О.В.Лук'яненко

Додаток

до Програми

Заходи

до Програми технічної експертизи, модернізації та ремонту ліфтів

у багатоквартирних житлових будинках та гуртожитках на період 2018-2020 роки

| № з/п | Впровадження заходів | Термін виконання, роки | Загальний обсяг фінансування | Орієнтовний обсяг коштів по роках, тис. грн | Джерела фінансування | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проведення технічної експертизи та капітального ремонту ліфта в житловому будинку по вул. Затишна, 29, під. № І. | 2018 | 60,0 | 60,0 | - | - | міський бюджет | ОСББ «Єдність 29» |
| 2. | Проведення технічної експертизи та капітального ремонту ліфтів в житловому будинку по вул. Р.Зорге,10, під. № І, ІІ | 2018 | 120,0 | 120,0 | - | - | міський бюджет | ОСББ «Зорге 10» |
| 3. | Проведення технічної експертизи та капітального ремонту ліфтів в житловому будинку по вул. М.Букіна, 64-а, під. № І, ІІ, ІІІ | 2018 | 180,0 | 180,0 | - | - | міський бюджет | ОСББ «Букіна 64-а Нова Каховка» |
| 4 | Проведення технічної експертизи та капітального ремонту 2-х ліфтів в житловому будинку по просп. Перемоги, 36 | 2019 | 130,0 | - | 130,0 |  | міський бюджет | КП «Новокаховське ЖЕУ» |
| 5. | Відновлення пасажирських ліфтів в житловому будинку по вул. М.Букіна, 62а, під. № І, ІІІ. | 2018 | 704,8 | 704,8 | - | - | міський бюджет | КП «Новокаховське ЖЕУ» |
| 6. | Відновлення пасажирських ліфтів в гуртожитку по просп. Перемоги,3, під. № І, ІІ. | 2019 | 750,0 | - | 750,0 | - | міський бюджет | КП «Новокахоський гуртожиток» |
| 7. | Відновлення пасажирських ліфтів в гуртожитку по просп. Перемоги, 3а під. № І, ІІ. | 2020 | 760,0 | - | - | 760,0 | міський бюджет | ОСББ «НК Перемоги 3а» |
|  | Разом: |  | 2704,8 | 1064,8 | 880,0 | 760,0 |  |  |

Секретар міської ради                                                                                                                     О.В.Лук'яненко