УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від   « ____ » 26.04.2016  20 ____  р.   № 108	       ________

м.Нова Каховка

Про підсумки роботи міського

комунального господарства

в осінньо-зимовий період 2015/16 року

та заходи по підготовці господарського

комплексу міста до роботи

в осінньо-зимовий період 2016/17 року

Аналіз роботи господарського комплексу міста за минулий осінньо-зимовий період свідчить про те, що підприємства житлово-комунального господарства забезпечили на високому рівні проходження опалювального сезону 2015/16 року.

Тиск газу у розподільчих системах міста підтримувався на рівні, який забезпечував стабільну і безаварійну роботу всіх ГРП та ШРП в автоматичному режимі та приладів індивідуального опалення населення.

Система централізованого теплопостачання працювала безперебійно,   значних аварій на мережах не виникало.

Системи електрозабезпечення житлових будинків працювали в стабільному режимі, що забезпечило нормальну роботу приладів індивідуального опалення квартир.

Значних аварій на системах водопостачання та водовідведення не було, вода населенню подавалась безперебійно 24 год. на добу.

Основним недоліком проходження опалювального сезону є невиплачений борг за природний газ КП «Новокаховське УКГ». Станом на 01 березня поточного року борг підприємства за природний газ становить - 17604,1 тис.грн. (борг склався за рахунок різниці в тарифах). Борг бюджетних установ за послуги теплопостачання на зазначену дату становить 3101,6 тис.грн. (борг склався в зв'язку з помісячним розподілом річного фінансування).

Оплата населенням за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій станом на 01 березня складає 91,5 відсотків (за аналогічний період 2015 року – 87,4%), водопостачання та водовідведення – 108,5 відсотків       (за аналогічний період 2015 року – 91,1%).

Враховуючи зазначене, з метою усунення існуючих недоліків, виявлених у ході опалювального сезону 2015/16 року та створення належних умов щодо сталої роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 2016/17 року, керуючись статтею 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Визнати роботу комунальних підприємств по підготовці об’єктів життєзабезпечення міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015/16 року  задовільною.

2. Затвердити Заходи по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи в осінньо-зимовий період 2016/17 року (додаються).

3. Утворити міську комісію з організації та підготовки господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи в осінньо-зимовий період 2016/17 року у складі згідно з додатком.

4. Покласти персональну відповідальність за своєчасну та якісну підготовку господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період, безумовне виконання затверджених цим рішенням заходів на керівників підприємств, установ та організацій.

5. КП “Теплові мережі міста Нова Каховка” (Дем'яненко І.І.) забезпечити до 01 жовтня 2016 року в повному обсязі розрахунки за спожитий в минулому сезоні природний газ.

6. Керівникам бюджетних закладів розробити програми (заходи) по скороченню споживання електроенергії, економного використання води та природного газу.

7. КП “Теплові мережі міста Нова Каховка” (Дем'яненко І.І.), Відділу освіти (Якубова О.О.), Комунальному закладу “Центральна міська лікаря м.Нова Каховка” (Гайдаманчук І.І.), Відділу культури і туризму (Іванова В.М.) укласти до 01 жовтня 2016 року угоди на постачання природного газу.

8. Відділу освіти (Якубова О.О.), Центру первинної медичної допомоги   (Зінченко З.І.), Відділу культури і туризму (Іванова В.М.) забезпечити до               01 жовтня 2016 року бюджетні заклади твердим паливом.

9. Керівникам житлово-комунальних підприємств забезпечити підготовку житлового фонду та активізувати роботу з неплатниками спожитих житлово-комунальних послуг з метою поповнення обігових коштів підприємств.

10. Управлінню праці та соціального захисту населення посилити роботу з інформування населення щодо цінової політики держави та програми житлових субсидій, як гарантії соціального захисту малозабезпечених громадян.

11. Керівникам КП “Теплові мережі міста Нова Каховка”, 
ТОВ «Теплоінвест-Запоріжжя», Комунального закладу “Центральна міська лікаря м.Нова Каховка”, Відділу освіти, Відділу культури та туризму, закладів освіти, забезпечити завершення до 20 вересня 2016 року підготовку об'єктів з урахуванням вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Мінпаливенерго та Мінжитлокомунгоспом від 10 грудня 2008 року №620/378.

12. Фінансовому управлінню міської ради забезпечити в 2016 році в повному обсязі фінансування бюджетних установ і організацій за енергоносії та послуги з водо-, теплопостачання та водовідведення.

13. Міській комісії з організації та підготовки господарського комплексу міста Нова Каховка в осінньо-зимовий період 2016/17 року (Чурсинов Л.Г.):

13.1. Забезпечити координацію з цих питань підприємств, організацій і установ незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності.

13.2. З метою встановлення дієвого контролю, запровадити щотижневий розгляд організації та виконання заходів на своїх засіданнях.

14. Виконавцям завдань та заходів, визначених даним рішенням, щотижнево інформувати відділ комунального господарства виконавчого комітету про хід їх виконання.

15. Відділу комунального господарства виконавчого комітету узагальнювати інформацію і надавати її у визначені терміни Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації

16. Вважати виконаним та таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 28 квітня 2015 року № 128 “Про підсумки роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 2014/15 року та заходи по підготовці господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015/16 року”.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г.

Міський голова                                                                                 В.І. Коваленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Від 26.04.2016 № 108

### З А Х О Д И

по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи

в осінньо-зимовий період 2016/17 років

| № п/п | Назва заходу (робіт) | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Сума затрат, | Джерело фінансування | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тис. грн. | міський бюджет, тис. грн. | власні кошти, тис. грн. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |
| 1. | Підготовка водопровідно–каналізаційної мережі: |
| 1.1. | заміна та ремонт пожежних гідрантів | од. | 15 | 6,0 | - | 6,0 | травень – вересень | Радованець В.В. Чечин О.О. |
| 1.2. | ремонт запірної арматури | од. | 39 | 13,0 | - | 13,0 |  |  |
| 1.3 | заміна запірної арматури | од. | 13 | 19,0 | - | 19,0 |  |  |
| 1.4 | ремонт колодязів | од. | 30 | 23,0 | - | 23,0 |  |  |
| 1.5. | чищення колодязів | од. | 320 | 70,0 | - | 70,0 |  |  |
| 1.6. | установка кришок на люки | од. | 25 | 8,0 | - | 8,0 |  |  |
| 1.7. | ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж | км | 0,11 | 8,0 | - | 8,0 |  |  |
| 1.8. | ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж | км | 0,21 | 8,0 | - | 8,0 |  |  |
| 1.9. | промивка з прочисткою каналізаційних мереж | км | 2,2 | 25,0 | - | 25,0 |  |  |
| 2. | Підготовка споруд та обладнання: |
| 2.1. | водопровідних насосних станцій ІІ підйом | од. | 1 | 3,0 | - | 3,0 | травень – вересень | Радованець В.В. Чечин О.О. |
| 2.2. | каналізаційних насосних станцій/КНС/ | од. | 16 | 13,0 | - | 13,0 |  |  |
| 2.3. | каналізаційних очисних споруд /КОС/ | од. | 3 | 9,0 | - | 9,0 |  |  |
| 2.4. | свердловин /АС/ | од. | 20 | 12,0 | - | 12,0 |  |  |
| 2.5. | поля фільтрації | од. | 1 | 7,0 | - | 7,0 |  |  |
|  | Разом: |  |  | 224,0 | - | 224,0 |  |  |
| Теплове господарство |
| 1. | Котельні: |  |  |  |  |  | травень -вересень | Дем'яненко І.І. Стержантова О.С. |
| 1.1. | поточний ремонт обладнання котельні № 1 | об'єкт | 1 | 14,0 | - | 14,0 |  |  |
| 1.2. | поточний ремонт обладнання котельні №2 | об'єкт | 1 | 14,0 | - | 14,0 |  |  |
| 1.3. | поточний ремонт обладнання котельні №5 | об'єкт | 1 | 20,0 | - | 20,0 |  |  |
| 1.4. | поточний ремонт обладнання котельні №9 | об'єкт | 1 | 62,0 | - | 62,0 |  |  |
| 1.5. | поточний ремонт обладнання котельні №3 “Дніпряни” | об'єкт | 1 | 5,0 | - | 5,0 |  |  |
| 2. | Теплові мережі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ревізія теплових мереж | км | 23,2 | 28,0 | - | 28,0 | травень – вересень | Дем'яненко І.І. |
| 2.2. | ревізія арматури | шт. | 202 | 12,0 | - | 12,0 |  |  |
| 2.3. | гідравлічне випробування | км | 23,2 | 5,0 | - | 5,0 |  |  |
| 2.4. | тампонування теплових камер не задіяних у виробництві | од. | 8 | 12,0 | - | 12,0 |  |  |
|  | Разом: |  |  | 167,0 | - | 167,0 |  |  |
| Житлове господарство |
|  | Поточний ремонт: |  |  |  |  |  | травень -вересень | Канєвський Г. О., Чечин О.О. Каліта А.І. |
| 1. | герметизація міжпанельних швів | м/п | 320 | 23,4 | - | 23,4 |  |  |
| 2. | фарбування зовнішніх газопроводів | м/п | 2064,5 | 24,8 | - | 24,8 |  |  |
| 3. | скління під'їздів та слухових вікон | м² | 43,3 | 4,4 | - | 4,4 |  |  |
| 4. | ремонт покрівель | од. | 33 | 326,4 | - | 326,4 |  |  |
| 5. | ремонт систем водовідведення | од. | 22 | 50,9 | - | 50,9 |  |  |
| 6. | ремонт систем холодного водопостачання | од. | 30 | 69,2 | - | 69,2 |  |  |
| 7. | перевірка димових та вентиляційних каналів | од. | 355 | 112,1 | - | 112,1 |  |  |
| 8. | ремонт столярних виробів (вхідні двері) | од. | 16 | 6,0 | - | 6,0 |  |  |
| 9. | профілактика розподільчих електрощитових | од. | 56 | 20,0 | - | 20,0 |  |  |
| 10 | герметизація інженерних вводів | од. | 23 | 23 | - | 6,1 |  |  |
| 11 | ремонт оголовків димових труб | од. | 51 | 69,8 | - | 69,8 |  |  |
| 12 | ремонт відмостки цоколю | буд. | 13 | 4,0 | - | 4,0 |  |  |
| 13 | ремонт зливової каналізації | од. | 8 | 2,0 | - | 2,0 |  |  |
| 14 | заготівля протиожеледних матеріалів | м³ | 143 | 15,2 | - | 15,2 |  |  |
|  | Разом: |  |  | 734,3 |  | 734,3 |  |  |
| Об'єкти соціальної сфери |
| 1. | Об'єкти освіти: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | поточний ремонт системи водопостачання ЗОШ №1 | об'єкт | 1 | 26,7 | 26,7 | - | травень – серпень | Якубова О.О., керівники навчальних закладів |
| 1.2. | поточний ремонт системи водопостачання НВК №2 | об'єкт | 1 | 12,9 | 12,9 | - |  |  |
| 1.3. | поточний ремонт системи водопостачання ЗОШ №3 | об'єкт | 1 | 19,9 | 19,9 | - |  |  |
| 1.4. | поточний ремонт системи водопостачання ЗОШ №4 | об'єкт | 1 | 21,0 | 21,0 | - |  |  |
| 1.5. | поточний ремонт системи водопостачання ЗОШ №5 | об'єкт | 1 | 1,2 | 1,2 | - |  |  |
| 1.6. | поточний ремонт системи водопостачання ЗОШ №8 | об'єкт | 1 | 1,4 | 1,4 | - |  |  |
| 1.7. | поточний ремонт системи водопостачання ЗОШ №10 | об'єкт | 1 | 9,5 | 9,5 | - |  |  |
| 1.8. | поточний ремонт системи водопостачання НК ТЕЛ | об'єкт | 1 | 8,6 | 8,6 | - |  |  |
| 1.9. | поточний ремонт системи водопостачання Корсунської ЗОШ | об'єкт | 1 | 1,3 | 1,3 | - |  |  |
| 1.10 | капітальний ремонт інженерних систем (опалення, каналізації) я/с №18 «Вербонька» | об'єкт | 1 | 250,0 | 250,0 | - |  |  |
|  | Разом: |  |  | 352,5 | 352,5 | - |  |  |
| 2. | Об'єкти охорони здоров'я: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | капітальний ремонт сантехнічних систем та системи опалення кардіологічного відділення | об'єкт | 1 | 270,0 | 270,0 | - | травень-вересень | Гайдаманчук І.І. |
| 2.2. | ремонт покрівлі центру екстреної медичної допомоги | об'єкт | 1 | 127,0 | 127,0 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | травень-вересень | Гайдаманчук І.І. |
| 2.3. | ревізія запірної арматури в рамках управління (ЛК №1, ЛК №2) | шт. | 36 | 5,0 | 5,0 | - |  |  |
|  | Разом: |  |  | 402,0 | 402,0 | - |  |  |
| 3. | Об'єкти культури: |  |  |  |  |  | травень -вересень | Іванова В.М. |
|  | ревізія системи центрального опалення | об'єкт | 5 | 5,5 | 5,5 | - |  |  |
| 3.1. | перевірка вентиляційних каналів на об'єктах з індивідуальним опаленням | об'єкт | 6 | 0,6 | 0,6 | - |  |  |
| 3.2. | ревізія запірної арматури в рамках управління | об'єкт | 4 | 4,0 | 4,0 | - |  |  |
| 3.3. | придбання вугілля для сільських бібліотек | т | 3,5 | 10,9 | 10,9 | - |  |  |
|  | Разом: |  |  | 21,0 | 21.0 | - |  |  |
| Об'єкти благоустрою |
| 1. | капітальний ремонт доріг | тис.кв.м | 6,8 | 1220,0 | 1220,0 | - | травень-вересень | В.о. начальника Россинський О.Г. |
| 2. | поточний ремонт дорожнього одягу вулиць та доріг | тис.кв. м | 2,0 | 680,0 | 680,0 | - |  |  |
| 3. | прочистка приямків зливової каналізації | шт. | 204 | 80,0 | 80,0 | - |  |  |
| 4. | заготівля піску для посипки вулично-дорожньої мережі | т | 250 | 16,0 | 16,0 | - |  |  |
|  | Разом: |  |  | 1996,0 | 1996,0 | - |  |  |
|  | Всього: |  |  | 3896,8 | 2804,5 | 1092,3 |  |  |

Перший заступник міського голови                                                                                                                          Л.Г.Чурсинов

Додаток

до рішення виконкому

26.04.2016 № 108

# С К Л А Д

міської комісії з організації та підготовки господарського комплексу

міста Нова Каховка до роботи в осінньо-зимовий період 2016/17 року

| Чурсинов Леонід Григорович | перший заступник міського голови, голова комісії; |
| --- | --- |
| Кіпрушева Галина Ярославівна | головний спеціаліст відділу комунального господарства, секретар комісії; |
| Члени комісії: |  |
| Бараніченко Олександр Іванович | - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення; |
| Гайдаманчук Ігор Іванович | головний лікар КЗ “Центральної міської лікарні м.Нова Каховка”; |
| Гуртовий Анатолій Павлович | заступник директора з комерційних питань комунального підприємства “Шляхово-експлуатаційне управління”; |
| Дем'яненко Ігор Іванович | директор комунального підприємства “Теплові мережі міста Нова Каховка”; |
| Іванова Віра Миколаївна | начальник відділу культури і туризму; |
| Канєвський Григорій Олександрович | директор комунального підприємства “Новокаховське ЖЕУ”; |
| Калита Андрій Іванович | директор комунального підприємства “Новокаховський гуртожиток” |
| Маховський Владлен Іванович | начальник району енергозбуту та електричних мереж (за згодою); |
| Панков Олексій Васильович | начальник Новокаховського міжрайонного управління публічного акціонерного товариства “Херсонгаз” (за згодою); |
| Радованець Валерій Володимирович | директор комунального підприємства “Міський водоканал”; |
| Січевський Анатолій Геронович | начальник Східного відділення Держенергонагляду (за згодою); |
| Фурсєєва Ірина Валеріївна | начальник фінансового управління; |
| Чечин Олександр Олександрович | директор комунального підприємства “Основа”; |
| Якубова Оксана Олександрівна | начальник відділу освіти. |

Керуючий справами виконкому                                                      В.С.Акуленко