УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від   « ____ » 23.08.2016  20 ____  р.   № 319	           ______

м.Нова Каховка

Про результати роботи відділу капітального

будівництва виконавчого комітету по освоєнню

коштів бюджету розвитку у  першому півріччі 2016 року

Заслухавши інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. щодо освоєння коштів бюджету розвитку у першому півріччі 2016 року, виконавчий комітет Новокаховської міської ради відзначає цілеспрямовану систематичну роботу відділу по виконанню повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування у сфері капітального будівництва, житлової політики, капітального ремонту та реконструкції об’єктів житлово-цивільного, комунального та інженерного призначення,   координації будівельної діяльності підприємств-забудовників усіх форм власності на території міста.

Відділом проводиться постійний облік та аналіз використання коштів бюджету розвитку, контролюється ефективність їх використання та виконання договірних відносин при здійсненні будівельно-монтажних робіт, своєчасно готуються проекти бюджету міста, програм соціально-економічного розвитку, інших цільових програм, заходи яких фінансуються за рахунок коштів  бюджету розвитку міста.

Разом з тим, потрібні додаткові заходи щодо вдосконалення роботи з головними розпорядниками бюджетних коштів та підрядними організаціями, посиленню контролю над виконавчою дисципліною та якістю виконання будівельно-монтажних робіт.

Керуючись статтею 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію відділу капітального будівництва по освоєнню коштів бюджету розвитку у першому півріччі 2016 року прийняти до відома (додається).

2. Начальнику відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. при підготовці звітів забезпечити надання інформації головними розпорядниками бюджетних коштів по освоєнню коштів бюджету розвитку за відповідні періоди та їх особисту участь у засіданні виконавчого комітету міської ради.

Міський голова                                                                                        В.І.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про результати роботи відділу капітального будівництва

виконавчого комітету по освоєнню коштів бюджету розвитку у  першому півріччі 2016 року

Бюджетом   розвитку міста Нова Каховка на  виконання  ремонтно-будівельних робіт на об’єктах міської комунальної власності   у першому півріччі 2016 року   передбачено  10 755,003  тис. грн., що у порівнянні до відповідного періоду 2015 року становить 91,4%  (У відповідний період 2015 року  на вищезазначені заходи  передбачалося - 11 764,704 тис. грн.).

Заплановані кошти розподілені наступним чином:

По головному розпоряднику коштів - виконавчий комітет міської ради (разом з комунальним закладом центральна міська лікарня  як розпорядником 3-го рівня та одержувачами бюджетних коштів) для видатків капітального характеру -  4 476,66 тис. грн.

Виділені кошти  передбачені для виконання зазначених робіт:

- 600,0 тис. грн. - для виконання капітального ремонту будівлі по проспекту  Дніпровський,23;

-    1 220,0     тис. грн. - для капітального ремонту міських доріг;

- 145,027 тис. грн. - для реконструкції алей в парковій зоні в межах будівлі палацу культури - літнього театру;

- 26,708 тис. грн. - для реконструкції майданчика  в районі будинку №19 по вул. Першотравнева під встановлення МАФ.

- 300,0 тис. грн. - для капітального ремонту Літнього театру.

- 74,400 тис. грн. - для капітального ремонту житлового фонду (експертне обстеження ліфтів);

- 88,313 тис. грн. - для капітального ремонту об’єктів ОСББ (Внутрішньо будинкова проводка ОСББ Щорса,23 та ел. мережі гуртожитку пр. Перемоги,3-А);

- 158,945 тис. грн. - для придбання роторного блоку компресорного устаткування міських очисних споруд;

- 150,0 тис. грн. - для будівництва міського кладовища;

- 297,0 тис. грн. - для реконструкції покриття алей «Містечка атракціонів»;

- 670,0 тис. грн. - для капітального ремонту сантехнічних систем та систем опалення кардіологічного відділення на ЛК №1 по вул. К.Маркса,33-а;

- 125,267 тис. грн. - на капітальний ремонт покрівлі будівлі швидкої допомоги по вул. Свєтлова,1;

- 400,0 тис. грн. - для реконструкції інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ на лікарняному комплексі №1 по вул. К.Маркса,33а.

- 221,0 тис. грн. - для виконання заходів з раціонального використання природних ресурсів (продовження робіт з водопониження у парку прибережної  зони).

По розпоряднику коштів  - відділ освіти - 584,969 тис грн., з них:

- 42 766,0 тис. грн. - для капітального ремонту зовнішньої електромережі я/с №18 «Вербонька»;

- 400,0 тис. грн. - для капітального ремонту сантехнічних систем я/с №18 «Вербонька»;

-   142,203 тис. грн. - для капітального ремонту сантехнічних систем 1-го корпусу я/с №5 «Казка».

По розпоряднику коштів - відділ культури і туризму  - 5 593,374 тис. грн. - на реконструкцію міського палацу культури.

У 2016 році   тис. грн. передбачено  100,0 тис. грн. для  надання   субвенцій    Таврійській міській раді у сумі 100,0 тис. грн., - для капітального ремонту будівлі по вул. Червонопрапорній, 38 у с. Плодове, в якому розміщені вузол зв’язку та приміщення бібліотеки, яке  орендує  відділ культури і туризму.

Всього бюджетом розвитку  у першому півріччі  2016 року передбачено    виконання    робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту на 19 об’єктах.

У першому півріччі  2016 року  на виконання робіт капітального характеру освоєно коштів бюджету розвитку  у сумі 4 244,953 тис. грн., оплачено -    4 244,953 тис. грн.  Заборгованість за виконані обсяги робіт  відсутня.  Обсяг виконаних та оплачених робіт у   першому півріччі   2016  року     складає 40% до річного плану та 72 % до відповідного періоду 2015року).      Зменшення відсотку обсягів виконаних робіт до річного плану та відповідного періоду 2015 року обумовлено тим, що значна частина коштів плановим розписом передбачена з серпня місяця а майже 4,0 млн. грн. зарезервовано  для співфінансування державному бюджету по виконанню робіт з реконструкції міського палацу культури и будуть використані після надходження коштів з державного бюджету.

Виділені кошти використані наступним чином:

По розпоряднику коштів - виконавчий комітет міської ради (разом з комунальним закладом центральна міська лікарня  як розпорядником 3-го рівня  - 2 100,551  грн.,  з них:

-      20,256 тис. грн. - для розрахунків за виконані роботи з реконструкції алей в парковій зоні в межах будівлі палацу культури - літнього театру;

- 26,708 тис. грн. - для  розрахунків за виконані обсяги робіт з реконструкції майданчика  в районі будинку №19 по вул. Першотравнева під встановлення МАФ.

- 156,145 тис. грн. - для виконання капітального ремонту будівлі по пр. Дніпровський,23.

-          1,443,0    тис. грн. - для капітального ремонту міських доріг;

- 187,650 тис. грн.       - для капітального ремонту Літнього театру.

- 62,400 тис. грн. - для капітального ремонту житлового фонду (експертне обстеження ліфтів);

- 158,945 тис. грн. - для ремонту роторного блоку компресорного устаткування міських очисних споруд;

- 296,513 тис. грн. - для реконструкції покриття алей «Містечка атракціонів»;

- 669,758 тис. грн. - для капітального ремонту сантехнічних систем та систем опалення кардіологічного відділення на ЛК №1 по вул. К.Маркса,33-а;

- 121,691 тис. грн. - на капітальний ремонт покрівлі будівлі швидкої допомоги по вул. Свєтлова,1;

- 399,048 тис. грн.. - для реконструкції інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ на лікарняному комплексі №1 по вул. К.Маркса,33а.

По розпоряднику коштів: відділ освіти - 481,247 тис грн., з них:

- 42 766,0 тис. грн. - для капітального ремонту зовнішньої електромережі я/с №18 «Вербонька»;

- 296,878 тис. грн. - для капітального ремонту сантехнічних систем я/с №18 «Вербонька»;

-   141,709 тис. грн. - для капітального ремонту сантехнічних систем 1-го корпусу я/с №5 «Казка».

По розпоряднику коштів - відділ культури і туризму - 1 625,549  тис. грн., з них:

-    1 636,549   тис. грн. -  для розрахунків за виконані роботи з реконструкції міського палацу культури.

Субвенція таврійській міській раді  -  100,0 тис. грн.

Для розрахунків за виконані роботи з капітального ремонту будівлі по вул. Червонопрапорній, 38 у с. Плодове, в якому розміщені вузол зв’язку та приміщення бібліотеки, яке  орендує  відділ культури і туризму.

Для включення об’єктів міста до переліку об’єктів, фінансування яких у 2016 році  передбачається здійснювати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку  до обласної державної адміністрації  для участі у конкурсному відборі направлені всі  необхідні документи   на об’єкти:   реконструкція  Палацу культури в м. Нова Каховка, реконструкція інфекційного відділення для дорослих центральної міської лікарні, реконструкція котельні №1 з встановленням твердопаливного котла на альтернативному виді палива  у сумі 13 308,0 тис. грн.

За інформацією обласної державної адміністрації конкурсний відбір та погодження в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пройшов об’єкт «Реконструкція палацу культури в м. Нова Каховка» у сумі 5,0 млн. грн., розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.07.2016р.№480-р. об’єкт внесено до вищезазначеного переліку.

Для включення об’єктів міста до переліку об’єктів, фінансування яких у 2016 році передбачається здійснювати за рахунок  коштів обласного бюджету   до   державної адміністрації   направлені пакети документів наступних об’єктів: Реконструкція інфекційного відділення ЦМЛ по вул. Героїв України,33-а, улаштування твердопаливного котла в фельдшерсько - акушерському пункті в     с. Нові Лагері у сумі - 108,5 тис. грн. Улаштування твердопаливного котла та системи опалення в фельдшерсько-акушерському пункті в с. Форсунка у сумі 169,6 тис. грн. (50% спів фінансування до обласного бюджету).  Реконструкція  системи опалення  бібліотеки №2 по пр.Перемоги,42  в м. Нова Каховка, реконструкція мереж водопостачання СМТ  Дніпряни.

Для включення об’єктів міста до переліку об’єктів, фінансування яких у 2017 - 2018  роках  передбачається здійснювати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку  до обласної державної адміністрації  для участі у конкурсному відборі повторно направлені всі  необхідні данні  на об’єкти:   реконструкція інфекційного відділення для дорослих     ЦМЛ - 2 200,0 тис. грн.,  реконструкції котельні №1-13 308,0 тис. грн., реконструкція котельні №9 із заміщенням газового обладнання   - 30 126, тис. грн.

У першому півріччі 2016 року введено в експлуатацію після реконструкції частину першого поверху будівлі податкової адміністрації та кафе - готелю «Барвінок» в якому розміщено комунальну установу «Трудовий архів м. Нова Каховка». Реконструкція здійснювалася протягом 2015 року. Вартість виконаних робіт  складає 694,0 тис. грн.

Для покращення якості послуг, що надаються КП «Парк культури і відпочинку», поліпшення інфраструктури міста та його інвестиційної привабливості розроблені проектні пропозиції з реконструкції покриття алей містечка атракціонів із заміною покриття з асфальтобетону на покриття з плитки бетонної, заміни паркового освітлення, заміни конструкцій клумби та малих архітектурних форм.

На будівлі літнього театру виконані роботи з усунення аварійної ситуації арок над входами в  зали з покриттям їх сучасними матеріалами типу «полі карбон», замінено електромережі та освітлювальні прилади,  відновлене покриття арок з черепиці керамічної «бобровий хвіст». Всі роботи виконані з додержанням первинного архітектурного вигляду ансамблю.

В рамках заходів державно -  приватного партнерства за рахунок коштів підприємців без використання бюджетних коштів виконані роботи з улаштування пандусу для дитячих  візочків та людей з обмеженими фізичними можливостями у дитячій поліклініці  по вул. Свєтлова,1 та  відновлено огорожу парку культури та відпочинку. У дитячому садку «Золотий ключик» замінено електричний  кабель в приміщені  кухні.

На виконання заходів з енергозбереження за  рахунок коштів загального бюджету  встановлено 9 приладів обліку споживання води  в установах відділу освіти. Обсяг освоєних коштів складає 102,5 тис. грн.

Основною та найбільш гострою проблемою розвитку будівельної галузі в соціальній сфері міста є недостатній обсяг фінансування об’єктів, в тому  з державного  бюджету (за останні 3 роки на виконання заходів соціально-економічного розвитку регіонів з державного бюджету надійшло лише   8,0  млн. грн.). Недостатній обсяг фінансування з бюджету  розвитку міста на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів міської комунальної власності         ( близько 30% від річної потреби), та  відсутність  у загальному бюджеті у повному обсязі коштів для підтримання об’єктів соціальної сфери в належному стані (поточних ремонтів та надійної експлуатації).

Робота бюджетних установ у осінньо - зимовий період виявила велику кількість покрівель, фасадів, систем опалення водопостачання та каналізації, які, потребують негайного ремонту. Термін експлуатації обладнання та устаткування об’єктів бюджетної сфері перевищив нормативний: електричні  плити, бойлери, системи вентиляції кухонь потребують негайного ремонту, а в деяких дитячих закладах системи вентиляції в харчоблоках  відсутні повністю. Мережі електропостачання відслужили два нормативних терміна і потребують негайної заміни. Холодна зима виявила ряд установ, в яких температурний режим не відповідає нормативним показникам і будівельним організаціям прийшлося терміново виконувати роботи по ремонту сантехнічних систем дитячих садків  та шкіл,  будівлі терапевтичного відділення ЦМЛ по вул. Героїв України,33а, будівель ЛК №2 по вул. Свєтлова,1.

За результатами обстеження об’єктів ЦМЛ встановлено, що сантехнічні системи ЛК №2 по вул. Свєтлова,1 знаходяться у незадовільному стані, система пожежегасіння комплексу зруйнована і потребує негайного відновлення. У незадовільному стані перебувають будівля  лівого крила поліклініки по вул. Героїв України,33 та 5- ти поверхової будівлі ЛК №2 по вул. Свєтлова,1.

Інженерні мережі кардіологічного відділення ЦМЛ по вул.   Героїв України,33-а вийшли з ладу через що будівля має численні тріщини та руйнації. Незважаючи на значний обсяг робіт, виконаних у першому півріччі, для введення об’єкта в експлуатацію необхідні значні кошти(понад 400,0 тис. грн.)

Необхідно виконати цілу низку заходів із забезпеченням обох лікарняних комплексів резервним електричним живленням, на ЛК №2 необхідно передбачити улаштування дизель – генераторних підстанцій. Особливе занепокоєння викликає стан  5-ти поверхової будівлі ЛК №2 по вул. Свєтлова,1.. Через незадовільний стан  відомщення,  атмосферні опади та вода зливової каналізації потрапляють під фундаменти будівлі, через що здійснюється їх руйнація.  Просідання будівлі спричиняє тріщини на покрівлі та її руйнацію. Ганки «відриваються» від будівлі, стіни та стелі  приміщень четвертого та третього поверхів мають численні тріщини, відшарування штукатурки.

Віконні блоки будівель обох комплексів потребують заміни на енергозберігаючі.

Будівля поліклініки №4, яка знаходиться у мікрорайоні Центральна Основа потребує негайного виконання ремонтних робіт.

Ліфтове господарство лікарняного комплексу №2 по вул.Свєтлова,1 через термін експлуатації понад 25 років потребує  повного капітального ремонту та відновлювальних робіт.

Стан об’єктів міського відділу освіти  теж викликають  занепокоєння: через довготривалий термін експлуатації об’єктів без капітальних ремонтів, деякі з них знаходяться у край незадовільному стані, непридатні до подальшої експлуатації і потребують негайного відновлення.  Особливу увагу необхідно приділити встановленню приладів обліку споживання води, відновленню ремонту спортивних залів та спортивних майданчиків в навчальних закладах, стану їх покриття.

Зовнішні мережі електропостачання знаходяться у аварійному стані і в період пікових навантажень виходять з ладу.

Необхідність виконання заходів з енергозбереження у навчальних закладах (продовжити практику ремонту спортивних залів та ін. приміщень за прикладом Дніпрянської школи, зменшивши площі віконних заповнень і замінивши віконні блоки на енергозберігаючі). На виконання заходів з енергозбереження провести масову заміну дерев’яних віконних блоків на блоки з металопластику  в закладах освіти.

Ще одним проблемним питанням на об’єктах відділу освіти є незадовільний стан систем вентиляції, або повна її відсутність. Встановивши металопластикові огороджуючи конструкції, за відсутності відрегульованої системи вентиляції приміщення «задихаються», з’являється вологість, грибок що призводить до руйнації конструкцій та створення небезпечного мікроклімату у приміщеннях.

Для виконання заходів з підготовки закладів освіти до нового навчального року, міським бюджетом передбачені певні кошти. Сесією міської ради від 21 липня поточного року планові призначення відділа освіти збільшені на 1800,0 тис.грн.

На об’єктах міського відділу культури і туризму у вкрай незадовільному стані перебуває будівля міського музею, особливо покрівля, роботи на якій необхідно завершити до зими, не завершені роботи на будівлі картинної галереї (у 2015 році виконані роботи лише з ремонту покрівлі) та відсутність опалення в приміщеннях бібліотеки по вул.Перемоги,42.

Опалювальний сезон 2015-2016р.р. показав, що окремі ділянки зовнішніх мережі теплопостачання знаходяться у незадовільному стані і не забезпечують стабільним теплоносієм споживачів, тому до початку опалювального сезону необхідно виконати цілий ряд робіт із заміни теплотрас (район вул. Горького та пр. Перемоги), вул. Героїв України (район військового комісаріату).

В місті виникла необхідність термінового виконання робіт у будівлях спорту: ФОК «Гарт» знаходиться у вкрай незадовільному стані (покрівля протікає, сантехнічні системи зношені, дерев’яна підлога  потрощена). Крім цього, виникла негайна потреба з  улаштування спортивних майданчиків та  спортивних комплексів за місцем проживання.

Ще однією проблемою, яка потребує значних капіталовкладень є питання проведення капітального ремонту ліфтів, термін експлуатації яких перевищив 25 років. На сьогодні   таких ліфтів 23, з них: 10 в житлових будинках, що знаходяться на балансі КП «ЖЕУ», 13- в житлових  будинках ОСББ. 3- ліфти потребують повторного ремонту. У 2-х під’їздах ж. будинку  по вул. М.Букіна,62-а ліфти відсутні і для їх встановлення необхідно 582,0 тис. грн..    потребують повторного ремонту.  Всього для відновлення ліфтового господарства    міста  потрібно  майже 2,0 млн. грн.  Відсутність таких коштів  становить під загрозу їх безпечну експлуатацію.

Недостатність коштів на  здійснення реконструкції та проведення ремонтних робіт на об’єктах соціальної сфери не дозволяє   в повному обсязі з дотриманням технології виконання будівельно-монтажних робіт. Виконані «окремими місцями» роботи не вирішують питання повноцінного функціонування установи та  в подальшому вимагають значних додаткових капіталовкладень.

Ще одним питанням, яке потребує вирішення - є розвиток взаємовідносин Таврійською міською, Дніпрянської селищної та Райської сільської  рад з питання виконання ремонтних робіт об’єктів освіти, розташованих на їх територіях на умовах співфінансування  з бюджетом м. Нова Каховка. Відділом надані повні розрахунки вартості робіт та потреби у фінансовому ресурсі.

Однією з проблем, яка зменшила темпи будівельно-монтажних робіт є впровадження норм Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та підзаконних документів які, з одного боку, спрощують процес будівництва, реконструкції та капітального ремонту, а з другого, через недосконалість норм та вимог, значно збільшують перелік документів, необхідних для здійснення будівельної діяльності. Відсутність в місті інспекції архітектурно - будівельного контролю          теж негативно впливає на діяльність як замовників так і виконавців робіт.

Реєстрація декларацій на початок робіт здійснюється через Херсонський дозвільний центр та, у деяких випадках, вимагає  документ, що підтверджує право на земельну ділянку, яке у більшості замовників відсутнє.

Незважаючи на чинники як об’єктивного так і суб’єктивного характеру підприємства будівельної галузі міста продовжують стабільну роботу та  нарощують обсяги  будівельно - монтажних робіт.

Відділом проведено аналіз макроекономічних показників та заходів програми економічного, соціального та культурного розвитку міста. За підсумками роботи будівельної галузі протягом січня-червня 2016 року обсяг виконаних будівельних робіт складає 48,4 млн. грн. і становить 74,5 % до річних прогнозних показників. (очікуваний показник на   2016 рік становить  65,0 млн. грн.) і 254 % до аналогічного періоду 2015 року (19 тис. грн.).

З підприємств будівельної галузі, що виконали   значні обсяги робіт  на об’єктах міської комунальної власності  слід відзначити: ПАТ «Фірма «Херсоноблагробуд», ПАТ “БМУ-8”, ПМП “Віра”, ТОВ “Монтажник”, ТОВ «Технотеплосервіс», КП «Екосервіс», КП «Новокаховське ШЕУ»,  НДІпроектреконструкція., ПП Улитич, ПП Передерій.

Начальник відділу

капітального будівництва                                                                      С.Гончаренко