УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

62 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 15.05.2014   №1586

Про хід виконання міської Програми

будівництва, реконструкції та капітальних

ремонтів об’єктів соціальної сфери

міста Нова Каховка на 2013 рік

Заслухавши інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. про хід виконання міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери міста Нова Каховка на 2013 рік, затвердженої рішенням міської ради від  24.12.2012 року №948, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. про хід виконання міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери міста Нова Каховка на 2012 рік, взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Найдьонов О.П).

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання міської Програми

будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери міста Нова Каховка на 2013 рік

Головним завданням міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери міста Нова Каховка на 2013 рік є вирішення найбільш гострих проблем жителів міста та сільської місцевості, підтримка об’єктів соціальної сфери та житлового фонду, розвиток інфраструктури міста.

В основу Програми покладено пріоритетні напрямки Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року, Програми комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності Херсонської області 
на 2013-2015 роки, а також Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2013 рік.

Поліпшення інфраструктури міста та якості життя населення, підвищення рівня соціальних гарантій та соціального обслуговування, забезпечення стабільного розвитку систем життєзабезпечення населених пунктів є запорукою динамічного розвитку території Новокаховської міської ради.

Основною метою Програми є визначення цілей, завдань, пріоритетів і напрямів економічного, соціального та культурного розвитку території Новокаховської міської ради на середньострокову перспективу шляхом будівництва реконструкції та капітальних ремонтів об'єктів соціально-культурного призначення.

На виконання Заходів щодо реалізації міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери міста 
Нова Каховка на 2013 рік, затверджених рішенням 34-ї сесії міської ради 6-го скликання від 24.12.2012 року №948 відділ капітального будівництва виконавчого комітету міської ради інформує: програма виконується відповідно до основних завдань та напрямків. Протягом зазначеного періоду відділом та відповідальними виконавцями здійснювалась робота по виконанню заходів вищевказаної програми.

По напрямку « Благоустрій території» виконані наступні заходи:

- На замовлення виконавчого комітету міської ради виконано проектно-кошторисну документацію реконструкції вулиці Першотравневої вартістю 16,4 тис.грн. Комунальне підприємство «Екосервіс» виконало роботи по демонтажу 651 м існуючої огорожі, та заміни її на передбачену проектом у кількості 25 секцій. Загальна вартість освоєних коштів складає 70,39 тис.грн.

По напрямку «Капітальний ремонт адміністративних будівель та житлового фонду» виконано:

- На замовлення виконавчого комітету міської ради ПМП «Віра» виконало роботи з капітального ремонту будівлі виконавчого комітету міської ради по проспекту Дніпровський, 23. Через аварійний стан парапетів та карнизів фасаду, що становили небезпеку для працівників та відвідувачів будівлі, виконано роботи по відбиванню штукатурки карнизів, їх відновлення з наступним фарбуванням. ТОВ «Монтажник» виконано ремонт внутрішньої системи тепло забезпечення будівлі, що знаходилася у аварійному стані. Загальна сума освоєних коштів складає 100,5 тис.грн. Вищевказані роботи оплачені у повному обсязі, та через не проведення органами державної казначейської служби платежів, станом на 01.01.2014 року зареєстровано кредиторську заборгованість у сумі 26,38 тис.грн.

На замовлення КП «НК Житлово-експлуатаційне управління» виконано капітальний ремонт житлового фонду на загальну суму тис.грн. в тому числі:

- експертне обстеження ліфтів                                        -      65,0    тис. грн.

- кап. ремонт внутрішньо квартальних проїздів           -    457,989 тис. грн.

- кап. ремонт пасажирських ліфтів                                -  1 287,07   тис. грн.

За адресами: вул.Піонерська,42; пр.Перемоги,1, 6, 8, 13, 29, 31, 33; вул.Горького,34; вул.Першотравнева,33; вул.П.Комуни,1; вул.Букіна,44а;

Роботи виконані та профінансовані в повному обсязі. Через не проведення органами державної казначейської служби платежів, до міського бюджету повернуто 727,266 тис.грн., з них: 231,183 - за виконані роботи по капітальному ремонту внутрішньо квартальних доріг та 496,044 тис.грн. - за виконані роботи по відновленню ліфтів.

Для виконання робіт по капітальному ремонту об’єктів ОСББ розроблено проектно-кошторисну документацію, отримано позитивні експертні висновки на об’єкти: кап. ремонт покрівель житлових будинків по вул.Леніна №№56, 61, 63, електричних мереж житлового будинку по вул. Горького,26., капітальний ремонт системи водопостачання житлового будинку №17 по проспекту Перемоги та капітальний ремонт гуртожитку по вул.Дзержинського,49. Для здійснення  капітальних ремонтів об’єктів ОСББ виділено 327,291 тис.грн. Профінансовано 150,612 тис.грн. для авансування придбання матеріалів.

Органами державної казначейської служби проведено залік по оплаті оплату виконаних робіт гуртожитку по вул.Дзержинського,49 у сумі 24,058 тис.грн., 73,81 тис.грн. повернуто до міського бюджету. Не отримання підрядними організаціями авансів на придбання матеріалів не дозволило розпочати та виконати роботи на зазначених об’єктах.

Виконано капітальний ремонт ганку (з пандусом) до нежилого приміщення стоматологічної поліклініки по вул.Щорса,17 - 25,16 тис.грн. Виконані роботи оплачені у повному обсязі

По напрямку «Розвиток інфраструктури населених пунктів»

На замовлення виконавчого комітету міської ради замовлено проектно-кошторисну документацію реконструкції 38/100 частки нежитлової будівлі державної податкової інспекції та кафе-готелю «Барвінок» по вул.Горького,11-а під адміністративну будівлю з готелем Новокаховським відділом інституту НДІпроектреконструкція. Незважаючи на те, що авансові платежі не проведені, проектний інститут НДІпроектреконструкція продовжує розроблення проектно-кошторисної документації.

У 2013 році продовжувалися роботи по будівництву та розширенню міського кладовища. КП «Екосервіс» виконало роботи по улаштуванню огорожі. Сума виконаних робіт складає 87,14 тис. грн.

- У 2013 році 535,5 тис.грн. направлено на розвиток інфраструктури населених пунктів Таврійської міської та Райської сільської ради, з них: 200,0 тис.грн. - для реконструкції дитячого садка у с.Обривка, 55,5 тис.грн. - для погашення заборгованості за виконані у 2012 році роботи по ремонту приміщень клубу у с.Обривка, 200,0 - тис. - для улаштування автономного опалення дитячої школи мистецтв в м. Таврійську та 80,0 тис.грн. - для улаштування дитячого спортивного майданчика в м. Таврійську.

Виділені кошти у сумі 200,0 тис.грн. дозволили виконати значний обсяг будівельно-монтажних робіт і наблизити введення в експлуатацію дитячого садка у с. Обривка. Виконані роботи оплачені у повному обсязі.

Через не проведення органами казначейської служби платежів не здійснені розрахунки за виконані обсяги робіт по капітальному ремонту приміщень клубу у с. Обривка. Виділені кошти у сумі 55,5 тис. грн.. повернуті до міського бюджету.

За рахунок субвенції обласного бюджету у сумі 200,0 тис.грн. та коштів бюджету міста Нова Каховка виконані роботи по встановленню системи автономного опалення дитячої школи мистецтв у м.Таврійську. Розрахунки за виконані роботи здійснені у повному обсязі - 400,0 тис.грн., органами державної казначейської служби проведено лише 146,89 тис.грн. Зареєстровано кредиторську заборгованість у сумі 153,11 тис.грн., з них: 100,0 тис.грн. - кошти бюджету міста Нова Каховка та 153,11 тис.грн. - кошти обласного бюджету.

Бюджетом розвитку передбачалася субвенція Таврійській міській раді у сумі 80,0 тис.грн. для виконання робіт по улаштуванню дитячого спортивного майданчика. Роботи виконані у повному обсязі та виділені кошти повернуто до міського бюджету у повному обсязі.

На виконання заходів з енергозбереження для фінансування робіт по заміні вікон на енергозберігаючі у Новокаховській гімназії та НВК №2 передбачалося співфінансування державному бюджету у сумі 11,7 тис. грн., з них: 7,2 тис. грн. - для гімназії та 4,2 тис.грн. - для НВК№2. Кошти з державного бюджету у сумі 390,0 тис. грн. не надходили, тому спів фінансування у сумі 11,7 тис.грн. повернуто до бюджету м. Нова Каховка.

По напрямку «Розвиток теплового господарства»

Здійснено розрахунки за виконані у попередні роки роботи по реконструкції котельні №5 по вул.К.Маркса,33а. Загальна вартість виконаних робіт складає 80,0 тис.грн.

Всього на виконання заходів вищевказаної програми бюджетом розвитку у 2013 році передбачалося 3 494,337 тис.грн., профінансовано 3 111,07тис.грн., з них 1 052,776 тис.грн. - повернуто до міського бюджету.

Незважаючи на значний обсяг виконаних робіт з реалізації міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери міста Нова Каховка на 2013 рік, через обмежені можливості міського бюджету та не проведення платежів органами державної казначейської служби ряд заходів залишилися виконаними не в повному обсязі. Ситуація, що склалася з платежами, не дозволила розпочати роботи на об’єктах ОСББ.

Для забезпечення розвитку інфраструктури міста, систем життєзабезпечення, підвищення якості життя населення необхідно продовжувати їх виконання.

Начальник відділу

капітального будівництва                                                                           С.Гончаренко