УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

48 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 24.09.2013   №1223

Про хід виконання міської Програми

енергозбереження для бюджетної сфери

та житлово-комунального господарства

міста Нова Каховка на 2011-2015 роки

Заслухавши інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. про хід виконання міської Програми енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства міста Нова Каховка на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради від 09.06.2011 року №299, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. про хід виконання міської Програми енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства міста Нова Каховка на 2011-2015 роки, взяти до відома (додається).

2. Всім виконавцям Програми забезпечити виконання заходів Програми енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства міста Нова Каховка на 2011-2015 роки в частині, що їх стосується.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Найдьонов О.П).

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання міської Програми енергозбереження

для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства

міста Нова Каховка на 2011-2015 роки

(станом на 01.07.2013 року)

На виконання рішення 11 сесії міської ради 6-го скликання 
від 09.06.2012 року №299 «Про міську Програму енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства міста Нова Каховка на 2011-2015 роки» відділ капітального будівництва виконавчого комітету міської ради інформує: програма виконується відповідно до основних завдань. Протягом зазначеного періоду відділом та відповідальними виконавцями здійснювалась робота по виконанню заходів вищевказаної програми.

По напрямку «Житлово-комунальне господарство» виконані наступні заходи:

- Комунальним підприємством «Новокаховське Управління комунального господарства» розроблено проектно-кошторисну документацію реконструкції котельні №1 по вулиці Леніна з встановленням твердопаливного котла на альтернативному паливі. Проектом передбачено модернізацію теплотехнічного обладнання та встановлення твердопаливного котла. Застосування вищевказаного обладнання в період незначних теплових навантажень дозволить вивести з експлуатації потужні котли та працювати на альтернативному паливі, що значно зменшить споживання газу та негативний вплив на навколишнє середовище.

Проект пройшов державну експертизу. Вартість робіт складає 4500 тис.грн. В даний час робоча документація знаходиться на погоджені в Державній агенції екологічних інвестицій для включення до переліку об’єктів, фінансування яких передбачається здійснювати за рахунок різних програм та іноземних грантів.

- Комунальним підприємством «Новокаховське Управління комунального господарства» розроблено проектно-кошторисну документацію реконструкції котельні №9 по вулиці Індустріальній, 15. Проектом передбачено заміна пальникових пристроїв на котлоагрегатах та встановлення когенераційної установки, що збільшить коефіцієнт корисної дії устаткування, зменшить споживання газу та негативний вплив на навколишнє середовище. Вартість будівельно-монтажних робіт складає 19 800 тис.грн. Проект пройшов державну експертизу та погодження в Державній агенції екологічних інвестицій для включення до переліку об’єктів, фінансування яких передбачається здійснювати за рахунок коштів «Кіотського протоколу».

Обласною комісією з оцінки та конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися у 2014 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку включені вищевказані проекти та направлені до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та міністерства економічного розвитку і торгівлі України для подальшого розгляду. Відновлено ізоляцію тепломережі по вул.Букіна довжиною 100,0 м.

Комунальним підприємством «Основа» виконано капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.60 років Радянської влади,6 на суму 142,0 тис.грн. На 11 артезіанських свердловинах встановлені вузли обліку холодної води вартістю 74,3 тис.грн. Виконано ремонт та заміну устаткування глибинного насосу на АС 19-07 вартість робіт складає 6,0 тис.грн., та ремонт відцентрованого насосу на КНС вартістю 2,7 тис.грн.

На об’єктах житлового фонду виконано капітальний ремонт 3- покрівель за адресами: проспект Перемоги, 36, 33/2-й під’їзд, вул.Карла Маркса, 52. Загальна вартість робіт складає 104,0 тис.грн.

Комунальним підприємством «Міський водоканал» за рахунок коштів позики міжнародного банку реконструкції та розвитку виконано технічне переоснащення 11 каналізаційних насосних станцій та 1-ї насосної станцій міських очисних споруд. Загальна вартість робіт складає 9,2 млн.грн. Здійснено технічне переоснащення обладнання 18-ти артезіанських свердловин та насосної станції 2-го підйому на водозаборі «Сокіл».

Комунальним підприємством «Новокаховський гуртожиток» виконано  роботу по заміні внутрішньо будинкових мереж електропостачання гуртожитків по вул.Першотравнева, 30 та вул.Дзержинського, 49 з встановленням індивідуальних лічильників обліку споживання електричної енергії. Замінено підвідний кабель електропостачання до житлового будинку по вул.Дзержинського, 51. Виконано ремонт електрощитових із заміною устаткування в гуртожитках по вул.Свєтлова, 2 та Дзержинського, 51.

Виконано капітальний ремонт покрівель гуртожитків за адресами: вулиця Дзержинського, 49, проспект Перемоги, 3. В житлових будинках за адресами: проспект Перемоги, 3, 3-а відремонтовано підвальні приміщення з встановленням утеплених дверей та виконано герметизацію інженерних вводів у будівлі.

Комунальне підприємство «НК Екосервіс» виконало заміну ламп накалювання зовнішнього освітлення міста на енергозберігаючі у кількості 365 шт. на суму 15 206 грн.

На об’єктах відділу освіти проведено заміну 4-х лічильників споживання електричної енергії: ясла-сад №4 «Журавлик», ЗОШ.№5, Маслівська школа. Загальна сума виконаних робіт складає 2,5 тис.грн.

Проведено капітальний ремонт покрівель наступних закладів: ясел-саду «Казка», Маслівської школи, ЗОШ.№2, ЗОШ.№6 дитячого садка «Дюймовочка». На суму 400,0 тис.грн.

Проведено реконструкцію будівлі ЗОШ.№5 з прибудовою та улаштуванням санвузлів. Приміщення облаштовано системою опалення, водопостачання, вентиляції та каналізації. Утеплення фасаду виконано з виконанням вимог енергозбереження.

Виконано ремонт сантехнічних систем: дитячих садків «Соколятко», «Ромашка», «Оленка», «Сонечко». Обсяг виконаних робіт складає 
234,0 тис.грн.

Здійснено заміну 2-х вхідних дверей на утеплені металеві та 4 віконних блоку металопластику. Здійснено заміну 175 освітлювальних приладів на енергозберігаючі.

На об’єктах центральної міської лікарні виконано капітальний ремонт покрівель дитячого інфекційного відділення, дитячої поліклініки лікарняного комплексу №2 по вулиці Свєтлова, 1 та західного крила поліклініки по вулиці Карла Маркса, 33-а. Обсяг виконаних робіт складає 122,0 тис.грн., капітальний ремонт сантехнічної системи ЦМЛ по вул.Карла Маркса, 33-а на суму 607,0 тис.грн.

Здійснено заміну 3 дверного блоків на металеві, одного віконного блоку та заміну 30 електричних освітлювальних приладів на енергозберігаючі. За рахунок коштів міського бюджету виконано проектно-кошторисну документацію та отримані позитивні експертні висновки наступних об’єктів: Реконструкція мереж електропостачання лікарняних комплексів №1, №2 Центральної міської лікарні, продовжується реконструкція інфекційного відділення для дорослих. Проекти виконані з урахуванням вимог енергозбереження.

Проведено профілактичні ремонти сантехнічних систем з регулюванням запірної арматури, герметизація інженерних вводів у будівлі.

На об’єктах відділу культури і туризму встановленні додаткові двері будівлі музею ім. Бахути, виконано штукатурку зовнішніх стін теплозберігаючим складом «тераліт», заміну електричних освітлювальних приладів на енергозберігаючі. Проведено профілактичні ремонти сантехнічних систем з регулюванням запірної арматури. У центральній та Корсунській бібліотеках замінено троє дерев’яних дверей на металопластикові .

У Дніпрянській селищній бібліотеці виконані роботи по ремонту систем водопостачання та встановлено лічильник обліку споживання. У центральній бібліотеці замінено прилад обліку споживання електричної енергії.

На об’єктах фізичної культури та спорту здійснено заміну 1-го віконного блоку, виконано заміну зовнішнього освітлення (ФОК «Гарт» та стадіону «Енергія» із заміною ламп освітлення на світлодіодні. Виконано профілактичні ремонти сантехнічних систем з регулюванням запірної арматури у ФОК «Гарт».

Незважаючи на значний обсяг виконаних заходів міської Програми енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства для забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів на об’єктах бюджетної сфери міста, економії видатків на енергоносії, переведення економіки міста на енергозберігаючий шлях розвитку, шкідливого впливу на навколишнє середовище необхідно продовжувати їх виконання.

Начальник відділу

капітального будівництва                                                                 С.С.Гончаренко