УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

50 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 31.10.2013   №1320

Про звіт Комісії по контролю

за фактичним використанням землі

на території міста Нова Каховка

за ІІІ квартал 2013 року

З метою самоврядного контролю за фактичним використанням землі та території міста Нова Каховка, для виявлення випадків відсутності будівельних робіт на земельних ділянках, які віднесені до земель поточного будівництва, на підставі виїзного засідання Комісії по контролю за фактичним використанням землі на території міста Нова Каховка, яка була створена рішенням міської ради від 15.11.2012 року №867, від 26 червня 2013 року, відповідно до статей 187, 189 Земельного кодексу України, статті 34 Статуту територіальної громади міста Нова Каховка, керуючись статтями 26, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт Комісії по контролю за фактичним використанням землі на території міста Нова Каховка за ІІІ квартал 2013 року (додається).

2. Рекомендації комісії взяти до уваги та розглянути пропозиції стосовно земельних ділянок, в частині віднесення їх до земель поточного будівництва.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань земельних та природних ресурсів (Загоруйко К.П.).

Міський голова    					                            В.І.Коваленко

#### Додаток

#### до рішення 50 сесії

#### міської ради 6-го скликання

#### від 31.10.2013 року №1320

Звіт

комісії по контролю за фактичним використанням землі

на території міста Нова Каховка за ІІІ квартал 2013 року

| №п/п | Об’єкт¸ який підлягав перевірці | Результат перевірки | Рекомендації комісії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянки площею 0,1200 га по вул.Паризької Комуни, згідно з генпланом забудови 2-ї черги мікрорайону №1, під будівництво та обслуговування магазину промислових товарів, яка знаходиться в оренді у фізичної особи - підприємця Шаріпо Віктора Петровича | Перевірено. Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва. | Питання щодо застосування коефіцієнту 0,5 тримати на контролі. У 4 кварталі 2013 року здійснити повторну перевірку стану забудови земельної ділянки. Забудовнику постійно підтримувати порядок на підпорядкованій та прилеглій території |
| 2 | Земельна ділянка площею 0,0112 га по вул.Першотравнева, в районі будинку №11, під будівництво та обслуговування складського приміщення, яка знаходиться в оренді у ФОП Акулова Сергія Валентиновича | Перевірено. Земельна ділянка не забудовується. На даний час здійснюється укладання нового договору підряду. Дозвільні документи на будівництво в наявності. | Питання щодо застосування коефіцієнту 0,5 тримати на контролі. У 4 кварталі 2013 року здійснити повторну перевірку стану забудови земельної ділянки. Забудовнику постійно підтримувати порядок на підпорядкованій та прилеглій території. |
| 3 | Земельна ділянка площею площею 0,1100 га по вул.Горького (в районі ВАТ "Приладобудівний завод "Сокіл"), для будівництва та обслуговування магазину змішаних товарів та автозапчастин,, яка знаходиться в оренді у ФОП Гаталая Василя Павловича | Перевірено. Об’єкт в стадії будівництва із 2007 року, виведено “ноль”, планується здійснити коригування проектної документації щодо зміни будівельних матеріалів об’єкту. Дозвільні документи на будівництво в наявності. | Коефіцієнт 0,5 не застосовувати до початку реалізації заходів із будівництва. У 4 кварталі 2013 року здійснити повторну перевірку стану забудови земельної ділянки. Забудовнику постійно підтримувати порядок на підпорядкованій та прилеглій території. |
| 4 | Земельна ділянка площею 0,0485 га по вул.Паризької Комуни, в районі будинку №15, згідно 3 генпланом забудови 2-ї черги мікрорайону №1, під будівництво кафе зблокованого з житловим будинком, яка знаходиться в оренді у ФОП Соколової Наталії Володимирівні | Перевірено. Забудовником Соколовою Н.В. надано пояснення щодо стану забудови земельної ділянки – завершено проектування, будівництво передбачено у два етапи, першочергово буде здійснено винос комунікацій. Дозвільні документи на будівництво в наявності. Укладено договір з підрядником. | Питання щодо застосування коефіцієнту 0,5 тримати на контролі. У 4 кварталі 2013 року здійснити повторну перевірку стану забудови земельної ділянки. Забудовнику постійно підтримувати порядок на підпорядкованій та прилеглій території. |
| 5 | Земельна ділянка площею 0,0653 га по просп.Перемоги, З-б/З, для розширення та обслуговування кафе з прибудовою та літнім майданчиком, яка знаходиться в оренді у ФОП Норенка Івана Івановича | Перевірено. Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва. | Підтверджено правомірність віднесення земельної ділянки до земель поточного будівництва |

Секретар міської ради 							    О.В.Лук’яненко