УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

26 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 24.07.2012   №758

Про хід виконання Програми поліпшення

екологічного стану та зменшення

техногенного навантаження на території

Новокаховської міської ради “Екологія-2015”

Заслухавши інформацію начальника екологічної інспекції міської ради Лимаря О. М. про хід виконання Програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради “Екологія-2015”, затвердженої рішенням міської ради від 12 жовтня 2010 року №1677, станом на 01 червня 2012 року, згідно зі статтею 15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради “Екологія-2015” взяти до відома (додається).

2. Фінансовому управлінню міської ради (Фурсєєва І.В.) при формуванні міського бюджету, начальнику екологічної інспекції 
Лимарю О.М. при формуванні кошторису міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2013 рік передбачити видатки на фінансування першочергових заходів Програми.

3. Керівникам підприємств, установ, організацій, визначених відповідальними за виконання Програми “Екологія-2015”, вжити необхідних заходів по виконанню даної Програми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань земельних та природних ресурсів (Загоруйко К.П.).

Міський голова								     В.І.Коваленко

Інформація

про хід виконання Програми поліпшення екологічного стану

та зменшення техногенного навантаження на території

Новокаховської міської ради “Екологія-2015”

Рішенням міської ради від 12 жовтня 2010 року №1677 затверджена Програма поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради “Екологія-2015”.

Основними завданнями Програми є:

- зменшення забруднення довкілля в результаті техногенного навантаження;

- збереження та відновлення природних ресурсів;

- розвиток та розширення зелених зон та зон рекреації.

Для досягнення основної мети Програми передбачена реалізація заходів щодо поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження за такими напрямками:

- охорона поверхневих і підземних вод;

- недопущення забруднення довкілля промисловими та побутовими відходами;

- збереження та відновлення зелених насаджень;

- природоохоронна просвітницька та виховна робота.

Серед заходів, передбачених даною Програмою, станом на 01 червня 2012 року виконано:

В частині розділу 1. Недопущення забруднення довкілля неочищеними стічними водами.

Комунальним підприємством “Міський водоканал” в рамках впровадження проекту “Реконструкція та модернізація обладнання систем водопостачання та водовідведення” завершуються роботи по реконструкції самопливного каналізаційного колектору по вул. Заводська - просп. Дніпровський довжиною 620 м. Тривають роботи з благоустрою ділянки проходження колектору. Реконструкція здійснюється за рахунок коштів інвестиційної позики Міжнародного Банку. Вартість робіт складає 2,0 млн. гривень.

В рамках цього ж проекту в травні поточного року розпочата заміна насосного обладнання на каналізаційних насосних станцій та міських очисних спорудах.

В частині розділу 2. Недопущення забруднення довкілля побутовими та токсичними відходами.

Рішенням Новокаховської міської ради від 05 серпня 2011 року №341 комунальному підприємству “НК Екосервіс” надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо виділення земельної ділянки площею 3,0 га для розміщення та обслуговування тимчасового полігону ТПВ. Розроблено проект землеустрою земельної ділянки, який на даний час знаходиться на погодженні в обласній архітектурі та обласній інспекції по охороні пам'яток історії та культури.

Рішенням Таврійської міської ради від 05 лютого 2009 року № 341 комунальному підприємству “Комунгоспсервіс” надано дозвіл на збір матеріалів вибору місця розташування земельної ділянки під полігон ТВП площею 2,0 га в південній частині м. Таврійськ. Новоствореним КП “Комунальний сервіс” поновлені роботи по оформленню земельної ділянки під полігон ТВП. Отримані позитивні висновки Південно-Української гідрогеологічної експедиції (від 28.04.2010), Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області (від 27.05.2010). На даний час матеріали погодження знаходяться на розгляді ДЗ “Херсонська обласна СЕС”.

Разом з тим, згідно із Меморандумом про співробітництво у сфері утилізації твердих побутових відходів від 23 вересня 2011 року між Новокаховською міською радою та Командитним товариством “Львіворгсинтез”, рішенням міської ради від 29 травня 2012 року № 701 останньому надано дозвіл на розробку проекту землеустрою, технічної документації земельної ділянки по вул. Індустріальна у м. Нова Каховка площею 10,0 га під будівництво сміттєпереробного комплексу.

З метою недопущення забруднення довкілля токсичними відходами в січні поточного року виконана інвентаризація та перезатарювання непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, яких налічується на території міської ради 1124 кг. Зберігання безхазяйних відходів здійснюється підприємтсвом ДП “ДАФ ім. Солодухіна” на складі отрутохімікатів підприємства з дотриманням екологічних та санітарних вимог. Матеріали інвентаризації надані до постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами в області для подальшої утилізації відходів за рахунок Державного бюджету.

За рахунок власних коштів підприємствами та організаціями міста передано на утилізацію близько 300 од. відпрацьованих люмінесцентних ламп та інших ртутьвміщуючих приладів.

В частині розділу 3. Недопущення погіршення якості підземних вод.

Підприємством ТОВ “Новокаховський електромашинобудівний завод” розроблено робочий проект “Огорожа зони суворого режиму артезіанських свердловин”. Реалізація даного проекту запланована на ІІ півріччя поточного року.

В частині розділу 4. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму і санітарного стану водних об'єктів.

З метою відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму і санітарного стану водних об'єктів розроблена проектно-кошторисна документація заходів з охорони і захисту земель від підтоплення і затоплення (ліквідація підтоплених ділянок в парковій зоні). Отримано позитивний експертний звіт проекту від 07.03.2012 р. № 22-01811-2011. Загальна кошторисна вартість проекту становить 888,8 тис. грн. Початок реалізації проектних завдань – червень 2012 року. Джерело фінансування – міський фонд охорони навколишнього природного середовища. Проектом передбачено:

- відновлення роботи існуючої системи відкритих колекторів;

- обладнання додаткової системи закритих колекторів;

- обладнання додаткових розвантажувальних свердловин.

На разі розпочаті роботи по відновленню існуючої системи  відкритих колекторів, що включають поглиблення та очищення від мулу та осадів дренажів та колодязів, укріплення стінок, видалення порослі та бур'янів, ліквідацію штучних підпорів тощо. Кошторисом міського природоохоронного фонду на 2012 рік на реалізацію проектних завдань передбачено 321,1 тис. гривень.

В частині розділу 5. Збереження та відновлення зелених насаджень.

В рамках проведення акції “За чисте довкілля” та дня благоустрою населених пунктів у квітні-травні поточного року висаджено 840 дерев та кущів. Завершено реконструкцію зелених насаджень на міському газоні по вул. Першотравнева від просп. Дніпровський до вул. М.Букіна, де замість старих насаджень тополі і акації, які досягли своєї вікової межі, висаджені молоді дерева декоративної породи (катальпа).

Разом з тим, значна кількість зелених насаджень досягла критичної вікової межі і потребує заміни. Це, насамперед, насадження на міських газонах по просп. Дніпровський, вул. Щорса, Піонерська, Електромашинобудівників, в парковій зоні. Необхідне проведення інвентаризації зелених насаджень міста Нова Каховка.

В частині розділу 6. Природоохоронна, просвітницька та виховна робота.

Пункти 6.1 і 6.2. Із залученням студентської та учнівської молоді проведені заходи з організації екологічних та природоохоронних акцій до Дня довкілля та місячника з благоустрою території населених пунктів міської ради.

Начальник екологічної інспекції					          О.М.Лимар