УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

31 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 15.11.2012   №845

Про хід виконання Стратегічного

плану дій комунального підприємства

«Міський водоканал» м.Нова Каховка

на 2007-2012 рр.

Заслухавши доповідь директора комунального підприємства «Міський водоканал» Радованця В.В. про хід виконання Стратегічного плану дій комунального підприємства «Міський водоканал» м.Нова Каховка на 
2007-2012 рр., затвердженого рішенням міської ради від 26.02.2008 року №672, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Стратегічного плану дій комунального підприємства «Міський водоканал» м.Нова Каховка на 
2007-2012 рр. за січень-вересень 2012 року взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Найдьонов О.П.).

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

Інформація

про хід виконання Стратегічного плану дій

комунального підприємства "Міський водоканал" м.Нова Каховка на 2007-2012 рр.

за січень-вересень 2012 рік

| № з/п | Найменування заходу | Згідно із Стратегічним планом на 2007-2012 рр. | Виконано за січень-вересень 2012 року | Відсоток виконан-ня за 2012 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кількість, од. | Сума затрат, тис.грн. з ПДВ | Кіль кість, од. | Сума затрат, тис.грн. з ПДВ | Джерело фінансування тис.грн. з ПДВ |  |
| Водопостачання |
| Таблиця ПК1-1.ВК |
| Заміна насосного обладнання на водозаборах |
| 1. | Заміна насосного обладнання на артезіанських свердловинах. | 12 | 400,0 | 18 | 2722,8 | Позика МБРР | 100 |
| 2. | В/с "Сокіл". Заміна насосного обладнання на водопровідній станції ІІ-го підйому. | 1 | 590,0 | 2 | 1400,7 | Позика МБРР | 100 |
| Таблиця ПК1-2.ВК |
| Паспортизація водопровідних мереж |
| 3. | Оптимізація гідравлічної моделі системи водопостачання. | 1 модель | 465,0 | 1 | 18,722 | Кошти підприємства | 80 |
| Водовідведення |
| Таблиця ПК1-4. ВК |
| Реконструкція каналізаційних насосних станцій |
| 4. | Заміна насосного обладнання на КНС. | 23 | 4055,0 | 21 | 6910,6 | Позика МБРР | 100 |
| 5. | Заміна запірної арматури Ø200-300 мм. | За потребою | - | 10 | 18,6 | Кошти підприємства |  |
| Очисні споруди каналізації |
| Таблиця ПК1-7.ВК |
| Реконструкція очисних споруд каналізації |
| 6. | Заміна насосного обладнання в будівлі решіток, повітрядувно-насосній станції, станції освітлених стоків. | За потребою | - | 10 | 2299,9 | Позика МБРР | 100 |
| Додатково виконано: |
| 7. | Робочий проект "Технічне переобладнання 18-ти артезіанських свердловин та насосної станції ІІ-го підйому на водозаборі "Сокіл" м.Нова Каховка". | За потребою | - | 1 | 190,0 | Міський бюджет | 100 |
| 8. | Робочий проект "Технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій №1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 та насосних станцій каналізаційних очисних споруд м.Нова Каховка". | За потребою | - | 1 | 110,0 | Міський бюджет | 100 |
| 9. | Будівництво підвідного підземного газопроводу середнього тиску для установки автономного опалення об'єктів виробничої бази КП "Міський водоканал" по вул.Електромашинобудівників, 3 в м.Нова Каховка. | За потребою | - | 1 | 100,0 | Міський бюджет | 100 |
| Всього | 13771,32 тис. грн. |

Директор КП "Міський водоканал"									              В.В.Радованець