УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 15.09.2011   №366

Про хід виконання Програми

благоустрою міста на 2011 рік

Заслухавши інформацію начальника відділу комунального господарства Пятецького Ю.М. про хід виконання Програми благоустрою міста на 2011 рік, керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська  рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію про хід виконання Програми благоустрою міста 
на 2011 рік взяти до відома (додається).

Міський голова                                                                                 В.І.Коваленко

Інформація

про хід виконання Програми благоустрою міста на 2011 рік

за І півріччя 2011 року

На виконання завдань Програми благоустрою міста на 2011 рік, затвердженої рішенням міської ради від 12.10.2010 №1675, необхідно 
5 911200,0 грн., видатки по КФК 100203 затверджені кошторисом зі змінами у сумі 4 100000,0 грн. на рік. План асигнувань на звітний період складає 
2 161985,0 грн.

Фінансування, касові та фактичні видатки  проведено в повному обсязі у сумі 2 137985,0 грн., що складає 98,89 відсотків від запланованого.

Кошти у сумі 24000,0 грн. недоотримані КП "Основа" в зв'язку з відсутністю зобов'язань до сплати.

Кошти, що витрачено на проведення робіт по благоустрою міста, між комунальними підприємствами – одержувачами бюджетних коштів, розподілені згідно з планом асигнувань, а саме :

КП "Наше місто" – 1 209665,0 грн.;

КП "Основа" – 52320,0 грн.;

КП "ШЕУ" – 196000,0 грн.;

КП " НК Екосервіс" – 680000,0 грн.

На виділені кошти проведені роботи по поточному утриманню об'єктів благоустрою, а саме:

КП "Наше місто":

- освітлення вулиць – 212058,8 грн.;

- утримання цвинтарю та захоронення безрідних – 72214,3 грн.;

- поточний ремонт малих архітектурних форм – 48137,7 грн.;

- санітарне очищення вулиць, ліквідацію наслідків ожеледиці – 369658,9 грн.;

- утримання зелених насаджень – 250843,4 грн.

- догляд за клумбами, висадка квітів – 256751,9 грн.

КП "Основа": ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі, ліквідація наслідків ожеледиці, утримання зелених насаджень, благоустрій доріг – 52320,0 грн.;

КП "ШЕУ": ліквідація наслідків ожеледиці, виконання робіт з поточного ремонту та утриманню об'єктів міського благоустрою та штучних споруд вулично-дорожньої мережі міста – 196000,0 грн.;.

КП " НК Екосервіс":

- освітлення вулиць – 99577,9 грн.;

- утримання цвинтарю та захоронення безрідних – 26529,6 грн.;

- поточний ремонт малих архітектурних форм – 32339,7 грн.;

- санітарне очищення вулиць, ліквідацію наслідків ожеледиці – 110517,2 грн.;

- утримання зелених насаджень – 141257,9 грн.;

- догляд за клумбами, висадка квітів – 269777,7 грн.

Кошти витрачені одержувачами згідно з планами використання, а саме:

КП "Наше місто" – на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату електроенергії, закупівлю пально-мастильних матеріалів;

КП "Основа" – на виплату заробітної плати з нарахуваннями;

КП "ШЕУ" – на виплату заробітної плати з нарахуваннями, інших податків, закупівлю матеріалів;

КП "НК Екосервіс" – на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату електроенергії, інші видатки.

Начальник відділу

комунального господарства                                                         Ю.М.Пятецький