УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 09.12.2011   №453

Про хід виконання Програми розвитку

систем централізованого водопостачання

та водовідведення комунального підприємства

“Міський водоканал” на 2010-2014 роки

Заслухавши доповідь директора комунального підприємства «Міський водоканал» Радованця В.В. про хід виконання Програми розвитку систем централізованого водопостачання та водовідведення комунального підприємства “Міський водоканал” на 2010-2014 роки за січень-жовтень 
2011 року, затвердженого рішенням міської ради від 12.10.2010 року №1676, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Програми розвитку систем централізованого водопостачання та водовідведення комунального підприємства “Міський водоканал” на 2010-2014 роки за січень-жовтень 
2011 року взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Найдьонов О.П.).

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

Інформація

про хід виконання Програми розвитку

систем централізованого водопостачання та водовідведення

комунального підприємства “Міський водоканал” на 2010-2014 роки

за січень-жовтень 2011року

| № з/п | Назва заходу (робіт) | Виконано за січень-жовтень 2011року |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кількість, од. | Сума затрат, тис.грн. з ПДВ | Джерело фінансування, тис.грн. з ПДВ |
|  | Придбання та заміна запірної арматури різних діаметрів на водопровідних мережах. | 13 од. | 11,58 | КП “Міський водоканал” |
|  | Придбання дренажного насосу для локалізації аварійних ситуацій на водопровідній мережі. | 1од. | 1,35 | КП “Міський водоканал” |
|  | Ремонт відмостки будівлі артезіанської свердловини №6. | 1 | 1,00 | КП “Міський водоканал” |
|  | Влаштування санвузла на водозаборі Куст №1. | 1 | 0,46 |  |
|  | Ремонт покрівлі КНС№3. | 55м2 | 1,77 | КП “Міський водоканал” |
|  | Ремонт вентиляційної системи КНС №2, 3, 5, 7, 6. | 5 | 10,76 | КП “Міський водоканал” |
|  | Ремонт насосного агрегату КФС 400-20 (заміна робочого колеса) на КНС №1, 2. | 2 | 3,70 | КП “Міський водоканал” |
|  | Ремонт аварійної ділянки самопливного колектору біля КНС №5 по вул.Заводська. | 6м | 7,04 | КП “Міський водоканал” |
|  | Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по просп.Дніпровський – вул.Заводська м.Нова Каховка. | 620м | 987,86 | Позика МБРР |
|  | Влаштування огорожі зони санітарної охорони КНС№3. | 1об. | 7,43 | КП “Міський водоканал” |
|  | Розробка проектно-кошторисної документації «Технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій №3,4,6,7,8,10,11 та насосних станцій очисних споруд» | 1 пр. | 185,00 | Міський бюджет |
|  | Проведення державної експертизи проектів будівництва. | 2 пр. | 11,48 | КП “Міський водоканал” |
|  | Ремонт ходової частини вторинного відстійника №1 на очисних спорудах каналізації. | 1 од. | 6,40 | КП “Міський водоканал” |
|  | Капітальний ремонт повітродувки на очисних спорудах каналізації. | 1 од. | 3,20 | КП “Міський водоканал” |
|  | Заміна не придатних до експлуатації лічильників електричної енергії. | 3 од. | 2,02 | КП “Міський водоканал” |
|  | Влаштування автоматичного вимикача для захисту кабелів, проводів від перевантаження і короткого замикання. | 15 од. | 2,57 | КП “Міський водоканал” |
|  | Заміна відпрацьованого акумулятора на вантажно-бортовому автомобілі ГАЗ-52. | 1 од. | 0,77 | КП “Міський водоканал” |
|  | Заміна зношених шин на легковому автомобілі та тракторі. | 6 од. | 13,25 | КП “Міський водоканал” |
|  | Придбання протипожежних дверей. | 1 од. | 4,30 | КП “Міський водоканал” |
|  | Оптимізація гідравлічної моделі системи водопостачання та водовідведення. | 0,5 | 30,22 | КП “Міський водоканал” |
|  | Всього |  | 1292,16 тис. грн. |

Директор КП "Міський водоканал"								                   В.В.Радованець