УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від   « ____ »  23.04.2013  20 ____  р.   № 129                   	_______

м.Нова Каховка

Про підсумки роботи міського

комунального господарства

в осінньо-зимовий період 2012/13 років

та заходи по підготовці господарського

комплексу міста до роботи

в осінньо-зимовий період 2013/14 років

Аналіз роботи господарського комплексу міста за минулий осінньо-зимовий період свідчить про те, що підприємства житлово-комунального господарства забезпечили на високому рівні проходження опалювального сезону 2012/13 років.

Тиск газу у розподільчих системах міста підтримувався на рівні, який забезпечував стабільну і безаварійну роботу всіх ГРП та ШРП в автоматичному режимі та приладів індивідуального опалення населення.

Система централізованого теплопостачання працювала безперебійно,   значних аварій на мережах не виникало.

Системи електрозабезпечення житлових будинків працювали в стабільному режимі, що забезпечило нормальну роботу приладів індивідуального опалення квартир.

Значних аварій на системах водопостачання та водовідведення не було, вода населенню подавалась безперебійно 24 год. на добу.

В кінці минулого року вдалося провести заміну кабельної лінії електропостачання гуртожитків по вул. Дзержинського, 49, 51 та виконати   частково капітальний ремонт систем електропостачання гуртожитків по вул. Першотравнева, 30 та Дзержинського, 49, що призвело до стабільної роботи внутрішньобудинкових електричних систем на відміну від попередніх років.

Основним недоліком проходження опалювального сезону є заборгованість комунального підприємства “Новокаховське УКГ” за спожитий природний газ. Станом на 01 квітня поточного року борг підприємства складає 10351,2 тис. грн., в т.ч. за останній опалювальний сезон 4618,7 тис.грн., за електроенергію заборгованість відсутня.

Оплата населенням станом на 01 квітня за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій складає 91,5 відсотків (за аналогічний період 2012 р. – 94%), водопостачання та водовідведення – 100,9 відсотків (за аналогічний період 2012 р. – 97%).

Враховуючи зазначене, з метою усунення існуючих недоліків, виявлених у ході опалювального сезону 2012/13 років та створення належних умов щодо сталої роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 2013/14 років, керуючись статтею 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Визнати роботу комунальних підприємств по підготовці об’єктів життєзабезпечення міста до роботи в осінньо-зимовий період 2012/13 років  задовільною.

2. Затвердити заходи по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи в осінньо-зимовий період 2013/14 років (додаються).

3. Утворити міську комісію з організації та підготовки господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи в осінньо-зимовий період 2013/14 років у складі згідно з додатком.

4. Покласти персональну відповідальність за своєчасну та якісну підготовку господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період, безумовне виконання затверджених цим рішенням заходів на керівників підприємств, установ та організацій.

5. Директору КП “Новокаховське управління комунального господарства” Євсікову О.О. забезпечити до 01 вересня 2013 року в повному обсязі розрахунки за спожитий в минулому сезоні природний газ.

6. Головному лікарю комунального закладу “Центральна міська лікаря       м.Нова Каховка” Гайдаманчуку І.І., начальнику відділу освіти Якубовій О.О., начальнику відділу культури і туризму Івановій В.М. розробити програми (заходи) по скороченню споживання електроенергії, економного використання води та природного газу.

7. Керівникам КП “Новокаховське управління комунального господарства” Євсікову О.О., начальнику відділу освіти Якубовій О.О., головному лікарю комунального закладу “Центральна міська лікаря               м.Нова Каховка” Гайдаманчуку І.І., начальнику відділу культури 
Івановій В.М. укласти до 01 жовтня 2013 року угоди на постачання природного газу.

8. Керівникам житлово-комунальних підприємств активізувати роботу з неплатниками спожитих житлово-комунальних послуг з метою поповнення обігових коштів підприємств.

9. Управлінню праці та соціального захисту населення посилити роботу з інформування населення щодо цінової політики держави та програми житлових субсидій, як гарантії соціального захисту малозабезпечених громадян у разі збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги.

10. Керівникам КП “Новокаховське управління комунального господарства” Євсікову О.О., КП “Основа” Чечину О.О., КП “Міський водоканал” Радованцю В.В., КП “Новокаховське ЖЕУ” Канєвському Г.О.,           КП “Новокаховський гуртожиток” Калиті А.І., комунального закладу “Центральна міська лікаря м.Нова Каховка” Гайдаманчуку І.І., відділу освіти Якубовій О.О., відділу культури Івановій В.М. забезпечити завершення до 20 вересня 2013 року підготовку об'єктів з урахуванням вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Мінпаливенерго та Мінжитлокомунгоспом від 10 грудня 2008 року №620/378.

11. Фінансовому управлінню міської ради забезпечити в 2013 році в повному обсязі фінансування бюджетних установ і організацій за енергоносії та послуги з водо-, теплопостачання та водовідведення.

12. Міській комісії з організації та підготовки господарського комплексу міста Нова Каховка в осінньо-зимовий період 2013/14 років (Чурсинов Л.Г.):

12.1. Забезпечити координацію з цих питань підприємств, організацій і установ незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності.

12.2. З метою встановлення дієвого контролю, запровадити щотижневий розгляд організації та виконання заходів на своїх засіданнях.

13. Виконавцям завдань та заходів, визначених даним рішенням, щотижнево інформувати відділ комунального господарства виконавчого комітету про хід їх виконання.

14. Відділу комунального господарства виконавчого комітету узагальнювати інформацію і надавати її у визначені терміни Управлінню житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

15. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 24 квітня 2012 р. № 149 “Про підсумки роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 2011/12 років та заходи по підготовці господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2012/13 років”.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г.

Міський голова                                                                                    В.І. Коваленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

23,04.2013   № 129

### З А Х О Д И

по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи

в осінньо-зимовий період 2013/14 років

| № п/п | Назва заходу (робіт) | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Сума затрат | Джерело фінансування | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | тис. грн. | міський бюджет тис. грн. | власні кошти тис. грн. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |
| 1. | Підготовка водопровідно–каналізаційної мережі: |
| 1.1. | ремонт пожежних гідрантів | шт. | 10 | 5,0 | - | 5,0 | травень – вересень | Радованець В.В. Чечин О.О. |
| 1.2. | ремонт запірної арматури | шт. | 35 | 19,0 | - | 19,0 |  |  |
| 1.3 | заміна запірної арматури | шт. | 13 | 14,0 | - | 14,0 |  |  |
| 1.4. | ремонт колодязів | шт. | 25 | 17,0 | - | 17,0 |  |  |
| 1.5. | чищення колодязів | шт. | 320 | 40,0 | - | 40,0 |  |  |
| 1.6. | установка покришок на люки | шт. | 30 | 6,0 | - | 6,0 |  |  |
| 1.7. | ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж | км | 0,41 | 7,0 | - | 7,0 |  |  |
| 1.8. | промивка з прочисткою каналізаційних мереж | км | 1,4 | 35,0 | - | 35,0 |  |  |
| 1.9. | ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж | км | 0,41 | 8,0 | - | 8,0 |  |  |
| 2. | Підготовка споруд та обладнання: |
| 2.1. | водопровідні насосні станції ІІ підйому. | один. | 2 | 10,0 | - | 10,0 | травень – вересень | Радованець В.В. Чечин О.О. |
| 2.2. | каналізаційні насосні станції (КНС). | один. | 22 | 54,0 | - | 54,0 |  |  |
| 2.3. | каналізаційні очисні споруди (КОС) | один. | 10 | 30,0 | - | 30,0 |  |  |
| 2.4. | свердловини (АС). | один. | 20 | 23,5 | - | 23,5 |  |  |
| 2.5 | ремонт лотків водовідведення полів фільтрації | м/п | 30 | 5,0 | - | 5,0 |  | Радованець В.В. Чечин О.О. |
| 2.6. | чистка робочих відстійників водовідведення полів фільтрації | шт. | 2 | 5,0 | - | 5,0 |  |  |
|  | Разом: |  |  | 278,5 | - | 278,5 |  |  |
| Теплове господарство |
| 1. | Котельні: |  |  |  |  |  | травень-вересень | Євсіков О.О. |
| 1.1. | поточний ремонт обладнання котельні № 1 | шт. | 1 | 10,0 | - | 10,0 |  |  |
| 1.2. | поточний ремонт обладнання котельні №2 | шт. | 1 | 10,0 | - | 10,0 |  |  |
| 1.3. | поточний ремонт обладнання котельні №3 “Дніпряни” | шт. | 1 | 10,0 | - | 10,0 |  |  |
| 1.4. | ремонт обладнання котельні №5 | шт. | 1 | 15,0 | - | 15,0 |  |  |
| 1.5. | ремонт обладнання котельні №9 | шт. | 1 | 30,0 | - | 30,0 |  |  |
| 2. | Теплові мережі: |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1. | заміна ділянки тепломережі ø 400 від котельні №9 з переходом через вул. Індустріальна | м/п | 90 | 60,0 | 60,0 | - | травень – жовтень | Євсіков О.О., |
| 2.2. | заміна тепломережі до шкіряно-венерологічного відділення | м/п | 158 | 36,0 | 36,0 | - |  |  |
| 2.3. | ревізія арматури | шт. | 206 | 12,0 | - | 12,0 |  |  |
| 2.4. | встановлення арматури Ду250-400 на магістральних теплових мережах | шт. | 6 | 50,0 | - | 50,0 |  |  |
| 2.5. | гідравлічне випробування | км | 23,5 | 5,0 | - | 5,0 |  |  |
| 2.6. | відновлення теплоізоляції по вул. Горького на ділянці ринку “Малбі” | м/п | 285 | 50,0 | - | 50,0 |  |  |
| 2.7. | відновлення теплоізоляції по вул. М.Букіна | м/п | 60 | 11,0 | - | 11,0 |  |  |
| 2.8. | томпонування теплових камер не задіяних в виробництві | шт. | 18 | 9,0 | - | 9,0 |  |  |
| 2.9. | відновлення асфальтного покриття | кв.м | 70 | 20,0 | - | 20,0 |  |  |
| 2.10 | розробка проекту “Електрозабезпечення електроустановок котельні №1” | од. | 1 | 16,2 | 16,2 | - |  |  |
|  | Разом: |  |  | 344,2 | 112,2 | 232,0 |  |  |
| Житлове господарство |
| 1. | Капітальний ремонт: |  |  |  |  |  | травень-вересень | Канєвський Г.О. Чечин О.О. Каліта А.І. ОСББ “Л-56” ОСББ “Новокаховський темп” ОСББ”Нова Каховка” |
| 1.1. | ремонт рулонної покрівлі вул. Дзержинського,49 | од. | 1 | 60,0 | 52,8 | 7,2 |  |  |
| 1.2. | ремонт покрівлі будинку ОСББ по вул. Леніна, 56 | од. | 1 | 50,5 | 50,5 | - |  |  |
| 1.3. | ремонт покрівлі будинку ОСББ по вул. Леніна, 61 | од. | 1 | 54,0 | 54,0 |  |  |  |
| 1.4. | ремонт покрівлі будинку ОСББ по вул. Леніна, 61 | од. | 1 | 54,0 | 54,0 |  |  |  |
| 1.5. | Ремонт системи електропостачання будинку ОСББ по вул. Горького,26 | од. | 1 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 1.6. | ремонт рулонної покрівлі по просп. Дніпровський,279 | од. | 1 | 60,0 | 60,0 | - |  |  |
| 1.7. | ремонт високовольтних комірок по вул. Першотравнева, 24 | од. | 1 | 40,0 | 40,0 | - |  |  |
| 1.8. | ремонт кабельної лінії КЛ-04 по вул. Дзержинського, 49 | од. | 1 | 30,0 | 30,0 | - |  |  |
| 1.9. | ремонт кабельної лінії КЛ-6,0 по вул. Першотравнева, 24 | од. | 1 | 10,0 | 10,0 | - |  |  |
| 1.10. | ремонт розподільчих електричних щитів РЩУ –04 по вул. Першотравнева,30 | од. | 1 | 20,0 | 20,0 | - |  |  |
| 1.11 | ремонт системи електрозабезпечення гуртожитку по вул. Дзержинського, 49 | од. | 1 | 29,1 | 29,1 | - |  |  |
| 2. | Поточний ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | герметизація міжпанельних швів | м/п | 90 | 4,5 | - | 4,5 |  |  |
| 2.2. | фарбування зовнішніх газопроводів | м/п | 844 | 5,1 | - | 5,1 |  |  |
| 2.3. | скління під'їздів та слухових вікон | кв.м | 98,1 | 12,1 | - | 12,1 |  |  |
| 2.4. | ремонт покрівель | шт. | 55 | 224,5 | - | 224,5 | травень жовтень | Канєвський Г. О., Чечин О.О. Каліта А.І. |
| 2.5. | ремонт систем водовідведення | сист. | 25 | 84,2 | - | 84,2 |  |  |
| 2.6. | ремонт систем холодного водопостачання | сист. | 45 | 73,1 | - | 73,1 |  |  |
| 2.7. | перевірка димових та вентиляційних каналів | буд. | 375 | 105,0 | - | 105,0 |  |  |
| 2.8. | ремонт столярних виробів (вхідні двері) | шт. | 37 | 18,4 | - | 18,4 |  |  |
| 2.9. | профілактика розподільчих електрощитових | шт. | 171 | 425,4 | - | 425,4 |  |  |
| 2.10 | герметизація інженерних вводів | од. | 47 | 12,4 | - | 12,4 |  |  |
| 2.11. | ремонт оголовків димових труб | шт. | 33 | 35,3 | - | 35,3 |  |  |
| 2.12. | ремонт відмостки, цоколю | буд. | 4 | 2,0 | - | 2,0 |  |  |
| 2.13 | ремонт зливової каналізації | шт. | 4 | 2,0 | - | 2,0 |  |  |
| 2.14 | заготівля протиожеледних матеріалів | м3 | 143 | 15.2 | - | 15,2 |  |  |
|  | Разом: |  |  | 1436,8 | 410,4 | 1026,4 |  |  |
| Об'єкти соціальної сфери |
| 1. | Об'єкти освіти: |  |  |  |  | травень – серпень |  |
| 1.1. | капітальний ремонт будівлі д/с №1 “Гвоздичка” | об'єкт | 1 | 36,5 | 36,5 | - |  | Якубова О.О. |
| 1.2. | капітальний ремонт будівлі я/с “Соколятко” | об'єкт | 1 | 80,4 | 80,4 | - |  |  |
| 1.3. | капітальний ремонт покрівлі я/с №5 “Казка” | об'єкт | 1 | 68,1 | 68,1 | - |  |  |
| 1.4. | капітальний ремонт будівлі я/с №6 “Теремок” | об'єкт | 1 | 12,1 | 12,1 | - |  |  |
| 1.5. | капітальний ремонт будівлі я/с №7 “Ромашка” | об'єкт | 1 | 29,6 | 29,6 | - |  |  |
| 1.6. | капітальний ремонт будівлі я/ №9 “Оленка” | об'єкт | 1 | 102,0 | 102,0 | - |  |  |
| 1.7. | капітальний ремонт будівлі ЗОШ №1 | об'єкт | 1 | 200,0 | 200,0 | - |  |  |
| 1.8. | капітальний ремонт системи опалення ЗОШ №3 | об'єкт | 1 | 120,0 | 120,0 | - |  |  |
| 1.9. | капітальний ремонт сантехнічних систем ЗОШ №10 | об'єкт | 1 | 67,0 | 67,0 | - |  |  |
|  | Разом: |  |  | 715,7 | 715,7 | - |  |  |
| 2. | Об'єкти охорони здоров'я: |  |  |  |  |  | травень-вересень | Гайдаманчук І.І. |
| 2.1. | капітальний ремонт сантехнічних систем ЦМЛ вул. К.Маркса,33а | об'єкт | 1 | 607,1 | 607,1 | - |  |  |
| 2.2. | капітальний ремонт поліклініки по вул. 60 років Радянської влади,3 | об'єкт | 1 | 150,0 | 150,0 | - |  |  |
| 2.3. | капітальний ремонт 3-х поверхової будівлі ЦМЛ вул. К. Маркса,33а | об'єкт | 1 | 90,1 | 90,1 | - |  |  |
| 2.4. | капітальний ремонт покрівлі дитячого відділення лікарняного комплексу №2 | об'єкт | 1 | 147,9 | 147,9 | - |  |  |
| 2.5. | реконструкція мереж електропостачання лікарняного комплексу №1 | об'єкт | 1 | 56,8 | 56,8 | - |  |  |
| 2.6. | реконструкція мереж електропостачання лікарняного комплексу №2 | об'єкт | 1 | 200,0 | 200,0 | - |  |  |
| 2.7. | ревізія запірної арматури | шт. | 36 | 14,4 | - | 14,4 |  |  |
|  | Разом: |  |  | 1266,2 | 1251,8 | 14,4 |  |  |
| 3. | Відділ культури: |  |  |  |  |  | червень серпень | Іванова В.М. |
| 3.1. | капітальний ремонт будівлі дитячої музичної школи | буд. | 1 | 20,0 | 20,0 | - |  |  |
| 3.2. | капітальний ремонт будівлі дитячої школи мистецтв | буд. | 1 | 32,0 | 32,0 | - |  |  |
| 3.3. | придбання вугілля для сільських бібліотек | тис.грн |  | 5,0 | 5,0 | - |  |  |
|  | Разом: |  |  | 57,0 | 57,0 | - |  |  |
| Об'єкти благоустрою |
| 1. | капітальний ремонт доріг | тис.кв.м | 5,8 | 1066,4 | 1066,4 | - | травень-вересень | Гуртовий А.П. |
| 2. | поточний ремонт дорожнього одягу вулиць та доріг | тис.кв. м | 4,3 | 501,8 | 501,8 | - |  |  |
| 3. | прочистка приямків зливової каналізації | шт. | 204 | 26,6 | 26,6 | - |  |  |
| 4. | заготівля піску для посипки вулично-дорожньої мережі | т | 250 | 20,0 | 20,0 | - |  |  |
|  | Разом: |  |  | 1614,8 | 1614,8 | - |  |  |
|  | Всього: |  |  | 5713,2 | 4161,9 | 1551,3 |  |  |

Перший заступник міського голови                                                     Л.Чурсинов

Додаток

до рішення виконкому

23,04.2013   № 129

# СКЛАД

міської комісії з організації та підготовки

господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи

в осінньо-зимовий період 2013/14 років

| Чурсинов Леонід Григорович | перший заступник міського голови, голова комісії; |
| --- | --- |
| Кіпрушева Галина Ярославівна | головний спеціаліст відділу комунального господарства, секретар комісії; |
| Члени комісії: |  |
| Бараніченко Олександр Іванович | начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення; |
| Гайдаманчук Ігор Іванович | головний лікар центральної міської лікарні; |
| Гуртовий Анатолій Павлович | начальник комунального підприємства “Шляхово-експлуатаційне управління”; |
| Євсіков Олег Олександрович | директор комунального підприємства “Новокаховське управління комунального господарства”; |
| Іванова Віра Миколаївна | начальник відділу культури; |
| Канєвський Григорій Олександрович | директор комунального підприємства “Новокаховське ЖЕУ”; |
| Калита Андрій Іванович | директор комунального підприємства “Новокаховський гуртожиток”; |
| Колодяжний Денис Володимирович | головний інженер Новокаховської філії публічного акціонерного товариства “Херсонгаз” (за згодою); |
| Маховський Владлен Іванович | начальник району енергозбуту та електричних мереж (за згодою); |
| Радованець Валерій Володимирович | директор комунального підприємства “Міський водоканал”; |
| Січевський Анатолій Геронович | начальник Східного відділення Держенергонагляду (за згодою); |
| Сироватка Володимир Миколайович | - начальник відділу комунального господарства; |
| Фурсєєва Ірина Валеріївна | начальник фінансового управління; |
| Чечин Олександр Олександрович | директор комунального підприємства “Основа”; |
| Яворська Зіна Семенівна | начальник відділу економіки та фінансового аналізу; |
| Якубова Оксана Олександрівна | начальник відділу освіти |

Керуючий справами виконкому                                                           В.С.Акуленко