УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від   « ____ »  24.04.2012  20 ____  р.   № 149		                                 ______________

м.Нова Каховка

Про підсумки роботи міського

комунального господарства

в осінньо-зимовий період 2011/12 років

та заходи по підготовці господарського

комплексу міста до роботи

в осінньо-зимовий період 2012/13 років

Аналіз роботи господарського комплексу міста за минулий осінньо-зимовий період свідчить про те, що підприємства житлово-комунального господарства в цілому забезпечили  підготовку господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2011/12 років.

Виконано роботи по заміні 0,6 км каналізаційних  колекторів по 
просп. Дніпровський та вул. Заводській. Комунальним підприємством “Новокаховське управління комунального господарства” своєчасно було укладено договір з ДК “Газ України” щодо постачання природного газу.

За рахунок бюджетних коштів виконано капітальний ремонт покрівель в будинках по просп. Перемоги, 19 та 36,  вул. Піонерська, 24, вул. М.Букіна, 20, вул. Щорса, 23  капітальний ремонт  6-ти  та експертне обстеження 7-ми ліфтів.

Тиск газу у розподільчих системах міста в основному підтримувався на рівні, що забезпечувало стабільну і безаварійну роботу всіх ГРП та ШРП в автоматичному режимі та приладів індивідуального опалення населення.

Завершено розробку та затвердження оптимізованої схеми теплопостачання та розпочато розробку оптимізованої схеми водопостачання.

Протягом опалювального періоду мали місце випадки відключення електроенергії в гуртожитках по просп. Перемоги та вул. Дзержинського. Із-за збільшення споживання населенням електричної енергії при значному пониженні температури зовнішнього повітря та невідповідності встановлених потужностей фактичним навантаженням виходили з ладу системи електропостачання гуртожитків.

Станом на 01 квітня поточного року по КП “Новокаховське управління комунального господарства” борг за природний газ складає 8228,8 тис. грн. (на початок сезону – 2028,1 тис. грн.), за електроенергію заборгованість відсутня.

Оплата населенням станом на 01квітня за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій складає 94 відсотки (за аналогічний період 2011 р. – 89%), водопостачання та водовідведення – 97 відсотків (за аналогічний період 2011 р. – 89%).

Враховуючи зазначене, з метою усунення існуючих недоліків, виявлених у ході опалювального сезону 2011/12 років та створення належних умов щодо сталої роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 2012/13 років, керуючись статтею 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Визнати роботу комунальних підприємств по підготовці об’єктів життєзабезпечення міста до роботи в осінньо-зимовий період 2011/12 років  задовільною.

2. Затвердити заходи по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи в осінньо-зимовий період 2012/13 років (додаються).

3. Утворити міську комісію з організації та підготовки господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи в осінньо-зимовий період 2012/13 років у складі згідно з додатком.

4. Покласти персональну відповідальність за своєчасну та якісну підготовку господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період, безумовне виконання затверджених цим рішенням заходів на керівників підприємств, установ та організацій.

5. Директору КП “Новокаховське управління комунального господарства” Євсікову О.О. забезпечити до 01 вересня 2012 року в повному обсязі розрахунки за спожитий в минулому сезоні природний газ.

6. Головному лікарю комунального закладу “Центральна міська лікаря м.Нова Каховка” Гайдаманчуку І.І., начальнику відділу освіти Якубовій О.О., начальнику відділу культури і туризму Івановій В.М. розробити програми (заходи) по скороченню споживання електроенергії, економного використання води та природного газу.

7. Керівникам КП “Новокаховське управління комунального господарства” Євсікову О.О., начальнику відділу освіти Якубовій О.О., головному лікарю комунального закладу “Центральна міська лікаря м.Нова Каховка” Гайдаманчуку І.І., начальнику відділу культури і туризму 
Івановій В.М. укласти до 01 жовтня 2012 року угоди   на постачання природного газу.

8. Керівникам житлово-комунальних підприємств активізувати роботу з неплатниками спожитих житлово-комунальних послуг з метою поповнення обігових коштів підприємств.

9. Управлінню праці та соціального захисту населення посилити роботу з інформування населення щодо цінової політики держави та програми житлових субсидій, як гарантії соціального захисту малозабезпечених громадян у разі збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги.

10. Керівникам КП “Новокаховське управління комунального господарства” Євсікову О.О., КП “Основа” Чечину О.О., КП “Міський водоканал” Радованцю В.В., КП “Новокаховське ЖЕУ” Канєвському Г.О.,           КП “Новокаховський гуртожиток” Горяйстову Є.Ф., комунального закладу “Центральна міська лікаря м.Нова Каховка” Гайдаманчуку І.І., відділу освіти Якубовій О.О., відділу культури і туризму Івановій В.М. забезпечити завершення до 20 вересня 2012 року підготовку об'єктів з урахуванням вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Мінпаливенерго та Мінжитлокомунгоспом від 10 грудня 2008 року №620/378.

11. Фінансовому управлінню міської ради забезпечити в 2012 році в повному обсязі фінансування бюджетних установ і організацій за енергоносії та послуги з водо-, теплопостачання та водовідведення.

12. Міській комісії з організації та підготовки господарського комплексу міста Нова Каховка в осінньо-зимовий період 2012/13 років ( Чурсинов Л.Г.):

12.1. Забезпечити координацію з цих питань підприємств, організацій і установ незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності.

12.2. З метою встановлення дієвого контролю, запровадити щотижневий розгляд організації та виконання заходів на своїх засіданнях.

13. Виконавцям завдань та заходів, визначених даним рішенням, інформувати відділ комунального господарства виконавчого комітету щотижнево.

14. Відділу комунального господарства виконавчого комітету узагальнювати інформацію і надавати її у визначені терміни Управлінню житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

15. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 26 квітня 2011 р. № 153 “Про підсумки роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 2010-2011 років та заходи по підготовці господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років”.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г.

Міський голова                                                                                    В.І. Коваленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

24.04.2012    №  149

### З А Х О Д И

по підготовці господарського комплексу до роботи

в осінньо-зимовий період 2012-2013 років по місту Нова Каховка

| № п/п | Назва заходу (робіт) | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Сума затрат | Джерело фінансування | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | тис. грн. | міський бюджет тис. грн. | власні кошти тис. грн. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |
| 1. | Підготовка водопровідно–каналізаційної мережі: |
| 1.1. | ремонт пожежних гідрантів | шт. | 11 | 8,0 |  | 8,0 | травень – вересень | Радованець В.В. Чечин О.О. |
| 1.2. | ремонт запірної арматури | шт. | 44 | 18,0 |  | 18,0 |  |  |
| 1.3 | заміна запірної арматури | шт. | 10 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |
| 1.4. | ремонт колодязів | шт. | 54 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
| 1.5. | чищення колодязів | шт. | 320 | 51,0 |  | 51,0 |  |  |
| 1.6. | установка покришок на люки | шт. | 30 | 8,0 |  | 8,0 |  |  |
| 1.7. | ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж | км | 0,51 | 6,0 |  | 6,0 |  |  |
| 1.8. | промивка з прочисткою каналізаційних мереж | км | 1 | 20,0 |  | 20,0 |  |  |
| 1.9. | ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж | км | 0,41 | 8,0 |  | 8,0 |  |  |
| 2. | Підготовка споруд та обладнання: |
| 2.1. | водопровідні насосні станції ІІ підйому. Заміна обладнання | один. | 2 | 1401,0 |  | 1401,0 | травень – вересень | Радованець В.В. Чечин О.О. |
| 2.2. | каналізаційні насосні станції (КНС). Заміна обладнання | один. | 21 | 6911,0 |  | 6911,0 |  |  |
| 2.3. | каналізаційні очисні споруди (КОС) | один. | 10 | 2300,0 |  | 2300,0 |  |  |
| 2.4. | свердловини (АС). Заміна обладнання | один. | 8 | 18 |  | 2723,0 |  |  |
| 2.5. | капітальний ремонт глибинного насосу на АС 19-07 | шт. | 1 | 9,0 |  | 9,0 | червень- | Чечин О.О. |
| 2.6. | капітальний ремонт відцентрованих насосів на КНС | шт. | 2 | 2,0 |  | 2,0 | липень-вересень |  |
| 2.7.. | ремонт лотків водовідведення полів фільтрації | м/п | 30 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| 2.8. | чистка робочих відстійників водовідведення полів фільтрації | шт. | 2 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| 2.9. | ремонт відмостки наземного і підземного павільйонів на АС 19-07, 19-160 | шт. | 2 | 1,5 |  | 1,5 |  |  |
| 2.10. | технічне обслуговування електрообладнання АС | шт. | 2 | 2,0 |  | 2,0 |  |  |
| 2.11. | технічне обслуговування електрообладнання КНС | шт. | 1 | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
|  | Разом: |  |  | 13519,5 |  | 13519,5 |  |  |
| Теплове господарство |
| 1. | Котельні: |  |  |  |  |  | травень-вересень | Євсіков О.О. |
| 1.2. | поточний ремонт обладнання котельні № 1 | шт. | 1 | 4,0 |  | 4,0 |  |  |
| 1.3. | поточний ремонт котельні №2 (лікарняний комплекс “Сокіл”) | шт. | 1 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
|  | придбання елементів системи ХВП на котельню №2 | обладнання |  | 20,5 |  | 20,5 |  |  |
| 1.4. | поточний ремонт обладнання котельні №3 “Дніпряни” | шт. | 1 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |
| 1.6. | ремонт обладнання котельні №5 | шт. | 1 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
|  | заміна вводу водопроводу та системи водопостачання котельні №5 | од. | 1 | 7,5 | 7,5 | - |  |  |
| 1.7. | ремонт обладнання котельні №9 | шт. | 1 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
| 2. | Теплові мережі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | заміна ділянки тепломережі ø 400 від котельні №9 з переходом через вул. Індустріальна | м/п | 90 | 60,0 | 60,0 | - | травень – жовтень | Євсіков О.О., |
| 2.2. | заміна тепломережі до міськвиконкому | м/п | 70 | 15,0 | 15,0 | - |  |  |
| 2.3. | заміна тепломережі до шкіряно-венерологічного відділення | м/п | 158 | 36,0 | 36,0 | - |  |  |
| 2.4. | відновлення мережі ГВП до поліклініки №1 по вул. К.Маркса з рециркуляцією | м/п | 125 | 13,0 | 13,0 | - |  |  |
| 2.5. | реконструкція мережі до д/с №3 “Соколятко” | м/п | 70 | 15,0 | 15,0 | - |  |  |
|  | реконструкція теплової мережі до д/с №8 “Черемушки” | м/п | 80 | 17,0 | 17,0 |  |  |  |
| 2.6. | ревізія арматури | шт. | 206 | 12,0 |  | 12,0 |  |  |
| 2.7. | гідравлічне випробування | км | 23,5 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| 2.8. | відновлення теплоізоляції по вул. М.Букіна | м/п | 100 | 7,0 |  | 7,0 |  |  |
| 2.9. | відновлення асфальтного покриття | кв.м | 70 | 20,0 | - | 20,0 |  |  |
|  | Разом: |  |  | 282,0 | 184,0 | 98,0 |  |  |
| Житлове господарство |
| 1. | Капітальний ремонт |  |  |  |  |  | травень-вересень | Канєвський Г.О. Чечин О.О. |
| 1.1. | ремонт шиферної покрівлі вул. К.Маркса,52 | од. | 1 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| 1.2. | ремонт покрівлі ПКР по просп. Перемоги, 33 під. №2 | од. | 1 | 23,5 | 23,5 |  |  |  |
| 1.3. | ремонт рулонної покрівлі по просп. Перемоги, 36 | од. | 1 | 33,0 | 33,0 |  |  |  |
| 1.4. | ремонт рулонної покрівлі по вул. 60 років Радянської влади,6 | од. | 1 | 51,4 | 51,4 |  |  |  |
| 1.5. | експертне обстеження ліфтів | од. | 8 | 20,8 | 20,8 |  |  |  |
| 1.6. | ремонт ліфтів | од. | 9 | 267,4 | 267,4 |  |  |  |
| 2. | Поточний ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | герметизація міжпанельних швів | м/п | 67 | 2,8 |  | 2,8 |  |  |
| 2.2. | фарбування зовнішніх газопроводів | м/п | 1370 | 8,2 |  | 8,2 |  |  |

| 2.3. | скління під'їздів та слухових вікон | кв.м | 110 | 12,1 |  | 12,1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | ремонт покрівель | шт. | 57 | 238,0 |  | 238,0 | травень жовтень | Канєвський Г. О., Чечин О.О. |
| 2.5. | ремонт систем водовідведення | сист. | 44 | 108,7 |  | 108,7 |  |  |
| 2.6. | ремонт систем холодного водопостачання | сист. | 66 | 74,7 |  | 74,7 |  |  |
| 2.7. | перевірка димових та вентиляційних каналів | буд. | 383 | 110,0 |  | 110,0 |  |  |
| 2.8. | ремонт столярних виробів (вхідні двері) | шт. | 56 | 17,9 |  | 17.9 |  |  |
| 2.9 | профілактика розподільчих електро-щитових | шт. | 141 | 327,8 |  | 327,7 |  |  |
| 2.10 | герметизація інженерних вводів | од. | 34 | 10,6 |  | 10,6 |  |  |
| 2.11 | ремонт оголовків димових труб | шт. | 48 | 40,1 |  | 40,1 |  |  |
| 2.12. | ремонт відмостки, цоколю | буд. | 6 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| 2.13 | ремонт зливової каналізації | шт. | 4 | 2,0 |  | 2,0 |  |  |
| 2.14 | заготівля протиожеледних матеріалів | м3 | 120 | 11,7 |  | 11,7 |  |  |
|  | Разом: |  |  | 1415,7 | 446,1 | 969,6 |  |  |
| Об'єкти соціальної сфери |
| 1. | Об'єкти освіти: |  |  |  |  | травень – серпень |  |
| 1.1. | капітальний ремонт системи опалення д/с №1 “Гвоздичка” | об'єкт | 1 | 80,0 | 80,0 |  |  | Якубова О.О. |
| 1.2. | капітальний ремонт системи ГВП яс №1 “Дюймовочка” | об'єкт | 1 | 23,4 | 23,4 |  |  |  |
| 1.3. | капітальний ремонт покрівлі я/с “Дюймовочка” | об'єкт | 1 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |
| 1.4. | капітальний ремонт покрівлі я/с №5 “Казка” | об'єкт | 1 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
| 1.5. | капітальний ремонт будівлі я/с №6 “Теремок” | об'єкт | 1 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
| 1.6. | капітальний ремонт системи опалення я/с №11 “Золотий ключик” | об'єкт | 1 | 273,6 | 50,0 |  |  |  |

| 1.7. | капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення НВК №4 | об'єкт | 1 | 106,4 | 106,4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. | капітальний ремонт будівлі ЗОШ №5 | об'єкт | 1 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| 1.9. | капітальний ремонт будівлі ЗОШ №6 | об'єкт | 1 | 270,0 | 270,0 |  |  |  |
| 1.10. | реконструкція плит покриття спортивного залу ЗОШ №6 | об'єкт | 1 | 52,0 | 52,0 |  |  |  |
|  | Разом: |  |  | 1245,5 | 1245,5 |  |  |  |
| 2. | Об'єкти охорони здоров'я: |  |  |  |  |  | травень-вересень | Гайдаманчук І.І. |
| 2.2. | реконструкція зовнішніх електричних мереж лікарняного комплексу №1 | об'єкт | 1 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
| 2.3. | реконструкція зовнішніх електричних мереж лікарняного комплексу №2 | об'єкт | 1 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
| 2.4. | капітальний ремонт сантехнічних систем ЛК-2 | об'єкт | 1 | 263,3 | 263,3 |  |  |  |
| 2.5. | капітальний ремонт покрівлі дитячого інфекційного відділення | об'єкт | 1 | 84,9 | 84,9 |  |  |  |
| 2.6. | капітальний ремонт сантехнічних систем станції швидкої допомоги | об'єкт | 1 | 38,5 | 38,5 |  |  |  |
| 2.7. | капітальний ремонт покрівлі харчоблоку | об'єкт | 1 | 32,0 | 32,0 |  |  |  |
| 2.8. | капітальний ремонт покрівлі дитячого відділення ЛК №2 | об'єкт |  | 130,0 | 130,0 |  |  |  |
| 2.9. | капітальний ремонт будівлі поліклініки | об'єкт |  | 304,5 | 304,5 |  |  |  |
| 2.10 | капітальний ремонт травматологічного відділення ЛК №2 | об'єкт |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
|  | капітальний ремонт кардіологічного відділення | об'єкт |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
| 2.7. | поточний ремонт покрівель | шт. | 3 | 12,0 |  | 12,0 |  |  |
| 2.8. | ревізія запірної арматури | шт. | 36 | 14,4 |  | 14,4 |  |  |
| 2.7. | ревізія електрощитових | шт. | 1 | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
|  | Разом: |  |  | 1120,6 | 1093,2 | 27,4 |  |  |
| 3. | Відділ культури: |  |  |  |  |  | червень серпень | Іванова В.М. |
| 3.1. | реконструкція системи опалення дитячої музичної школи | буд. | 1 | 56,0 | 56,0 |  |  |  |
| 3.2. | капітальний ремонт приміщень літературно-меморіального музею А.Бахути | буд. | 1 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |
| 3.3. | придбання вугілля для сільських бібліотек | тн |  | 4,3 | 4,3 |  |  |  |
|  | Разом: |  |  | 85,3 | 85,3 |  |  |  |
| Об'єкти благоустрою |
| 1. | капітальний ремонт доріг | тис.кв.м | 6,4 | 994,2 | 994,2 |  | травень-вересень | Гуртовий А.П. |
| 2. | ремонт дорожнього одягу вулиць та доріг | тис.кв. м | 4,4 | 682,4 | 682,4 |  |  |  |
| 3. | прочистка приямків зливової каналізації | шт. | 183 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| 4. | заготівля піску для посипки вулично-дорожньої мережі | т | 250 | 12,0 | 12,0 |  |  |  |
|  | Разом: |  |  | 1708,6 | 1708,6 |  |  |  |
|  | Всього: |  |  | 19358 | 4762,7 | 14595,3 |  |  |

Перший заступник міського голови                                                                                                                              Л.Чурсинов

Додаток

до рішення виконкому

24.04.2012    №  149

# СКЛАД

міської комісії з організації та підготовки

господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи

в осінньо-зимовий період 2012-2013 років

| Чурсинов Леонід Григорович | перший заступник міського голови, голова комісії; |
| --- | --- |
| Кіпрушева Галина Ярославівна | головний спеціаліст відділу комунального господарства та будівництва, секретар комісії; |
| Члени комісії: |  |
| Бараніченко Олександр Іванович | начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення; |
| Гайдаманчук Ігор Іванович | головний лікар центральної міської лікарні; |
| Гуртовий Анатолій Павлович | начальник комунального підприємства “Шляхово-експлуатаційне управління”; |
| Євсіков Олег Олександрович | директор комунального підприємства “Новокаховське управління комунального господарства”; |
| Іванова Віра Миколаївна | начальник відділу культури і туризму; |
| Канєвський Григорій Олександрович | директор комунального підприємства “Новокаховське ЖЕУ”; |
| Колодяжний Денис Володимирович | головний інженер Новокаховської філії відкритого акціонерного товариства “Херсонгаз” (за згодою); |
| Маховський Владлен Іванович | начальник району енергозбуту та електричних мереж (за згодою); |
| Радованець Валерій Володимирович | директор комунального підприємства “Міський водоканал”; |
| Січевський Анатолій Геронович | начальник Східного відділення Держенергонагляду (за згодою); |
| Фурсєєва Ірина Валеріївна | начальник фінансового управління; |
| Чечин Олександр Олександрович | директор комунального підприємства “Основа”; |
| Яворська Зіна Семенівна | начальник відділу економіки та фінансового аналізу; |
| Якубова Оксана Олександрівна | начальник відділу освіти. |

Керуючий справами виконкому                                                           В.С.Акуленко