22.11.2011 		№ 413

Про результати роботи

відділу капітального будівництва

виконавчого комітету

по освоєнню коштів бюджету розвитку

Заслухавши інформацію начальника відділу  капітального будівництва Гончаренко С.С. щодо освоєння коштів бюджету розвитку, виконавчий комітет Новокаховської міської ради відзначає цілеспрямовану систематичну роботу відділу по виконанню повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування у сфері капітального будівництва, житлової політики, капітального ремонту та реконструкції об’єктів житлово-цивільного, комунального та інженерного призначення, залучення інвестицій у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, координації будівельної діяльності підприємств-забудовників усіх форм власності на території міста.

Відділом проводиться постійний облік та аналіз використання коштів бюджету розвитку, контролюється ефективність їх використання та виконання договірних відносин при здійсненні будівельно-монтажних робіт, своєчасно готуються проекти бюджету міста, програм соціально-економічного розвитку, інших цільових програм, заходи яких фінансуються з бюджету розвитку міста.

Разом з тим, потрібні додаткові заходи щодо вдосконалення роботи з головними розпорядниками бюджетних коштів та підрядними організаціями, посиленню контролю над виконавчою дисципліною та якістю виконання будівельно - монтажних робіт.

Керуючись статтею 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Інформацію відділу капітального будівництва по освоєнню коштів бюджету розвитку прийняти до відома.

Міський голова                                                                               В.І.Коваленко

З В І Т

про підсумки роботи

відділу капітального будівництва виконавчого комітету міської ради

по виконанню ремонтно-будівельних робіт на об’єктах

міської комунальної власності та виконання бюджету розвитку

за 9 місяців 2011 року

Бюджетом   розвитку міста Нова Каховка на 2011 рік  передбачено планових асигнувань  в сумі 10 876, 452 тис. грн., в тому числі:

- по розпоряднику коштів - виконавчий комітет міської ради (разом з комунальним закладом центральна міська лікарня як розпорядником 3-го рівня) - 5 837,249 тис. грн.; з них: 3 149,189 тис. грн. - поповнення статутних фондів комунальних підприємств міста;

- по розпоряднику коштів - архівний відділ                    - 165,775 тис. грн.

- по розпоряднику коштів - міський відділ освіти        -  1 784,581 тис. грн.

- по розпоряднику коштів - відділ культури

і туризму                                                                          - 3 078,047 тис. грн.

- на підтримку малого бізнесу                                              - 10,8 тис. грн.

Бюджетом розвитку міста на 2011 рік передбачені кошти для виконання будівельно-монтажних робіт на 56 об’єктах міської комунальної власності.

За 9 місяців поточного року  бюджет розвитку виконано на 8 064,784 тис. грн., що складає 74% до річного плану    профінансовано  -  7 574,281 тис. грн., що становить   69,6%  річного плану.

Будівельними організаціями всіх форм власності  на об’єктах міської комунальної власності за 1-111 квартали 2011 року  виконано   будівельно-монтажних та проектних робіт    на суму     5 341,089  тис. грн., що складає 74% до річного плану. Профінансовано будівельно-монтажних робіт  4 922,983  тис. грн., що складає 68 % від  планових призначень. Заборгованість за виконані обсяги робіт складає 490,5 тис. грн.

У 1-111 кварталах поточного року   2 321,505 тис. грн. направлено на поповнення статутних фондів комунальних підприємств, що становить 74% річних планових призначень. Кошти направлені на поповнення статутних фондів наступних комунальних підприємств :

- КП «ШЕУ»                           	                                           -   830,0 тис. грн.

- КП «Новокаховське управління комунального

- господарства”                                                                      -  299,61 тис. грн.

-    КП „Міський водоканал”                                                   -  185,0 тис. грн.

-     КП” Автоцентр”                                                                 - 280,00 тис. грн.

-     КП ” Новокаховський міський центр ”Спорт

для  всіх”                                                                               - 75,787  тис. грн.

- КП” Центральна  міська аптека „ Новокаховської

міської ради”                                                                        - 220,310 тис. грн.

-  КП  ” НК Екосервіс”                                                             - 192,00 тис. грн.

-  КП «Парк культури та відпочинку»                                    -   80,0 тис. грн..

-  КП «Новокаховський гуртожиток»                                     -   30,0 тис. грн..

-  КП «Основа»                                                                         -   50,0 тис. грн.

- КП «НК ШЕУ»                                                                       -   30,0 тис. грн.

- КП «Торгівельний центр»                                                     -   18,8 тис. грн.

- КП «Оздоровчий центр»                                                       -   30,0 тис. грн.

По розпоряднику  коштів - виконавчий комітет  міської ради:

У 1-111 кварталах поточного року виконано та оплачено робіт на суму   608,24 тис. грн., з них:

-    ремонту будівлі поліклініки    по вул. К.Маркса,33 а,

західне крило                                                                         -  12,2 тис. грн.

- проектні роботи 3-поверхової будівлі ЦМЛ

по вул. К.Маркса,33а                                                           -  16,85 тис. грн.

-  кап. ремонт ліфтів ж.б.Горького,44, Перемоги,13

(експертне обстеження)                                                          - 19,6 тис. грн.

- кап. ремонт ліфтів в ж. будинку Піонерська ,44                    - 17,0  тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі ж. будинку вул.. Піонерська,24          - 20, 4  тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі ж. будинку Щорса, 23                          - 30, 2 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі   Букіна, 20                                             - 57,6  тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі Перемоги,19                                            -70,9 тис. грн.

- реконструкції покрівлі ж. б №2 по вул.. Свєтлова                -103,4 тис. грн.

- експертиза будівництва міського кладовища                            -2,5 тис. грн.

- реконструкції мереж газопостачання вул. Першотравнева -

Гагаріна - Піонерська                                                               -104, 5 тис. грн.

- реконструкція котельні №5                                                    -   20,0 тис. грн.

- проектні роботи по реконструкції інфекційного

відділення ЦМЛ                                                                      -  75 38 тис. грн.

- реконструкції електричних мереж ЛК №1                          -  54, 62 тис. грн.

- оплата робіт по землеустрою                                                -   3,080 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку  придбано 2 машини швидкої допомоги  вартістю 299,210 тис. грн., медичного обладнання  для центральної міської лікарні на суму 27,504 тис. грн., (операційний стіл для лікарняного комплексу №1 по вул.. Свєтлова,1) 3,080 тис. грн. оплачено за  виготовлення землевпорядної документації.

По розпоряднику коштів архівний відділ:

На реконструкції будівлі по вул. Гагаріна,8 під міський архів виконані роботи по ремонту системи опалення та встановленню пожежної сигналізації  на суму 64,9 тис. грн.

По розпоряднику коштів відділ освіти:

Заплановано планових призначень   1 784,581 тис. грн., для виконання робіт на 28 об’єктах. Виконано робіт на суму   1 507,889 тис. грн., оплачено   1 465,99  тис. грн., з них:

- 	кап. ремонт системи вентиляції д/с №1 «Гвоздичка»           -  5,0 тис. грн.

-  кап. ремонт покрівлі я/с №5 «Казка»                                     - 14,9 тис .грн.

-  кап. ремонт системи опалення я/с «Сонечко»                     - 119,0 тис. грн.

-  кап. ремонт зовнішньої тепломережі я\с №2 «Сонечко»  -  15,31 тис. грн.

-  кап. ремонт покрівлі я\с №8 «Черемушки»                         - 138,9 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі я/с №9 «Оленка»                               -  50,0 тис. грн.

- кап. ремонт каналізації та водопостачання я\с №9

«Оленка»                                                                                 - 19,98 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі ЗОШ.№2                                             -   4,98 тис. грн.

- кап. ремонт системи опалення НК ТЕЛ                              - 52,58 тис. грн.

- кап. ремонт приміщень ЗОШ.№6                                         - 50,0 тис. грн.

- проектні роботи кап. ремонту спортивного майданчика

ЗОШ.№2                                                                                   -  6,5 тис. грн.

-   кап. ремонт сантехнічної системи ЗОШ №6                       - 118,8 тис. грн.

-   кап. ремонт спортивного майданчика НК ТЕЛ                   - 13,9  тис. грн.

-  кап. ремонт приміщень туалетів Дніпрянської ЗОШ.          - 53,0  тис. грн.

-   кап. ремонт санвузлів ЗОШ.№8                                            - 200,6 тис. грн.

-   кап. ремонт каналізації та водопостачання ЗОШ.№4          - 8,57 тис. грн.

-   кап. ремонт каналізації та водопостачання харчоблоку

гімназії                                                                                      - 81,2 тис. грн.

-  кап. ремонт покрівлі спортивного залу «Будівельник»      - 13,64 тис. грн.

- кап. ремонт каналізації та водопостачання харчоблоку

ЗОШ №8                                                                                   - 79,5 тис. грн.

-  Реконструкція гарячого водопостачання я\с №3

«Соколятко»                                                                               -12,2 тис. грн.

-  реконструкція будівлі я\с №15 «Червона квіточка»         - 192,37 тис. грн.

- Реконструкція плит покриття спортивного залу

ЗОШ №6                                                                              -   7, 38 тис. грн.

- Реконструкція покрівлі ЗОШ №6                                         - 206,75тис. грн.

По розпоряднику коштів - відділ культури і туризму:

Передбачено планових призначень 3 067,76 тис. грн., в тому числі 2 000,0 тис. грн. з державного бюджету. Освоєно та оплачено  -   2 738,26 тис. грн., Продовжуються роботи  по реконструкції Палацу культури, виконано та оплачено  робіт на суму  2 694,76 тис. грн., в тому числі 2 000,0 тис. грн. з  державного бюджету.

Виконані проектні роботи реконструкції опалення бібліотеки №2 по    пр. Перемоги,42 на суму 15 760 тис. грн., роботи по капітальному ремонту покрівлі, встановленню лічильників обліку теплової енергії на суму 31,871(музична школа та картинна галерея).

Для поповнення статутних фондів комунальних підприємств за 9-місяців поточного року направлено 2 321,505 тис. грн., це дозволило  поповнити рухомий склад підприємств: придбати екскаватор та газонокосарку для КП «Екосервіс», частотний перетворювач для артезіанської свердловини КП «Основа», оргтехніку для КП «ЖЕУ» та КП «Новокаховський гуртожиток», медичне обладнання для КП «Центральна міська аптека Новакаховської міської ради».

Значна сума коштів направлена на підтримання об’єктів міської комунальної власності в належному стані: виконано капітальний ремонт літнього кінотеатру, аптеки по вул. Горького, 38, міського оздоровчого центру, капітальний ремонт міського стадіону «Енергія», модернізація та капітальний ремонт тепломереж,  ремонт міських доріг, дорожніх знаків, придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин, медикаментів та устаткування.

Виконано значний обсяг проектних робіт по розробленню схеми теплопостачання міста, технічного переоснащення каналізаційних насосних станцій КП «Міський водоканал».   ремонт міських доріг, дорожніх знаків, придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин, медикаментів та устаткування

Для  залучення коштів до  бюджету розвитку перевірено 8 об’єктів міської комунальної власності, що відлягають приватизації. Перевірено та складено 12 актів  обстеження об’єктів соціальної сфери, стан яких визнано незадовільним. Проведено 39 нарад з питання будівництва та проектування об’єктів, фінансування яких у 2011 році здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку.  Розпорядженням міського голови №169-р  від 16 травня 2011 р. затверджено склад технічної ради з питань будівництва до складу якої крім представників проектних організацій увійшли заслужені будівельники України  Подофа А.І., Найдьонов О.П., головний архітектор міста        Плюйко М.П., інспектор ДІАБК Ткачук С.Г. та керівники експлуатуючих організацій. Усі складні технічні та спірні питання  розглядаються та обговорюються на технічній раді для  спільно прийняття  рішення по зменшенню вартості робіт.

Укладено 6 договорів на залучення коштів на  розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста на суму  58,401 тис.  грн.  За 9 місяців поточного року    до міського бюджету надійшло  85,287 тис .грн.( в т. ч. погашення заборгованості  за 2010 рік). Кошти  в сумі  50,0  направлені КП «Екосервіс» на придбання    контейнерів для збирання сміття.

З метою зменшення вартості будівельно-монтажних та проектних робіт   визначення підрядних організацій для здійснення у 2011 році робіт з будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів бюджетної сфери здійснюється шляхом порівняльного аналізу пропозицій та за результатами конкурсного відбору.

ДЛЯ обліку інвестицій, залучених в місто у галузі будівництва, проведено інвентаризацію об’єктів введених у експлуатацію у 1-111 кварталах 2011року. За даними ДІАБК на території міської ради введено в експлуатацію 72 об’єкта, сума інвестицій складає   28 004,466  тис. грн. За  дев’ять місяців  поточного року введено в експлуатацію 8  малих архітектурних форм загальною площею 330 м2, орієнтовною вартістю     660,0 тис. грн.

Проведено перевірку стану готовності до введення в експлуатацію у 2011 році багатоквартирних житлових будинків.

За інформацією замовників введення в експлуатацію ж. будинку по вул. К.Маркса,81 А планується у  грудні  місяці, житлового будинку на території школи-інтернат - до кінця поточного року, ж. будинок по вул. Гагаріна,4 готовий на 90%, введення в експлуатацію буде здійснено після врегулювання земельних питань

Житловий  будинок по вул. П.Комуни, 3А  на   48 квартир загальною площею 3 452,8 м2  введено  в експлуатацію.  Сума інвестицій ж. будинку складає 10 341 тис. грн.

Введено в експлуатацію  33 об’єкта житла з допоміжними приміщеннями та спорудами  загальною площею 8 371,4 м2, вартістю 17 812,772 тис. грн., в тому числі 20 індивідуальних житлових будинків загальною площею 4 098,4 м2, вартістю   7 219,495 тис. грн.

З метою підготовки навчальних закладів до початку нового навчального року та  роботи бюджетної сфери міста  в осінньо -  зимовий період проведено обстеження стану спортивного майданчика ЗОШ №8, д. садка «Теремок», «Дюймовочка», «Золотий ключик», травматологічного відділення ЦМЛ, мереж водо та-теплопостачання ЛК-1 по вул. Свєтлова,1 мереж електропостачання ЛК №1 ЦМЛ з визначенням технічного стану та кошторисної вартості робіт, продовжується проектування реконструкції електричних мереж лікарняного комплексу №2 по вул. Свєтлова.

Відділом здійснюється постійний контроль за виконанням робіт по реконструкції міського палацу культури, проведені роботи по визначенню першого пускового комплексу на загальну суму 7 500,0 тис. грн. З метою залучення підприємств міста до придбання матеріалів та конструкцій на реконструкцію міського палацу культури розглянуто  специфікації заповнень віконних та дверних прорізів. Для зменшення витрат по їх виготовленню, проведені переговори з підприємствами будівельної індустрії. Вже зараз можна відмітити, що кошторисна вартість буде зменшена більш ніж на половину. Надані пропозиції по фінансуванню вищевказаних робіт.

Для ефективного використання енергетичних ресурсів на території міста, розроблено та затверджено сесією міської ради «Міську програму енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства міста на 2011-2015 роки», виконання заходів, передбачених програмою значно зменшить  споживання паливно-енергетичних ресурсів на території міста.

Для  скорочення переліку  об’єктів незавершеного будівництва на території міста, підготовлено розпорядження міського голови про їх інвентаризацію та розробленні заходи по прискоренню введення  в експлуатацію.

На виконання розпорядження міського голови №300 від 02.09.2011 року проведено роботу з головними розпорядниками бюджетних коштів по формуванню  переліку об’єктів фінансування яких у 2012 році передбачається здійснювати за рахунок коштів бюджету розвитку. Всі пропозиції проаналізовано та підготовлено  для розгляду комісією по обстеженню об’єктів соціальної сфери при підготовці формування бюджету  на 2012 рік.

Для включення об’єктів міста до переліку об’єктів, фінансування яких у 2012 році передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету до обласної державної адміністрації направлені всі  необхідні данні за програмами: «Виконання заходів  на соціально-економічний розвиток регіонів», «Загальнодержавна програми розвитку ЖКГ», «Програма енергозбереження», Програма «Питна вода України» на загальну суму               7 153 тис. грн.

Основною та найбільш гострою проблемою розвитку будівельної галузі в соціальній сфері міста є недостатній обсяг фінансування об’єктів з державного  бюджету (за останні 3 роки на виконання заходів соціально-економічного розвитку регіонів з державного бюджету надійшло 2 млн. грн.), недостатній обсяг фінансування з бюджету  розвитку міста на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів міської комунальної власності ( близько 30% від річної потреби), та  відсутність  у загальному бюджеті коштів для підтримання об’єктів соціальної сфери в належному стані (поточних ремонтів).

Несприятливі погодні умови останньої зими виявили велику кількість покрівель, фасадів та систем опалення які потребують негайного ремонту. Термін експлуатації обладнання та устаткування у бюджетній сфері перевищив нормативний: електричні плити, бойлери, системи вентиляції кухонь потребують негайного ремонту, а в деяких установах системи вентиляції  відсутні повністю.

Ще одним з чинників, які негативно впливають на роботу будівельних організацій,  що виконують роботу на бюджетних об’єктах є питання організаційно - фінансового характеру  На всі об’єкти, що фінансуються за рахунок коштів бюджету розвитку підписано угоди з підрядними організаціями, виконано значний обсяг допоміжних робіт ( розроблення проектно - кошторисної документації, отримання експертних висновків, ордерів на виконання земляних робіт, отримання дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт та ін.) та на підставі роз’яснення фінансового управління  «… розпорядники бюджетних коштів беруть зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до цього фонду бюджету, тому проводити реєстрацію бюджетних зобов’язань необхідно після надходження відповідних коштів на рахунок установи»

Враховуючи, що процес будівництва та реконструкції доволі довготривалий, потребує дотримання відповідного технологічного процесу, значних капітальних вкладень та матеріальних ресурсів,  на виконання своїх договірних обов’язків, підрядні організації, виконавши увесь обсяг робіт, витративши матеріальні, людські ресурси, заплативши податки, не отримують підписані документи так, як  замовники, посилаючись на вищенаведені роз’яснення , не підписують акти на  виконані обсяги робіт. При надходженні коштів на рахунки розпорядників коштів неповної суми за виконані роботи виникає необхідність розділення акту на виконані роботи, підписання додаткових актів звірок  що значно ускладнює процедуру фінансування через органи державного казначейства. Крім цього  викривлюється звітність усіх рівнів, з’являється «прихована заборгованість».

Протягом останніх років спостерігається динаміка зменшення планових асигнувань в кінці поточного року, через недоотримання коштів в бюджет розвитку, що також негативно впливає на стан розрахунків з підрядними організаціями за виконані обсяги робіт  та розвиток усієї будівельної галузі міста.

Недостатність коштів на  здійснення реконструкції та проведення ремонтних робіт на об’єктах соціальної сфери не дозволяє   в повному обсязі з дотриманням технології виконання будівельно-монтажних робіт. Виконані «окремими місцями» роботи не вирішують питання повноцінного функціонування установи та  в подальшому вимагають значних додаткових капіталовкладень.

Ще однією проблемою, яка зменшила темпи будівельно-монтажних робіт є впровадження норм Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та підзаконних документів які, з одного боку, спрощують процес будівництва, реконструкції та капітального ремонту, а з другого, через недосконалість норм та вимог, значно збільшують перелік документів, необхідних для здійснення будівельної діяльності.

Реєстрація декларацій на початок робіт, в тому числі на капітальні ремонти, вимагає  документ, що підтверджує право на земельну ділянку, яке у більшості замовників відсутнє. Через це, роботи по капітальним ремонтам бюджетної сфери були призупинені майже на 3- місяці (липень-вересень).Лише наприкінці вересня вимога оформлення земельних ділянок під об’єктами капітального ремонту була відмінена. Будівельники відновили роботу, але три сприятливі за погодними умовами місяці були втрачені, так як передбачено виконати великий обсяг робіт по капітальному ремонту покрівель.

Криза 2008-2009 років найбільш гостро вплинула  на роботу будівельних організацій міста, та за останні два роки галузь поступово нарощує темпи. Будівельні організації міста збільшують обсяги виконаних робіт, проводять заходи  щодо зменшення заборгованості по заробітній платі та  обов’язковим платежам до бюджетів усіх рівнів, підвищенню прибутковості підприємств.

З підприємств будівельної галузі, що виконують  значні обсяги робіт  на об’єктах міської комунальної власності слід відзначити: ВАТ “Фірма “Херсоноблагробуд”, ВАТ “БМУ-8”, ПМП “Віра”, ТОВ “Монтажник”, ТОВ «Технотеплосервіс», ВАТ “Афіна-Палас”, ТОВ «Газпром»,  ПП “Артемчук ,  ПП  «Алекс- строй -  сервіс», НДІпроектреконструкція, ТОВ „Проектний центр”, ПП «Реклама», Кооператив «Архітектор».

Начальник відділу

капітального будівництва                                                                  С.Гончаренко

# Text boxes

### УКРАЇНА

### НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

###### Р І Ш Е Н Н Я